АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

07.06.2010 											  № 1445

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.02.2010 № 102-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов», в целях создания условий устойчивого режима работы объектов жилищного и коммунального хозяйства, своевременного и качественного выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года постановляю:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года согласно приложению.

2.Руководителям электро- и теплоснабжающих, коммунальных пред-приятий, управляющих организаций, товариществам собственников жилья обеспечить ежедекадное предоставление информации о выполнении меро-приятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года и статис-тического отчёта по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой Постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального  хозяйства к работе в зимних условиях».

3.Считать утратившим силу постановление администрации города от 30.07.2009 № 1703 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года».

4.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-формации администрации города (Бобаченко В.И.) опубликовать постановле-ние в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города С.П.Сивкова.

Глава города                                                                                              С.В.Буров

|  | Приложение к постановлению администрации города от 07.06.2010 № 1445 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года | июнь-ноябрь 2010 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2. | Контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объёме трёхсуточного суточного расхода | в течение осенне-зимнего периода 2010-2011 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ООО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 3. | Контроль за ходом заключения договоров на поставку в 2011 году газа для обеспечения работы отопительных котельных города | IV квартал 2010 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ООО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Организация мониторинга расчётов коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками | до 5 числа каждого месяца осенне-зимнего периода 2010-2011 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |
| 5. | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и ресурсоснабжающих организаций | до 01.09.2010 | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), отдел по делам ГО иЧС (Быков О.С.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 6. | Контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов | июнь-сентябрь 2010 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ООО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 7. | Контроль за подготовкой объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года | до 01.09.2010 | комитет по здравоохранению (Кифорук Е.В.) |
| 8. | Контроль за подготовкой объектов образования к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года | до 01.09.2010 | департамент образования (Мостовщикова Т.М.) |
| 9. | Оценка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года с выдачей паспортов готовности | до 01.11.2010 | заместитель главы города С.П.Сивков |
| 10. | Оценка готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 года с оформлением паспортов готовности на каждый дом, а также заключений о готовности ВДГО по обеспечению безопасной работы при эксплуатации | до 01.09.2010 | Нефтеюганский отдел Государственной жилищной инспекции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Предоставление информации о работе организаций, обеспечивающих тепловой и электрической энергией население и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2010-2011 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно, в течение осенне-зимнего периода 2010-2011 года | ООО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) |
| 12. | Предоставление информации об авариях и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2010-2011 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства | ежедекадно, в течение осенне-зимнего периода 2010 2011 года | «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.), ООО «Юганскводоканал» (Кардымон В.Б.) |
| 13. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду | июль-сентябрь 2010 года | заместитель главы города С.П.Сивков |
| 14. | Организация работы телефонной «горячей линии» по вопросам теплоснабжения населения | с начала отопительного сезона 2010-2011 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |