АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- постановление

26.07.2011 											  № 1968

Об утверждении долгосрочной целевой  программы города Нефтеюганска  «Наш дом» на 2011-2013 годы (с изм. на 20.06.2012 №1674; на 19.09.2012 №2699; на 07.11.2012 №3166)

Руководствуясь  постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы»,  в соответствии с постановлением администрации города  Нефтеюганска от 09.12.2009  № 2681 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска (с изменениями на 21.10.2010 № 2852) постановляю:

1.Утвердить долгосрочную целевую  программу города Нефтеюганска  «Наш дом» на 2011-2013 годы согласно приложению к постановлению.

2.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Емельянова О.В.) опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

- Глава администрации  города                                                             В.А.Арчиков

Приложение к постановлению администрации города от 26.07.2011 № 1968

Паспорт

долгосрочной целевой  программы города Нефтеюганска

«Наш дом» на 2011-2013 годы

| Наименование целевой программы | долгосрочная целевая программа города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2013 годы (далее – целевая программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы | распоряжение администрации города № 43-р от 14.03.2011 «О разработке долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска « Наш дом» на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |
| Разработчик целевой программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик целевой программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| Цели и задачи целевой программы | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. Задачи: 1.Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 2.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности. 3.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации целевой программы) | 1.Приведение в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, повышение энергетической эффективности многоквартирных домов общей площадью 50 518,3 кв.метров 2.Количество благоустроенных дворовых территорий - 9 ед. |  |  |  |  |
| Сроки реализации целевой программы | 2011-2013 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | нет |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы | Источники | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  | бюджет автономного округа, тыс. руб. | 64 202,5 | 34 548,0 | 14 947,5 | 14 707,0 |
|  | местный бюджет, тыс. руб. | 5 758,7 | 4 197,9 | 786,7 | 774,1 |
|  | средства собственников, тыс. руб. | 7 103,7 |  | 2 884,8 | 4 218,9 |
|  | Всего, тыс. руб. | 77 064,9 | 38 745,9 | 18 619,0 | 19 700,0 |
| Ожидаемые - конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1.Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов – 3%. 2.Увеличение доли софинансирования за счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах до 20 %. 3.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству - до 22 % |  |  |  |  |

1.Характеристика

проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Целевая программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш Дом» на 2011-2013 годы» и с целью создания безопасных, благоприятных условий для проживания граждан.

Проведенный анализ состояния жилищного фонда  города Нефтеюганска выявил необходимость проведения капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Это связано, в первую очередь, с износом жилищного фонда, многие дома введены в эксплуатацию более 40 лет назад и требуют проведения капитального ремонта.

Техническое состояние большинства дворовых территорий не отвечает требованиям безопасности и комфорта для жителей многоквартирного дома.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Решить проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства придомовых территорий возможно только объединением усилий всех уровней власти с обеспечением финансовой поддержки  бюджета автономного округа, а также привлечением средств местного бюджета и  средств собственников, что позволит привести к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных  механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Эффективное использование средств, выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий  во многом зависит от правильного и обоснованного отбора домов, претендующих на капитальный ремонт, принятия оптимальных решений при минимальных затратах, соответствующих техническому состоянию ремонтируемого здания, выраженному через остаточный срок его эксплуатации после проведения капитального ремонта.

2.Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели

Основной целью реализации Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Основными задачами Программы являются:

1.Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

2.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности.

3.Увеличение  количества благоустроенных дворовых территорий.

Основные целевые показатели приведены в приложении № 1 к Программе.

Срок реализации Программы: 2011-2013 годы.

3.Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 2 к  целевой программе.

Программные мероприятия, направленные на капитальный ремонт и модернизацию многоквартирных домов,  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,  предусматривают предоставление управляющим организациям и товариществам собственников жилья возможности провести капитальный ремонт многоквартирных домов за счет  средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местного бюджета и средств собственников. Параллельно с работами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечиваются мероприятия по благоустройству указанных территорий путём строительства и (или) ремонта детских и (или) спортивных  площадок.

Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома. Норматив предельной стоимости проведения капитального ремонта составляет 11 090,0 руб. на один кв.метр общей площади помещений многоквартирного дома.

4.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объём финансирования целевой программы на весь период её реализации составляет 77 064,9 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 64 202,5 тыс. рублей;

2) за счёт  средств  бюджета города – 5 758,7 тыс. рублей;

3) за счёт средств собственников помещений многоквартирных домов – 7 103,7 тыс. рублей.

Общий объём финансирования целевой программы на 2011 год -            38 745,9  тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 34 548,0 тыс. рублей;

2) за счёт  средств бюджета города  - 4 197,9 тыс. рублей;

3) за счёт средств собственников помещений многоквартирных домов –           0 тыс. рублей.

Общий объём финансирования целевой программы на 2012 год -                         18 619,0 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14 947,5 тыс. рублей;

2) за счёт  средств бюджета города – 786,7 тыс. рублей;

3) за счёт средств собственников – 2 884,8 тыс. рублей.

Общий объём финансирования целевой программы на 2013 год –  19 700,0   тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14 707,0 тыс. рублей;

2) за счёт  средств бюджета города- 774,1 тыс. рублей;

2) за счёт средств собственников – 4 218,9 тыс. рублей.

Для достижения запланированных показателей необходимо провести капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 50518,3 кв.м. и выполнить благоустройство 9 придомовых территорий многоквартирных домов.

Объёмы финансирования целевой программы на 2011-2013 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета автономного округа, местного бюджета, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Финансирование целевой программы за счёт бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ путём заключения соглашений  о реализации программ на очередной финансовый год.

5.Механизм реализации целевой программы

Муниципальным заказчиком целевой программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья. Заказчиком работ по благоустройству дворовых территорий является муниципальное учреждение «Служба единого заказчика».

Организацию реализации целевой программы и контроль за выполнением предусмотренных ею мероприятий осуществляет муниципальный заказчик целевой программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

Муниципальный заказчик целевой  программы ежегодно уточняет адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации целевой программы  и перечень придомовых территорий, подлежащих благоустройству.

Для формирования адресного перечня на очередной финансовый год, товарищества собственников жилья, либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, в установленный муниципальным заказчиком целевой программы срок, представляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства заявки на включение многоквартирных домов в адресный перечень.

Порядок приёма, рассмотрения заявок по проведению капитального ремонта многоквартирных домов утверждается постановлением администрации города.

- 6.Оценка ожидаемой эффективности целевой программы

В результате реализации целевой программы ожидается:

1.Снижение уровня физического износа многоквартирных домов;

2.Формирование эффективных  механизмов управления жилищным фондом,

3.Внедрение ресурсосберегающих технологий;

4.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

5.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

6.Обеспечить достижение следующих результатов:

-увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, в том числе: в 2011 году- 0%, в 2012 году- до 1,3 %, в 2013 году- до 1,6%;

-увеличение доли софинансирования за счет средств собственников

- от общей стоимости капитального ремонта, в том числе: в 2011 году -0%,          в 2012 году - до 15 %, в 2013 году- до 20 %;

- -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе в 2011 году- до 22 %.

Приложение № 1

к  целевой  программе

Целевые показатели

долгосрочной целевой адресной программы города Нефтеюганска

«Наш дом» на 2011-2013 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям энергетической эффективности кв. метров | 0 | 0 | 22 607,4 | 27 910,9 | 50 518,3 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | 0 | 9 |  |  | 9 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, % | 0 | 0 | 1,3 | 1,6 | 2,9 |
| 2. | Увеличение доли софинансирования за счет средств собственников от общей стоимости капитального ремонта, % | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
| 3. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, % | 0 | 22 |  |  | 22 |

Приложение № 2

к целевой  программе

Основные мероприятия

долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2013 годы

| - № п/п | - Мероприятия целевой программы | - Главные - распорядители бюджетных средств (ГРБС) | - Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - всего | - в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2011 год | - 2012 год | - 2013 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| Цель 1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Порядок приема, рассмотрения заявок по проведению капитального ремонта | - департамент - жилищно-коммунального хозяйства | - - | - - | - - | - - | - без финансирования |
| - Задача 2.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | 16а-57 | - департамент - жилищно-коммунального хозяйства | 3000,0 |  |  | 2280,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 120,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 600,0 | средства собственников |
| - 2.3 | 11а ул.Киевская, дом 1 |  | 641,7 |  | 518,2 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 27,3 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 96,2 |  | средства собственников |
| - 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 2.4 | 1-10 | - департамент - жилищно-коммунального хозяйства | 3182,1 |  | 2569,5 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 135,2 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 477,4 |  | средства собственников |
| - 2.5 | 1-13 |  | 3029,7 |  | 2446,5 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 128,8 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 454,4 |  | средства собственников |
| - 2.6 | 8-22 |  | 7150,0 |  | 5686,4 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 299,2 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 1164,4 |  | средства собственников |
| - 2.7 | 11а-23 |  | 1550,0 |  |  | 1178,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 62,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 310,0 | средства собственников |
| - 2.8 | 12-12 |  | 4350,0 |  |  | 3041,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 160,1 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1148,9 | средства собственников |
| - 2.9 | 12-55 |  | 3600,0 |  |  | 2736,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 144,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 720,0 | средства собственников |
| - 2.10 | 12-27 |  | 3050,0 |  |  | 2318,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 122,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 610,0 | средства собственников |
| - 2.11 | 12-11 |  | 1165,5 |  | 941,1 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 49,5 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 174,9 |  | средства собственников |
| - 2.11 | - 13-35 |  | 1150,0 |  | 928,6 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 48,9 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 172,5 |  | средства собственников |
| - 2.12 | 8а-30 |  | 2300,0 |  | 1857,2 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 97,8 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 345,0 |  | средства собственников |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 2.13 | - 12-53 | - департамент - жилищно-коммунального хозяйства | - 1200,0 |  |  | - 912,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | - 48,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - 240,0 | средства собственников |
| - 2.14 | - 10-29 |  | 2950,0 |  |  | 2242,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 118,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 590,0 | средства собственников |
| - Итого по задаче 2 |  |  | - 38319,0 |  | - 18619,0 | - 19700,0 |  |
| - в том числе |  |  | - 29654,5 |  | - 14947,5 | - 14707,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  | - 1560,8 |  | - 786,7 | - 774,1 | местный бюджет |
|  |  |  | - 7103,7 |  | - 2884,8 | - 4218,9 | средства собственников |
| - Задача 3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: - 10-3,1,2,4 - 3-11,16 - 1-3,2,4,5 - 16а-68,70,71 - 8-3,4,5 - 7-1 - 9-10,14,40 - 8а-7,2,3 - 5-9 | - департамент - жилищно-коммунального хозяйства | 38 745,9 | 34 548,0 |  |  | - бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 4 197,9 |  |  | местный бюджет |
| - Итого по задаче 3 |  |  | 38 745,9 | 38 745,9 |  |  |  |
| - в том числе |  |  | 34 548,0 | 34 548,0 |  |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  | 4 197,9 | 4 197,9 |  |  | местный бюджет |
| - Итого по программе |  |  | 77064,9 | 38 745,9 | - 18619,0 | - 19700,0 |  |
| - в том числе |  |  | 64202,5 | 34 548,0 | - 14 947,5 | - 14707,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  | 5758,7 | 4 197,9 | - 786,7 | - 774,1 | местный бюджет |
|  |  |  | - 7103,7 |  | - 2884,8 | - 4218,9 | средства собственников |