АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

22.03.2011											        710

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период          2011 года

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2011 № 75-рп         «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2011 году», в целях своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья в 2011 году постановляю:

1.Утвердить перечень мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2011 года, согласно приложению.

2.Установить, что всю работу, связанную с противопаводковыми мероприятиями, возглавляет и координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  города  Нефтеюганска.

3.Отделу экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации  города (Паварёнкин А.М.), отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел по делам ГО и ЧС) администрации города (Быков О.С.) по согласованию с Нефтеюганским отделом службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Желтухин Д.В.) и территориальным управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городах Нефтеюганске,  Пыть-Яхе и  Нефтеюганском районе (Щербаков А.Г.):

3.1.Обеспечить своевременное осуществление комплекса первоочередных работ, направленных на снижение негативных последствий по охране окружающей среды, связанных с половодьем в весенне-летний период 2011 года.

3.2.Обеспечить своевременное обследование территорий предприятий, организаций и учреждений (далее - организации), расположенных на правом берегу протоки Юганская Обь в черте города Нефтеюганска.

3.3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его к возможной эвакуации, по организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения населения города.

3.4.Установить постоянный контроль за состоянием и работой водо-сборных сооружений, ограждений, защитных плотин и дамб, накопителей жидких отходов.

4.Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Д.В.Мельникову, директору Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал сервис» С.М.Гусарову принять необходимые меры по недопущению попадания талых вод в систему городской хозяйственно-бытовой канализации.

5.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности:

5.1.Обеспечить выполнение мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем     в весенне-летний период 2011 года.

5.2.Создать аварийные бригады и установить их круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья (в случае обострения паводковой ситуации).

5.3.Произвести санитарную очистку территорий объектов, создать необходимый запас дезинфицирующих средств.

5.4.При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно докладывать о них в отдел по делам ГО и ЧС администрации города.

6.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Емельянова О.В.) опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города  С.П.Сивкова.

Глава города 									      С.В.Буров

Приложение

к постановлению

администрации города

от 22.03.2011 № 710

Перечень мероприятий

по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | До наступления половодья провести проверку соблюдения водоохранных требований на водосборных площадках, озёрах, водоисточниках и участках рек с целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды с составлением актов проверок. Один экземпляр актов проверок представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска | до 25.05.2011 | отдел экологии департамента жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации города (Паваренкин А.М.), Нефтеюганский отдел службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Желтухин Д.В.) (по согласованию), территориальное управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городах Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе (Щербаков А.Г.) (по согласованию) |
| 2. | Организовать сбор и обобщение информации о состоянии паводка с целью информирования населения через средства массовой информации | в период весеннего половодья | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Быков О.С.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Подготовить резервные источники водоснабжения населения на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями водоснабжения в период половодья | апрель | открытое акционерное общество «Юганскводо-канал» (Кардымон В.Б.) |
| 4. | Провести комплекс дополнительных профилактических мероприятий на социально и эпидемиологически значимых объектах (муниципальные детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, лечебно-профилактические учреждения) | апрель-май | комитет по здравоохранению администрации города (Кифорук Е.В.), департамент образования администрации города (Мостовщикова Т.М.) |
| 5. | Провести санитарную очистку территории населенных мест и предприятий, осуществлять своевременный вывоз снежных масс в установленные места, при этом принять меры по недопущению загрязнения водоохранных зон | апрель-май | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал сервис»(Гусаров С.М.), муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» (Баландин С.Г.) |
| 6. | Выставить запрещающие знаки в местах несанкционированных переходов через протоку Юганская Обь | до 15.04.2011 | муниципальное учреждение «Нефтеюганская водолазная аварийная служба» (Бунчак Я.В.) |
| 7. | Обеспечить охрану общественного порядка и установить круглосуточное дежурство в жилых зонах, расположенных в местах вероятного затопления, в период проведения эвакуации | в период весеннего половодья | милиция общественной безопасности Управления внутренних дел по городу Нефтеюганску (Туруев С.В.) |
| 8. | Обеспечить контроль за своевременным проведением первоочередных противопаводковых мероприятий | в период весеннего половодья | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Быков О.С.) |
| 9. | Разработать объектовые мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий паводка в период весеннего половодья 2011 года | до 20.04.2011 | руководители объектов экономики города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Личный состав, привлекаемый для проведения аварийно-спасательных работ на воде, обеспечить спасательными жилетами, кругами, баграми, верёвками и другим инвентарём | до 20.04.2011 | руководители объектов экономики города, муниципальное учреждение «Нефтеюганская водолазная аварийная служба» (Бунчак Я.В.), общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.) |
| 11. | Уточнить планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | до 20.04.2011 | руководители объектов экономики города |
| 12. | Провести дополнительные инструктажи и тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями по оказанию помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации | в период весеннего половодья | руководители объектов экономики города |
| 13. | Провести объектовые заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и обеспечить готовность формирований по пред-назначению | до 20.04.2011 | руководители объектов экономики города, находящиеся на правом берегу протоки Юганская Обь в черте города |
| 14. | Обеспечить контроль за состоянием телефонной канализации и магистральных кабелей для своевременного устранения аварий и затопления | в период весеннего половодья | Нефтеюганский цех комплексного технического обслуживания электросвязи Ханты-Мансийского территориального узла электросвязи (Ковалевич А.П), Нефтеюганский цех Приобского филиала ОАО «Региональный технический центр» (Габель И.Д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Обеспечить подготовку и провести проверку имеющихся плавсредств на воде, водолазного оборудования и снаряжения, средств жизнеобеспечения и обеспечить их постоянную готовность к применению (технические средства, необходимые для использования их в целях эвакуации населения в вероятных местах затопления, перевозки материальных ценностей) | до 20.04.2011 | муниципальное учреждение «Нефтеюганская водолазная аварийная служба» (Бунчак Я.В.), общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.) |
| 16. | Подготовить состав дежурных сил и средств поиска и спасения на водных бассейнах: а) речные средства: -водолазный бот «Ярославец»; -моторная лодка «Казанка-5М» - 2 единицы; -теплоход «Приобский-1»; -буксирные теплоходы РП-5, БТМ-512 (указанные плавсредства оснастить индивидуальными спасательными средствами согласно пассажировместимости); б) инженерная техника: -экскаватор - 1 ед.; -бульдозер - 1 ед.; -автокран - 1 ед.; -автомобили бортовые - 2 ед.; -грейдер - 2 ед.; -самосвал - 5 ед.; -погрузчик - 2 ед.; -автобус - 5 ед. | до 20.04.2011 | общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.), муниципальное учреждение «Нефтеюганская водолазная аварийная служба» (Бунчак Я.В.); отдел по транспорту и автодорогам департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Байняшев К.В.), Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятия «Универсал сервис»(Гусаров С.М.), открытое акционерное общество «Юганскпасса-жиравтотранс» (Волоцков Д.В.), общество с ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис» (Гаврилов О.С.), открытое акционерное общество «Нефтеюганск-Сервис» (Новиков Ю.Н.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Разработать и провести необходимые мероприятия, направленные на уменьшение негативных последствий, связанных с подтоплением талыми водами подвалов, придомовых территорий, водосборных колодцев, проезжей части автодорог на территории города, а также по пропариванию ливневой канализации, по промывке переливных труб через проезжие части автодорог | апрель-май | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» (Баландин С.Г.) |
| 18. | Представить данные о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | по мере поступления данных о размере ущерба | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Быков О.С.) |