АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛение

07.04.2011 											     № 818

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ ОАО «Юганскводоканал»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. на 01.01.2011), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изм.                  на 01.01.2011), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», решением Думы города Нефтеюганска от 24.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года» постановляю:

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества  «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы согласно приложению № 1.

2.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы согласно приложению № 2.

3.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-формации администрации города (Емельянова О.В.) опубликовать постановле-ние в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Исполняющий обязанности главы

администрации города                                                                      А.Ю.Кузнецов

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 07.04.2011 № 818

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования

город Нефтеюганск на 2014-2016 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы            ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы учитывает требования следующих нормативно-правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Инвестиционная программа ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы (далее - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоснабжения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2014                 до 31.12.2016.

Разработка инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение надёжности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населения;

- обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. № 1).

Таблица № 1

Образец

целевых показателей инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2016 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). Повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |
|  |  | Уровень потерь | % |  |
|  |  | Коэффициент потерь | м3/км |  |
|  |  | Индекс замены оборудования | % |  |
|  |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
| 2 | Сбалансированность системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
|  |  | Индекс нового строительства | ед. |  |
|  |  | Удельное водопотребление | м3/чел. |  |
|  |  | Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Рентабельность деятельности | % |  |
|  |  | Уровень сбора платежей | % |  |
|  |  | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
|  |  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |
|  |  | Производительность труда | м3/чел. |  |
|  |  | Период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |
|  |  | Привлеченные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | Кредиты банков | тыс.руб. |  |
|  |  | Заемные средства других организации | тыс. руб. |  |
|  |  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |
|  |  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |
|  |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Нефтеюганск в целях повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Задачи инвестиционной программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения;

- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению.

Ожидаемые результаты

реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

-соответствие качества питьевой воды установленным нормам.

2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-снижение  расхода электроэнергии на подъём, очистку и доставку воды на ___%.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Принципы разработки Программы:

-целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года;

-плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

-системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Требования к содержанию инвестиционной программы:

Инвестиционная  программа  должна  включать  следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ существующих проблем системы водоснабжения;

- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

- этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоснабжения -  организационный план;

- финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчёт показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей.

2.1.Паспорт инвестиционной программы.

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложе-          ние № 1):

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объёмы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2.2.Цели, задачи и результаты реализации программы.

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. № 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы.

2.3.Анализ существующих проблем системы водоснабжения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоснабжения.

Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2012-2013 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

-соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (оценивается количество проб, соответствующих установленным нормативам);

-рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);

-рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.).

2.4.Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения должны быть сформированы с учётом  предложений	 по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. № 2).

Таблица № 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

2.5.Этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоснабжения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. № 3):

-по первому году реализации программы – по кварталам;

-по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица № 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ, всего | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. № 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

-укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

В финансовые потребности организации коммунального комплекса
рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица № 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Всего |  |
|  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

2.7.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации:

- инвестиционные составляющие тарифа;

- надбавки к тарифам;

- плата за подключение.

- бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;

- внебюджетные источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение
финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. № 5).

Таблица № 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Всего |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Заёмные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлечённых (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлечёнными средствами, а также план привлечения и возврата заёмных средств (с указанием возврата заёмных средств и платежей за их использование).

2.8.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

, где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённой стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведённую стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

, где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	            Невозмещённая стоимость на нач. года     окупаемости

СО  =   предшествующих году +  ---------------------------------------------------------------------------

окупаемости                 приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из общего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице         (табл. № 6).

Таблица № 6

Расчёт показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования |  |  |  | Итого 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2014 год | конец 2014 год | конец 2015 год | конец 2016 год |  |
| Период реализации проекта | лет | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Коэффициенты дисконтирования * | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | млн руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы (табл. № 6).

2.9.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. № 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица № 7

Расчёт

экономического эффекта от реализации мероприятий

инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого 2014-2016 гг. |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект: |  |  |  |  |  |

Таблица № 8

Описание

социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

2.10.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объёме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введённых производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.11.Показатели мониторинга инвестиционной программы.

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. № 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица № 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь | м3/км |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление, | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость подключения в расчете на 1 м2 | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. № 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения (табл. № 11).

Расчёт  надбавки к тарифу на водоснабжение ОАО «Юганскводоканал»  производится по формуле:

ИН = Офин  / Vпо, где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение, руб./куб.м;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счёт средств потребителей, млн. руб.;

Vпо – объём полезного отпуска воды, куб.м.

Таблица № 10

Расчёт

надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 год | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Действующий тариф на водоснабжение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции* | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счёт средств потребителей, всего | млн руб. |  |  |  |  |
| Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом надбавки к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа с учётом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню: |  |  |  |  |  |
| - 2008 года | % |  |  |  |  |
| - предыдущего года | % |  |  |  |  |

*Расчёт ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТв  = ЭОТв-1 * Iдефлятор, где:

ЭОТв - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТв-1 – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Минэкономразвития Российской Федерации на предстоящий период.

Расчёт тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. № 11).

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения  производится по формуле:

Тподключение  = Офин / Н, где:

Тподключение  - тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс.руб./куб.м./час присоединённой мощности;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению за счёт платы за подключение, млн. руб.;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединённой мощности.

Таблица № 11

Расчёт

тарифа на подключение к системе водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счёт платы за подключение, всего | млн руб. |  |  |  |  |
| Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Тариф на подключение к системе водоснабжения | тыс. руб./ куб.м/час |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления её на рассмотрение главе муниципального образования город Нефтеюганск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

4.1.Представление проекта инвестиционной программы.

Органом регулирования  надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании город Нефтеюганск является администрация города Нефтеюганска, в частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-       2016 годы предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;

- в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;

- расчёт эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение инвестиционной программы  осуществляется  в порядке, установленном постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

Приложение № 1

к техническому заданию

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Полное наименование программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень нормативно-правовых актов |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2014-2016 годы 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
| Основные мероприятия программы | Перечень основных мероприятий |
| Объём и источники финансирования программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _______ млн. руб.: - за счёт платы за подключение - __ млн. руб.; - за счёт инвестиционной надбавки – _____ млн. руб.; - бюджетное финансирование – ___ млн. руб.; - _______________ - ______ млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Технологические результаты: 2.Экономические результаты: 3.Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ОАО «Юганск-водоканал». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума и администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Приложение № 2

к техническому заданию

Список

мероприятий, рекомендуемых к внесению в инвестиционную программу ОАО «Юганскводоканал»

на 2014-2016 годы

| № п/п | Населённый пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Мощность | Реализация программы, млн.руб. |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Строительство городского водозабора (о.Берёзовый) ВОС-50 тыс.м3/сут. с разработкой проектной документации | 50 000 м3/сут | 17,8 | 80,3 | 80,4 |  |
|  |  | Итого по водоснабжению |  | 17,8 | 80,3 | 80,4 |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 07.04.2011 № 818

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения  муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы                   ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы учитывает требования следующих нормативно-правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает в себя типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Инвестиционная программа ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы (далее - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Период реализации инвестиционной программы с 01.01.2014 до 31.12.2016.

Разработка инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2016 годы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение надёжности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- повышение эффективности работы системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. № 12).

Таблица № 12

Образец

целевых показателей инвестиционной программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |
|  |  | Индекс замены оборудования | % |  |
|  |  | Доля очищенных сточных вод | % |  |
|  |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
| 2 | Сбалансированность системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
|  |  | Индекс нового строительства | ед. |  |
|  |  | Удельное водоотведение | м3/чел. |  |
|  |  | Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Рентабельность деятельности | % |  |
|  |  | Уровень сбора платежей | % |  |
|  |  | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
|  |  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |
|  |  | Производительность труда | м3/чел. |  |
|  |  | Период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |
|  |  | Привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | Кредиты банков | тыс.руб. |  |
|  |  | Заёмные средства других организаций | тыс. руб. |  |
|  |  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |
|  |  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |
|  |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город

Нефтеюганск в целях повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Задачи инвестиционной программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- обоснование тарифа на подключение к системе водоотведения;

- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоотведению.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоотведения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3. Экономических:

- увеличение объёма отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения на  ___%;

- снижение расхода электроэнергии  на перекачку (транспортировку) сточной жидкости на ___ %.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Принципы разработки Программы:

целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года;

плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоотведения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Требования к содержанию инвестиционной программы:

Инвестиционная  программа  должна  включать  в себя следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ существующих проблем системы водоотведения;

- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

- этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоотведения - организационный план;

- финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчёт показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей.

2.1.Паспорт инвестиционной программы.

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложе-           ние № 1):

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объёмы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2.2.Цели, задачи и результаты реализации программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. № 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы.

2.3.Анализ существующих проблем системы водоотведения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения.

Анализ существующих проблем системы водоотведения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2007-2009 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- качество, надёжность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели, как снижение аварийности – количество аварий на 1 км. сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения сточных вод и др.);

- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);

- рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.).

2.4.Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учётом предложении	 по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. № 13).

Таблица № 13

Перечень

мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |

2.5.Этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоотведе-ния - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск.

В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам (табл. № 14):

- по первому году реализации программы – по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица № 14

Организационный план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ, всего | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг. Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. № 15).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

В   финансовые   потребности   организации   коммунального   комплекса рекомендуется  включать  весь  комплекс  расходов,  связанных  с  проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

Таблица № 15

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Всего |  |
|  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

2.7.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства организации:

- инвестиционные составляющие тарифа;

- надбавки к тарифам;

- плата за подключение.

бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;

внебюджетные источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение
финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. № 16).

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица № 16

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Всего |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Заёмные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлечённых (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлечёнными средствами, а также план привлечения и возврата заёмных средств (с указанием возврата заёмных средств и платежей за их использование).

2.8.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

, где

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом

для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

, где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Цель расчёта срока окупаемости (СО) — состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	               Невозмещённая стоимость на нач. года окупаемости

СО  =   предшествующих году +  --------------------------------------------------------------------------

окупаемости                   приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из общего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельно-

го индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице           (табл. № 17).

Таблица № 15

Расчёт показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования |  |  |  | Итого 2014-2016 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2014 год | конец 2014 год | конец 2015 год | конец 2016 год |  |
| Период реализации проекта | лет |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Коэффициенты дисконтирования * | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтирован-ный доход нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы.

2.9.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. № 18, 19).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

Таблица № 16

Расчёт

экономического эффекта от реализации мероприятий

инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого 2014-2016 годы |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект: |  |  |  |  |  |

Таблица № 19

Описание

социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

2.10.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объёме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введённых производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.11.Показатели мониторинга инвестиционной программы.

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. № 20).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица № 20

Образец

показателей мониторинга инвестиционной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное водоотведение | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиты банков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Заёмные средства других организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения и надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. № 21) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения (табл. № 22).

Расчёт  надбавки к тарифу на водоотведение производится по формуле:

ИН = Офин  / Vпо, где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, руб./куб.м;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счёт средств потребителей, млн.руб.;

Vпо – объём отведённых стоков, куб.м.

Таблица № 21

Расчёт

надбавки к тарифу на водоотведение и изменения уровня действующего тарифа на водоотведение в результате включения в него надбавки

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции* | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счёт средств потребителей, всего | млн. руб. |  |  |  |  |
| Объём отведённых стоков от потребителей | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на водоотведение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом надбавки к тарифу на водоотведение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа с учётом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню: |  |  |  |  |  |
| - 2008 года | % |  |  |  |  |
| - предыдущего года | % |  |  |  |  |

*Расчёт ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТс  = ЭОТс-1 * Iдефлятор , где:

ЭОТс - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТс-1 – тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Минэкономразвития Российской Федерации на предстоящий период.

Расчёт тарифа на подключение к системе водоотведения производится по формуле:

Тподключение  = Офин / Н, где:

Тподключение  - тариф на подключение к системе водоотведения, тыс.руб./куб.м./час присоединённой мощности;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению за счёт платы за подключение, млн.руб.;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединённой мощности.

Таблица № 22

Расчёт

тарифа на подключение к системе водоотведения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счёт платы за подключение, всего | млн. руб. |  |  |  |  |
| Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Тариф на подключение к системе водоотведения | тыс. руб./ куб.м/час |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления её на рассмотрение главе муниципального образования город Нефтеюганск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

4.1.Представление проекта инвестиционной программы.

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска (с изм. на 30.11.2009          № 672) органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании город Нефтеюганск является администрация города Нефтеюганска, в частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-            2016 годы предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;

- в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;

- расчёт эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение инвестиционной программы  осуществляется  в порядке, установленном постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».