АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

31.05.2012 											№ 1452

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 17.02.2012 № 80-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы   муниципальных образований Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры  к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», в целях создания условий  устойчивого режима работы объектов жилищного и коммунального комплекса,  своевременного и качественного выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования   город  Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года согласно приложению.

2.Руководителям учреждений социальной сферы, электро- и  теплоснабжающих предприятий, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, а также лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов:

2.1.Обеспечить проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, готовность оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств.

2.2.Обеспечить своевременные расчёты за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, а также энергетические ресурсы, приобретаемые для предоставления коммунальных услуг потребителям.

2.3.Создать в необходимых объёмах и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса в зимний период; неснижаемые запасы материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального комплекса для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4.Обеспечить предоставление ежедекадной информации о выполнении утверждённого перечня мероприятий  по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов и статистического отчёта по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-жкх (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой Постановлением Росстата от  27.02.2006 № 7 «Об  утверждении статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

3.Назначить департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) ответственным за предоставление информации о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.Ответственность за подготовку жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы  города к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов возложить на руководителей учреждений социальной сферы, электро- и  теплоснабжающих предприятий, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, а также лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов.

5.Считать утратившим силу постановление администрации города Нефтеюганска от 05.05.2011 № 1045 «О подготовке объектов жилищно-ком-мунального хозяйства  и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года».

6.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль  за  выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Глава администрации города						           В.А.Арчиков

Н.А.Флотских

23 02 16

Приложение

к постановлению

администрации города

от 31.05.2012 № 1452

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Контроль за выполнением перечня мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года | ежедекадно, июнь-ноябрь 2012 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2. | Контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объёме трёхсуточного расхода | в течение всего отопительного периода 2012-2013 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 3. | Контроль за ходом заключения договоров на поставку в 2013 году газа для обеспечения работы отопительных котельных города | IV квартал 2012 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Мониторинг ситуации с расчётами коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками, с расчётами за потребляемые топливно-энергетические ресурсы организациями, поставляющими жилищно-коммунальные услуги потребителям города | до 5 числа каждого месяца в течение года | департамент жилищно- коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |
| 5. | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения города | постоянно в течение 2012 года | отдел по делам ГО и ЧС (Быков О.С.), департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 6. | Контроль за обеспечением резервными источниками электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.11.2012 | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.), ОАО «Юганскводоканал» (В.Б.Кардымон) |
| 7. | Контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов и последующим предоставлением итоговой информации в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 1 сентября 2012 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) |
| 8. | Контроль за подготовкой объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года | до 01.09.2012 | комитет по здравоохранению (Ноговицина О.Р.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Контроль за подготовкой объектов образования к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года | до 01.09.2012 | департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.) |
| 10. | Контроль за подготовкой объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года | до 01.09.2012 | комитет по культуре (Гареева Г.А.) комитет по физической культуре и спорту (Скворцов С.Ф.) |
| 11. | Корректировка схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального комплекса города, Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального комплекса города | до 01.09.2012 | отдел по делам ГО и ЧС (Быков О.С.), департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 12. | Предоставление информации о работе организаций, обеспечивающих тепловой и электрической энергией население и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2012-2013 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства | до 9 числа ежемесячно на протяжении всего отопительного периода | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.) ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) |
| 13. | Предоставление информации об авариях, инцидентах и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2012-2013 года в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | ежедневно, на протяжении всего отопительного периода 2012-2013 годов | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В.), ОАО «Юганскводоканал» (Кардымон В.Б.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) ОАО «Нефтеюганскгаз» (Маркисеев А.Г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, структурных подразделений администрации города, курирующих объекты социальной сферы о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года | июль-сентябрь 2012 года | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков |
| 15. | Создать комиссию по оценке готовности организаций энергетики и коммунального комплекса, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года с оформлением, выдачей паспортов готовности | до 01.08.2012 | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков, департамент жилищно- коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |
| 16. | Оценка готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 года с оформлением, выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом, а также заключений о готовности ВДГО по обеспечению безопасной работы при эксплуатации | до 01.11.2012 | Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганский отдел инспектирования (Бубельный О.В.) департамент жилищно- коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |
| 17. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам теплоснабжения населения | с начала отопительного периода по 01.10.2012 | департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Организация круглосуточного дежурства с целью контроля за работой предприятий жилищно-коммунального комплекса - поставщиков услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии населения и объектов социальной сферы | дни с низкой температурой наружного воздуха (- 40º С и ниже), в новогодние и рождественские праздники | отдел по делам ГО и ЧС (Быков О.С.), департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.), руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 19. | Информирование населения через средства массовой информации (печать, радио, телевидение, в сети Интернет) о подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к прохождению отопительного периода 2012-2013 года | до 15.09.2012 | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков |