

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013 № 1058-п

г.Нефтеюганск

Овнесении изменений в постановление администрациигорода Нефтеюганска от 07.04.2011 № 817«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

Всвязи с уточнением перечня мероприятий и объёмов финансирования по мероприятиям, в соответствииспостановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»,постановлением ПравительстваХанты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2012 № 482-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлениемадминистрациигородаНефтеюганска от10.02.2012№308 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска, их формирования и реализации»администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации городаНефтеюганска от 07.04.2011 № 817 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (с изм.на 18.10.2011 № 2933, на 14.12.2011 № 3545, на 20.06.2012 № 1675, на 17.09.2012 № 2650, на 31.10.2012 № 3115, на 27.11.2012 № 3374,на 13.12.2012 № 3530, на 27.05.2013 №483-п, на 13.06.2013 № 556-п)следующие изменения: в приложении:

1.1.В разделе «Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации целевой программы) паспорта долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (далее – Паспорт):

1.1.1.Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков до 102,0 тыс.м2.».

1.1.2.Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 4,789 км.».

1.1.3.Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,09 км.».

1.1.4.Дополнить раздел пунктом 8 следующего содержания:

«8.Количество капитально отремонтированных скважин – 3 ед.».

1.2.Раздел «Объёмы и источники финансирования Паспорта» изложить в следующей редакции:

«На реализацию целевой программы в 2011-2015 годах планируется направить 2 944 714,340тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 2 053 231,400тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

406 242,940тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

485 240,000 тыс. руб.

По годам:

2011 год – 718 077,7 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 211 677,6 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

33 560,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 426 574,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 171 149,9 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

249 224,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 843 229,640тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 763 825,900 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

73 203,740тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,000 тыс. руб.

2014 год – 579 248,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 548 907,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

30 341,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.

2015 год – 377 585,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 357 671,000тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

19 914,000тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.».

1.3.Абзац 3 раздела 2 «Основные цели и задачи целевой программы) целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«В ходе реализации целевой программы планируется начать модернизацию существующей станции обезжелезивания, строительство сетей газоснабжения, тепло-,водоснабжения, канализации, электроснабжения, строительство канализационной насосной станции, провести реконструкцию участков существующих сетей теплоснабжения, водоотведения, приступить к строительству канализационных очистных сооружений, что позволит до окончания срока реализации целевой программы достичь следующих показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы:

1.Сокращение числа аварий, отказов и повреждений:

-в системе водоотведения с 13,8 до 13,6 на километр сетей.

2.Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене:

-водоотведения – до 34,02%.

3.Снижение износа сетей:

-водоотведения – до 72,98 %.

4.Увеличение протяжённости газопроводов в 11а микрорайоне города до 8,54 км.

5.Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков до 102,0тыс. кв.м.

6.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 4,789 км.

7.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,09 км.

8.Количество капитально отремонтированных скважин – 3 ед.».

1.4.Абзац 4 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы» Программы изложить в следующей редакции:

«ОбщийобъёмфинансированиямероприятийПрограммысоставляет:

2 944 714,340тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 2 053 231,400тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

406 242,940тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

485 240,000 тыс. руб.

По годам:

2011 год – 718 077,7 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 211 677,6 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

33 560,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 426 574,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 171 149,9 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

249 224,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 843 229,640тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 763 825,900 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

73 203,740тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,000 тыс. руб.

2014 год – 579 248,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 548 907,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

30 341,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.

2015 год – 377 585,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 357 671,000тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

19 914,000тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.».

1.5.В разделе 6 «Оценка ожидаемой эффективности целевой программы» Программы:

1.5.1.В пункте 6 слова «в 2015 году – до 9 га» заменить словами «в 2015 году – до 10,2 га».

1.5.2.Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 4,789 км.».

1.5.3.Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8.Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,09 км.».

1.5.4.Дополнить раздел пунктом 9 следующего содержания:

«9.Количество капитально отремонтированных скважин – 3 ед.».

1.6.Приложение 1 к целевой программе «Целевые показатели долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7.Приложение 2 к целевой программе «Основные программные мероприятия» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации городаС.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Исполняющий обязанности главы

администрации города С.П.Сивков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от23.09.2013 № 1058-п

Целевые показатели

долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой программы | Значение показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед/км:  в системе водоотведения | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 2 | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, %:  водоотведения | 35 | 35 | 34,56 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 3 | Снижение износа сетей, %:  водоотведения | 73 | 72,997 | 72,99 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 |
| 4 | Увеличение протяженности газопроводов в 11а микрорайоне города, км | 0,42 | 0,42 | 4,761 | 7,128 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га | 1,0 | 1,34 | 2,11 | 2,6 |  | 10,2 | 10,2 |
| 6 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0 | 0 | 2,347 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 |
| 7 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год, тыс.м² | 10,0 | 13,4 | 21,1 | 26,0 |  | 102,0 | 102,0 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 23.09.2013 № 1058-п

Основные программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия Программы | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) по годам | | | | | | Источник финансирова-ния | |
| Всего | в том числе | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Цель 1.Обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения  объёмов жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7.  Реестровый № 522074 | департамент градостроительства администрации города | 2011-2014 | 273 169,000 | 0,0 | 0,0 | 162 090,000 | 111 079,0 | 0,0 | | бюджет автономного округа |
| 227 829,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 8 531,000 | 5 846,0 | 0,0 | | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 500 998,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 170 621,000 | 116 925,0 | 0,0 | |  |
| 1.2 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7.  Реестровый № 522074 (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3 | Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён  ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Субсидия на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011- 2013 годы» (Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс), в т.ч. ПИР | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011-2013 | 15 300,000 | 3 100,0 | 6 100,0 | 6 100,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
| 12 400,000 | 0,0 | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён  ныевнебюджет  ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 27 700,000 | 3 100,0 | 12 300,0 | 12 300,000 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А, Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён  ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  (I этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 21 905,600 | 2 643,3 | 19 262,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 153,100 | 139,1 | 1 014,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 23 058,700 | 2 782,4 | 20 276,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  (II этап) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  (III этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2013-2014 | 26 702,000 | 0,0 | 0,0 | 3 885,000 | 22 817,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 405,000 | 0,0 | 0,0 | 204,000 | 1 201,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 28 107,000 | 0,0 | 0,0 | 4 089,000 | 24 018,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.9 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  (IV этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 14 776,200 | 12 314,0 | 2 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 881,100 | 648,1 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 15 657,300 | 12 962,1 | 2 695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 137 662,000 | 96 405,3 | 41 256,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 7 670,000 | 5 074,0 | 2 596,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 145 332,000 | 101 479,3 | 43 852,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Канализационно-очистные сооружения производительностью  50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске  (1 этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2015 | 1 173 122,000 | 0,0 | 0,0 | 443 885,000 | 390 197,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
| 62 865,500 | 0,0 | 1 122,5 | 23 362,000 | 20 537,0 | 17 844,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
| 450 000,000 | 450 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён  ные  внебюджет  ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 685 987,500 | 450 000,0 | 1 122,5 | 467 247,000 | 410 734,0 | 356 884,0 |  |
| 1.12 | Канализационно-очистные сооружения производитель-ностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске  (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 20 282,300 | 0,0 | 20 282,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 067,500 | 0,0 | 1 067,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 21 349,800 | 0,0 | 21 349,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.1 | Водопроводные сети 13 мкр, к ж.д 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 44, 61, 62, 63, 64, 67  (Инв. № 70316) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 673,600 | 0,0 | 2 673,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 140,700 | 0,0 | 140,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 814,300 | 0,0 | 2 814,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.2 | Водопроводные сети 16а мкр., к ж.д. 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 535,400 | 0,0 | 1 535,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 80,800 | 0,0 | 80,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 616,200 | 0,0 | 1 616,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.3 | Хозпитьевой водопровод по ул.Аржанова от ул.Нефтяников до ул.Мамонтовская  (Инв.№ 3193) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 9 025,500 | 0,0 | 9 025,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 475,000 | 0,0 | 475,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 9 500,500 | 0,0 | 9 500,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13.4 | Сети водоснабжения к ж/д 37, 40-43 в 12 микрорайоне, участок кольцующего водопровода от ВК на ул.Аржанова до ВК у жилого дома 37 и далее до ВК у жилого дома 38  (Инв.№ 30069) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 775,300 | 0,0 | 2 775,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 146,100 | 0,0 | 146,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 921,400 | 0,0 | 2 921,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.5 | Водопроводные сети 11б микрорайона, г.Нефтеюганск, в районе жилых домов 14, 33 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 291,800 | 0,0 | 1 291,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 68,000 | 0,0 | 68,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 359,800 | 0,0 | 1 359,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.6 | Самотечный канализационный  коллектор № 2, по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 132,200 | 0,0 | 2 132,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 112,200 | 0,0 | 112,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 244,400 | 0,0 | 2 244,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК» (капитальный ремонт смесителя вихревого типа для смешивания хим. реагентов) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 623,500 | 0,0 | 623,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 32,800 | 0,0 | 32,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 656,300 | 0,0 | 656,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.8 | Хозбытовая канализация.  Инв. № 3183 (капитальный ремонт колодцев по ул. Нефтяников в 14 мкр.) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 225,000 | 0,0 | 225,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 11,900 | 0,0 | 11,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 236,900 | 0,0 | 236,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города, департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 68 766,500 | 0,0 | 32 826,8 | 35 939,700 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 3 619,263 | 0,0 | 1 727,7 | 1 891,563 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 72 385,763 | 0,0 | 34 554,5 | 37 831,263 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения строения 46, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск,  13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 6 290,700 | 0,0 | 6 290,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 331,100 | 0,0 | 331,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 6 621,800 | 0,0 | 6 621,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения строения 9, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск,  13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 820,600 | 0,0 | 820,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 43,200 | 0,0 | 43,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 863,800 | 0,0 | 863,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения строения 30, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск,  1 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 882,300 | 0,0 | 882,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 46,400 | 0,0 | 46,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 928,700 | 0,0 | 928,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.4 | Капитальный ремонт участка канализации в 16а микрорайоне г.Нефтеюганска в районе ж/д 79 г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 907,300 | 0,0 | 1 907,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 100,400 | 0,0 | 100,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 007,700 | 0,0 | 2 007,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.5 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 1) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,800 | 0,0 | 2 509,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,900 | 0,0 | 2 641,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.6 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 2) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 3) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.8 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака  коагулянта № 4) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.9 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака  коагулянта № 5) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.10 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака  коагулянта № 6) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.11 | Скважина артезианская  № 7497. Инв. № 40876 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.12 | Скважина артезианская  № 7209. Инв. № 40883 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.13 | Скважина артезианская  № 20-526. Инв. № 225 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д.№№ 6,7,8,10,12,13,14,20,21, 22,44,61,62,63,64,67 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 6,13,22). Инв. №70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 5 657,751 | 0,0 | 0,0 | 5 657,751 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 297,776 | 0,0 | 0,0 | 297,776 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 955,527 | 0,0 | 0,0 | 5 955,527 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д. №№ 30,33,34,42,43,45,52, 53,54,56 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 42,43,45,54). Инв. №70317 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 563,893 | 0,0 | 0,0 | 3 563,893 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 187,573 | 0,0 | 0,0 | 187,573 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 751,466 | 0,0 | 0,0 | 3 751,466 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.16 | Капитальный ремонт водопроводных сетей  13 мкр., ж.д.6,7,8,10,12,13,14,20,21, 22,44,61,62,63,64,67 (участок от ВК сущ. к ж.д. 44,61,62,64,67). Инв. №70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 4 791,417 | 0,0 | 0,0 | 4 791,417 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 252,180 | 0,0 | 0,0 | 252,180 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 043,597 | 0,0 | 0,0 | 5 043,597 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.17 | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр., ж/д 1,9,10,11,12,25,27,29 (участок от ВК сущ. к ж.д. 9,10,11,12). Инв.№3397 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 331,394 | 0,0 | 0,0 | 3 331,394 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 175,337 | 0,0 | 0,0 | 175,337 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 506,731 | 0,0 | 0,0 | 3 506,731 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.18 | Капитальный ремонт скважины №20-163. Инв. №70239 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.19 | Капитальный ремонт подземного водозабора  №20-164. Инв. №259 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.20 | Капитальный ремонт артезианской скважины  №20-528. Инв. №257 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.21 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении (участок от ТК 13-63 к ж.д. 63 в 13 мкр.). Инв. № 30219 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 36,453 | 0,0 | 0,0 | 36,453 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 729,054 | 0,0 | 0,0 | 729,054 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.22 | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр. ж.д. № 14,15,16,17,18,19. Инв. № 70248 (участок водопровода к ж.д. № 16,17,18,19) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 543,436 | 0,0 | 0,0 | 2 543,436 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 133,865 | 0,0 | 0,0 | 133,865 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 677,301 | 0,0 | 0,0 | 2 677,301 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.23 | Капитальный ремонт участка линейного объекта «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны». Инв.№ 30013 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 6 607,994 | 0,0 | 0,0 | 6 607,994 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 347,789 | 0,0 | 0,0 | 347,789 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 6 955,783 | 0,0 | 0,0 | 6 955,783 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.24 | Капитальный ремонт линейного объекта «Канализационные сети  11 мкр.ж.д. 63,64,65,66,67,69,70,74,95,96,97,100». Инв.№ 70411 | | | департамент градостроительства администрации города | | | 2013 | 237,352 | | 0,0 | | 0,0 | | 237,352 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 12,492 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,492 | 0,0 | 0,0 | бюджет  муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: | | |  | | |  | 249,844 | | 0,0 | | 0,0 | | 249,844 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Реконструкция электротехнического оборудования нежилого строения  (14 мкр., 15/1-57,4 кв.м.) | | | департамент градостроительства администрации города | | | 2012 | 21 253,000 | | 0,0 | | 21 253,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: | | |  | | |  | 21 253,000 | | 0,0 | | 21 253,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Тепловые сети 2дУ530 по ул.Набережная от МК 16а-5 до МК 15-18 Нефтяников по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Набережная, мкр.16, 16а | | | департамент градостроительства администрации города | | | 2013 | 3 715,732 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль  ного образования |
|  | Итого по мероприятию: | | |  | | |  | 3 715,732 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт объекта: «Канализационные сети 4 микрорайона от жилых домов № 36, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64. Реестр.№ 607216» | | | департамент градостроительства администрации города | | | 2013 | 2 568,065 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | | |  | | |  | 2 568,065 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по задаче 1 | | | | | | | 2 600 886,230 | | 606 616,5 | | 357 404,0 | | 728 304,730 | 551 677,0 | 356 884,0 |  |
|  | в том числе: | | | | | | | 1 759 185,600 | | 111 362,6 | | 116 090,3 | | 668 599,700 | 524 093,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
| 356 460,630 | | 22 413,9 | | 235 113,7 | | 53 505,030 | 27 584,0 | 17 844,0 | бюджет муниципального образования |
| 485 240,000 | | 472 840,0 | | 6 200,0 | | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечённые внебюджетные средства |
| Задача 2.Стимулирование долгосрочных частных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Частичное погашение процентных ставок по  привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | | департамент жилищно-  коммунального хозяйства администрации города | | ежегодно | | | 1 780,200 | | 0,0 | | 1 308,6 | | 471,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 1 780,200 | | 0,0 | | 1 308,6 | | 471,600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | ежегодно | | | 1 038,200 | | 0,0 | | 389,6 | | 648,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 1 038,200 | | 0,0 | | 389,6 | | 648,600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | | | |  | | | 2 818,400 | | 0,0 | | 1 698,2 | | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: | | | |  | | | 2 818,400 | | 0,0 | | 1 698,2 | | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная»,  электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор | | департамент градостроительства | | 2013 | | | 40,353 | | | 0,0 | | 0,0 | 40,353 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 40,353 | | | 0,0 | | 0,0 | 40,353 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная»,  электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) | | департамент градостроительства | | 2011-2012 | | | 33 663,300 | | | 30 420,0 | | 3 243,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 3 740,400 | | | 3 380,0 | | 360,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 37 403,700 | | | 33 800,0 | | 3 603,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная»,  электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) – ПИР, авторский надзор | | департамент градостроительства | | 2013 | | | 8,618 | | | 0,0 | | 0,0 | 8,618 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 8,618 | | | 0,0 | | 0,0 | 8,618 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», | | департамент градостроительства администрации города | | 2011-2013 | | | 6 324,800 | | | 6 324,8 | | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 2 738,995 | | | 702,8 | | 0,0 | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 | бюджет |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  | муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 9 063,795 | | | 7 027,6 | | 0,0 | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная»,  электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства) – ПИР, авторский надзор | | департамент градостроительства | | 2013 | | | 81,325 | | | 0,0 | | 0,0 | 81,325 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 81,325 | | | 0,0 | | 0,0 | 81,325 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная»,  электроснабжение микрорайона 11  (4 этап строительства) | | департамент градостроительства  администрации города | | 2011-2012 | | | 70 906,500 | | | 49 832,0 | | 21 074,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 7 878,900 | | | 5 536,9 | | 2 342,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 78 785,400 | | | 55 368,9 | | 23 416,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор | | департамент градостроительства  администрации города | | 2013 | | | 66,310 | | | 0,0 | | 0,0 | 66,310 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 66,310 | | | 0,0 | | 0,0 | 66,310 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.8 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2011-2013 | | | 57 713,800 | | | 13 738,2 | | 29 043,6 | 14 932,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 6 412,800 | | | 1 526,5 | | 3 227,3 | 1 659,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального  образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 64 126,600 | | | 15 264,7 | | 32 270,9 | 16 591,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (2 этап строительства) – ПИР, авторский надзор | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 9,909 | | | 0,0 | | 0,0 | 9,909 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального  образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 9,909 | | | 0,0 | | 0,0 | 9,909 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (3 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 16 705,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 16 705,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 856,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 856,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального  образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 18 561,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 18 561,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап)  (4 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 13 611,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 13 611,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 512,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 512,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 15 123,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 15 123,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.12 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV) (13 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 16 719,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 16 719,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 858,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 858,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 18 577,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 18 577,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13 | Электроснабжение 6 кВ для перевода нагрузок с ПС 35/6 кВ № 195 на ПС 35/6 кВ № 194 в т.ч. проектно-изыскательские работы) | | департамент градостроительства администрации города | | 2012 | | | 8 180,700 | | | 0,0 | | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 8 180,700 | | | 0,0 | | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14 | ПИР «Инженерное обеспечение 5 мкр. г.Нефтеюганска» | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 5 490,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 5 490,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 5 490,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 5 490,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15 | Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | | департамент градостроительства администрации города | | 2015 | | | 25 947,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 7 316,000 | 18 631,00 | бюджетавтономногоокруга |
| 2 883,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 813,000 | 2 070,000 | Бюджетмуниципальногообразования |
|  | Итогопомероприятию: | |  | |  | | | 28 830,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 8 129,000 | 20 701,000 |  |
| 3.16 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (5 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 18 906,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 18 906,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 2 101,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 2 101,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 21 007,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 21 007,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.17 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап)  (15 этап строительства) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013-2014 | | | 30 731,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 13 233,000 | 17 498,000 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 3 414,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 470,000 | 1 944,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 34 145,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 14 703,000 | 19 442,000 | 0,0 |  |
| 3.18 | КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная» (корректировка проекта) | | департамент градостроительства администрации города | | 2013 | | | 1 510,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: | |  | |  | | | 1 510,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | | | | | | | 341 009,710 | | | 111 461,2 | | 67 471,8 | 113 804,710 | 27 571,000 | 20 701,000 |  |
|  | в том числе: | | | | | | | 291 227,400 | | | 100 315,0 | | 53 361,4 | 94 106,000 | 24 814,000 | 18 631,000 | бюджет автономного округа |
|  |  | | | | | | | 49 782,310 | | | 11 146,2 | | 14 110,4 | 19 698,710 | 2 757,000 | 2 070,000 | бюджет  муниципальногообразования |
|  | Всего по программе | | | | | | | 2 944 714,340 | | | 718 077,7 | | 426 574,0 | 843 229,640 | 579 248,000 | 377 585,000 |  |
|  | в том числе: | | | | | | | 2 053 231,400 | | | 211 677,6 | | 171 149,9 | 763 825,900 | 548 907,000 | 357 671,000 | бюджет автономного округа |
| 406 242,940 | | | 33 560,1 | | 249 224,1 | 73 203,740 | 30 341,000 | 19 914,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  | | | | | | | 485 240,000 | | | 472 840,0 | | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён  ные  внебюджет  ные средства |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Департамент градостроительства администрации города | | | | | | | 2 882 941,640 | | | 692 137,7 | | 404 161,5 | 829 809,440 | 579 248,000 | 377 585,000 |  |
| 2 042 419,400 | | | 211 677,6 | | 161 458,1 | 762 705,700 | 548 907,000 | 357 671,000 | бюджет автономного округа |
|  |  | | | | | | | 390 522,240 | | | 30 460,1 | | 242 703,4 | 67 103,740 | 30 341,000 | 19 914,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  | | | | | | | | 450 000,000 | | 450 000,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | привлечён  ныевнебюджет  ные средства |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | | | | 53 358,400 | | 25 940,0 | | 13 998,2 | 13 420,200 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 818,400 | | 0,000 | | 1 698,2 | 1 120,200 | 0,000 | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  | | | | | | | | 15 300,000 | | 3 100,000 | | 6 100,000 | 6 100,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  | | | | | | | | 35 240,000 | | 22 840,000 | | 6 200,000 | 6 200,000 | 0,000 | 0,000 | привлечён  ныевнебюджет  ные средства |
|  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | | | | | | | | 8 414,300 | | 0,000 | | 8 414,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 993,600 | | 0,000 | | 7 993,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  | | | | | | | | 420,700 | | 0,000 | | 420,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет муниципального образования |