АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2013 										       № 1124-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений  в постановление администрации города  Нефтеюганска от 07.04.2011 № 817 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

В связи с изменением объёмов финансирования по мероприятиям, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.02.2012 № 308-нп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска, их формирования и реализации»  администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 07.04.2011 № 817 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 18.10.2011 № 2933, от 14.12.2011 № 3545, от 20.06.2012 № 1675, от 17.09.2012 № 2650, от 31.10.2012 № 3115, от 27.11.2012 № 3374, от 13.12.2012 № 3530, от 27.05.2013 № 483-п, от 13.06.2013 № 556-п, от 23.09.2013 № 1058-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.Раздел «Объёмы и источники финансирования  Паспорта»  изложить в следующей редакции:

«На реализацию целевой программы в 2011-2015 годах планируется направить 2 944 224,340 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 2 053 231,400 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

405 752,940 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

485 240,000 тыс. руб.

По годам:

2011 год – 718 077,7 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа –  211 677,6 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

33 560,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 426 574,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 171 149,9 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

249 224,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 842 739,640 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 763 825,900 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

72 713,740 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,000 тыс. руб.

2014 год – 579 248,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 548 907,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

30 341,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.

2015 год – 377 585,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 357 671,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

19 914,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.».

1.2.Абзац 4 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы»  изложить в следующей  редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет:

2 944 224,340 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 2 053 231,400 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

405 752,940 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

485 240,000 тыс. руб.

По годам:

2011 год – 718 077,7 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа –  211 677,6 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

33 560,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 426 574,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 171 149,9 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

249 224,1 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 842 739,640 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 763 825,900 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

72 713,740 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

6 200,000 тыс. руб.

2014 год – 579 248,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 548 907,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

30 341,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.

2015 год – 377 585,000 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 357 671,000 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования –

19 914,000 тыс. руб.;

привлечённые внебюджетные средства –

0 тыс. руб.».

1.3.Приложение № 2 к целевой  программе «Основные программные мероприятия» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

- Глава

- администрации города						                     В.А.Арчиков

- Приложение

- к постановлению

- администрации города

- от 10.10.2013 № 1124-п

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Цель 1.Обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074 | департамент градостроительства администрации города | 2011-2014 | 273 169,000 | 0,0 | 0,0 | 162 090,000 | 111 079,0 | 0,0 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 227 829,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 8 531,000 | 5 846,0 | 0,0 |  | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 500 998,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 170 621,000 | 116 925,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074 (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 |  | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Субсидия на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011- 2013 годы» (Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс), в т.ч. ПИР | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011-2013 | 15 300,000 | 3 100,0 | 6 100,0 | 6 100,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  |  | 12 400,000 | 0,0 | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 27 700,000 | 3 100,0 | 12 300,0 | 12 300,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А, Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (I этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 21 905,600 | 2 643,3 | 19 262,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 153,100 | 139,1 | 1 014,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 23 058,700 | 2 782,4 | 20 276,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (II этап) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (III этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2013-2014 | 26 702,000 | 0,0 | 0,0 | 3 885,000 | 22 817,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 405,000 | 0,0 | 0,0 | 204,000 | 1 201,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 28 107,000 | 0,0 | 0,0 | 4 089,000 | 24 018,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (IV этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 14 776,200 | 12 314,0 | 2 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 881,100 | 648,1 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 15 657,300 | 12 962,1 | 2 695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 137 662,000 | 96 405,3 | 41 256,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 7 670,000 | 5 074,0 | 2 596,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 145 332,000 | 101 479,3 | 43 852,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2015 | 1 173 122,000 | 0,0 | 0,0 | 443 885,000 | 390 197,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 62 865,500 | 0,0 | 1 122,5 | 23 362,000 | 20 537,0 | 17 844,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  |  | 450 000,000 | 450 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 685 987,500 | 450 000,0 | 1 122,5 | 467 247,000 | 410 734,0 | 356 884,0 |  |
| 1.12 | Канализационно-очистные сооружения производитель-ностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 20 282,300 | 0,0 | 20 282,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 067,500 | 0,0 | 1 067,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 21 349,800 | 0,0 | 21 349,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.1 | Водопроводные сети 13 мкр, к ж.д 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 44, 61, 62, 63, 64, 67 (Инв. № 70316) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 673,600 | 0,0 | 2 673,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 140,700 | 0,0 | 140,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 814,300 | 0,0 | 2 814,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.2 | Водопроводные сети 16а мкр., к ж.д. 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 535,400 | 0,0 | 1 535,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 80,800 | 0,0 | 80,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 616,200 | 0,0 | 1 616,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.3 | Хозпитьевой водопровод по ул.Аржанова от ул.Нефтяников до ул.Мамонтовская (Инв.№ 3193) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 9 025,500 | 0,0 | 9 025,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 475,000 | 0,0 | 475,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 9 500,500 | 0,0 | 9 500,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.4 | Сети водоснабжения к ж/д 37, 40-43 в 12 микрорайоне, участок кольцующего водопровода от ВК на ул.Аржанова до ВК у жилого дома 37 и далее до ВК у жилого дома 38 (Инв.№ 30069) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 775,300 | 0,0 | 2 775,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 146,100 | 0,0 | 146,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 921,400 | 0,0 | 2 921,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.5 | Водопроводные сети 11б микрорайона, г.Нефтеюганск, в районе жилых домов 14, 33 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 291,800 | 0,0 | 1 291,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 68,000 | 0,0 | 68,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 359,800 | 0,0 | 1 359,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.6 | Самотечный канализационный коллектор № 2, по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 132,200 | 0,0 | 2 132,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 112,200 | 0,0 | 112,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 244,400 | 0,0 | 2 244,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК» (капитальный ремонт смесителя вихревого типа для смешивания хим. реагентов) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 623,500 | 0,0 | 623,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 32,800 | 0,0 | 32,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 656,300 | 0,0 | 656,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.8 | Хозбытовая канализация. Инв. № 3183 (капитальный ремонт колодцев по ул. Нефтяников в 14 мкр.) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 225,000 | 0,0 | 225,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 11,900 | 0,0 | 11,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 236,900 | 0,0 | 236,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города, департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 68 766,500 | 0,0 | 32 826,8 | 35 939,700 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 3 619,263 | 0,0 | 1 727,7 | 1 891,563 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 72 385,763 | 0,0 | 34 554,5 | 37 831,263 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения строения 46, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 6 290,700 | 0,0 | 6 290,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 331,100 | 0,0 | 331,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 6 621,800 | 0,0 | 6 621,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения строения 9, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 820,600 | 0,0 | 820,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 43,200 | 0,0 | 43,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 863,800 | 0,0 | 863,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения строения 30, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 882,300 | 0,0 | 882,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 46,400 | 0,0 | 46,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 928,700 | 0,0 | 928,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.4 | Капитальный ремонт участка канализации в 16а микрорайоне г.Нефтеюганска в районе ж/д 79 г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 907,300 | 0,0 | 1 907,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 100,400 | 0,0 | 100,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 007,700 | 0,0 | 2 007,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.5 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 1) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,800 | 0,0 | 2 509,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,900 | 0,0 | 2 641,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.6 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 2) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 3) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.8 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 4) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.9 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 5) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.10 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 6) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.11 | Скважина артезианская № 7497. Инв. № 40876 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.12 | Скважина артезианская № 7209. Инв. № 40883 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.13 | Скважина артезианская № 20-526. Инв. № 225 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д.№№ 6,7,8,10,12,13,14,20,21, 22,44,61,62,63,64,67 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 6,13,22). Инв. №70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 5 657,751 | 0,0 | 0,0 | 5 657,751 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 297,776 | 0,0 | 0,0 | 297,776 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 955,527 | 0,0 | 0,0 | 5 955,527 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д. №№ 30,33,34,42,43,45,52, 53,54,56 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 42,43,45,54). Инв. №70317 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 563,893 | 0,0 | 0,0 | 3 563,893 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 187,573 | 0,0 | 0,0 | 187,573 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 751,466 | 0,0 | 0,0 | 3 751,466 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.16 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 44, 61, 62, 63, 64, 67 (участок от ВК сущ. к ж.д. 44, 61, 62, 64, 67). Инв. № 70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 4 791,417 | 0,0 | 0,0 | 4 791,417 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 252,180 | 0,0 | 0,0 | 252,180 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 043,597 | 0,0 | 0,0 | 5 043,597 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.17 | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр., ж/д 1, 9, 10, 11, 12, 25, 27, 29 (участок от ВК сущ. к ж.д. 9, 10, 11, 12). Инв.№ 3397 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 331,394 | 0,0 | 0,0 | 3 331,394 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 175,337 | 0,0 | 0,0 | 175,337 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 506,731 | 0,0 | 0,0 | 3 506,731 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.18 | Капитальный ремонт скважины № 20-163. Инв. № 70239 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.19 | Капитальный ремонт подземного водозабора № 20-164. Инв. № 259 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.20 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 20-528. Инв. № 257 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.21 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении (участок от ТК 13-63 к ж.д. 63 в 13 мкр.). Инв. № 30219 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 36,453 | 0,0 | 0,0 | 36,453 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 729,054 | 0,0 | 0,0 | 729,054 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.22 | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр. ж.д. № 14,15,16,17,18,19. Инв. № 70248 (участок водопровода к ж.д. № 16,17,18,19) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 543,436 | 0,0 | 0,0 | 2 543,436 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 133,865 | 0,0 | 0,0 | 133,865 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 677,301 | 0,0 | 0,0 | 2 677,301 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.23 | Капитальный ремонт участка линейного объекта «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны». Инв.№ 30013 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 6 607,994 | 0,0 | 0,0 | 6 607,994 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 347,789 | 0,0 | 0,0 | 347,789 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 6 955,783 | 0,0 | 0,0 | 6 955,783 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.24 | Капитальный ремонт линейного объекта «Канализационные сети 11 мкр.ж.д. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 95, 96, 97, 100». Инв.№ 70411 |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 | 237,352 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 237,352 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,492 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12,492 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 249,844 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 249,844 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Реконструкция электротехнического оборудования нежилого строения (14 мкр., 15/1-57,4 кв.м.) |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2012 | 21 253,000 |  | 0,0 |  | 21 253,000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 21 253,000 |  | 0,0 |  | 21 253,000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Тепловые сети 2дУ530 по ул.Набережная от МК 16а-5 до МК 15-18 Нефтяников по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Набережная, мкр.16, 16а |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 | 3 715,732 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 3 715,732 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт объекта: «Канализационные сети 4 микрорайона от жилых домов № 36, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64. Реестр.№ 607216» |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 | 2 568,065 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 2 568,065 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 2 600 886,230 |  | 606 616,5 |  | 357 404,0 |  | 728 304,730 | 551 677,0 | 356 884,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1 759 185,600 |  | 111 362,6 |  | 116 090,3 |  | 668 599,700 | 524 093,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 356 460,630 |  | 22 413,9 |  | 235 113,7 |  | 53 505,030 | 27 584,0 | 17 844,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 485 240,000 |  | 472 840,0 |  | 6 200,0 |  | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечённые внебюджетные средства |
| Задача 2.Стимулирование долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города |  | ежегодно |  |  | 1 780,200 |  | 0,0 |  | 1 308,6 |  | 471,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 1 780,200 |  | 0,0 |  | 1 308,6 |  | 471,600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | ежегодно |  |  | 1 038,200 |  | 0,0 |  | 389,6 |  | 648,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 1 038,200 |  | 0,0 |  | 389,6 |  | 648,600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 2 818,400 |  | 0,0 |  | 1 698,2 |  | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2 818,400 |  | 0,0 |  | 1 698,2 |  | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  | 40,353 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 40,353 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 40,353 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 40,353 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) |  | департамент градостроительства |  | 2011-2012 |  |  | 33 663,300 |  |  | 30 420,0 |  | 3 243,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 740,400 |  |  | 3 380,0 |  | 360,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 37 403,700 |  |  | 33 800,0 |  | 3 603,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  | 8,618 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 8,618 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 8,618 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 8,618 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от |  | департамент градостроительства |  | 2011-2013 |  |  | 6 324,800 |  |  | 6 324,8 |  | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) |  | администрации города |  |  |  |  | 2 738,995 |  |  | 702,8 |  | 0,0 | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 9 063,795 |  |  | 7 027,6 |  | 0,0 | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  | 81,325 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 81,325 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 81,325 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 81,325 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2011-2012 |  |  | 70 906,500 |  |  | 49 832,0 |  | 21 074,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 878,900 |  |  | 5 536,9 |  | 2 342,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 78 785,400 |  |  | 55 368,9 |  | 23 416,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 66,310 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 66,310 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 66,310 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 66,310 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2011-2013 |  |  | 57 713,800 |  |  | 13 738,2 |  | 29 043,6 | 14 932,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 412,800 |  |  | 1 526,5 |  | 3 227,3 | 1 659,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 64 126,600 |  |  | 15 264,7 |  | 32 270,9 | 16 591,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (2 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 9,909 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9,909 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 9,909 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9,909 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (3 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 16 705,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16 705,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 856,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 18 561,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 561,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (4 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 13 611,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 13 611,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 512,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 15 123,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15 123,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.12 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV) (13 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 16 719,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16 719,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 858,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 858,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 18 577,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 577,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13 | Электроснабжение 6 кВ для перевода нагрузок с ПС 35/6 кВ № 195 на ПС 35/6 кВ № 194 в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2012 |  |  | 8 180,700 |  |  | 0,0 |  | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 8 180,700 |  |  | 0,0 |  | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14 | ПИР «Инженерное обеспечение 5 мкр. г.Нефтеюганска» |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 5 000,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 5 000,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15 | Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2015 |  |  | 25 947,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7 316,000 | 18 631,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 883,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 813,000 | 2 070,000 | Бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 28 830,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 129,000 | 20 701,000 |  |
| 3.16 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (5 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 18 906,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 906,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 101,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 101,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 21 007,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 21 007,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.17 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013-2014 |  |  | 30 731,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 13 233,000 | 17 498,000 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 470,000 | 1 944,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 34 145,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 14 703,000 | 19 442,000 | 0,0 |  |
| 3.18 | КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная» (корректировка проекта) |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  | 1 510,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 1 510,000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 340 519,710 |  |  | 111 461,2 |  | 67 471,8 | 113 314,710 | 27 571,000 | 20 701,000 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 291 227,400 |  |  | 100 315,0 |  | 53 361,4 | 94 106,000 | 24 814,000 | 18 631,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 292,310 |  |  | 11 146,2 |  | 14 110,4 | 19 208,710 | 2 757,000 | 2 070,000 | бюджет муниципального образования |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 2 944 224,340 |  |  | 718 077,7 |  | 426 574,0 | 842 739,640 | 579 248,000 | 377 585,000 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2 053 231,400 |  |  | 211 677,6 |  | 171 149,9 | 763 825,900 | 548 907,000 | 357 671,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 405 752,940 |  |  | 33 560,1 |  | 249 224,1 | 72 713,740 | 30 341,000 | 19 914,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 485 240,000 |  |  | 472 840,0 |  | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Департамент градостроительства администрации города |  |  |  |  |  |  | 2 882 451,640 |  |  | 692 137,7 |  | 404 161,5 | 829 319,440 | 579 248,000 | 377 585,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 042 419,400 |  |  | 211 677,6 |  | 161 458,1 | 762 705,700 | 548 907,000 | 357 671,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 390 032,240 |  |  | 30 460,1 |  | 242 703,4 | 66 613,740 | 30 341,000 | 19 914,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,000 |  | 450 000,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |  |  |  |  | 53 358,400 |  | 25 940,0 |  | 13 998,2 | 13 420,200 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,400 |  | 0,000 |  | 1 698,2 | 1 120,200 | 0,000 | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,000 |  | 3 100,000 |  | 6 100,000 | 6 100,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 240,000 |  | 22 840,000 |  | 6 200,000 | 6 200,000 | 0,000 | 0,000 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города |  |  |  |  |  |  |  | 8 414,300 |  | 0,000 |  | 8 414,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 993,600 |  | 0,000 |  | 7 993,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,700 |  | 0,000 |  | 420,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | бюджет муниципального образования |