АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

11.10.2013 											№ 1140-п

г.Нефтеюганск

- О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 26.07.2011 № 1968 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы»

В связи с уточнением перечня мероприятий и изменением объёмов финансирования по мероприятиям, изменениями лимитов бюджетных обязательств на 2014 и 2015 годы, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.02.2012 № 308 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска, их формирования и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 26.07.2011 № 1968 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы»                             (с изменениями, внесёнными  постановлениями администрации города  Нефтеюганска от 20.06.2012 № 1674, от 19.09.2012 № 2699, от 07.11.2012                 № 3166, от 28.12.2012 № 3730, от 14.05.2013 № 412-п, от 28.05.2013 № 493-п, от 11.06.2013 № 547-п, от 01.07.2013 № 684-п, от 12.09.2013 № 1018-п):

1.1.Раздел «Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты  реализации Программы)» паспорта  долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы (далее – Программа) дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9.Увеличение площади благоустроенной  территории на 1540м2.

10.Увеличение протяжённости временных проездов на 150 п.м.».

1.2.Пункт 2 раздела  «Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты  реализации Программы)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«2.Количество благоустроенных  дворовых  территорий – 48 ед.».

1.3.Строку 4 раздела «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта Программы  изложить в следующей редакции:

«

| 2013 | 107 374,706 | 27 842,800 | 17 170,100 | 68 019,016 | 10 263,490 | 1 249,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.4.Строку 7 раздела «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта Программы  изложить в следующей редакции:

«

| Всего | 188 904,406 | 100 720,900 | 34 314,400 | 68 019,016 | 18 843,490 | 1 321,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.5.Строку 3 раздела «Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Увеличение доли благоустроенных  дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных  к  благоустройству –                  до 55%».

1.6.Часть 5 раздела 2 Программы  дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9.Увеличение площади благоустроенной  территории на 1540м2.

10.Увеличение протяжённости временных проездов на 150 п.м.».

1.7.Пункт 2  второго абзаца раздела  2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.Количество благоустроенных  дворовых  территорий – 48 ед.».

1.8.Первый абзац   части 4 Программы  изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы на весь период её реализации составляет 188 904,406 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 100 720,900 тыс. рублей;

2) за счёт  средств  бюджета города – 18 843,490 тыс. рублей;

3) за счёт средств  ООО «РН-ЮНГ» - 68 019,016 тыс. рублей;

4) за счёт средств собственников помещений многоквартирных домов – 1 321,000 тыс. рублей.

1.9.Четвёртый абзац   части 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования целевой программы на 2013 год –  107 374,706 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 27 842,800 тыс. рублей;

2) за счёт  средств бюджета города - 10 263,490 тыс. рублей;

3) за счёт средств  ООО «РН-ЮНГ» - 68 019,016 тыс. рублей;

4) за счёт средств собственников – 1 249,400 тыс. рублей.».

1.10.В седьмом абзаце части 4 Программы слова «47 дворовых территорий» заменить словами «48 дворовых территорий».

1.11.Раздел 5 Программы дополнить предложением:

«Финансовые средства в размере доли муниципального образования в общей долевой собственности на общее имущество собственников помещений  многоквартирного дома направляются на капитальный ремонт данного многоквартирного дома  из  средств  местного бюджета.».

1.12.Приложение № 1 к целевой программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.13.Приложение № 2 к целевой программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Глава администрации

города                                                                                              В.А.Арчиков

- Приложение 1

- к постановлению

- администрации города

- от 11.10.2013 № 1140-п

- Целевые показатели

- долгосрочной целевой программы

- города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы

| - № - п/ - п | - Наименование - показателей - результатов | - Базовый показатель на начало реализации Программы | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | - Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2011 - год | - 2012 - год | - 2013 - год |  | - 2014 - год | - 2015 - год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленным санитарным правилам и нормам, требованиям энергетической эффективности, кв.метров | - 0 | - 0 | - 0 | - 15565,7 | - 998,3 |  | - 6415,9 | - 22 979,9 |
| - 2. | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | - 0 | - 9 | - 27 | - 11 | - 1 |  | - 0 | - 48 |
| - 3 | - Увеличение протяженности ограждения на территории города в соответствии с утвержденным на градостроительной комиссии эскизом, м.п. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1010,0 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 1010,0 |
| - 4. | - Увеличение количества светильников уличного освещения, ед | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 | - 0 |  | - 0 | - 8 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 |
| - 5 | - Количество ледовых городков, искусственных елей и новогодней иллюминации для проведения праздничных новогодних мероприятий, городков | - 0 | - 0 | - 0 | - 7 | - 0 |  | - 0 | - 7 |
| - 6. | - Площадь асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, приведенного в соответствие действующей нормативно-технической документации, кв.метров | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1950,0 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 1950,0 |
| - 7. | - Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров, приведенного в соответствие действующей нормативно-технической документации – кв.метров | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3208,0 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 3208,0 |
| - 8. | - Увеличение протяжённости ливневой канализации на территории города, м | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 423,1 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 423,1 |
| - 9. | Увеличение площади благоустроенной территории – кв.метров | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1540,0 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 1540,0 |
| - 10. | - Увеличение протяжённости временных проездов - п.м | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 150,0 | - 0,0 |  | - 0,0 | - 150,0 |
| - Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, % | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,26 |  | - 1,31 | - 1,68 | - 1,68 |
| - 2. | - Сохранение доли софинансирования за счет средств собственников от общей стоимости капитального ремонта, % | - 0 | - 0 | - 0 | - 10 |  | - 10 | - 10 | - 10 |
| - 3. | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, % | - 0 | - 22 | - 44 | - 54 |  | - 55 | - 55 | - 55 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 4. | - Увеличение доли площади асфальтобетонных внутриквартальных - проездов в общей площади внутриквартальных проездов, предусмотренных к благоустройству, % | - 0 | - 0 | - 0 | - 1,7 |  | - 1,7 | - 1,7 | - 1,7 |
| - 5. | - Увеличение доли площади тротуаров в общей площади тротуаров, предусмотренных к благоустройству, % | - 0 | - 0 | - 0 | - 5,7 |  | - 5,7 | - 5,7 | - 5,7 |

- Приложение 2

- к постановлению

- администрации города

- от 11.10.2013 № 1140-п

- Основные мероприятия

- долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия Программы |  | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Цель 1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышение уровня благоустроенности территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Порядок приема, рассмотрения заявок по проведению капитального ремонта |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | без финансирования |
| Задача 2.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 2.1 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 1-4 |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 1 655,700 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1 655,700 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 54,900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 54,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 97,400 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 97,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  | 194,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 194,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 29,620 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 29,620 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| 2.2 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 8а-32 |  |  |  | 1194,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1194,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 22,727 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 22,727 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 40,073 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 40,073 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  | 139,600 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 139,600 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 10,840 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 10,840 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| 2.3 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 7-5 |  |  |  | 812,200 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 812,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 42,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 42,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 95,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 95,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 4,460 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 4,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 2.4 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 8-22 |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 5 984,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 5 984,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 315,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 315,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  | 700,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 700,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 55,200 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 55,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| 2.5 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 12-53 |  |  |  | 1 026,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1 026,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 54,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 54,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 120,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 120,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 11,560 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 11,560 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| 2.6 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 11а, ул.Киевская, дом № 1 |  |  |  | 306,400 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 306,400 |  |  | 0,000 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 16,100 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 16,100 |  |  | 0,000 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 35,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 35,800 |  |  | 0,000 |  | средства собственников |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 2.7 | Капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе для существенного повышения его энергетической эффективности по следующему адресу: 9-5 |  |  |  | 306,400 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 306,400 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 16,100 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,100 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 35,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 35,800 |  | средства собственников |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 13 265,600 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 12 549,000 |  |  | 358,300 |  |  | 358,300 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  | 11 285,500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 10 672,700 |  |  | 306,400 |  |  | 306,400 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 206,627 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 174,427 |  |  | 16,100 |  |  | 16,100 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 452,473 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 452,473 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | средства ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  | 1 321,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1 249,400 |  |  | 35,800 |  |  | 35,800 |  | средства собственников |
|  |  |  |  |  | 111,680 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 111,680 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | в т.ч.средства местного бюджета |
| Задача 3.Увеличение количества дворовых территорий, в которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 10-1, 2, 3, 4; 3-11, 16; 1-2, 3, 4, 5; 16а-68, 70, 71; 8-3, 4, 5; 7-1; 9-10, 14, 40; 8а-2, 3, 7; 5-9. |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 34 548,000 |  | 34 548,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 4 197,900 |  | 4 197,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 7-1, 2, 3, 4, 5, 6; 8-16, 17, 21, 22, 23; 8а-21, 22, 24, 25, 27; 8а-34, 35, 43, 44, 45, 46, 47; 12-6, 7, 9; 12-10, 44, 52, 53; 12-20, 26, 56; 12-33, 34, 35, 36; 14-2, 3, 4, 5, 8, 9; 14-21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; 14-30, 45, 48; 14-32, 33, 35, 36, 37, 38; 16а-75, 76, 77, 78, 79; 13-19; СУ-62, дом № 20; 6-1; 10-25; 8-10; 11-88; 13-55, 56; 9-29, 3; 9-28; 1-2, 3, 4, 5; 2а-пл.Юбилейная; 11а-28, 29; 14-50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59; 16-23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |  |  |  | 34 288,500 |  | 0,000 |  |  | 34 288,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 3 968,900 |  | 0,000 |  |  | 3 968,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
| 3.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 5-1, 2, 12; 9-22, 23, 26, 27; 10-25, 26; 10-прогимназия, 14-32, 33, 35, 36, 37, 38; 13-1 |  |  |  | 20 598,9 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 17 170,100 |  |  | 3 428,800 |  |  | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 2 288,8 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 907,800 |  |  | 381,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
| 3.4 | Приобретение и установка малых архитектурных форм |  |  |  | 2 193,265 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2 193,265 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.5 | Приобретение и установка спортивного оборудования |  |  |  | 967,956 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 967,956 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.6 | Приобретение и установка информационных щитов на детские площадки |  |  |  | 612,211 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 612,211 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.7 | Приобретение и установка малых архитектурных форм по адресу: 11 мкр., АТБ-6 |  |  |  | 231,537 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 231,537 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 3.8 | Ремонт детских и спортивных площадок |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 234,859 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 234,859 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.9 | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  | 3 341,279 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3 341,279 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.10 | Благоустройство дворовой территории по адресу: 11а микрорайон в районе домов № 10, 12, 18, 19, 20/1, 25, 26, 27, 28, 45 |  |  |  | 7 487,515 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 7 487,515 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 3.11 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ПНМК-6 в районе домов № 4, 5, 7, 8 |  |  |  | 3 276,430 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3 276,430 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 118 236,052 |  | 38 745,900 |  |  | 38 257,400 |  |  | 37 422,952 |  |  | 3 809,800 |  |  | 0,000 |  |
| в том числе |  |  |  |  | 89 435,400 |  | 34 548,000 |  |  | 34 288,500 |  |  | 17 170,100 |  |  | 3 428,800 |  |  | 0,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  | 34 314,400 |  | 0,000 |  |  | 17 144,300 |  |  | 17 170,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | в т.ч. средства Дорожного фонда |
|  |  |  |  |  | 10 455,600 |  | 4 197,900 |  |  | 3 968,900 |  |  | 1 907,800 |  |  | 381,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 18 345,052 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 18 345,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| Задача 4.Повышение уровня благоустроенности территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство купели |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 280,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 280,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.2 | Монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации (7 городков) |  |  |  | 3 000,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3 000,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.3 | Устройство ледовых городков (7 городков) |  |  |  | 5 000,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5 000,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.4 | Приобретение искусственных елей и новогодней иллюминации |  |  |  | 1 945,690 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 945,690 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 4.5 | Приобретение и установка ограждения в микрорайонах города |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 5 034,990 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5 034,990 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.6 | Набережная (площадки, тротуары, озеленение) - наружное освещение (ПИР) |  | департамент градостроительства |  | 670,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 670,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.7 | Ремонт автомобильных дорог (калейность) |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  | 2 204,353 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2 204,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.8 | Отсыпка песком и планировка территории с посадкой газонов у жилых домов № 9, 10 во 2 микрорайоне |  |  |  | 913,517 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 913,517 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.9 | Выравнивание дорог без покрытия в 4, 6 микрорайонах города (грейдирование) |  |  |  | 843,422 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 843,422 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.10 | Отсыпка и планировка территории в 14 мкр-не, ж.д.№50,51,53,54,56,57 и в 11а мкр-не, ж.д.20,21 |  |  |  | 848,313 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 848,313 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.11 | Поставка с монтажом декоративных систем освещения города |  |  |  | 1 444,927 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 444,927 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.12 | Устройство временного проезда к НГМБОУДОД «Детская школа искусств» в 11 микрорайоне |  |  |  | 1 419,841 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 419,841 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО«РН-ЮНГ» |
| 4.13 | Вертикальная планировка в 11б микрорайоне г.Нефтеюганска для индивидуального жилищного строительства |  | департамент градостроительства |  | 1 966,500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 966,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 4.14 | Кап.ремонт ливневой канализации в 1, 16 и 16а микрорайонах города |  |  |  | 6 405,765 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 6 405,765 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 31 977,318 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 31 977,318 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ОО «РН-ЮНГ» |
| в том числе |  |  |  |  | 31 977,318 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 31 977,318 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Задача 5.Асфальтирование внутриквартальных проездов и ремонт тротуаров на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт тротуаров на территории города |  |  |  |  | 9 160,342 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 9 160,342 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО«РН-ЮНГ» |
| 5.2 | Асфальтирование в микрорайонах города |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства |  |  | 5 848,424 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5 848,424 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ОО «РН-ЮНГ» |
| 5.3 | Благоустройство 12 микрорайона (устройство тротуара) |  |  |  |  | 2 235,407 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2 235,407 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО«РН-ЮНГ» |
| 5.4 | Благоустройство прилегающей территории, внутриквартальной дороги по адресу: 14 микрорайон у строящегося детского сада в 14 микрорайоне |  |  |  |  | 8 181,263 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8 181,263 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
| Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  | 25 425,436 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25 425,436 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  | 17 244,173 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 17 244,173 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  |  | 8 181,263 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8 181,263 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | местный бюджет |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 188 904,406 |  | 38 745,900 |  |  | 38 257,400 |  |  | 107 374,706 |  | 4 168,100 |  |  | 358,300 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  | 100 720,900 |  | 34 548,000 |  |  | 34 288,500 |  |  | 27 842,800 |  | 3 735,200 |  |  | 306,400 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 34 314,400 |  | 0,000 |  |  | 17 144,300 |  |  | 17 170,100 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | в т.ч. средства Дорожного фонда |
|  |  |  |  |  |  | 68 019,016 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 68 019,016 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  |  | 18 843,490 |  | 4 197,900 |  |  | 3 968,900 |  |  | 10 263,490 |  | 397,100 |  |  | 16,100 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 321,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 249,400 |  | 35,800 |  |  | 35,800 | средства собственников |
|  |  |  |  |  |  | 111,680 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 111,680 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | в т.ч.средства местного бюджета |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 100 720,900 |  | 34 548,00 |  |  | 34 288,500 |  |  | 27 842,800 |  | 3 735,200 |  |  | 306,400 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  | 34 314,400 |  | 0,000 |  |  | 17 144,300 |  |  | 17 170,100 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | в т.ч. средства Дорожного фонда |
|  |  |  |  |  |  | 58 976,751 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 58 976,751 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | ООО «РН-ЮНГ» |
|  |  |  |  |  |  | 18 843,490 |  | 4 197,90 |  |  | 3 968,900 |  |  | 10 263,490 |  | 397,100 |  |  | 16,100 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 321,0 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 249,400 |  | 35,800 |  |  | 35,800 | средства собственников |
|  |  |  |  |  |  | 111,680 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 111,680 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | в т.ч.средства местного бюджета |
| Департамент градостроительства |  |  |  |  |  | 9 042,265 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 9 042,265 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | средства «РН-ЮНГ» |