АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2013 											№ 943-пг.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации города  Нефтеюганска от 07.04.2011 № 817«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

В связи с уточнением перечня мероприятий и объёмов финансирования по мероприятиям, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», постановлением администрации города от 10.02.2012 № 308 «ОбутверждениипорядкапринятиярешенийоразработкедолгосрочныхцелевыхпрограммгородаНефтеюганска, их формирования и реализации» (с изм. на 24.10.2012 № 3015)администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации города Нефтеюганска от 07.04.2011 № 817 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (с изм. на 18.10.2011 № 2933, на 14.12.2011 № 3545, на 20.06.2012 № 1675, на 17.09.2012 № 2650, на 31.10.2012 № 3115, на 27.11.2012 № 3374,на 13.12.2012 № 3530, на 27.05.2013 №483-п, на 13.06.2013 № 556-п), изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

- Глава администрации города							В.А.Арчиков

|  | - Приложение - к постановлению - администрации города - от23.08.2013 № 943-п |
| --- | --- |

Долгосрочная

целевая программа  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

Паспорт

долгосрочной  целевой программы  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

| Наименование долгосрочной целевой программы | долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» (далее – целевая программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы, дата её утверждения | распоряжение администрации города Нефтеюганска от 03.03.2011 № 36-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2013 годы» |
| Разработчик целевой программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Муниципальный заказчик-координатор целевой программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Муниципальные заказчики целевой программы | департамент градостроительства администрации города департамент образования и молодёжной политики администрации города |
| Цели и задачи целевой программы | цель: обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства. задачи: 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 2.Стимулирование долгосрочных частных инвестиций. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства. |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации целевой программы) | Реализация целевой программы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих показателей: 1.Сокращение числа аварий, отказов и повреждений: -в системе водоотведения с 13,8 до 13,6 на километр сетей. 2.Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене: -водоотведения - до 34,02 %. 3.Снижение износа сетей: -водоотведения – до 72,98%; 4.Увеличение протяжённости газопроводов в 11а микрорайоне города до 8,54 км. 5.Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков до 102,0 тыс. кв.м. 6.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 5,496 км. 7.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,589 км. |
| Сроки реализации целевой программы | 2011-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования | На реализацию целевой программы в 2011-2015 годах планируется направить 2 988 606,689тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 2 093 016,240тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 410 350,449тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 485 240,000 тыс. руб. По годам: 2011 год – 718 077,7 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 211 677,6 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 33 560,1 тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 472 840,0 тыс. руб. 2012 год – 426 574,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 171 149,9 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 249 224,1 тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 6 200,0 тыс. руб. 2013 год – 848 861,989тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 769 176,240 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 73 485,749тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 6 200,000 тыс. руб. 2014 год – 596 315,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 564 267,5 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 32 047,5 тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 0 тыс. руб. 2015 год – 398 778,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 376 745,0 тыс. руб.; бюджет муниципального образования – 22 033,0тыс. руб.; привлечённые внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы | Повышение качества коммунального обслуживания потребителей муниципального образования город Нефтеюганск, увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков до 102,0тыс.кв.м. |

1.Характеристика

проблемы, на решение которой направлена  целевая программа

- Целевая программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

- Жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

- К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города следует отнести:

- -средний фактический  износ тепловых сетей – 76%;

- -проблемы, связанные с низкой теплопроводностью, обусловленной отложениями на поверхностях нагрева и на внутренних поверхностях трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления;

- -интенсивная внешняя коррозия трубопроводов, что существенно ограничивает срок их эксплуатации.

- Количество порывов трубопроводов тепловой сети в год выросло с              165 ед. в 1999 году  до 507 ед. в 2009 году. Большое  количество порывов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии. Количество аварий  на 1 км сети достигло 2,4.

- Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, составляет 39,8%, средний  показатель аварийности составляет 1,55 аварии на 1 км. сети. Уровень непроизводительных потерь воды составляет 6,73%.

- В городе Нефтеюганске питьевая вода  подаётся  в сеть   без  очистки. Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, в процентах  от общего количества отобранных проб составляет:

- -по санитарно-химическим показателям  - 41,2%;

- -по микробиологическим показателям – 0,2%.

- В связи с высоким износом  аварийность систем  водоотведения  достигла  на 1 км сетей в год – 13,8 ед./км.

- 50% сточных вод  сбрасываются  без очистки. Ежегодно в поверхностные водоёмы  от ОАО «Юганскводоканал»  поступает 7,68 тонн загрязняющих веществ.

Проведённый анализ теплоснабжения частного жилищного фонда 11а микрорайона города Нефтеюганска выявил необходимость газификации жилых домов частной  застройки. Это связано, в первую очередь, с отсутствием централизованного теплоснабжения части жилищного фонда (печное отопление), с низким качеством получаемых населением услуг по теплоснабжению. В большинстве случаев теплоснабжение населения, проживающего в частном секторе, осуществляется по самовольно  построенным трубопроводам, как строительство, так и эксплуатация этих трубопроводов  осуществляется без учёта требований нормативно-технической  документации. Выполнение мероприятий по газификации приведёт к созданию безопасных и благоприятных условий  проживания граждан, возможность использования газа для отопления и приготовления пищи, снижению затрат населения на коммунальные услуги.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором  развития жилищного строительства. Существует проблема отсутствия достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства.

- Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

2.Основные цели и задачи  целевой программы

В результате реализации целевой программы планируется достигнуть поставленной  цели: обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства.

Для достижения поставленной цели  необходимо  обеспечить решение задач:

1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

2.Стимулирование долгосрочных частных инвестиций.

3.Обеспечение  коммунальной  инфраструктурой территорий, предназначенных  для жилищного строительства.

В ходе реализации целевой программы планируется начать модернизацию существующей станции обезжелезивания, строительство сетей газоснабжения, тепло-,водоснабжения, канализации, электроснабжения, строительство канализационной насосной станции, провести реконструкцию участков существующих сетей теплоснабжения, водоотведения, приступить к строительству канализационных очистных сооружений, что позволит до окончания срока реализации целевой программы достичь следующих показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы:

1.Сокращение числа аварий, отказов и повреждений:

-в системе водоотведения с 13,8 до 13,6 на километр сетей.

2.Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене:

-водоотведения – до 34,02%.

3.Снижение износа сетей:

-водоотведения – до 72,98 %.

4.Увеличение протяжённости газопроводов в 11а микрорайоне города до 8,54 км.

5.Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков до 102,0тыс. кв.м.

6.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 5,496 км.

7.Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,589 км.

Целевые показатели приведены в приложении 1 к целевой программе.

Срок реализации целевой программы 2011-2015 годы, что позволит реализовать программные мероприятия.

Условиями прекращения реализации целевой программы являются досрочное достижение целей и задач целевой программы, изменение механизмов реализации целевой программы, а также отклонения в показателях, характеризующих эффективность реализации целевой программы, выявленные в результате ежеквартального мониторинга реализации целевой программы.

3.Программные мероприятия

Основные программные мероприятия приведены в приложении 2 к целевой программе и направлены на исполнение поставленных задач с целью достижения целевых показателей.

Программные мероприятия  в части водоснабжения и водоотведения частично сформированы  в соответствии с утверждённой решением Думы города Нефтеюганска от  23.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года»  и инвестиционными программами открытого акционерного общества «Юганскводоканал», утверждёнными   решением Думы  города Нефтеюганска от 24.11.2010 № 866-IV «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года» (с изм.на 29.05.2013№ 581-V).

4.Обоснование ресурсного обеспечения   целевой программы

Финансирование мероприятий целевой  программы  за счёт средств окружного бюджета осуществляется в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Уровень софинансирования реконструкции, расширения, модернизации и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджетов округа и муниципального образования определяется целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и составляет 95% - бюджет округа и 5% - бюджет муниципального образования,  уровень софинансирования мероприятий задачи 3 «Обеспечение  коммунальной  инфраструктурой территорий, предназначенных  для жилищного строительства» составляет: 90% - бюджет округа и 10% - бюджет муниципального образования. Помимо бюджетных средств предполагается привлечение внебюджетных источников финансирования: собственных средств организаций коммунального комплекса. Бюджетные средства направляются также на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В рамках мероприятий  целевой программы за счёт средств бюджета  автономного округа осуществляется:

-частичное погашение процентных ставок по привлекаемым организациями коммунального комплекса кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы по кредитам, выдаваемым кредитными организациями на срок не более 2 лет;

-возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам.

Субсидии из средств бюджета автономного округа предоставляются на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для обеспечения их бесперебойной работы  в соответствии с Планам мероприятий, согласованным с Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Уровень софинансирования автономным округом проведения капитального ремонта составляет 95%, уровень софинансирования  муниципальным образованием – 5%.

ОбщийобъёмфинансированиямероприятийПрограммысоставляет:

2 988 606,689тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга – 2 093 016,240тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования –  410 350,449тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 485 240,000тыс. руб.

Погодам:

2011 год – 718 077,7 тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга –  211 677,6 тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования – 33 560,1 тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 426 574,0 тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга – 171 149,9 тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования – 249 224,1 тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 848 861,989тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга – 769 176,240тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования – 73 485,749тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 6 200,000тыс. руб.

2014 год – 596 315,0тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга – 564 267,5тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования – 32 047,5тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 0 тыс. руб.

2015 год – 398 778,0тыс. руб., втомчисле:

бюджетавтономногоокруга – 376 745,0тыс. руб.;

бюджетмуниципальногообразования – 22 033,0тыс. руб.;

привлечённыевнебюджетныесредства – 0 тыс. руб.

5.Механизм реализации  целевой программы

Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы базируется на принципах партнёрства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органа местного самоуправления муниципального  образования и организаций коммунального комплекса.

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление отчётов о реализации мероприятий  целевой программы.

Организацию реализации целевой программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор целевой программы, контролирующий выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований, организационное руководство за реализацией программы.

Муниципальные заказчики  осуществляют текущее управление реализацией  целевой программы, несут ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, подготавливают и уточняют перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют затраты по программным мероприятиям, подготавливают отчётность о реализации целевой программы.

Средства бюджета автономного округа, безвозмездно переданные для частичного погашения  процентных ставок по привлекаемым организациями коммунального комплекса кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы по кредитам, выдаваемым кредитными организациями, направляются организациям коммунального комплекса, привлекшим кредитные ресурсы, в соответствии с муниципальными правовыми актами и (или) соглашениями (договорами) для  частичного погашения процентных ставок по кредитным ресурсам.

Средства бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа  (СУГ) для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам,  направляются  ГРО, осуществляющих реализацию населению СУГ, в соответствии с муниципальными правовыми актами и (или) соглашениями (договорами).  Доля возмещения из бюджета автономного округа недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению СУГ для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам, равна 100% в пределах выделенных лимитов.

6.Оценка ожидаемой эффективности целевой программы

Реализация целевой программы  позволит:

1.Повысить надёжность работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сократить число аварий, отказов и повреждений, в том числе:

в системе водоотведения:

в 2011 году – до 13,8 ед./км, в 2012 году – до 13,7 ед./км, в 2013-2015 годах – до 13,6 ед./км.

2.Обеспечить финансирование расширенного воспроизводства объектов коммунальной  инфраструктуры, позволяющего ликвидировать  накопившийся  недоремонт основных фондов и стабилизировать ежегодную замену изношенных фондов,  их модернизацию и строительство:

-снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в том числе: в 2011 году – до 35%, в 2012 году – до 34,56%, в 2013-2015 годах – до 34,02%;

-снижение износа сетей водоснабжения, в том числе: в 2011 году – до 72,997%, в 2012 году – до 72,99%, 2013-2015 годах – до 72,98%.

3.Выполнение мероприятий по газификации приведёт к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, возможности использования газа для отопления и приготовления пищи, снижению затрат населения на коммунальные услуги:

-увеличение протяженности газопроводов в 11А микрорайоне города, в том числе: в 2012 году – до 4,761 км, в 2013 году – до 7,128 км, в 2014 году – до 8,54 км.

4.Обеспечить доступность внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации программ модернизации коммунальной  инфраструктуры:

-привлечённые внебюджетные средства – 485 240,0  тыс. руб., в том числе:

2011 год –  472 840,0 тыс. руб.

2012 год – 6 200,0 тыс. руб.

2013 год – 6 200,0 тыс. руб.

5.Переориентировать бюджетную поддержку модернизации коммунальной  инфраструктуры на обеспечение доступности коммунальных ресурсов для потребителей и доступности долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса:

-привлечённые для реализации инвестиционной программы бюджетные средства составляют  15 300,0   тыс. руб., в том числе:

в 2011 году  - 3 100,0 тыс. руб.

в 2012 году  - 6 100,0 тыс. руб.

в  2013 году  - 6 100,0 тыс. руб.

6.Увеличить площадь подготовленных для строительства жилья земельных участков:

-увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, в том числе: в 2011 году – до 1,34 га, в 2012 году – до 2,11 га, в 2013 году – до 2,6 га, в 2015 году – до 10,2 га.

7.Увеличить протяжённость  капитально отремонтированных  сетей  водоснабжения до 5,496 км,  в том числе в 2012 году – до 2,347 км, в 2013 году –до 5,496 км.

8.Увеличить протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения  до 0,589 км, в том числе в 2013 году – до 0,589 км.

- Приложение 1

- к целевой программе

- Целевые показатели долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2015 годы»

| - № п/п | - Наименование показателей результатов | - Базовый показатель на начало реализации целевой программы | - Значение показателя по годам |  |  |  |  | - Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед/км: - в системе водоотведения | - 13,8 | - 13,8 | - 13,7 | - 13,6 | - 13,6 | - 13,6 | - 13,6 |
| - 2 | - Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, %: - водоотведения | - 35 | - 35 | - 34,56 | - 34,02 | - 34,02 | - 34,02 | - 34,02 |
| - 3 | - Снижение износа сетей, %: - водоотведения | - 73 | - 72,997 | - 72,99 | - 72,98 | - 72,98 | - 72,98 | - 72,98 |
| - 4 | - Увеличение протяженности газопроводов в 11а микрорайоне города, км | - 0,42 | - 0,42 | - 4,761 | - 7,128 | - 8,54 | - 8,54 | - 8,54 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 5 | - Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га | - 1,0 | - 1,34 | - 2,11 | - 2,6 |  | - 10,2 | - 10,2 |
| - 6 | - Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения, км | - 0 | - 0 | - 2,347 | - 5,496 | - 5,496 | - 5,496 | - 5,496 |
| - 7 | - Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, км | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,589 | - 0,589 | - 0,589 | - 0,589 |
|  | - Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год, тыс.м² | - 10,0 | - 13,4 | - 21,1 | - 26,0 |  | - 102,0 | - 102,0 |

- Приложение2

- к целевой программе

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.Цель 1.Обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074 | департамент градостроительства администрации города | 2011-2014 | 273 169,000 | 0,0 | 0,0 | 162 090,000 | 111 079,0 | 0,0 |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 227 829,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 8 531,000 | 5 846,0 | 0,0 |  | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 500 998,700 | 13 452,7 | 200 000,0 | 170 621,000 | 116 925,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074 (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 |  | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 | 1 432,670 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 19 000,000 | 19 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Субсидия на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011- 2013 годы» (Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс), в т.ч. ПИР | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011-2013 | 15 300,000 | 3 100,0 | 6 100,0 | 6 100,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  |  | 12 400,000 | 0,0 | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 27 700,000 | 3 100,0 | 12 300,0 | 12 300,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А, Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2011 | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджетные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 840,000 | 3 840,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (I этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 21 905,600 | 2 643,3 | 19 262,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 153,100 | 139,1 | 1 014,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 23 058,700 | 2 782,4 | 20 276,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (II этап) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 30 343,000 | 0,0 | 0,0 | 30 343,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 597,000 | 0,0 | 0,0 | 1 597,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 31 940,000 | 0,0 | 0,0 | 31 940,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (III этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2013-2014 | 26 702,000 | 0,0 | 0,0 | 3 885,000 | 22 817,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 405,000 | 0,0 | 0,0 | 204,000 | 1 201,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 28 107,000 | 0,0 | 0,0 | 4 089,000 | 24 018,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (IV этап) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 14 776,200 | 12 314,0 | 2 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 881,100 | 648,1 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 15 657,300 | 12 962,1 | 2 695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2011-2012 | 137 662,000 | 96 405,3 | 41 256,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 7 670,000 | 5 074,0 | 2 596,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 145 332,000 | 101 479,3 | 43 852,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства) | департамент градостроительства администрации города | 2011-2015 | 1 173 122,000 | 0,0 | 0,0 | 443 885,000 | 390 197,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 62 865,500 | 0,0 | 1 122,5 | 23 362,000 | 20 537,0 | 17 844,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  |  | 450 000,000 | 450 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 685 987,500 | 450 000,0 | 1 122,5 | 467 247,000 | 410 734,0 | 356 884,0 |  |
| 1.12 | Канализационно-очистные сооружения производитель-ностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (авторский надзор) | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 | 4 500,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 20 282,300 | 0,0 | 20 282,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 1 067,500 | 0,0 | 1 067,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 21 349,800 | 0,0 | 21 349,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.1 | Водопроводные сети 13 мкр, к ж.д 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 44, 61, 62, 63, 64, 67 (Инв. № 70316) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 673,600 | 0,0 | 2 673,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 140,700 | 0,0 | 140,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 814,300 | 0,0 | 2 814,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.2 | Водопроводные сети 16а мкр., к ж.д. 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 535,400 | 0,0 | 1 535,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 80,800 | 0,0 | 80,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 616,200 | 0,0 | 1 616,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.3 | Хозпитьевой водопровод по ул.Аржанова от ул.Нефтяников до ул.Мамонтовская (Инв.№ 3193) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 9 025,500 | 0,0 | 9 025,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 475,000 | 0,0 | 475,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 9 500,500 | 0,0 | 9 500,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.4 | Сети водоснабжения к ж/д 37, 40-43 в 12 микрорайоне, участок кольцующего водопровода от ВК на ул.Аржанова до ВК у жилого дома 37 и далее до ВК у жилого дома 38 (Инв.№ 30069) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 775,300 | 0,0 | 2 775,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 146,100 | 0,0 | 146,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 921,400 | 0,0 | 2 921,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.5 | Водопроводные сети 11б микрорайона, г.Нефтеюганск, в районе жилых домов 14, 33 | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 291,800 | 0,0 | 1 291,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 68,000 | 0,0 | 68,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 359,800 | 0,0 | 1 359,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.6 | Самотечный канализационный коллектор № 2, по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 132,200 | 0,0 | 2 132,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 112,200 | 0,0 | 112,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 244,400 | 0,0 | 2 244,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК» (капитальный ремонт смесителя вихревого типа для смешивания хим. реагентов) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 623,500 | 0,0 | 623,5 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 32,800 | 0,0 | 32,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 656,300 | 0,0 | 656,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.8 | Хозбытовая канализация. Инв. № 3183 (капитальный ремонт колодцев по ул. Нефтяников в 14 мкр.) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 225,000 | 0,0 | 225,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 11,900 | 0,0 | 11,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 236,900 | 0,0 | 236,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: | департамент градостроительства администрации города, департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 68 766,500 | 0,0 | 32 826,8 | 35 939,700 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 3 619,263 | 0,0 | 1 727,7 | 1 891,563 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 72 385,763 | 0,0 | 34 554,5 | 37 831,263 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения строения 46, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 6 290,700 | 0,0 | 6 290,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 331,100 | 0,0 | 331,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 6 621,800 | 0,0 | 6 621,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения строения 9, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 13 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 820,600 | 0,0 | 820,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 43,200 | 0,0 | 43,2 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 863,800 | 0,0 | 863,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения строения 30, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 микрорайон | департамент образования и молодёжной политики администрации города | 2012 | 882,300 | 0,0 | 882,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 46,400 | 0,0 | 46,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 928,700 | 0,0 | 928,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.4 | Капитальный ремонт участка канализации в 16а микрорайоне г.Нефтеюганска в районе ж/д 79 г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 1 907,300 | 0,0 | 1 907,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 100,400 | 0,0 | 100,4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 007,700 | 0,0 | 2 007,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.5 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 1) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,800 | 0,0 | 2 509,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,900 | 0,0 | 2 641,9 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.6 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 2) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.7 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 3) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14.8 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 4) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.9 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 5) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.10 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов, по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 7, территория базы ОАО «ЮВК». (Капитальный ремонт растворного бака коагулянта № 6) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 509,600 | 0,0 | 2 509,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 132,100 | 0,0 | 132,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 641,700 | 0,0 | 2 641,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.11 | Скважина артезианская № 7497. Инв. № 40876 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.12 | Скважина артезианская № 7209. Инв. № 40883 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.13 | Скважина артезианская № 20-526. Инв. № 225 (Капитальный ремонт) | департамент градостроительства администрации города | 2012 | 2 622,700 | 0,0 | 2 622,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 138,000 | 0,0 | 138,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 760,700 | 0,0 | 2 760,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д.№№ 6,7,8,10,12,13,14,20,21, 22,44,61,62,63,64,67 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 6,13,22). Инв. №70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 5 686,181 | 0,0 | 0,0 | 5 686,181 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 299,273 | 0,0 | 0,0 | 299,273 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 985,454 | 0,0 | 0,0 | 5 985,454 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д. №№ 30,33,34,42,43,45,52, 53,54,56 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 42,43,45,54). Инв. №70317 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 982,003 | 0,0 | 0,0 | 3 982,003 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 209,579 | 0,0 | 0,0 | 209,579 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 4 191,582 | 0,0 | 0,0 | 4 191,582 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.16 | Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 мкр., ж.д.№№ 6,7,8,10,12,13,14,20,21, 22,44,61,62,63,64,67 (участок от ВК сущ. к ж.д. № 44,61,62,64,67). Инв. №70316 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 5 070,283 | 0,0 | 0,0 | 5 070,283 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 266,857 | 0,0 | 0,0 | 266,857 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 5 337,140 | 0,0 | 0,0 | 5 337,140 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.17 | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр., ж/д 1,9,10,11,12,25,27,29 (участок от ВК сущ. к ж.д. №9,10,11,12). Инв.№3397 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 3 601,507 | 0,0 | 0,0 | 3 601,507 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 189,553 | 0,0 | 0,0 | 189,553 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 3 791,060 | 0,0 | 0,0 | 3 791,060 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.18 | Капитальный ремонт скважины №20-163. Инв. №70239 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.19 | Капитальный ремонт подземного водозабора №20-164. Инв. №259 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.20 | Капитальный ремонт артезианской скважины №20-528. Инв. №257 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | 2 837,954 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 149,366 | 0,0 | 0,0 | 149,366 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 | 2 987,320 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.21 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, прот. 25,0 м.п. в 2-х трубном исполнении (участок от ТК 13-54 к ж.д. №54 в 13 мкр.). Инв. №30285 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 509,763 | 0,0 | 0,0 | 509,763 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 26,830 | 0,0 | 0,0 | 26,830 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 536,593 | 0,0 | 0,0 | 536,593 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.22 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от ТКШк 13-10 к ж.д. №8 в 13 мкр.). Инв. № 30218 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 1 191,043 | 0,0 | 0,0 | 1 191,043 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 62,686 | 0,0 | 0,0 | 62,686 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 253,729 | 0,0 | 0,0 | 1 253,729 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.23 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от ТК 13-53 к ж.д. №50, 49 в 13 мкр.). Инв. № 30220 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 514,059 | 0,0 | 0,0 | 514,059 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 27,056 | 0,0 | 0,0 | 27,056 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 541,115 | 0,0 | 0,0 | 541,115 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.24 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от ТК 13-39 к ж.д. №39, 42 в 13 мкр.). Инв. № 30221 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 699,499 | 0,0 | 0,0 | 699,499 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 36,816 | 0,0 | 0,0 | 36,816 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 736,315 | 0,0 | 0,0 | 736,315 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.25 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от ТК 13-63 к ж.д. №63 в 13 мкр.). Инв. № 30219 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | 692,601 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 36,453 | 0,0 | 0,0 | 36,453 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 729,054 | 0,0 | 0,0 | 729,054 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.26 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от МК 12-13 к ж.д. №1, 2 в 13 мкр.). Инв. № 30216 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 2 083,997 | 0,0 | 0,0 | 2 083,997 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 109,684 | 0,0 | 0,0 | 109,684 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 2 193,681 | 0,0 | 0,0 | 2 193,681 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.27 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от ТК 13-18 к ж.д. №18, 19 в 13 мкр.). Инв. № 30225 | департамент градостроительства администрации города | 2013 | 1 202,813 | 0,0 | 0,0 | 1 202,813 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 63,306 | 0,0 | 0,0 | 63,306 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 1 266,119 | 0,0 | 0,0 | 1 266,119 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.28 |  |  | Капитальный ремонт водопроводов 1 мкр. ж.д. № 14,15,16,17,18,19. Инв. № 70248 (участок водопровода к ж.д. № 16,17,18,19) |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2 192,089 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2 192,089 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,372 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 115,372 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,461 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2 307,461 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 |  |  | Реконструкция электротехнического оборудования нежилого строения (14 мкр., 15/1-57,4 кв.м.) |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 21 253,000 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 21 253,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 253,000 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 21 253,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 |  |  | Тепловые сети 2дУ530 по ул.Набережная от МК 16а-5 до МК 15-18 Нефтяников по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Набережная, мкр.16, 16а |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 3 715,732 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципаль ного образования |
|  |  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 715,732 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3 715,732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 |  |  | Капитальный ремонт объекта: «Канализационные сети 4 микрорайона от жилых домов № 36, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64. Реестр.№ 607216» |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2 568,065 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,065 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2 568,065 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608 826,230 |  |  |  | 606 616,5 |  |  |  | 357 404,0 | 736 244,730 | 551 677,0 | 356 884,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766 728,600 |  |  |  | 111 362,6 |  |  |  | 116 090,3 | 676 142,700 | 524 093,0 | 339 040,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 857,630 |  |  |  | 22 413,9 |  |  |  | 235 113,7 | 53 902,030 | 27 584,0 | 17 844,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 240,000 |  |  |  | 472 840,0 |  |  |  | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечённые внебюджетные средства |
| Задача 2.Стимулирование долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |  |  |  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |  | ежегодно | 1 780,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 308,6 |  |  | 471,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 780,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 308,6 |  |  | 471,600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам |  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |  |  | ежегодно | 1 038,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 389,6 |  |  | 648,600 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 389,6 |  |  | 648,600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 698,2 |  |  | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 698,2 |  |  | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
| Задача 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  |  |  |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  |  |  | 40,353 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 40,353 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,353 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 40,353 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (1 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства |  | 2011-2012 |  |  |  |  | 33 663,300 |  |  |  |  |  |  |  | 30 420,0 |  |  | 3 243,3 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 740,400 |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,0 |  |  | 360,4 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 403,700 |  |  |  |  |  |  |  | 33 800,0 |  |  | 3 603,7 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  |  |  |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  |  | 8,618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8,618 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8,618 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.4 | Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2011-2013 |  |  |  | 6 324,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 324,8 |  |  | 0,0 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 738,995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,8 |  |  | 0,0 |  | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 063,795 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 027,6 |  |  | 0,0 |  | 2 036,195 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  |  |  |  | департамент градостроительства |  | 2013 |  |  |  | 81,325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 81,325 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 81,325 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2011-2012 |  |  |  | 70 906,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 832,0 |  |  | 21 074,5 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 878,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 536,9 |  |  | 2 342,0 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 785,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 368,9 |  |  | 23 416,5 |  | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  |  |  | 66,310 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 66,310 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,310 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 66,310 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.8 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2011-2013 |  |  |  |  | 57 712,800 |  |  |  |  |  |  |  | 13 738,2 |  |  | 29 043,6 |  | 14 931,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 412,800 |  |  |  |  |  |  |  | 1 526,5 |  |  | 3 227,3 |  | 1 659,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 125,600 |  |  |  |  |  |  |  | 15 264,7 |  |  | 32 270,9 |  | 16 590,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (2 этап строительства) – ПИР, авторский надзор |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  |  |  | 9,909 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9,909 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,909 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9,909 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (3 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  |  |  | 15 021,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 15 021,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1 669,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 690,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 16 690,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (4 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  |  |  | 13 611,429 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 13 611,429 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512,381 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1 512,381 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 123,810 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 15 123,810 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.12 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV) (13 этап строительства) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2013 |  |  |  |  | 15 075,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 15 075,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 675,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1 675,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 750,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 16 750,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13 |  | Электроснабжение 6 кВ для перевода нагрузок с ПС 35/6 кВ № 195 на ПС 35/6 кВ № 194 в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  | 2012 |  |  |  |  | 8 180,700 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 180,700 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 8 180,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14 |  | ПИР «Инженерное обеспечение 5 мкр. г.Нефтеюганска» |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 5 490,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5 490,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 490,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5 490,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 43 678,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,000 | 26 004,0 | 17 674,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 853,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,000 | 2 889,0 | 1 964,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 531,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,000 | 28 893,0 | 19 638,0 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.17 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (5 этап строительства) |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 18 906,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 18 906,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 101,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2 101,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 007,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 21 007,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.18 |  | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  | 30 731,500 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 16 561,000 | 14 170,5 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,500 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 840,000 | 1 574,5 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 146,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 18 401,000 | 15 745,0 | 0,0 |  |
| 3.19 |  | КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная» (корректировка проекта) |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 1 510,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 510,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.20 |  | Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска |  |  |  | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 20 031,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 031,000 | бюджетавтономногоокруга |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 225,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 225,000 | бюджетмуниципальногообразования |
|  |  | Итогопомероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 256,000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 256,000 |  |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 269,520 |  |  |  |  |  |  | 111 461,2 |  |  | 67 471,8 | 113 804,520 | 44 638,0 | 41 894,000 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 661,329 |  |  |  |  |  |  | 100 315,0 |  |  | 53 361,4 | 94 105,429 | 40 174,5 | 37 705,000 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 608,191 |  |  |  |  |  |  | 11 146,2 |  |  | 14 110,4 | 19 699,091 | 4 463,5 | 4 189,000 | бюджет муниципального |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 2 988 606,689 | 718 077,7 | 426 574,0 | 848 861,989 | 596 315,0 | 398 778,000 |  |
|  | в том числе: | 2 093 016,240 | 211 677,6 | 171 149,9 | 769 176,240 | 564 267,5 | 376 745,000 | бюджет автономного округа |
|  |  | 410 350,449 | 33 560,1 | 249 224,1 | 73 485,749 | 32 047,5 | 22 033,000 | бюджет муниципального образования |
|  |  | 485 240,000 | 472 840,0 | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Департамент градостроительства администрации города | 2 926 833,989 | 692 137,7 | 404 161,5 | 835 441,789 | 596 315,0 | 398 778,0 |  |
|  |  | 2 082 204,240 | 211 677,6 | 161 458,1 | 768 056,040 | 564 267,5 | 376 745,0 | бюджет автономного округа |
|  |  | 394 629,749 | 30 460,1 | 242 703,4 | 67 385,749 | 32 047,5 | 22 033,0 | бюджет муниципального образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450 000,000 | 450 000,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 53 358,400 | 25 940,0 | 13 998,2 | 13 420,200 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2 818,400 | 0,0 | 1 698,2 | 1 120,200 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  | 15 300,000 | 3 100,0 | 6 100,0 | 6 100,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |
|  |  | 35 240,000 | 22 840,0 | 6 200,0 | 6 200,000 | 0,0 | 0,0 | привлечён ные внебюджет ные средства |
|  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | 8 414,300 | 0,0 | 8 414,3 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 7 993,600 | 0,0 | 7 993,6 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  | 420,700 | 0,0 | 420,7 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального образования |