

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

18.11.2014 № 1273-п

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»**

1. В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формировании и реализации, утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 № 80-нп, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 13.05.2014 № 547-п, от 20.06.2014 № 699-п, от 25.07.2014 № 850-п, от 22.09.2014 №1074-п, от 13.10.2014 № 1133-п, от 16.10.2014 № 1165-п, от 31.10.2014 № 1194-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»:

1.1.1.Строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнители муниципальной программы | 1. администрация города Нефтеюганска 2. департамент градостроительства администрации города 3. департамент образования и молодежной политики администрации города 4. комитет культуры администрации города 5. комитет физической культуры администрации города 6. департамент имущественных и земельных отношений администрации города |

».

1.1.2.Строку «Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | -Увеличение мощности станции обезжелезивания до 22800 м3/сут.;  -увеличение мощности канализационно-очистных сооружений до 25000 м3/сут.;  3)увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска до 11,6 км;  -увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения до 9,303 км;  -увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоотведения до 0,364 км;  -увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения до 0,737 км;  -снижение численности льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани, до 44500 чел.;  -снижение численности населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации, до 0;  -снижение объёма подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, до 0;  -снижение количества свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, до 20 ед.;  -снижение площади жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления, до 0;  -снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ, до 0;  -количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - 35 ед.;  -увеличение количества обследованных многоквартирных домов до 177 ед.;  -увеличение количества снесённых многоквартирных домов за счет бюджетных средств до 26 ед.;  -увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления до 0,05 км.;  -площадь земель общего пользования, подлежащаясодержанию - 2432,4 тыс.м2;  -ликвидация несанкционированных свалок – 374 м3;  -количество отремонтированных внутриквартальных проездов - 140,8 тыс.м2;  -количество отремонтированных (в т.ч. вновь созданных) пешеходных дорожек - 32,1 тыс.м2;  -количество высаженных деревьев и кустарников - 25(1000)шт.;  -количество вновь созданных детских игровых площадок - 15 шт.;  -количество вновь созданных детских спортивных площадок - 8 шт.;  -количество отремонтированных контейнерных площадок - 171шт.;  -количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие - 852шт.;  -количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов - 28 шт;  -увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом – до 118 домов. |

».

1.1.3.Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах: : 4 477 236,370 тыс.руб.  Объёмы финансирования по годам:  2014 год – 1 449 290,270 тыс.руб.  2015 год – 669 212,700 тыс.руб.  2016 год – 501 673,500 тыс.руб.  2017 год – 474 790,300 тыс.руб.  2018 год – 436 541,700 тыс.руб.  2019 год – 436 541,700 тыс.руб.   1. 2020 год – 509 186,200 тыс.руб. |

».

1.1.4.Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1)Доля воды, прошедшей очистку, в общем объёме воды, поданной в сеть - 100%;  2)доля стоков, прошедших очистку, в общем объёме сточных вод - 90%;  3)доля газифицированных жилых домов в общем количестве жилых домов, подлежащих газификации - 50%;  4)доля отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения от общего количества изношенных трубопроводов - 16%;  5)доля отремонтированных трубопроводов водоотведения от общего количества изношенных трубопроводов - 0,6%;  6)доля отремонтированных трубопроводов теплоснабжения от общего количества изношенных трубопроводов - 1,75%;  7)доля отремонтированных газопроводов низкого давления от общего количества газопроводов низкого давления требующих ремонта – 50%;  8)доля возмещения из бюджета услуг городской бани льготной категории населения от стоимости помывки - 50%;  9)доля населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации, от общего количества населения - 0%;  10)доля подвозимой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, от общего объёма реализованной воды - 0%;  11)доля площади жилых помещений, размер платы за которую установлен ниже, чем договором управления, от общей площади жилых помещений - 0%;  12)доля населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ, от общей численности населения - 0%;  13)доля отремонтированных жилых помещений от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту - 65%;  14)доля обследованных жилых помещений от общего количества помещений, подлежащих обследованию - 100%;  15)доля снесённых жилых домов от общего количества домов, признанных аварийными и подлежащими сносу - 100%;  16)доля отремонтированных внутриквартальных проездов от общего количества, подлежащих ремонту - 27,68%;  17)доля отремонтированных (в т.ч. вновь созданных) пешеходных дорожек от общего количества, подлежащих ремонту -10,91%;  18)доля ликвидированных свалок от общего количества, подлежащих ликвидации - 97%;  19)доля площади озеленённой территории от общей площади городских территорий - 82%;  20)доля светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие, от общего количества светильников, подлежащих замене - 63%;  21)доля вновь созданных спортивных площадок от общего количества, подлежащихремонту - 23,52%;  22)доля отремонтированных контейнерных площадок от общего количества, подлежащих ремонту - 100%;  23)доля вновь созданных детских площадок от общего количества, подлежащих ремонту - 17,23%;  24)доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества от многоквартирных домов вошедших в краткосрочный план – 100% |

».

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации города | В.А.Арчиков |

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 18.11.2014 № 1273-п

Целевые показатели

Муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результатов | | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы, на 01.01.2014 | | Значения показателя на конец года | | | | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год | |
| 2014 | 2015 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | | 2020 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | |
| 1. Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение мощности станции обезжелезивания | | куб.м./  сут. | 0 | | 0 | 22800 | | | 22800 | | 22800 | | 22800 | | 22800 | | | 22800 | | 22800 |
| 2. | Увеличение мощности канализационно-очистных сооружений | | куб.м./  сут | 0 | | 0 | 25000 | | | 25000 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | | | 25000 | | 25000 |
| 3. | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска | | км | 7,55 | | 8,96 | 9,98 | | | 11,6 | | 11,6 | | 11,6 | | 11,6 | | | 11,6 | | 11,6 |
| 4. | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | | км | 4,186 | | 4,366 | 4,366 | | | 7,376 | | 9,303 | | 9,303 | | 9,303 | | | 9,303 | | 9,303 |
| 5. | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | | км | 0,324 | | 0,364 | 0,364 | | | 0,364 | | 0,364 | | 0,364 | | 0,364 | | | 0,364 | | 0,364 |
| 6. | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | | км | 0,157 | | 0,425 | 0,737 | | | 0,737 | | 0,737 | | 0,737 | | 0,737 | | | 0,737 | | 0,737 |
| 7. | Снижение численности льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | | чел. | 45573 (плановый) | | 44658 | 44658 | | | 44658 | | 44500 | | 44500 | | 44500 | | | 44500 | | 44500 |
| 8. | Снижение численности населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации | | чел. | 1036 | | 1036 | 1036 | | | 1036 | | 750 | | 500 | | 250 | | | 0 | | 0 |
| 9. | Снижение объёмов подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения | | м3 | 600 | | 600 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| 10. | Уменьшение количества свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | | Ед. | 135 | | 110 | 110 | | | 110 | | 80 | | 50 | | 20 | | | 20 | | 20 |
| 11. | Снижение площади жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | | м2 | 73392 | | 72613 | 69027 | | | 69027 | | 54460 | | 36310 | | 18155 | | | 0 | | 0 |
| 12. | Снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ | | Чел. | 470 | | 470 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 13. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | | Ед. | 33 | | 35 | 35 | | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | | 35 | | 35 |
| 14. | Увеличение количества обследованных многоквартирных домов | | Ед. | 50 | | 148 | 158 | | | 177 | | 177 | | 177 | | 177 | | | 177 | | 177 |
| 15. | Увеличение количества снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | | Ед. | 5 | | 10 | 15 | | | 21 | | 26 | | 26 | | 26 | | | 26 | | 26 |
| 16. | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | | Км. | 0 | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |  | |
| 17. | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | | домов | 0 | | 0 | 13 | | | 35 | | 59 | | 79 | | | 99 | | 118 | | 118 |  | |
|  | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | | кг у.т./ тыс.руб. | 8,48 | | 7,68 | 5,75 | | | 5,74 | | 5,20 | | 4,65 | | 4,43 | | | 4,22 | | 4,22 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на  территории МО | | % | 99,5 | | 99,6 | 99,7 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 28,1 | | 33,2 | 35,4 | | | 47,4 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 53,8 | | 52,3 | 54,8 | | | 61,5 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | | % | 97,3 | | 98,1 | 98,0 | | | 97,9 | | 98,3 | | 98,5 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | | % | - | | 63,5 | 94,0 | | | 84,6 | | 79,7 | | 80,6 | | 71,5 | | | 71,5 | | 71,5 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | | т.у.т. | - | | - | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | | % | - | | - | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - |
| 17. | Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | | тыс.кВч | - | | - | - | | | - | | 2 987,21 | | 3 773,31 | | 7 546,63 | | | 11 319,94 | | 15 093,25 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | | тыс.руб. | - | | - | - | | | - | | 5,63 | | 7,12 | | 14,23 | | | 21,35 | | 28,47 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | | тыс.Гкал | - | | - | - | | | - | | 7,06 | | 8,92 | | 17,84 | | | 26,76 | | 35,68 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | | тыс.руб. | - | | - | - | | | - | | 4,82 | | 6,08 | | 12,17 | | | 18,25 | | 24,33 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | | тыс.м.куб | - | | - | - | | | - | | 107,37 | | 108,37 | | 109,37 | | | 110,37 | | 111,37 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | | тыс.руб. | - | | - | - | | | - | | 2 971,77 | | 3 753,81 | | 7 507,63 | | | 11 261,44 | | 15 015,25 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | | тыс.куб.м | - | | - | - | | | - | | 1,39 | | 1,75 | | 3,51 | | | 5,26 | | 7,02 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | | руб. | - | | - | - | | | - | | 0,003 | | 0,004 | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,02 |
| 18. | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | 0,400 | | 0,390 | 0,310 | | | 0,310 | | 0,301 | | 0,292 | | 0,283 | | | 0,278 | | 0,274 |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,4 | | 0,4 |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/  кв.м. | - | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | | - | 1,00 | | 1,03 | 1,29 | | | 1,29 | | 1,33 | | 1,37 | | 1,41 | | | 1,44 | | 1,46 |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | | куб.м./  чел. | 2,9 | | 2,47 | 2,31 | | | 2,31 | | 2,24 | | 2,17 | | 2,11 | | | 2,09 | | 2,07 |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | | куб.м./  чел. | 2,9 | | 2,9 | 2,9 | | | 2,9 | | 2,9 | | 2,9 | | 2,9 | | | 2,9 | | 2,9 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | | куб.м./  чел. | - | | -0,43 | -0,16 | | | 0,0 | | -0,069 | | -0,067 | | -0,065 | | | -0,021 | | -0,021 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | | куб.м./  чел. | - | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| C.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | | - | 1,00 | | 1,17 | 1,26 | | | 1,26 | | 1,29 | | 1,33 | | 1,38 | | | 1,39 | | 1,40 |
| C.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | | кВтч/чел | 183,8 | | 180,07 | 129,2 | | | 129,2 | | 125,3 | | 121,6 | | 117,9 | | | 116,7 | | 115,6 |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | | кВтч/чел | 183,8 | | 183,8 | 183,8 | | | 183,8 | | 183,8 | | 183,8 | | 183,8 | | | 183,8 | | 183,8 |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | | кВтч/чел | - | | -3,7 | -50,9 | | | 0,0 | | -3,9 | | -3,8 | | -3,6 | | | -1,2 | | -1,2 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | | кВтч/чел | - | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | | - | 1,00 | | 1,02 | 1,42 | | | 1,42 | | 1,47 | | 1,51 | | 1,56 | | | 1,57 | | 1,59 |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | | % | 97,3 | | 99,8 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | | % | 52,1 | | 54,2 | 58,2 | | | 66,1 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | | % | 42,6 | | 80,0 | 80,0 | | | 85,0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО | | % | - | | - | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| С.20.1. | для фактических условий | | % | 2,12 | | 2,27 | 2,36 | | | 1,77 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | | 1,70 | | 1,70 |
| С.20.1. | для сопоставимых условий | | % | 2,12 | | 1,97 | 1,90 | | | 1,37 | | 1,02 | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,57 | | 0,57 |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| С.21.1. | для фактических условий | | тыс.руб. | - | | -113 898 | 9 282 | | | -4 230 | | -4 230 | | -4 230 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | | тыс.руб. | - | | -122 466 | 10 357 | | | -6 102 | | -7 890 | | -10 201 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | | % | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | | тыс.руб. | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| С.24. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | | % | 0 | | 22,8 | 80,2 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| С.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | | ед. | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | | 5 | | 9 | | | 12 | | 15 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | | % | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1,5 | | 7,6 | | 13,6 | | | 18,2 | | 22,7 |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | % | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 20 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | | тыс.руб./ чел. | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 19. | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | | % | | 95,1 | 97,3 | 98,7 | | | 98,5 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 4,5 | 45,1 | 51,0 | | | 53,5 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 98,5 | 99,5 | 99,7 | | | 99,8 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | | % | | 89,3 | 92,7 | 89,8 | | | 87,6 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 7,5 | 10,5 | 24,5 | | | 23,8 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО | | % | | 53,8 | 52,3 | 54,8 | | | 58,9 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 70,5 | 64,6 | 54,6 | | | 26,3 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 29,5 | 35,4 | 45,4 | | | 73,7 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | | % | | 89,6 | 77,9 | 71,3 | | | 92,8 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | | % | | 0,9 | 3,5 | 5,0 | | | 5,2 | | 19,2 | | 75,1 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | | ед. | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 5 | | 53 | | | 172 | | 315 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | | % | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 11 | | | 36 | | 66 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0,3 | 0,3 | 0,270 | | | 0,267 | | 0,254 | | 0,251 | | 0,249 | | | 0,246 | | 0,244 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | | | 0,45 | | 0,45 | | 0,45 | | 0,45 | | | 0,45 | | 0,45 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.15.1 | для фактических условий | | Гкал/кв.м. | | - | 0,000 | -0,030 | | | -0,003 | | -0,013 | | -0,003 | | -0,003 | | | -0,002 | | -0,002 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | | Гкал/кв.м. | | - | 0,000 | -0,030 | | | -0,033 | | -0,046 | | -0,049 | | -0,051 | | | -0,054 | | -0,056 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.16.1. | для фактических условий | | Гкал/кв.м | | - | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | | Гкал/кв.м | | - | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.17.1. | для фактических условий | | - | | 1,50 | 1,50 | 1,67 | | | 1,68 | | 1,77 | | 1,79 | | 1,81 | | | 1,83 | | 1,84 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | | - | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | | 1,50 | | 1,50 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | куб.м/кв.м | | 2,875 | 2,893 | 2,624 | | | 2,493 | | 2,368 | | 2,132 | | 1,918 | | | 1,861 | | 1,824 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | куб.м/кв.м | | 3,100 | 3,100 | 3,100 | | | 3,100 | | 3,100 | | 3,100 | | 3,100 | | | 3,100 | | 3,100 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.20.1. | для фактических условий | | куб.м/кв.м | | - | 0,018 | -0,268 | | | -0,131 | | -0,125 | | -0,237 | | -0,213 | | | -0,058 | | -0,037 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | | куб.м/кв.м | | - | 0,018 | -0,251 | | | -0,382 | | -0,507 | | -0,743 | | -0,957 | | | -1,014 | | -1,051 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.21.1. | для фактических условий | | куб.м/кв.м | | - | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | | куб.м/кв.м | | - | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.22.1. | для фактических условий | | - | | 1,08 | 1,07 | 1,18 | | | 1,24 | | 1,31 | | 1,45 | | 1,62 | | | 1,67 | | 1,70 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | | - | | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | 1,08 | | 1,08 | | 1,08 | | 1,08 | | | 1,08 | | 1,08 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВтч/кв.м | | 70,63 | 61,56 | 56,49 | | | 53,67 | | 50,99 | | 45,89 | | 41,30 | | | 40,06 | | 39,26 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВтч/кв.м | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 80,00 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.25.1. | для фактических условий | | кВтч/кв.м | | - | -9,06 | -5,07 | | | -2,82 | | -2,68 | | -5,10 | | -4,59 | | | -1,24 | | -0,80 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | | кВтч/кв.м | | - | -9,06 | -14,13 | | | -16,96 | | -19,64 | | -24,74 | | -29,33 | | | -30,57 | | -31,37 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.26.1. | для фактических условий | | кВтч/кв.м | | - | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | | кВтч/кв.м | | - | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.27.1. | для фактических условий | | - | | 1,13 | 1,30 | 1,42 | | | 1,49 | | 1,57 | | 1,74 | | 1,94 | | | 2,00 | | 2,04 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | | - | | 1,13 | 1,13 | 1,13 | | | 1,13 | | 1,13 | | 1,13 | | 1,13 | | | 1,13 | | 1,13 |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | тыс.куб.м/ кв.м | | 0,010 | 0,011 | 0,010 | | | 0,010 | | 0,009 | | 0,008 | | 0,007 | | | 0,007 | | 0,007 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | тыс.куб.м/ кв.м | | 0,014 | 0,014 | 0,014 | | | 0,014 | | 0,014 | | 0,014 | | 0,014 | | | 0,014 | | 0,014 |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.30.1. | для фактических условий | | тыс.куб.м/ кв.м | | - | 0,0012 | -0,0014 | | | -0,0005 | | -0,0005 | | -0,0009 | | -0,0008 | | | -0,0002 | | -0,0001 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | | тыс.куб.м/ кв.м | | - | 0,0012 | -0,0002 | | | -0,0007 | | -0,0012 | | -0,0021 | | -0,0029 | | | -0,0032 | | -0,0033 |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| D.31.1. | для фактических условий | | тыс.куб.м/ кв.м | | - | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | | тыс.куб.м/ кв.м | | - | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| D.32.1. | для фактических условий | | - | | 1,33 | 1,19 | 1,36 | | | 1,43 | | 1,50 | | 1,67 | | 1,86 | | | 1,92 | | 1,95 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | | - | | 1,33 | 1,33 | 1,33 | | | 1,33 | | 1,33 | | 1,33 | | 1,33 | | | 1,33 | | 1,33 |
| 20. | Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | | т.у.т./кВтч | | - | - | | - | | - | - | | - | | - | | | - | | - | |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | | т.у.т./Гкал | | -4,30 | 0,60 | | 1,01 | | 6,70 | 0,00 | | -0,70 | | -0,35 | | | -0,35 | | -0,50 | |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | | кВтч | | 0 | 635 645 | | -854 459 | | -2 010 | -2 111 | | -2 216 | | -2 216 | | | -2 216 | | -2 216 | |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | | Гкал | | 0 | 1 700 | | -11 570 | | -150 | 8 100 | | -770 | | -1 170 | | | -1 160 | | -1 490 | |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | | куб.м. | | 0 | 127 486 | | 350 310 | | 133 192 | 0 | | -39 468 | | -26 312 | | | -26 312 | | -26 312 | |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | | кВтч | | -698 000 | -407 314 | | -43640 | | 0 | -89 919 | | -90 836 | | -90 836 | | | -90 836 | | -90 836 | |
| 21. | Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | | % | | - | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | | % | | - | 0 | | 100 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 22. | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | | Тыс.м2 | | 2432,4 | 2432,4 | | 2432,4 | | 2432,4 | 2432,4 | | 2432,4 | | 2432,4 | | | 2432,4 | | 2432,4 | |
| 23. | Ликвидация несанкционированных свалок | | м3 | | - | 1119,5 | | 374 | | 374 | 374 | | 374 | | 374 | | | 374 | | 3363,5 | |
| 24. | Количество отремонтированных внутриквартальных проездов | | Тыс.м2 | | 74,3 | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | | | 9,5 | | 140,8 | |
| 25. | Количество отремонтированных (в т.ч. вновь созданных) пешеходных дорожек | | Тыс.м2 | | 18,1 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | 32,1 | |
| 26. | Количество высаженных деревьев и кустарников | | Шт. | | - | 25  1000 | | 25  1000 | | 25  1000 | 25  1000 | | 25  1000 | | 25  1000 | | | 25  1000 | | 175  7000 | |
| 27. | Количество вновь созданных детских игровых площадок | | Шт. | | 0 | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 15 | |
| 28. | Количество вновь созданных детских спортивных площадок | | Шт. | | 0 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 8 | |
| 29. | Количество отремонтированных контейнерных площадок | | Шт. | | 31 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | | 20 | | 171 | |
| 30. | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | | Шт. | | 497 | 25 | | 80 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 852 | |
| 31. | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | | Шт. | | 0 | 28 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 28 | |
| 2.Показатели конечных результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля воды, прошедшей очистку, в общем объёме воды, поданной в сеть | | % | | 37 | 37 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 2. | Доля стоков, прошедших очистку, в общем объёме сточных вод | | % | | 47 | 47 | | 47 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | |
| 3. | Доля газифицированных жилых домов в общем количестве жилых домов, подлежащих газификации | | % | | 3,9 | 10 | | 15 | | 20 | 25 | | 30 | | 40 | | | 50 | | 50 | |
| 4. | Доля отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения от общего количества изношенных трубопроводов | | % | | 7,0 | 7,6 | | 7,6 | | 12,8 | 16 | | 16 | | 16 | | | 16 | | 16 | |
| 5. | Доля отремонтированных трубопроводов водоотведения от общего количества изношенных трубопроводов | | % | | 0,58 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | | 0,6 | | 0,6 | |
| 6. | Доля отремонтированных трубопроводов теплоснабжения от общего количества изношенных трубопроводов | | % | | 0,39 | 1,0 | | 1,75 | | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | | | 1,75 | | 1,75 | |
| 6. | Доля отремонтированных газопроводов низкого давления от общего количества газопроводов низкого давления требующих ремонта | | % | | 0 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | |
| 7. | Доля возмещения из бюджета услуг городской бани льготным категориям населения от стоимости помывки | | % | | 68 | 60 | | 60 | | 60 | 60 | | 57 | | 55 | | | 50 | | 50 | |
| 8. | Доля населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации, от общего количества населения | | % | | 0,82 | 0,81 | | 0,80 | | 0,79 | 0,60 | | 0,40 | | 0,20 | | | 0 | | 0 | |
| 9. | Доля подвозимой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, от общего количества населения | | % | | 0,007 | 0,007 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 10. | Доля площади жилых помещений, размер платы за которую установлен ниже, чем договором управления, от общей площади жилых помещений | | % | | 4 | 3,9 | | 3,7 | | 3,7 | 3,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | |
| 11. | Доля населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ, от общей численности населения | | % | | 0,09 | 0,09 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 12. | Доля отремонтированных жилых помещений от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту | | % | | 24,8 | 30 | | 35 | | 40 | 45 | | 50 | | 55 | | | 60 | | 65 | |
| 13. | Доля обследованных жилых помещений от общего количества помещений, подлежащих обследования | | % | | 28,2 | 39,4 | | 64,9 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | |
| 14. | Доля снесённых жилых домов от общего количества домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | | % | | 7,14 | 4,8 | | 11 | | 18,8 | 28 | | 53,6 | | 76,6 | | | 100 | | 100 | |
| 15. | Доля отремонтированных внутриквартальных проездов от общего количества, подлежащих ремонту | | % | | 14,59 | 16,49 | | 18,35 | | 20,22 | 22,08 | | 23,95 | | 25,82 | | | 27,68 | | 27,68 | |
| 16. | Доля отремонтированных пешеходных дорожек (в т.ч. вновь созданных) от общего количества, подлежащих ремонту | | % | | 7,8 | 8,32 | | 8,75 | | 9,18 | 9,61 | | 10,04 | | 10,48 | | | 10,91 | | 10,91 | |
| 17. | Доля ликвидированных свалок от общего количества, подлежащих ликвидации | | % | | 97 | 97 | | 97 | | 97 | 97 | | 97 | | 97 | | | 97 | | 97 | |
| 18. | Доля площади озеленённой территории от общей площади городских территорий | | % | | 82 | 82 | | 82 | | 82 | 82 | | 82 | | 82 | | | 82 | | 82 | |
| 19. | Доля светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие от общего количества светильников, подлежащих замене | | % | | 37 | 39 | | 45 | | 45 | 52 | | 56 | | 60 | | | 63 | | 63 | |
| 20. | Доля вновь созданных спортивных площадок от общего количества, подлежащих ремонту | | % | | 0 | 5,88 | | 8,82 | | 11,76 | 14,70 | | 17,64 | | 20,58 | | | 23,52 | | 23,52 | |
| 21. | Доля отремонтированных контейнерных площадок от общего количества, подлежащих ремонту | | % | | 18,13 | 29,82 | | 41,52 | | 53,21 | 64,91 | | 76,61 | | 88,30 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 22. | Доля вновь созданных детских площадок от общего количества, подлежащих ремонту | | % | | 0 | 3,44 | | 5,74 | | 8,04 | 10,34 | | 12,64 | | 14,94 | | | 17,23 | | 17,23 | |
| 23 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества от многоквартирных домов вошедших в краткосрочный план | % | | | 0 | 0  0 | | | 22 | 59,3 | 50 | | 66,9 | | 83,9 | | | 100 | | 100 | |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 18.11.2014 № 1273-п

Перечень

программных мероприятий города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия муниципальной программы | | Ответственный исполнитель (соиполни  тель) | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | | департамент градостроительства | | бюджет автономного округа | 681 434,000 | | 435 428,000 | | | 218 017,000 | | 27 989,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 456 593,855 | | 443 646,155 | | | 11 474,600 | | 1 473,100 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 138 027,855 | | 879 074,155 | | | 229 491,600 | | 29 462,100 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | | департамент градостроительства | | бюджет автономного округа | 81 450,383 | | 8 445,183 | | | 2 122,400 | | 38 177,500 | | 32 705,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 4 286,765 | | 444,465 | | | 111,700 | | 2 009,300 | | 1 721,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 85 737,148 | | 8 889,648 | | | 2 234,100 | | 40 186,800 | | 34 426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по задаче 1: | | | | | 1 223 765,003 | | 887 963,803 | | | 231 725,700 | | 69 648,900 | | 34 426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 59 472,150 | 7 234,050 | | 7 120,400 | | | 7 120,400 | | 7 120,400 | | 10 292,300 | 10 292,300 | 10 292,300 |
| 1.4 | Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 407,000 | 407,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 4,112 | 4,112 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 3 250,500 | 687,000 | | 811,300 | | | 855,800 | | 896,400 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по задаче 2: | | | | | 63 133,762 | 8 332,162 | | 7 931,700 | | | 7 976,200 | | 8 016,800 | | 10 292,300 | 10 292,300 | 10 292,300 |
|  | Итого по подпрограмме I: | | | | | 1 286 898,765 | 896 295,965 | | 239 657,400 | | | 77 625,100 | | 42 443,400 | | 10 292,300 | 10 292,300 | 10 292,300 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 766 541,883 | 444 967,183 | | 220 950,700 | | | 67 022,300 | | 33 601,700 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | местный бюджет | | | | | 520 356,882 | 451 328,782 | | 18 706,700 | | | 10 602,800 | | 8 841,700 | | 10 292,300 | 10 292,300 | 10 292,300 |
| Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 7 392,269 | 7 392,269 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ДИиЗО | | местный бюджет | 665,700 | 665,700 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства собственников | | | 93 536,610 | 93 536,610 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | | | 101 594,579 | 101 594,579 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 1 734, 600 | 0,000 | | 0,000 | | | 1 734,600 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 194,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 194,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 928,600 | 0,000 | | 0,000 | | | 1 928,600 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 214 319,059 | 38 300,359 | | 29 362,900 | | | 29 744,500 | | 30 114,400 | | 28 932,300 | 28 932,300 | 28 932,300 |
|  | Итого по задаче 1: | | | |  | 317 842,238 | 139 894,938 | | 29 362,900 | | | 31 673,100 | | 30 114,400 | | 28 932,300 | 28 932,300 | 28 932,300 |
| Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 24 071,000 | 2 285,000 | | 3 631,000 | | | 3 631,000 | | 3 631,000 | | 3 631,000 | 3 631,000 | 3 631,000 |
|  | Итого по задаче 2: | | | | | 24 071,000 | 2 285,000 | | 3 631,000 | | | 3 631,000 | | 3 631,000 | | 3 631,000 | 3 631,000 | 3 631,000 |
|  | Итого по подпрограмме II: | | | | | 341 913,238 | 142 179,938 | | 32 993,900 | | | 35 304,100 | | 33 745,400 | | 32 563,300 | 32 563,300 | 32 563,300 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 1 734,600 | 0,000 | | 0,000 | | | 1 734,600 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | местный бюджет | | | | | 246 642,028 | 48 643,328 | | 32 993,900 | | | 33 569,500 | | 33 745,400 | | 32 563,300 | 32 563,300 | 32 563,300 |
|  | средства собственников | | | | | 93 536,610 | 93 536,610 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | | администрация города Нефтеюганска | | местный бюджет | 3 900,00 | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| департамент образования и молодежной политики | | местный бюджет | 28 803,700 | 3 290,000 | | 2 955,000 | | | 3 050,000 | | 2 755,000 | | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 753,700 |
| комитет физической культуры и спорта | | местный бюджет | 9 290,000 | 700,000 | | 795,000 | | | 700,000 | | 795,000 | | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 |
| комитет культуры | | местный бюджет | 5 200,000 | 400,000 | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 | | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 2 011,108 | 661,108 | | 100,000 | | | 100,000 | | 250,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| департамент градостроительства | | местный бюджет | 140,000 | 140,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | | Итого: | 49 344,808 | 5 491,108 | | 4 550,000 | | | 4 550,000 | | 4 500,000 | | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 253,700 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 17 192,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 5 730,000 | 5 730,000 | 5 732,000 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 32 155,676 | 49,776 | | 300,000 | | | 300,000 | | 500,000 | | 10 335,300 | 10 335,300 | 10 335,300 |
| управляющие организации | | собственные средства | 145 408,900 | 19 772,700 | | 20 900,000 | | | 20 900,000 | | 20 900,000 | | 20 900,000 | 20 900,000 | 21 136,200 |
|  | | Итого: | 194 756,576 | 19 822,476 | | 21 200,000 | | | 21 200,000 | | 21 400,000 | | 36 965,300 | 36 965,300 | 37 203,500 |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | | ресурсоснабжающие организации | | собственные средства | 175 448,900 | 35 957,000 | | 23 240,000 | | | 23 240,000 | | 23 240,000 | | 23 240,000 | 23 240,000 | 23 291,900 |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 81 873,683 | 15 522,983 | | 2 000,000 | | | 700,000 | | 2 000,000 | | 2 000,000 | 2 000,000 | 57 650,700 |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | | специализированные организации | | собственные средства | 1 000,000 | 1 000,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 600,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
| местный бюджет | 16 750,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 150,000 | | 0,000 | | 150,000 | 150,000 | 16 000,000 |
| Итого: | 17 350,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 150,000 | | 0,000 | | 150,000 | 150,000 | 16 600,000 |
|  | Итого по подпрограмме III: | | | | | 519 773,967 | 77 943,567 | | 51 140,000 | | | 49 840,000 | | 51 140,000 | | 72 355,300 | 72 355,300 | 144 999,800 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 17 792,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 5 730,000 | 5 730,000 | 6 332,000 |
|  | местный бюджет | | | | | 180 124,167 | 21 213,867 | | 7 000,000 | | | 5 700,000 | | 7 000,000 | | 22 485,300 | 22 485,300 | 94 239,700 |
|  | собственные средства | | | | | 321 857,800 | 56 729,700 | | 44 140,000 | | | 44 140,000 | | 44 140,000 | | 44 140,000 | 44 140,000 | 44 428,100 |
| Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 663 197,086 | 79 959,586 | | 92 482,200 | | | 92 482,200 | | 92 482,200 | | 101 930,300 | 101 930,300 | 101 930,300 |
| Итого: | 663 197,086 | 79 959,586 | | 92 482,200 | | | 92 482,200 | | 92 482,200 | | 101 930,300 | 101 930,300 | 101 930,300 |
|  | Итого по задаче 1: | | | | | 663 197,086 | 79 959,586 | | 92 482,200 | | | 92 482,200 | | 92 482,200 | | 101 930,300 | 101 930,300 | 101 930,300 |
| Задача 2: Улучшение эстетического облика города | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 830,389 | 830,389 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 396 371,911 | 61 957,511 | | 52 724,700 | | | 54 410,100 | | 55 813,400 | | 57 155,400 | 57 155,400 | 57 155,400 |
| департамент градостроительства | | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 134,000 | 134,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | |  | | Итого: | 397 336,300 | 62 921,900 | | 52 724,700 | | | 54 410,100 | | 55 813,400 | | 57 155,400 | 57 155,400 | 57 155,400 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого по задаче 2: | | | | | 397 336,300 | 62 921,900 | | 52 724,700 | | | 54 410,100 | | 55 813,400 | | 57 155,400 | 57 155,400 | 57 155,400 |
|  | Итого по подпрограмме IV: | | | | | 1 060 533,386 | 142 881,486 | | 145 206,900 | | | 146 892,300 | | 148 295,600 | | 159 085,700 | 159 085,700 | 159 085,700 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 830,389 | 830,389 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | местный бюджет | | | | | 1 059 702,997 | 142 051,097 | | 145 206,900 | | | 146 892,300 | | 148 295,600 | | 159 085,700 | 159 085,700 | 159 085,700 |
| Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 389 517,900 | 55 115,200 | | 55 821,800 | | | 55 703,000 | | 56 090,500 | | 55 595,800 | 55 595,800 | 55 595,800 |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | местный бюджет | 851 892,021 | 115 246,021 | | 137 313,700 | | | 136 309,000 | | 143 075,400 | | 106 649,300 | 106 649,300 | 106 649,300 |
| бюджет автономного округа | 299,000 | 299,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | | департамент жилищно-коммунального хозяйства | | бюджет автономного округа | 7 150,250 | 71,250 | | 7 079,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 19 257,843 | 19 257,843 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 26 408,093 | 19 329,093 | | 7 079,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме V: | | | | | 1 268 117,014 | 189 989,314 | | 200 214,500 | | | 192 012,000 | | 199 165,900 | | 162 245,100 | 162 245,100 | 162 245,100 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 7 449,250 | 370,250 | | 7 079,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | местный бюджет | | | | | 1 260 667,764 | 189 619,064 | | 193 135,500 | | | 192 012,000 | | 199 165,900 | | 162 245,100 | 162 245,100 | 162 245,100 |
|  | Всего по муниципальной программе: | | | | | 4 477 236,370 | 1 449 290,270 | | 669 212,700 | | | 501 673,500 | | 474 790,300 | | 436 541,700 | 436 541,700 | 509 186,200 |
|  | бюджет автономного округа | | | | | 794 348,122 | 446 167,822 | | 228 029,700 | | | 68 756,900 | | 33 601,700 | | 5 730,000 | 5 730,000 | 6 332,000 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | местный бюджет | | | | | 3 267 493,838 | 852 856,138 | | 397 043,000 | | | 388 776,600 | | 397 048,600 | | 386 671,700 | 386 671,700 | 458 426,100 |
|  | средства собственников, в том числе: | | | | | 93 536,610 | 93 536,610 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | местный бюджет | | | | | 5 273,814 | 5 273,814 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | собственные средства | | | | | 321 857,800 | 56 729,700 | | 44 140,000 | | | 44 140,000 | | 44 140,000 | | 44 140,000 | 44 140,000 | 44 428,100 |
|  | в том числе по ГРБС: | | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства: | | | | | 2 789 943,557 | 405 430,457 | | 388 897,000 | | | 383 434,600 | | 391 973,700 | | 382 701,700 | 382 701,700 | 454 804,400 |
|  | департамент градостроительства: | | | | | 1 224 039,003 | 888 237,803 | | 231 725,700 | | | 69 648,900 | | 34 426,600 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | администрация города Нефтеюганска | | | | | 3 900,00 | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | департамент образования и молодежной политики | | | | | 28 803,700 | 3 290,000 | | 2 955,000 | | | 3050,000 | | 2 755,000 | | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 753,700 |
|  | комитет физической культуры и спорта | | | | | 9 290,000 | 700,000 | | 795,000 | | | 700,000 | | 795,000 | | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 |
|  | комитет культуры | | | | | 5 200,000 | 400,000 | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 | | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
|  | департамент имущественных и земельных отношений | | | | | 665,700 | 665,700 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |