АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

31.03.2014										       № 329-п

г.Нефтеюганск

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории города Нефтеюганска

В соответствии со статьёй 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения безопасности населения, своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья  администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить мероприятия по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории города Нефтеюганска (далее - Мероприятия), согласно приложению.

2.Возложить координацию работ, связанных с исполнением Мероприятий, на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска.

3.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Мишенин Р.И.):

3.1.С целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды провести обследование территорий предприятий, организаций и учреждений, расположенных на правом берегу протоки Юганская Обь в черте города Нефтеюганска, согласно Мероприятиям.

3.2.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его к возможной эвакуации, по организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения населения города.

3.3.Установить контроль за состоянием и работой водосборных сооружений, ограждений, накопителей жидких отходов на территории города Нефтеюганска.

4.Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Д.В.Мельникову, директору Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Универсал сервис» С.М.Гусарову принять меры по недопущению попадания талых вод в систему городской хозяйственно-бытовой канализации.

5.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных в зоне возможного подтопления:

5.1.Создать аварийные бригады и в случае обострения паводковой ситуации установить их круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья.

5.2.Произвести санитарную очистку территорий объектов, создать необходимый запас дезинфицирующих средств.

5.3.При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно докладывать о них дежурному диспетчеру муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба».

6.Департаменту по делам администрации города (Мочалов С.В.) направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте администрации города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города А.В.Копырина.

Глава администрации города 						            В.А.Арчиков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 31.03.2014 № 329-п

Мероприятия

по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период на территории города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверка соблюдения водоохранных требований на водосборных площадках участков рек, подлежащих государственному федеральному контролю, на расстоянии 60-80 м от уреза воды и до 10 км выше водозаборов с целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды с составлением актов проверок. | Ежегодно до 1 мая | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по ХМАО – Югре (Мишенин Р.И.) (по согласованию) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 2. | Сбор и обобщение информации о состоянии паводка с целью информирования населения через средства массовой информации | Ежегодно апрель-май | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.) |
| 3. | Подготовка резервных источников водоснабжения населения на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями водоснабжения в период половодья | Ежегодно апрель | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) открытое акционерное общество «Юганскводоканал» (Огородников А.В.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Проведение санитарной очистки территории города и предприятий, осуществление своевременного вывоза снежных масс в установленные места, при этом принять меры по недопущению загрязнения водоохранных зон | Ежегодно апрель-май | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал сервис» (Гусаров С.М.) |
| 6. | Выставление запрещающих знаков в местах несанкционированных переходов через протоку Юганская Обь | Ежегодно апрель | муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Морозов А.Н.) |
| 7. | Обеспечение охраны общественного порядка и установление круглосуточного дежурства в жилых зонах, расположенных в местах вероятного затопления, в период проведения эвакуации населения | Ежегодно апрель-май | отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение контроля за своевременным проведением первоочередных противопаводковых мероприятий | Ежегодно апрель-май | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.) |
| 9. | Обеспечение личного состава, привлекаемого для проведения аварийно-спасательных работ на воде, спасательными жилетами, кругами, баграми, верёвками и другим инвентарём, с обязательным проведением инструктажа по мерам безопасности | Ежегодно апрель | муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Морозов А.Н.), общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.) (по согласованию) |
| 10. | Подготовка и проведение проверки имеющихся плавсредств на воде, водолазного оборудования и снаряжения, средств жизнеобеспечения и обеспечение их постоянной готовности к применению (технических средств, необходимых для использования их в целях эвакуации населения в вероятных местах | Ежегодно апрель | муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Морозов А.Н.), общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | затопления, перевозки материальных ценностей) |  |  |
| 11. | Подготовка состава дежурных сил и средств поиска и спасения на водных бассейнах: а) речные средства: -водолазный бот «РВМ-376»; -моторная лодка «Казанка-5М» - 2 единицы; -теплоход «Приобский-1»; -буксирный теплоход БТМ-512; (указанные плавсредства оснастить индивидуальными спасательными средствами согласно пассажировместимости); б) инженерная техника: -экскаватор - 1 ед.; -бульдозер - 1 ед.; -автокран - 1 ед.; -автомобили бортовые - 2 ед.; -грейдер - 2 ед.; -самосвал - 5 ед.; -погрузчик - 2 ед.; -автобус - 5 ед | Ежегодно апрель | общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (Федоров В.И.) (по согласованию), муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Морозов А.Н.), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.М.), Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятия «Универсал сервис» (Гусаров С.М.), открытое акционерное общество «Юганскпасса-жиравтотранс» (Волоцков Д.В.) (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис» (Гаврилов О.С.) (по согласованию), открытое акционерное общество «Нефтеюганск-Сервис» (Новиков Ю.Н.) (по согласованию) |
| 12. | Разработка и проведение необходимых мероприятий, направленных на уменьшение негативных последствий, связанных с подтоплением талыми водами подвалов, придомовых территорий, водосборных колодцев, проезжей части автодорог на территории города, а также по пропариванию ливневой канализации, по промывке переливных труб через проезжие части | Ежегодно апрель-май | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (Пайвин Д.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | автодорог |  |  |
| 13. | Предоставление данных о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | По мере поступле-ния данных о размере ущерба | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.) |