

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.07.2014 № 781-п

г.Нефтеюганск

**Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск,**

**на 2014-2016 годы**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014-2016 годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на 2014-2016 годы согласно приложению к постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Д.В.Мельникову направить настоящее постановление в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нефтеюганска С.П.Сивкова.

Глава администрации города В.А.Арчиков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 10.07.2014 № 781-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план  реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному   ремонту общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | | | | | | | Материал стен | | | | | | Количество этажей | | | Количество подъездов | | | | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | | | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | | | | | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | | | | | | | | Плановая дата завершения работ | | | | | | |
| ввода в эксплуатацию | | | завершение последнего капитального ремонта | | | | | всего: | | | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | | | всего: | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | | | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | за счет средств местного бюджета | | | | | за счет средств собственников помещений в МКД | | | | | | |
| кв.м | кв.м | | | | кв.м | | | | чел. | | руб. | | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | | руб./кв.м | | | | | | | руб./кв.м | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | 1 мкр. 3 дом | | | | 1968 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3 359,20 | 2 845,70 | | | | 2 632,25 | | | | 169 | | 12 964 707,73 | | | | | | 486 176,54 | | | | | 810 294,23 | | | | | | 324 117,69 | | | | 11 344 119,26 | | | | | | | | | 4 555,89 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 2 | 7 мкр. 53 дом | | | | 1967 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 920,90 | 920,90 | | | | 797,00 | | | | 76 | | 3 725 537,79 | | | | | | 139 707,67 | | | | | 232 846,11 | | | | | | 93 138,44 | | | | 3 259 845,57 | | | | | | | | | 4 045,54 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 3 | 1 мкр. 11 дом | | | | 1969 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3 243,80 | 3 243,80 | | | | 3 070,50 | | | | 224 | | 12 665 570,56 | | | | | | 474 958,90 | | | | | 791 598,16 | | | | | | 316 639,26 | | | | 11 082 374,24 | | | | | | | | | 3 904,55 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 4 | 13-й мкр. 30 дом. | | | | 1989 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1 746,90 | 1 746,90 | | | | 1 746,90 | | | | 93 | | 2 000 000,00 | | | | | | 75 000,00 | | | | | 125 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | 1 750 000,00 | | | | | | | | | 1 144,89 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 5 | 13-й мкр. 40 дом. | | | | 1988 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1 741,80 | 1 741,80 | | | | 1 663,80 | | | | 92 | | 2 000 000,00 | | | | | | 75 000,00 | | | | | 125 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | 1 750 000,00 | | | | | | | | | 1 148,24 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 6 | 13-й мкр. 29 дом. | | | | 1989 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1 745,40 | 1 745,40 | | | | 1 628,90 | | | | 78 | | 2 000 000,00 | | | | | | 75 000,00 | | | | | 125 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | 1 750 000,00 | | | | | | | | | 1 145,87 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 7 | 1 мкр, 13 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Кирпичный | | | | | | 5 | | | 3 | | | | 3 016,10 | 2 884,30 | | | | 2 077,70 | | | | 278 | | 4 869 657,58 | | | | | | 182 612,16 | | | | | 304 353,60 | | | | | | 121 741,44 | | | | 4 260 950,38 | | | | | | | | | 1 688,33 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 8 | 1 мкр, 10 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Кирпичный | | | | | | 5 | | | 2 | | | | 3 714,70 | 3 367,30 | | | | 2 041,10 | | | | 241 | | 5 834 115,86 | | | | | | 218 779,34 | | | | | 364 632,24 | | | | | | 145 852,90 | | | | 5 104 851,38 | | | | | | | | | 1 732,58 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 9 | 1 мкр, 4 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3 227,10 | 3 109,70 | | | | 2 703,90 | | | | 202 | | 12 455 037,41 | | | | | | 467 063,90 | | | | | 778 439,84 | | | | | | 311 375,94 | | | | 10 898 157,73 | | | | | | | | | 4 005,22 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 10 | 1 мкр, 2 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 4 886,30 | 4 886,30 | | | | 4 638,10 | | | | 222 | | 18 817 484,82 | | | | | | 705 655,68 | | | | | 1 176 092,80 | | | | | | 470 437,12 | | | | 16 465 299,22 | | | | | | | | | 3 851,07 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 11 | 1 мкр, 8 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3 221,30 | 3 221,30 | | | | 2 400,00 | | | | 206 | | 12 485 618,44 | | | | | | 468 210,69 | | | | | 780 351,15 | | | | | | 312 140,46 | | | | 10 924 916,14 | | | | | | | | | 3 875,96 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 12 | 1 мкр, 9 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3 236,70 | 3 236,70 | | | | 2 415,40 | | | | 200 | | 13 081 252,52 | | | | | | 490 546,97 | | | | | 817 578,28 | | | | | | 327 031,31 | | | | 11 446 095,96 | | | | | | | | | 4 041,54 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 13 | мкр. 10, д. 29 | | | | 1985 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 8 | | | 2 | | | | 3 501,60 | 3 421,30 | | | | 3 056,90 | | | | 114 | | 4 000 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | | | | 250 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | | | 3 500 000,00 | | | | | | | | | 1 169,15 | | | | | | 25 690,24 | | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
|  | Всего по г. Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 37 561,80 | 36 371,40 | | | | 30 872,45 | | | | 2 195,00 | | 106 898 982,71 | | | | | | 4 008 711,85 | | | | | 6 681 186,42 | | | | | | 2 672 474,57 | | | | 93 536 609,87 | | | | | | | | | 2 939,09 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 14 | 1 мкр, 13 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 3 016,10 | 2 884,30 | | | | 2 077,70 | | | | 278 | | 6 486 786,59 | | | | | | 243 254,50 | | | | | 405 424,16 | | | | | | 162 169,66 | | | | 5 675 938,27 | | | | | | | | | 2 249,00 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 15 | 1 мкр, 10 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичные | | | | | 5 | | | 2 | | | | 3 714,70 | 3 367,30 | | | | 2 041,10 | | | | 241 | | 7 989 279,58 | | | | | | 299 597,98 | | | | | 499 329,97 | | | | | | 199 731,99 | | | | 6 990 619,63 | | | | | | | | | 2 372,61 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 16 | 1 мкр, 18 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3 240,10 | 2 597,90 | | | | 1 567,40 | | | | 146 | | 13 094 993,75 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 13 094 993,75 | | | | | | | | | 5 040,61 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 17 | 1 мкр, 16 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3 241,40 | 3 212,90 | | | | 2 867,40 | | | | 197 | | 13 100 247,76 | | | | | | 491 259,29 | | | | | 818 765,49 | | | | | | 327 506,19 | | | | 11 462 716,79 | | | | | | | | | 4 077,39 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 18 | 1 мкр, 15 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3 268,00 | 3 268,00 | | | | 2 991,10 | | | | 203 | | 13 207 752,72 | | | | | | 495 290,73 | | | | | 825 484,55 | | | | | | 330 193,82 | | | | 11 556 783,63 | | | | | | | | | 4 041,54 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 19 | 1 мкр, 12 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 2 920,00 | 2 836,40 | | | | 2 164,90 | | | | 266 | | 11 601 380,12 | | | | | | 435 051,75 | | | | | 725 086,26 | | | | | | 290 034,50 | | | | 10 151 207,61 | | | | | | | | | 4 090,18 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 20 | 12 мкр, 38 дом | | | | 1989 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1 704,00 | 1 704,00 | | | | 1 704,00 | | | | 85 | | 2 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2 000 000,00 | | | | | | | | | 1 173,71 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 21 | 1 мкр, 6 дом | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3 230,30 | 3 188,70 | | | | 2 911,60 | | | | 221 | | 13 361 289,55 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 13 361 289,55 | | | | | | | | | 4 190,20 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 22 | 12 мкр, 56 дом | | | | 1985 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4 193,20 | 4 193,20 | | | | 4 143,10 | | | | 243 | | 4 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 953,93 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 23 | 12 мкр, 30 дом | | | | 1987 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4 196,00 | 4 196,00 | | | | 4 121,30 | | | | 189 | | 6 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 6 000 000,00 | | | | | | | | | 1 429,93 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 24 | 12 мкр, 55 дом | | | | 1987 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4 209,90 | 4 209,90 | | | | 4 034,60 | | | | 186 | | 4 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 950,14 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 25 | 6 мкр, 54 дом | | | | 1985 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 3 | | | | 6 165,20 | 6 034,50 | | | | 5 311,10 | | | | 276 | | 6 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 6 000 000,00 | | | | | | | | | 994,28 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 26 | 1 мкр, 1 дом | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3 339,00 | 3 339,00 | | | | 3 059,00 | | | | 265 | | 14 563 701,82 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14 563 701,82 | | | | | | | | | 4 361,70 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 27 | мкр. 7-й, д. 32 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 3 | | | 2 | | | | 1 089,00 | 1 089,00 | | | | 956,50 | | | | 69 | | 3 704 018,23 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 3 704 018,23 | | | | | | | | | 3 401,30 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 28 | мкр. 7-й, д. 33 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 3 | | | 2 | | | | 1 081,50 | 1 081,50 | | | | 1 081,50 | | | | 50 | | 2 593 480,74 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2 593 480,74 | | | | | | | | | 2 398,04 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 29 | мкр. 7-й, д. 50 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 1 | | | | 1 561,80 | 767,60 | | | | 718,70 | | | | 73 | | 3 956 687,15 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 3 956 687,15 | | | | | | | | | 5 154,62 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 30 | мкр. 9-й, д. 7 | | | | 1986 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 9 | | | 1 | | | | 5 509,00 | 2 081,90 | | | | 2 081,90 | | | | 296 | | 4 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 1 921,32 | | | | | | 25 690,24 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 31 | мкр. 12-й, д. 53 | | | | 1989 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 4 | | | | 6 853,90 | 6 853,90 | | | | 6 406,10 | | | | 419 | | 8 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 8 000 000,00 | | | | | | | | | 1 167,22 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 32 | мкр. 1-й, д. 14 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 6 | | | | 4 735,70 | 4 735,70 | | | | 4 237,40 | | | | 288 | | 17 106 057,86 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 17 106 057,86 | | | | | | | | | 3 612,15 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 33 | мкр. 12-й, д. 52 | | | | 1982 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4 199,10 | 4 199,10 | | | | 3 794,40 | | | | 205 | | 4 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 952,59 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 34 | мкр. 1-й, д. 27 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 2 548,10 | 2 291,30 | | | | 2 032,30 | | | | 142 | | 1 668 342,99 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 1 668 342,99 | | | | | | | | | 728,12 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 35 | мкр. 12-й, д. 29 | | | | 1988 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 3 | | | | 6 305,20 | 5 716,40 | | | | 5 716,40 | | | | 272 | | 6 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 6 000 000,00 | | | | | | | | | 1 049,61 | | | | | | 18 606,45 | | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
|  | Итого по г. Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 80 321,20 | 73 848,50 | | | | 66 019,50 | | | | 4 610,00 | | 166 434 018,86 | | | | | | 1 964 454,25 | | | | | 3 274 090,42 | | | | | | 1 309 636,17 | | | | 159 885 838,01 | | | | | | | | | 2 253,72 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 36 | мкр. 1-й, д. 5 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3239 | 3138,8 | | | | 2997,2 | | | | 186 | | 12 529 429,69 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 252 942,97 | | | | | | 313 235,74 | | | | 10 963 250,98 | | | | | | | | | 3 991,79 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 37 | мкр. 7-й, д. 33 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | | 3 | | 2 | | | | 1081,5 | 1081,5 | | | | 1081,5 | | | | 50 | | 1 324 956,47 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 1 324 956,47 | | | | | | | | | 1 225,11 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | | 13 | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 38 | мкр. 7-й, д. 50 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 1 | | | | 1561,8 | 767,6 | | | | 718,7 | | | | 73 | | 1 911 815,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 1 911 815,00 | | | | | | | | | 2 490,64 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 39 | мкр. 1-й, д. 20 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 4054,8 | 3244,9 | | | | 3073,7 | | | | 198 | | 16 387 636,40 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 16 387 636,40 | | | | | | | | | 5 050,27 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 40 | мкр. 1-й, д. 19 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 4065 | 3195,6 | | | | 2659,8 | | | | 173 | | 16 428 860,10 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 642 886,01 | | | | | | 410 721,50 | | | | 14 375 252,59 | | | | | | | | | 5 141,09 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 41 | мкр. 1-й, д. 14 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4735,7 | 4735,7 | | | | 4237,4 | | | | 288 | | 3 100 652,22 | | | | | | | 0,00 | | | | 310 065,22 | | | | | | 77 516,31 | | | | 2 713 070,69 | | | | | | | | | 654,74 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 42 | мкр. 1-й, д. 17 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3271,7 | 3211,9 | | | | 2701,4 | | | | 210 | | 14 803 717,10 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 480 371,71 | | | | | | 370 092,93 | | | | 12 953 252,46 | | | | | | | | | 4 609,02 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 43 | мкр. 1-й, д. 24 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 8 | | | | 6064,9 | 5893,3 | | | | 5136,1 | | | | 357 | | 24 511 535,95 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 24 511 535,95 | | | | | | | | | 4 159,22 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 44 | мкр. 7-й, д. 40Г | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 2 | | 1 | | | | 718,6 | 718,6 | | | | 626,4 | | | | 42 | | 2 388 508,37 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2 388 508,37 | | | | | | | | | 3 323,84 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 45 | мкр. 1-й, д. 29 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 3275,9 | 3154,3 | | | | 2382,8 | | | | 213 | | 14 981 978,06 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14 981 978,06 | | | | | | | | | 4 749,70 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 46 | мкр. 3-й, д. 6 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3938,2 | 3853 | | | | 3677,6 | | | | 337 | | 16 711 235,44 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 16 711 235,44 | | | | | | | | | 4 337,20 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 47 | мкр. 1-й, д. 26 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3244,2 | 3199,9 | | | | 2742,3 | | | | 221 | | 14 964 177,46 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14 964 177,46 | | | | | | | | | 4 676,45 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 48 | мкр. 3-й, д. 1 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3907,3 | 3907,3 | | | | 3741,3 | | | | 204 | | 9 173 461,77 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 9 173 461,77 | | | | | | | | | 2 347,78 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 49 | мкр. 1-й, д. 25 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3476,4 | 2802,9 | | | | 2561 | | | | 161 | | 15 735 765,49 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 15 735 765,49 | | | | | | | | | 5 614,10 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 50 | мкр. 1-й, д. 27 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 3 | | | | 2548,1 | 2291,3 | | | | 2032,3 | | | | 142 | | 7 823 277,78 | | | | | | | 0,00 | | | | 782 327,78 | | | | | | 195 581,94 | | | | 6 845 368,06 | | | | | | | | | 3 414,34 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 51 | мкр. 1-й, д. 22 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4640,5 | 4640,5 | | | | 4134,4 | | | | 285 | | 19 594 628,18 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 19 594 628,18 | | | | | | | | | 4 222,53 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 52 | мкр. 3-й, д. 10 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3210,3 | 2867,4 | | | | 2635,6 | | | | 161 | | 6 462 943,85 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 6 462 943,85 | | | | | | | | | 2 253,94 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 53 | мкр. 3-й, д. 2 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4737 | 4674,2 | | | | 3901,9 | | | | 286 | | 14 249 845,52 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14 249 845,52 | | | | | | | | | 3 048,62 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 54 | мкр. 3-й, д. 4 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3567 | 3567 | | | | 3163,3 | | | | 232 | | 2 335 457,58 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2 335 457,58 | | | | | | | | | 654,74 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 55 | мкр. 3-й, д. 5 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3817,4 | 3761,5 | | | | 3608,4 | | | | 236 | | 5 515 455,87 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 5 515 455,87 | | | | | | | | | 1 466,29 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 56 | мкр. 3-й, д. 3 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3527,1 | 3527,1 | | | | 3035,2 | | | | 213 | | 5 096 024,62 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 5 096 024,62 | | | | | | | | | 1 444,82 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 57 | мкр. 1-й, д. 7 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3232,2 | 3232,2 | | | | 2673,6 | | | | 170 | | 1 644 258,59 | | | | | | | 0,00 | | | | 164 425,86 | | | | | | 41 106,46 | | | | 1 438 726,27 | | | | | | | | | 508,71 | | | | | | 15 577,35 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | | 13 | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 58 | мкр. 7-й, д. 32 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | | 3 | | 2 | | | | 1089 | 1089 | | | | 956,5 | | | | 69 | | 620 043,93 | | | | | | | 0,00 | | | | 62 004,39 | | | | | | 15 501,10 | | | | 542 538,44 | | | | | | | | | 569,37 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 59 | мкр. 1-й, д. 6 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3230,3 | 3188,7 | | | | 2911,6 | | | | 221 | | 1 549 386,72 | | | | | | | 0,00 | | | | 154 938,67 | | | | | | 38 734,67 | | | | 1 355 713,38 | | | | | | | | | 485,90 | | | | | | 24 736,34 | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
|  | Итого по г. Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 80 233,90 | 75 744,20 | | | | 67 390,00 | | | | 4 728 | | 229 845 052,16 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 849 962,61 | | | | | | 1 462 490,65 | | | | 222 532 598,89 | | | | | | | | | 3 034,49 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | | Адрес многоквартирного дома | | | Стоимость капитального ремонта  ВСЕГО | | | | | | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | | | | | ремонт крыши | | | | | | | ремонт подвальных помещений | | | | | | | | | | | | | ремонт фасада | | | | | | | | | | ремонт фундамента | | | | | | | | |
| электроснабжение | | | | | | | | | | отопление | | | | горячее водоснабжение | | | | | холодное водоснабжение | | | | водоотведение | | | | | газоснабжение | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| руб. | | | | | | руб. | | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | | ед. | | | | | руб. | | | кв.м. | | | руб. | | | | кв.м. | | | | | | | | руб. | | | | | кв.м. | | | | | руб. | | | | | куб.м. | | | | | | | | руб. |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | | | | 19 |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| 1 | | 1 мкр, 3 дом | | | 12 964 707,73 | | | | | | 2 654 036,74 | | | | | | | | 2 199 402,61 | | | | | 2 285 330,94 | | | | | | 2 285 330,94 | | | 1 912 627,70 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 870,00 | | | | | | | | 1 627 978,80 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | | 7 мкр. 53 дом | | | 3 725 537,79 | | | | | | 727 584,67 | | | | | | | | 603 870,97 | | | | | 627 427,59 | | | | | | 627 427,59 | | | 524 332,83 | | | | | | 614 894,14 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | | 1 мкр. 11 дом | | | 12 665 570,56 | | | | | | 2 562 861,50 | | | | | | | | 2 123 845,61 | | | | | 2 206 822,02 | | | | | | 2 206 822,02 | | | 1 843 678,61 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 920,00 | | | | | | | | 1 721 540,80 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | 13 мкр. 30 дом | | | 2 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 1 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | 13 мкр. 40 дом | | | 2 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 1 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | 13 мкр. 29 дом | | | 2 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 1 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | | 1 мкр. 13 дом | | | 4 869 657,58 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 1 714 260,76 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1203,00 | | | 3 155 396,82 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | мкр. 1-й, д. 10 | | | 5 834 115,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 432 162,68 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1297,00 | | | 3 401 953,18 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | | | | | 9 | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | | | | 19 |
| 9 | | мкр. 1-й, д. 4 | | | 12 455 037,41 | | | | | | 2 549 667,17 | | | | | | | | 2 112 911,45 | | | | | 2 195 460,67 | | | | | | 2 195 460,67 | | | 1 834 186,83 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 837,60 | | | | | | | | 1 567 350,62 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | | мкр. 1-й, д. 2 | | | 18 817 484,82 | | | | | | 3 860 567,90 | | | | | | | | 3 199 256,06 | | | | | 3 324 247,62 | | | | | | 3 324 247,62 | | | 2 777 226,33 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 837,60 | | | | | | | | 2 331 939,29 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | | мкр. 1-й, д. 8 | | | 12 485 618,44 | | | | | | 2 545 084,70 | | | | | | | | 2 109 113,96 | | | | | 2 191 514,82 | | | | | | 2 191 514,82 | | | 1 830 890,28 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 864,40 | | | | | | | | 1 617 499,86 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | | мкр. 1-й, д. 9 | | | 13 081 252,52 | | | | | | 2 557 251,94 | | | | | | | | 2 119 196,96 | | | | | 2 201 991,74 | | | | | | 2 201 991,74 | | | 1 839 643,18 | | | | | | 2 161 176,96 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | | мкр. 10-й, д. 29 | | | 4 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 2 | | | | | 4 000 000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого по городу Нефтеюганск | | | | | 106 898 982,71 | | | | | | 17 457 054,62 | | | | | | | | 16 899 760,30 | | | | | 15 032 795,40 | | | | | | 15 032 795,40 | | | 14 276 846,52 | | | | | | 2 776 071,10 | | 5 | | | | | 10 000 000,00 | | | | 2 500,00 | | | 6 557 350,00 | | | 4 329,60 | | | | | | | | 8 866 309,37 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 14 | | | мкр. 1-й, д. 13 | | | 6 486 786,59 | | | | 2 382 960,29 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 2 051 913,15 | | | | | 2 051 913,15 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 15 | | | мкр. 1-й, д. 10 | | | 7 989 279,58 | | | | 2 934 910,18 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 2 527 184,70 | | | | | 2 527 184,70 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 16 | | | мкр. 1-й, д. 18 | | | 13 094 993,75 | | | | 2 559 938,21 | | | | | | | | | 2 121 423,07 | | | | | 2 204 304,83 | | | | | 2 204 304,83 | | | | 1 841 575,64 | | | | | 2 163 447,17 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 17 | | | мкр. 1-й, д. 16 | | | 13 100 247,76 | | | | 2 560 965,31 | | | | | | | | | 2 122 274,24 | | | | | 2 205 189,25 | | | | | 2 205 189,25 | | | | 1 842 314,52 | | | | | 2 164 315,19 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 18 | | | мкр. 1-й, д. 15 | | | 13 207 752,72 | | | | 2 581 981,44 | | | | | | | | | 2 139 690,32 | | | | | 2 223 285,76 | | | | | 2 223 285,76 | | | | 1 857 433,16 | | | | | 2 182 076,28 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 19 | | | мкр. 1-й, д. 12 | | | 11 601 380,12 | | | | 2 307 033,60 | | | | | | | | | 1 911 840,80 | | | | | 1 986 534,40 | | | | | 1 986 534,40 | | | | 1 659 640,40 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 935,10 | | | | | | | | 1 749 796,52 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 20 | | | мкр. 12-й, д. 38 | | | 2 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 1 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 21 | | | мкр. 1-й, д. 6 | | | 13 361 289,55 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1 075,60 | | 2 821 234,26 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 287,12 | | | | | 10 540 055,29 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 22 | | | мкр. 12-й, д. 56 | | | 4 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 2 | | | | | 4 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 23 | | | мкр. 12-й, д. 30 | | | 6 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3 | | | | | 6 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 24 | | | мкр. 12-й, д. 55 | | | 4 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 2 | | | | | 4 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 25 | | | мкр. 6-й, д. 54 | | | 6 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3 | | | | | 6 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | | 19 | |
| 26 | | | мкр. 1-й, д. 1 | | | 14 563 701,82 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2 186 176,86 | | | | | 2 271 588,48 | | | | | 2 271 588,48 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 700,00 | | | | | 7 834 348,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 27 | | | мкр. 7-й, д. 32 | | | 3 704 018,23 | | | | 860 397,12 | | | | | | | | | 714 100,86 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 669,20 | | 1 755 271,45 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 822,48 | | | | | | 374 248,80 | |
| 28 | | | мкр. 7-й, д. 33 | | | 2 593 480,74 | | | | 854 471,52 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 663,00 | | 1 739 009,22 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 29 | | | мкр. 7-й, д. 50 | | | 3 956 687,15 | | | | 1 233 946,94 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 1 064 085,58 | | | | | 1 064 085,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 546,70 | | 594 569,05 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 30 | | | мкр. 9-й, д. 7 | | | 4 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 2 | | | | | 4 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 31 | | | мкр. 12-й, д. 53 | | | 8 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 4 | | | | | 8 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 32 | | | мкр. 1-й, д. 14 | | | 17 106 057,86 | | | | 3 741 581,86 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 900,00 | | | | | 13 364 476,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 33 | | | мкр. 12-й, д. 52 | | | 4 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 2 | | | | | 4 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 34 | | | мкр. 1-й, д. 27 | | | 1 668 342,99 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1 668 342,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 35 | | | мкр. 12-й, д. 29 | | | 6 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3 | | | | | 6 000 000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| Итого по городу Нефтеюганск | | | | | | 166 434 018,86 | | | | 22 018 186,47 | | | | | | | | | 12 863 849,14 | | | | | 16 534 086,15 | | | | | 16 534 086,15 | | | | 7 200 963,72 | | | | | 6 509 838,64 | | | 22,00 | | | | | 44 000 000,00 | | | | 2 954,50 | | 6 910 083,98 | | | | 935,10 | | | | | | | | 1 749 796,52 | | | | | | | 6 887,12 | | | | | 31 738 879,29 | | | | | 822,48 | | | | | | 374 248,80 | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 36 | | | | мкр. 1-й, д. 5 | | | 12 529 429,69 | | 2 559 069,12 | | | | | | | | 2 120 702,86 | | | | | | 2 203 556,48 | | | | | 2 203 556,48 | | | | 1 840 950,43 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 855,90 | | | | | | | 1 601 594,32 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 37 | | | | мкр. 7-й, д. 33 | | | 1 324 956,47 | | 0,00 | | | | | | | | 709 182,81 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 615 773,66 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 38 | | | | мкр. 7-й, д. 50 | | | 1 911 815,00 | | 0,00 | | | | | | | | 1 024 134,73 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 887 680,27 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 39 | | | | мкр. 1-й, д. 20 | | | 16 387 636,40 | | 3 203 616,38 | | | | | | | | 2 654 839,75 | | | | | | 2 758 561,54 | | | | | 2 758 561,54 | | | | 2 304 626,68 | | | | 2 707 430,51 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 40 | | | | мкр. 1-й, д. 19 | | | 16 428 860,10 | | 3 211 675,20 | | | | | | | | 2 661 518,10 | | | | | | 2 765 500,80 | | | | | 2 765 500,80 | | | | 2 310 424,05 | | | | 2 714 241,15 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 41 | | | | мкр. 1-й, д. 14 | | | 3 100 652,22 | | 0,00 | | | | | | | | 3 100 652,22 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | |
| 42 | | | | мкр. 1-й, д. 17 | | | 14 803 717,10 | | 2 584 904,74 | | | | | | | | 2 142 112,86 | | | | | | 2 225 802,94 | | | | | 2 225 802,94 | | | | 1 859 536,13 | | | | 2 184 546,81 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 844,90 | | | | | | | 1 581 010,68 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 43 | | | | мкр. 1-й, д. 24 | | | 24 511 535,95 | | 4 791 756,19 | | | | | | | | 3 970 932,63 | | | | | | 4 126 072,77 | | | | | 4 126 072,77 | | | | 3 447 107,21 | | | | 4 049 594,38 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 44 | | | | мкр. 7-й, д. 40Г | | | 2 388 508,37 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 518,29 | | | | | | 2 388 508,37 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 45 | | | | мкр. 1-й, д. 29 | | | 14 981 978,06 | | 0,00 | | | | | | | | 2 148 138,67 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 865 199,18 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 380,12 | | | | | | 10 968 640,21 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 46 | | | | мкр. 3-й, д. 6 | | | 16 711 235,44 | | 0,00 | | | | | | | | 2 578 497,07 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2 238 354,73 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 581,00 | | | | | | 11 894 383,64 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 47 | | | | мкр. 1-й, д. 26 | | | 14 964 177,46 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1 117,10 | | 2 930 086,27 | | | | 859,30 | | | | | | | 1 607 956,53 | | | | | | 2 262,40 | | | | | | 10 426 134,66 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 48 | | | | мкр. 3-й, д. 1 | | | 9 173 461,77 | | 3 087 079,58 | | | | | | | | 2 558 265,60 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1 345,10 | | 3 528 116,59 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 49 | | | | мкр. 1-й, д. 25 | | | 15 735 765,49 | | 2 746 634,11 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 975 881,47 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 389,80 | | | | | | 11 013 249,91 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 50 | | | | мкр. 1-й, д. 27 | | | 7 823 277,78 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 733 523,39 | | | | | 1 733 523,39 | | | | 1 448 263,60 | | | | 1 701 391,85 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 644,80 | | | | | | | 1 206 575,55 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 51 | | | | мкр. 1-й, д. 22 | | | 19 594 628,18 | | 3 666 366,24 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2 637 520,98 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 884,00 | | | | | | 13 290 740,96 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 52 | | | | мкр. 3-й, д. 10 | | | 6 462 943,85 | | 2 536 393,82 | | | | | | | | 2 101 911,82 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 824 638,21 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 53 | | | | мкр. 3-й, д. 2 | | | 14 249 845,52 | | 3 742 608,96 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 222 675,84 | | | | | 3 222 675,84 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1 548,60 | | 4 061 884,88 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 54 | | | | мкр. 3-й, д. 4 | | | 2 335 457,58 | | 0,00 | | | | | | | | 2 335 457,58 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 55 | | | | мкр. 3-й, д. 5 | | | 5 515 455,87 | | 3 016 051,39 | | | | | | | | 2 499 404,48 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 56 | | | | мкр. 3-й, д. 3 | | | 5 096 024,62 | | 2 786 691,17 | | | | | | | | 2 309 333,45 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 57 | | | | мкр. 1-й, д. 7 | | | 1 644 258,59 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 878,70 | | | | | | | 1 644 258,59 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 58 | | | | мкр. 7-й, д. 32 | | | 620 043,93 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 620 043,93 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 59 | | | | мкр. 1-й, д. 6 | | | 1 549 386,72 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 828,00 | | | | | | | 1 549 386,72 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| Итого по городу Нефтеюганску | | | | | | | 229 845 052,16 | | 37 932 846,90 | | | | | | | | 34 915 084,63 | | | | | | 19 035 693,76 | | | | | 19 035 693,76 | | | | 25 255 956,60 | | | | 13 357 204,70 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 4 010,80 | | 10 520 087,74 | | | | 4 911,60 | | | | | | | 9 810 826,32 | | | | | | 13 015,61 | | | | | | 59 981 657,75 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |