

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.04.2015 № 289-п

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 10.07.2014 № 781-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на 2014-2016 годы»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2015 № 45-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014-2016 годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 10.07.2014 № 781-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на 2014-2016 годы» следующее изменение: приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Исполняющему обязанности директора департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Исполняющему обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.В.Скачкову направить постановление в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Глава администрации города В.А.Арчиков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 08.04.2015 № 289-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план  реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному   ремонту общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | | | | | | | Материал стен | | | | | | Количество этажей | | | Количество подъездов | | | | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | | | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | | | | | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | | | | | | | Плановая дата завершения работ | | | | | | |
| ввода в эксплуатацию | | | завершение последнего капитального ремонта | | | | | всего: | | | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | | | всего: | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | | | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | за счет средств местного бюджета | | | | | за счет средств собственников помещений в МКД | | | | | | |
| кв.м | кв.м | | | | кв.м | | | | чел. | | руб. | | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | | руб./кв.м | | | | | | | руб./кв.м | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | 1 мкр., 3 дом | | | | 1968 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3359,20 | 2845,70 | | | | 2632,25 | | | | 169 | | 4331084,93 | | | | | | 162415,68 | | | | | 270692,81 | | | | | | 108277,12 | | | | 3789699,32 | | | | | | | | | 1521,98 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 2 | 7 мкр., 53 дом | | | | 1967 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 920,90 | 920,90 | | | | 797,00 | | | | 76 | | 2869881,06 | | | | | | 107620,54 | | | | | 179367,57 | | | | | | 71747,03 | | | | 2511145,92 | | | | | | | | | 3116,39 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 3 | 1 мкр., 11 дом | | | | 1969 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3243,80 | 3243,80 | | | | 3070,50 | | | | 224 | | 5289578,79 | | | | | | 198359,20 | | | | | 330598,67 | | | | | | 132239,47 | | | | 4628381,45 | | | | | | | | | 1630,67 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 4 | 13-й мкр., 30 дом. | | | | 1989 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1746,90 | 1746,90 | | | | 1746,90 | | | | 93 | | 1688395,89 | | | | | | 63314,85 | | | | | 105524,74 | | | | | | 42209,90 | | | | 1477346,40 | | | | | | | | | 966,51 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 5 | 13-й мкр., 40 дом. | | | | 1988 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1741,80 | 1741,80 | | | | 1663,80 | | | | 92 | | 1689929,30 | | | | | | 63372,35 | | | | | 105620,58 | | | | | | 42248,23 | | | | 1478688,14 | | | | | | | | | 970,22 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 6 | 13-й мкр., 29 дом. | | | | 1989 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1745,40 | 1745,40 | | | | 1628,90 | | | | 78 | | 1688197,30 | | | | | | 63307,40 | | | | | 105512,33 | | | | | | 42204,93 | | | | 1477172,64 | | | | | | | | | 967,23 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 7 | 1 мкр., 13 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Кирпичный | | | | | | 5 | | | 3 | | | | 3016,10 | 2884,30 | | | | 2077,70 | | | | 278 | | 4181504,94 | | | | | | 156806,44 | | | | | 261344,06 | | | | | | 104537,63 | | | | 3658816,81 | | | | | | | | | 1449,75 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 8 | 1 мкр., 10 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Кирпичный | | | | | | 5 | | | 2 | | | | 3714,70 | 3367,30 | | | | 2041,10 | | | | 241 | | 4848447,90 | | | | | | 181816,80 | | | | | 303027,99 | | | | | | 121211,20 | | | | 4242391,91 | | | | | | | | | 1439,86 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 9 | 1 мкр., 4 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3227,10 | 3109,70 | | | | 2703,90 | | | | 202 | | 5624593,59 | | | | | | 210922,26 | | | | | 351537,10 | | | | | | 140614,84 | | | | 4921519,39 | | | | | | | | | 1808,73 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 10 | 1 мкр., 2 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 4886,30 | 4886,30 | | | | 4638,10 | | | | 222 | | 5260485,86 | | | | | | 197268,22 | | | | | 328780,37 | | | | | | 131512,15 | | | | 4602925,12 | | | | | | | | | 1076,58 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 11 | 1 мкр., 8 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3221,30 | 3221,30 | | | | 2400,00 | | | | 206 | | 6102752,89 | | | | | | 228853,23 | | | | | 381422,06 | | | | | | 152568,82 | | | | 5339908,78 | | | | | | | | | 1894,50 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 12 | 1 мкр., 9 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3236,70 | 3236,70 | | | | 2415,40 | | | | 200 | | 5059135,52 | | | | | | 189717,58 | | | | | 316195,97 | | | | | | 126478,39 | | | | 4426743,58 | | | | | | | | | 1563,05 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 13 | мкр. 10-й, д. 29 | | | | 1985 | | | 0 | | | | | Блочный | | | | | | 8 | | | 2 | | | | 3501,60 | 3421,30 | | | | 3056,90 | | | | 114 | | 1632149,19 | | | | | | 61205,59 | | | | | 102009,32 | | | | | | 40803,73 | | | | 1428130,55 | | | | | | | | | 477,06 | | | | | | 25690,24 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 14 | 12 мкр., 56 дом | | | | 1985 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4193,20 | 4193,20 | | | | 4143,10 | | | | 243 | | 4000000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | | 250000,00 | | | | | | 100000,00 | | | | 3500000,00 | | | | | | | | | 953,93 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 15 | 12 мкр., 30 дом | | | | 1987 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4196,00 | 4196,00 | | | | 4121,30 | | | | 189 | | 6000000,00 | | | | | | 225000,00 | | | | | 375000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | 5250000,00 | | | | | | | | | 1429,93 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 16 | 12 мкр., 55 дом | | | | 1987 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4209,90 | 4209,90 | | | | 4034,60 | | | | 186 | | 4000000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | | 250000,00 | | | | | | 100000,00 | | | | 3500000,00 | | | | | | | | | 950,14 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 17 | 6 мкр., 54 дом | | | | 1985 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 3 | | | | 6165,20 | 6034,50 | | | | 5311,10 | | | | 276 | | 6000000,00 | | | | | | 225000,00 | | | | | 375000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | 5250000,00 | | | | | | | | | 994,28 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 18 | мкр. 12-й, д. 29 | | | | 1988 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 3 | | | | 6305,20 | 5716,40 | | | | 5716,40 | | | | 272 | | 6000000,00 | | | | | | 225000,00 | | | | | 375000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | 5250000,00 | | | | | | | | | 1049,61 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
| 19 | мкр. 12-й, д. 52 | | | | 1982 | | | 0 | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | | 2 | | | | 4199,10 | 4199,10 | | | | 3794,40 | | | | 205 | | 4000000,00 | | | | | | 150000,00 | | | | | 250000,00 | | | | | | 100000,00 | | | | 3500000,00 | | | | | | | | | 952,59 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 30.12.2015 | | | | | | |
|  | Всего по г. Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 66830,40 | 64920,50 | | | | 57993,35 | | | | 3566 | | 80266137,16 | | | | | | 3009980,14 | | | | | 5016633,57 | | | | | | 2006653,44 | | | | 70232870,01 | | | | | | | | | 1236,38 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 20 | 1 мкр., 13 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 3016,10 | 2884,30 | | | | 2077,70 | | | | 278 | | 6164296,92 | | | | | | 231161,13 | | | | | 385268,56 | | | | | | 154107,42 | | | | 5393759,81 | | | | | | | | | 2137,19 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 21 | 1 мкр., 10 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичные | | | | | 5 | | | 2 | | | | 3714,70 | 3367,30 | | | | 2041,10 | | | | 241 | | 6079134,45 | | | | | | 227967,54 | | | | | 379945,90 | | | | | | 151978,36 | | | | 5319242,65 | | | | | | | | | 1805,34 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 22 | 1 мкр., 18 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3240,10 | 2597,90 | | | | 1567,40 | | | | 146 | | 11667581,37 | | | | | | 437534,30 | | | | | 729223,84 | | | | | | 291689,54 | | | | 10209133,69 | | | | | | | | | 4491,16 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 23 | 1 мкр., 16 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3241,40 | 3212,90 | | | | 2867,40 | | | | 197 | | 11679466,49 | | | | | | 437979,99 | | | | | 729966,66 | | | | | | 291986,66 | | | | 10219533,18 | | | | | | | | | 3635,18 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 24 | 1 мкр., 15 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3268,00 | 3268,00 | | | | 2991,10 | | | | 203 | | 11769865,40 | | | | | | 441369,95 | | | | | 735616,59 | | | | | | 294246,64 | | | | 10298632,22 | | | | | | | | | 3601,55 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 25 | 1 мкр., 12 дом | | | | 1970 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 2920,00 | 2836,40 | | | | 2164,90 | | | | 266 | | 13290610,50 | | | | | | 534466,33 | | | | | 794594,72 | | | | | | 332265,26 | | | | 11629284,19 | | | | | | | | | 4685,73 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 26 | 12 мкр., 38 дом | | | | 1989 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 1 | | | | 1704,00 | 1704,00 | | | | 1704,00 | | | | 85 | | 2000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2000000,00 | | | | | | | | | 1173,71 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 27 | 1 мкр., 6 дом | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 4 | | | | 3230,30 | 3188,70 | | | | 2911,60 | | | | 221 | | 13067361,50 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 13067361,50 | | | | | | | | | 4098,02 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 28 | 1 мкр., 1 дом | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 5 | | | | 3339,00 | 3339,00 | | | | 3059,00 | | | | 265 | | 13744968,58 | | | | | | 515436,32 | | | | | 859060,54 | | | | | | 343624,22 | | | | 12026847,50 | | | | | | | | | 4116,49 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 29 | мкр. 7-й, д. 32 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 3 | | | 2 | | | | 1089,00 | 1089,00 | | | | 956,50 | | | | 69 | | 4248057,68 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4248057,68 | | | | | | | | | 3900,88 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 30 | мкр. 7-й, д. 33 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 3 | | | 2 | | | | 1081,50 | 1081,50 | | | | 1081,50 | | | | 50 | | 3771765,36 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 3771765,36 | | | | | | | | | 3487,53 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 31 | мкр. 7-й, д. 50 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | 5 | | | 1 | | | | 1561,80 | 767,60 | | | | 718,70 | | | | 73 | | 3341685,42 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 3341685,42 | | | | | | | | | 4353,42 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 32 | мкр. 9-й, д. 7 | | | | 1986 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | 9 | | | 1 | | | | 5509,00 | 2081,90 | | | | 2081,90 | | | | 296 | | 4000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4000000,00 | | | | | | | | | 1921,32 | | | | | | 25690,24 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 33 | мкр. 12-й, д. 53 | | | | 1989 | | | спец счет | | | | | | Панельный | | | | | 9 | | | 4 | | | | 6853,90 | 6853,90 | | | | 6406,10 | | | | 419 | | 8000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 8000000,00 | | | | | | | | | 1167,22 | | | | | | 18606,45 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 34 | мкр. 1-й, д. 14 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 6 | | | | 4735,70 | 4735,70 | | | | 4237,40 | | | | 288 | | 14697342,94 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14697342,94 | | | | | | | | | 3103,52 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
| 35 | мкр. 1-й, д. 27 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | 5 | | | 3 | | | | 2548,10 | 2291,30 | | | | 2032,30 | | | | 142 | | 3660543,88 | | | | | | 137270,40 [<\*>](consultantplus://offline/ref=9D36070D0BDA90EA554CE951B64440049476EC8C8833929ABC4DD70D1D2EDB9AC100F30CA357D45AB3741111mAp1D) | | | | | 228783,99 | | | | | | 91513,60 | | | | 3202975,89 | | | | | | | | | 1597,58 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2016 | | | | | | |
|  | Итого по г. Нефтеюганск | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 51052,60 | 45299,40 | | | | 38898,60 | | | | 3239 | | 131182680,49 | | | | | | 2963185,96 | | | | | 4842460,80 | | | | | | 1951411,70 | | | | 121425622,03 | | | | | | | | | 2895,90 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | город Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 36 | мкр. 1-й, д. 5 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3239 | 3138,8 | | | | 2997,2 | | | | 186 | | 13757068,22 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 13757068,22 | | | | | | | | | 4382,91 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 37 | мкр. 7-й, д. 33 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | | 3 | | 2 | | | | 1081,5 | 1081,5 | | | | 1081,5 | | | | 50 | | 2392461,86 | | | | | | | 0,00 | | | | 239246,19 | | | | | | 107660,79 | | | | 2045554,88 | | | | | | | | | 2212,17 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 38 | мкр. 7-й, д. 40Г | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 2 | | 1 | | | | 718,6 | 718,6 | | | | 626,4 | | | | 42 | | 2852756,27 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 2852756,27 | | | | | | | | | 3969,88 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 39 | мкр. 1-й, д. 20 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 4054,8 | 3244,9 | | | | 3073,7 | | | | 198 | | 16807223,26 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 16807223,26 | | | | | | | | | 5179,58 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 40 | мкр. 1-й, д. 19 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 4065 | 3195,6 | | | | 2659,8 | | | | 173 | | 17875502,48 | | | | | | | 0,00 | | | | 1787550,25 | | | | | | 804397,61 | | | | 15283554,62 | | | | | | | | | 5593,79 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 41 | мкр. 1-й, д. 14 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4735,7 | 4735,7 | | | | 4237,4 | | | | 288 | | 6800531,94 | | | | | | | 0,00 | | | | 680053,19 | | | | | | 306023,94 | | | | 5814454,81 | | | | | | | | | 1436,01 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 42 | мкр. 1-й, д. 17 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3271,7 | 3211,9 | | | | 2701,4 | | | | 210 | | 14454302,90 | | | | | | | 0,00 | | | | 1445430,29 | | | | | | 650443,63 | | | | 12358428,98 | | | | | | | | | 4500,23 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 43 | мкр. 1-й, д. 24 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 8 | | | | 6064,9 | 5893,3 | | | | 5136,1 | | | | 357 | | 21847722,60 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 21847722,60 | | | | | | | | | 3707,21 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 44 | мкр. 1-й, д. 29 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 5 | | | | 3275,9 | 3154,3 | | | | 2382,8 | | | | 213 | | 15553249,84 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 15553249,84 | | | | | | | | | 4930,81 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 45 | мкр. 1-й, д. 26 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3244,2 | 3199,9 | | | | 2742,3 | | | | 221 | | 12452634,21 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 12452634,21 | | | | | | | | | 3891,57 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 46 | мкр. 3-й, д. 1 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3907,3 | 3907,3 | | | | 3741,3 | | | | 204 | | 14827371,75 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14827371,75 | | | | | | | | | 3794,79 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 47 | мкр. 3-й, д. 2 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4737 | 4674,2 | | | | 3901,9 | | | | 286 | | 14228685,20 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 14228685,20 | | | | | | | | | 3044,09 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 48 | мкр. 3-й, д. 3 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3527,1 | 3527,1 | | | | 3035,2 | | | | 213 | | 6084748,96 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 6084748,96 | | | | | | | | | 1725,14 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 49 | мкр. 3-й, д. 4 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3567 | 3567 | | | | 3163,3 | | | | 232 | | 5121000,10 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 5121000,10 | | | | | | | | | 1435,66 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 50 | мкр. 3-й, д. 5 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3817,4 | 3761,5 | | | | 3608,4 | | | | 236 | | 8073429,33 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 8073429,33 | | | | | | | | | 2146,33 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 51 | мкр. 3-й, д. 6 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 3938,2 | 3853 | | | | 3677,6 | | | | 337 | | 8717940,75 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 8717940,75 | | | | | | | | | 2262,64 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 52 | мкр. 3-й, д. 10 | | | | 1973 | | | 0 | | | | | | Блочный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3210,3 | 2867,4 | | | | 2635,6 | | | | 161 | | 5071306,67 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 5071306,67 | | | | | | | | | 1768,61 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 53 | мкр. 1-й, д. 25 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3476,4 | 2802,9 | | | | 2561 | | | | 161 | | 13239798,87 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 13239798,87 | | | | | | | | | 4723,61 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 54 | мкр. 1-й, д. 27 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 3 | | | | 2548,1 | 2291,3 | | | | 2032,3 | | | | 142 | | 6410426,68 | | | | | | | 0,00 | | | | 641042,67 | | | | | | 288469,20 | | | | 5480914,81 | | | | | | | | | 2797,72 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 55 | мкр. 1-й, д. 22 | | | | 1972 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 6 | | | | 4640,5 | 4640,5 | | | | 4134,4 | | | | 285 | | 16267726,67 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 16267726,67 | | | | | | | | | 3505,60 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 56 | мкр. 1-й, д. 7 | | | | 1971 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 5 | | 4 | | | | 3232,2 | 3232,2 | | | | 2673,6 | | | | 170 | | 2062452,96 | | | | | | | 0,00 | | | | 206245,30 | | | | | | 92810,39 | | | | 1763397,27 | | | | | | | | | 638,10 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 57 | мкр. 16А-й, д. 87 | | | | 2006 | | | 0 | | | | | | Кирпичный | | | | | | 5 | | 2 | | | | 2811,9 | 2477,5 | | | | 2385,5 | | | | 104 | | 4312998,99 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 4312998,99 | | | | | | | | | 1740,87 | | | | | | 24736,34 | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | |
| 58 | мкр. 16А-й, д. 89 | | | | 2002 | | | 0 | | | | | | Панельный | | | | | | 9 | | 3 | | | | 7873,4 | 6717,1 | | | | 5574,3 | | | | 377 | | 3133896,17 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 3133896,17 | | | | | | | | | 466,55 | | | | | | 15577,35 | | | | | | | | 31.12.2017 | | | | | | |
|  | Итого по г. Нефтеюганск | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 77164,70 | 73176,40 | | | | 65188,70 | | | | 4469 | | 232345236,68 | | | | | | | 0,00 | | | | 4999567,89 | | | | | | 2249805,56 | | | | 221961967,06 | | | | | | | | | 3175,14 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | | Адрес многоквартирного дома | | | Стоимость капитального ремонта  ВСЕГО | | | | | | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | | | | | ремонт крыши | | | | | | | ремонт подвальных помещений | | | | | | | | | | | | | ремонт фасада | | | | | | | | | ремонт фундамента | | | | | | | | |
| электроснабжение | | | | | | | | | | отопление | | | | горячее водоснабжение | | | | | холодное водоснабжение | | | | водоотведение | | | | | газоснабжение | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| руб. | | | | | | руб. | | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | | ед. | | | | | руб. | | | кв.м. | | | руб. | | | | кв.м. | | | | | | | | руб. | | | | | кв.м. | | | | | руб. | | | | куб.м. | | | | | | | | руб. |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | | | 19 |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 1 | | 1 мкр., 3 дом | | | 4331084,93 | | | | | | 276378,87 | | | | | | | | 2122961,19 | | | | | 464125,95 | | | | | | 462269,03 | | | 624695,71 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 870,00 | | | | | | | | 380654,18 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | | 7 мкр., 53 дом | | | 2869881,06 | | | | | | 578123,79 | | | | | | | | 1157796,94 | | | | | 413707,47 | | | | | | 323025,65 | | | 220850,10 | | | | | | 176377,11 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | | 1 мкр., 11 дом | | | 5289578,79 | | | | | | 598005,25 | | | | | | | | 1962596,66 | | | | | 765286,37 | | | | | | 763554,05 | | | 735361,36 | | | | | | 0,00 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 920,00 | | | | | | | | 464775,10 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | 13 мкр., 30 дом | | | 1688395,89 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1688395,89 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | 13 мкр., 40 дом | | | 1689929,30 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1689929,30 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | 13 мкр., 29 дом | | | 1688197,30 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1688197,30 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | | 1 мкр., 13 дом | | | 4181504,94 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 725534,64 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1224,80 | | | 3455970,30 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | мкр. 1-й, д. 10 | | | 4848447,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1410377,60 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1297,00 | | | 3438070,30 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | | мкр. 1-й, д. 4 | | | 5624593,59 | | | | | | 276062,60 | | | | | | | | 1782604,08 | | | | | 470858,70 | | | | | | 462460,64 | | | 623093,55 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 837,6 | | | | | | | | 2009514,02 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | | мкр. 1-й, д. 2 | | | 5260485,86 | | | | | | 392964,75 | | | | | | | | 2075292,65 | | | | | 1012161,87 | | | | | | 807626,57 | | | 575977,74 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 837,6 | | | | | | | | 396462,28 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | | мкр. 1-й, д. 8 | | | 6102752,89 | | | | | | 276384,37 | | | | | | | | 2084788,52 | | | | | 472875,52 | | | | | | 462273,21 | | | 624816,56 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 864,4 | | | | | | | | 2181614,71 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | | мкр. 1-й, д. 9 | | | 5059135,52 | | | | | | 593838,15 | | | | | | | | 1927286,55 | | | | | 767353,98 | | | | | | 763064,68 | | | 734324,74 | | | | | | 273267,42 | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | | мкр. 10-й, д. 29 | | | 1632149,19 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1632149,19 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | 19 | |
| 14 | | мкр. 12-й, д. 56 | | | 4000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | 4000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | | мкр. 12-й, д. 30 | | | 6000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 6000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | | мкр. 12-й, д. 55 | | | 4000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | 4000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 17 | | мкр. 6-й, д. 54 | | | 6000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 6000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 18 | | мкр. 12-й, д. 29 | | | 6000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 6000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | | мкр. 12-й, д. 52 | | | 4000000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | 4000000,00 | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого по городу Нефтеюганск | | | | | 80266137,16 | | | | | | 2991757,78 | | | | | | | | 14523704,19 | | | | | 4366369,86 | | | | | | 4044273,83 | | | 4864654,40 | | | | | 449644,53 | | | 19,00 | | | | | 36698671,68 | | | | 2521,80 | | | 6894040,60 | | | 4329,60 | | | | | | | | 5433020,29 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 20 | | | мкр. 1-й, д. 13 | | | 6164296,92 | | | | 1049036,03 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 3285862,11 | | | | | 1829398,78 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 21 | | | мкр. 1-й, д. 10 | | | 6079134,45 | | | | 1034543,14 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 3240466,48 | | | | | 1804124,83 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 22 | | | мкр. 1-й, д. 18 | | | 11667581,37 | | | | 938252,95 | | | | | | | | | 4650834,55 | | | | | 2858849,81 | | | | | 1588343,48 | | | | 1166871,52 | | | | | 464429,06 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 23 | | | мкр. 1-й, д. 16 | | | 11679466,49 | | | | 939208,70 | | | | | | | | | 4655572,10 | | | | | 2861761,96 | | | | | 1589961,44 | | | | 1168060,15 | | | | | 464902,14 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 24 | | | мкр. 1-й, д. 15 | | | 11769865,40 | | | | 946478,16 | | | | | | | | | 4691606,16 | | | | | 2883911,96 | | | | | 1602267,72 | | | | 1177100,92 | | | | | 468500,48 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 25 | | | мкр. 1-й, д. 12 | | | 13290610,50 | | | | 974664,59 | | | | | | | | | 4976462,22 | | | | | 3052910,82 | | | | | 1699703,50 | | | | 1242168,87 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 935,1 | | | | | | | | 1344700,50 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 26 | | | мкр. 12-й, д. 38 | | | 2000000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | 2000000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 27 | | | мкр. 1-й, д. 6 | | | 13067361,50 | | | | 935096,09 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 3506432,77 | | | | | 1952201,17 | | | | 1162945,45 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1075,6 | | 5510686,02 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 28 | | | мкр. 1-й, д. 1 | | | 13744968,58 | | | | 967070,14 | | | | | | | | | 5911175,34 | | | | | 3626329,38 | | | | | 2018953,42 | | | | 1221440,30 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 29 | | | мкр. 7-й, д. 32 | | | 4248057,68 | | | | 377578,08 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 669,2 | | 3428552,51 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 822,48 | | | | | | 441927,09 | |
| 30 | | | мкр. 7-й, д. 33 | | | 3771765,36 | | | | 374977,68 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 663 | | 3396787,68 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 31 | | | мкр. 7-й, д. 50 | | | 3341685,42 | | | | 540744,51 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 546,7 | | 2800940,91 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | 19 | |
| 32 | | | мкр. 9-й, д. 7 | | | 4000000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | 4000000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 33 | | | мкр. 12-й, д. 53 | | | 8000000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 4 | | | | | 8000000,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 34 | | | мкр. 1-й, д. 14 | | | 14697342,94 | | | | 1371929,94 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2900 | | | | | 13325413,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| 35 | | | мкр. 1-й, д. 27 | | | 3660543,88 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 3660543,88 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| Итого по городу Нефтеюганску | | | | | | 131182680,49 | | | | 10449580,01 | | | | | | | | | 28546194,25 | | | | | 25316525,29 | | | | | 14084954,34 | | | | 7138587,21 | | | | | 1397831,68 | | | 7 | | | | | 14000000,00 | | | | 2954,5 | | 15136967,12 | | | | 935,1 | | | | | | | | 1344700,50 | | | | | | | 2900 | | | | | 13325413,00 | | | | 822,48 | | | | | | 441927,09 | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| город Нефтеюганск | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 36 | | | | мкр. 1-й, д. 5 | | | 13757068,22 | | 1122436,66 | | | | | | | | 5730959,82 | | | | | | 3515772,55 | | | | | 1957401,07 | | | | 1430498,12 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 37 | | | | мкр. 7-й, д. 33 | | | 2392461,86 | | 0,00 | | | | | | | | 1914568,64 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 477893,22 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 38 | | | | мкр. 7-й, д. 40Г | | | 2852756,27 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 518,29 | | | | | | 2852756,27 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 39 | | | | мкр. 1-й, д. 20 | | | 16807223,26 | | 1383392,00 | | | | | | | | 7063350,88 | | | | | | 4184928,37 | | | | | 2412477,32 | | | | 1763074,69 | | | |  | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 40 | | | | мкр. 1-й, д. 19 | | | 17875502,48 | | 1401442,24 | | | | | | | | 7155512,18 | | | | | | 4389692,84 | | | | | 2443954,88 | | | | 1786078,96 | | | | 698821,38 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 41 | | | | мкр. 1-й, д. 14 | | | 6800531,94 | | 0,00 | | | | | | | | 6800531,94 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 42 | | | | мкр. 1-й, д. 17 | | | 14454302,90 | | 1133219,65 | | | | | | | | 5786015,84 | | | | | | 3549547,77 | | | | | 1976205,38 | | | | 1444240,59 | | | | 565073,67 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 43 | | | | мкр. 1-й, д. 24 | | | 21847722,60 | | 1756892,84 | | | | | | | | 8708758,04 | | | | | | 5353239,51 | | | | | 2974197,20 | | | | 2184984,58 | | | | 869650,43 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 44 | | | | мкр. 1-й, д. 29 | | | 15553249,84 | | 0,00 | | | | | | | | 4712853,34 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2380,12 | | | | | | 10840396,50 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 45 | | | | мкр. 1-й, д. 26 | | | 12452634,21 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2262,4 | | | | | | 12452634,21 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 46 | | | | мкр. 3-й, д. 1 | | | 14827371,75 | | 1354149,63 | | | | | | | | 6914044,62 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1345,1 | | 6559177,50 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 47 | | | | мкр. 3-й, д. 2 | | | 14228685,20 | | 1372856,72 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 4183084,29 | | | | | 2324072,66 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 1548,6 | | 6348671,53 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 48 | | | | мкр. 3-й, д. 3 | | | 6084748,96 | | 1021460,78 | | | | | | | | 5063288,18 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | 19 | | | |
| 49 | | | | мкр. 3-й, д. 4 | | | 5121000,10 | | 0,00 | | | | | | | | 5121000,10 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 50 | | | | мкр. 3-й, д. 5 | | | 8073429,33 | | 1322251,39 | | | | | | | | 6751177,94 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 51 | | | | мкр. 3-й, д. 6 | | | 8717940,75 | | 0,00 | | | | | | | | 6976535,86 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1741404,89 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 52 | | | | мкр. 3-й, д. 10 | | | 5071306,67 | | 0,00 | | | | | | | | 5071306,67 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 53 | | | | мкр. 1-й, д. 25 | | | 13239798,87 | | 1006719,12 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1252020,44 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2389,8 | | | | | | 10981059,31 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 54 | | | | мкр. 1-й, д. 27 | | | 6410426,68 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2250122,01 | | | | | 1250141,44 | | | | 918412,46 | | | | 365539,33 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 644,8 | | | | | | | 1626211,44 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 55 | | | | мкр. 1-й, д. 22 | | | 16267726,67 | | 1344155,38 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1671677,81 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2884 | | | | | | 13251893,48 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 56 | | | | мкр. 1-й, д. 7 | | | 2062452,96 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 878,7 | | | | | | | 2062452,96 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| 57 | | | | мкр. 16А, д. 87 | | | 4312998,99 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 742,3 | | | | | | 4085745,39 | | | | 560,0 | | | | | | 227253,60 | | | |
| 58 | | | | мкр. 16А, д. 89 | | | 3133896,17 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 913,1 | | 3133896,17 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| Итого по городу Нефтеюганску | | | | | | | 232345236,68 | | 14218976,41 | | | | | | | | 83769904,05 | | | | | | 27426387,34 | | | | | 15338449,95 | | | | 14670285,76 | | | | 2499084,81 | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | 3806,8 | | 16041745,20 | | | | 1523,5 | | | | | | | 3688664,40 | | | | | | 11176,91 | | | | | | 54464485,16 | | | | 560 | | | | | | 227253,60 | | | |

Согласование

проекта постановления администрации города

«О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 10.07.2014 № 781-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на 2014-2016 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Визы: |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города С.П.Сивков

Директор департамента

финансов Л.И.Щегульная

Исполняющий обязанности

директора департамента

жилищно-коммунального

хозяйства А.В.Скачков

Исполняющий обязанности

директора департамента

по делам администрации С.И.Нечаева

Начальник юридическо-

правового управления Д.М.Черепанич

2.Проект разработан:

начальником отдела по работе с управляющими организациями и товариществами собственников жилья департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города В.В.Маташковой.

Тел.: 23 71 71.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Департамент финансов

Департамент по делам администрации.