АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

27.04.2015											 № 351-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении  муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

- В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска                         от 22.08.2013 № 80-нп «О муниципальных программах города Нефтеюганска», во исполнение пункта 15.14 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам работы в городе Нефтеюганске от 19.03.2015, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                         от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении  муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска  от 04.03.2014 № 240-п, от 16.04.2014 № 444-п, от 30.04.2014 № 489-п, от 27.05.2014 № 595-п,                        от 17.06.2014 № 693-п, от 28.08.2014 № 969-п, от 08.10.2014 № 1122-п,                     от 05.11.2014 № 1195-п, от 10.11.2014 № 1235-п, от 08.12.2014 № 1360-п,                 от 02.02.2015 № 61-п, от 19.02.2015 № 129-п, от 20.03.2015 № 215-п,                          от 25.03.2015 № 232-п, от 27.03.2015 № 250-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (далее - муниципальная программа):

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | Планируется: - 1.Объем ввода жилья в 2020 году - 416,31 тыс. кв. метра общей площади жилья; - 2.Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, м. – 11 972,82; 3.Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий – 100; 4.Количество молодых учителей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий – 6; 5.Приобретение жилых помещений – 186. 6.Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания – 302. |
| --- | --- |

».

1.1.2.Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | К 2020 году: 1.Количество приобретенного жилья жителями города – 8 326 квартир; 2.Количество подключаемых объектов - 73шт.; 3.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, от общего числа молодых семей, признанных участниками подпрограммы – 92,9%; 4.Доля молодых учителей, получивших меры поддержки по улучшению жилищных условий, от общего числа молодых учителей, признанных участниками подпрограммы – 99,66%; 5.Доля граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с переселением из жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, от общего количества семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания – 96,30%; 6.Доля граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих на учёте – 97,96%. 7.Доля расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания - 100%. |
| --- | --- |

».

1.2.В абзаце 4 Подпрограммы II раздела III:

1.2.1.Цифры «70» заменить цифрами «170»;

1.2.2.Цифры «36,7» заменить цифрами «106,07».

1.3.Подпрограмму II раздела III после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания: «Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными на территории муниципального образования город Нефтеюганск представлен в приложении 3 к муниципальной программе».

1.4.Приложение 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению

1.5.Дополнить муниципальную программу приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Исполняющему обязанности директора департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой  направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

- Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 27.04.2015 № 351-п

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципаль ной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных показателей результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод жилья, тыс. кв.м. | 38,044 | 50,8 | 52,30 | 53,64 | 53,71 | 59,51 | 67,77 | 78,58 | 416,31 |
| 2. | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, м. | 10 752,43 | 864,32 | 2 109,10 | 1 842,1 | 2 062,00 | 1 842,40 | 1 810,10 | 1 442,80 | 11 972,82 |
| 3. | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | 7 | 2 | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | 100 | 100 |
| 4. | Количество молодых учителей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 5. | Приобретение жилых помещений для: (итого количество семей): | - | 80 | 38 | 34 | 34 | - | - | - | 186 |
| 5.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания (количество семей) | 3 549 | 56 | 26 | 24 | 24 | - | - | - | 3 419 |
| 5.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 1 389 | 12 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 361 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | предоставляемых по договорам социального найма (количество семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) (количество квартир) | 295 | 12 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 323 |
| 6. | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | 339 | - | 37 | - | - | - | - | - | 302 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенного жилья жителями города, квартира | 761 | 1 016 | 1 046 | 1 073 | 1 074 | 1 190 | 1 355 | 1 572 | 8 326 |
| 2. | Количество подключаемых объектов, шт. | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 73 |
| 3. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, от общего числа молодых семей, признанных участниками подпрограммы, % | 5,8 | 1,9 | 17,9 | 32,9 | 47,9 | 62,9 | 77,9 | 92,9 | 92,9 |
| 4. | Доля молодых учителей, получивших меры поддержки по улучшению жилищных условия, от общего числа молодых учителей, признанных участниками подпрограммы, % | 33,33 | 16,6 | 16,6 | 33,26 | 49,86 | 66,46 | 83,06 | 99,66 | 99,66 |
| 5. | Доля граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с переселением из жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, от общего количества семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, % | 100 | 1,57 | 0,74 | 0,69 | 0,70 | - | - | - | 96,30 |
| 6. | Доля граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих на учёте, % | 100 | 0,86 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | - | - | - | 97,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Доля расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания, % | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | 100 |

- Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 27.04.2015 № 351-п

Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, микрорайон, № дома |  | Дата и номер документа о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Количество жилых помещений | Количество помещений в частной собственности | Количество помещений муниципальной собственности | Количество помещений специализированного фонда | Площадь жилых помещений кв.м. | Этажность | Количество проживающих, человек | Год сноса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВПЧ | 1 | № 196-р от 04.09.2008 | 8 | 2 | 6 | 2 | 340,10 | 2 | 20 | 2015 | частич-но расселен |
| 2 | ВПЧ | 2 | № 196-р от 04.09.2008 | 20 | 2 | 18 | 2 | 767,50 | 2 | 43 | 2015 | частич но расселен |
| 3 | 11А мкр. | 13 | № 196-р от 04.09.2008 | 37 | 0 | 37 | 0 | 926,10 | 2 | 141 | 2015 | частич-но расселен |
| 4 | 11А мкр. Березовая | 10 | № 196-р от 04.09.2008 | 37 | 21 | 16 | 3 | 843,40 | 2 | 72 | 2015 | частич-но расселен |
| 5 | СУ-905 | 47 | № 406-р от 25.12.2008 | 16 | 0 | 16 | 0 | 422,60 | 2 | 51 | 2015 | частично расселен |
| 6 | СУ-905 | 48 | № 406-р от 25.12.2008 | 14 | 0 | 14 | 0 | 577,90 | 2 | 47 | 2015 | частично расселен |
| 7 | СУ-905 | 49 | № 406-р от 25.12.2008 | 8 | 0 | 8 | 0 | 362,50 | 1 | 29 | 2016 | частичное расселение в 2015 году |
| 8 | Аэропорт | 1 | № 406-р от 25.12.2008 | 39 | 1 | 38 | 0 | 791,30 | 2 | 110 | 2016 | частично расселен |
| 9 | 11 мкр. | 8 | № 852-р от 31.12.2010 | 16 | 12 | 4 | 0 | 555,00 | 2 | 51 | 2017 |  |
| 10 | 11А мкр. Березовая | 3 | № 852-р от 31.12.2010 | 11 | 6 | 5 | 2 | 756,20 | 2 | 21 | 2017 |  |
| 11 | 4 мкр. | 36 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 10 | 6 | 0 | 497,40 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 12 | 4 мкр. | 55 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 9 | 7 | 0 | 499,80 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 13 | 4 мкр. | 56 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 5 | 9 | 0 | 436,90 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 14 | 4 мкр. | 62 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 3 | 13 | 0 | 514,40 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 15 | 4 мкр. | 63 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 6 | 10 | 1 | 500,40 | 2 | 37 | 2020 |  |
| 16 | 4 мкр. | 64 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 3 | 13 | 4 | 498,30 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 17 | 11А мкр. | 39 | № 40-р от 04.02.2013 (с изм. на 19.06.2014 № 118-р) | 16 | 10 | 6 | 0 | 889,90 | 2 | 55 | 2020 |  |
| 18 | 6 мкр. | 17 | № 308-р от 19.06.2013 | 16 | 7 | 9 | 0 | 507,90 | 2 | 44 | 2020 |  |
| 19 | 6 мкр. | 22 | № 308-р от 19.06.2013 | 16 | 7 | 9 | 1 | 496,80 | 2 | 53 | 2020 |  |
| 20 | 6 мкр. | 43 | № 308-р от 19.06.2013 | 12 | 4 | 8 | 1 | 505,50 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 21 | СУ-905 | 42 | № 308-р от 19.06.2013 | 6 | 0 | 6 | 0 | 233,10 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 22 | 6 мкр. | 32 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 1 | 500,00 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 23 | 6 мкр. | 33 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 8 | 8 | 0 | 500,00 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 24 | 6 мкр. | 34 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 9 | 7 | 2 | 499,90 | 2 | 43 | 2020 |  |
| 25 | 6 мкр. | 35 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 496,00 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 26 | 6 мкр. | 36 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 1 | 493,20 | 2 | 37 | 2020 |  |
| 27 | 6 мкр. | 37 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 3 | 489,30 | 2 | 33 | 2020 |  |
| 28 | 6 мкр. | 41 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 500,10 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 29 | 6 мкр. | 42 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 1 | 503,30 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 30 | 6 мкр. | 44 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 500,90 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 31 | 6 мкр. | 45 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 518,80 | 2 | 30 | 2020 |  |
| 32 | 6 мкр. | 46 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 5 | 7 | 1 | 508,80 | 2 | 31 | 2020 |  |
| 33 | 6 мкр. | 48 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 14 | 2 | 0 | 501,60 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 34 | 6 мкр. | 49 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 4 | 8 | 0 | 498,80 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 35 | 6 мкр. | 51 | № 46-р от 05.03.2014 | 15 | 13 | 2 | 0 | 500,50 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 36 | 6 мкр. | 58 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 509,10 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 37 | 6 мкр. | 60 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 510,20 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 38 | 6 мкр. | 61 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 504,90 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 39 | 6 мкр. | 62 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 504,30 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 40 | 6 мкр. | 69 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 497,70 | 2 | 25 | 2020 |  |
| 41 | 6 мкр. | 72 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 503,50 | 2 | 43 | 2020 |  |
| 42 | 6 мкр. | 73 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 1 | 511,70 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 43 | 6 мкр. | 74 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 510,00 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 44 | 6 мкр. | 75 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 3 | 9 | 0 | 502,20 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 45 | 6 мкр. | 77 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 486,30 | 2 | 29 | 2020 |  |
| 46 | 6 мкр. | 78 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 1 | 502,90 | 2 | 44 | 2020 |  |
| 47 | 11 мкр. | 36 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 5 | 11 | 6 | 881,60 | 2 | 50 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1225- п |  |
| 48 | 11 мкр. | 44 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 10 | 6 | 1 | 887,70 | 2 | 48 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории"от 21.05.2014 №567-п |  |
| 49 | 11 мкр. | 95 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 11 | 1 | 0 | 762,60 | 2 | 38 |  |  |
| 50 | 11 мкр. | 100 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 4 | 12 | 4 | 891,80 | 2 | 50 |  |  |
| 51 | 11 мкр. | 110 | № 46-р от 05.03.2014 | 20 | 15 | 5 | 1 | 898,90 | 2 | 56 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 52 | 11А мкр. | 28 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 9 | 7 | 1 | 899,00 | 2 | 58 |  |  |
| 53 | 11А мкр., Березовая | 9 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 4 | 8 | 0 | 509,50 | 2 | 38 |  |  |
| 54 | 11А мкр. Березовая | 1 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 3 | 9 | 2 | 722,30 | 2 | 56 |  |  |
| 55 | 11Б мкр. | 11 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 10 | 6 | 2 | 914,20 | 1 | 67 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 132- п |  |
| 56 | 11Б мкр. | 12 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 7 | 9 | 4 | 916,50 | 1 | 56 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 132- п |  |
| 57 | 11Б мкр. | 16 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 7 | 9 | 0 | 924,30 | 1 | 48 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 132- п |  |
| 58 | СУ-62 | 14 | № 46-р от 05.03.2014 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1042,70 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 59 | 6 мкр. | 52 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 495,90 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 60 | 7 мкр. | 17 | № 67-р от 04.04.2014 | 23 | 3 | 20 | 0 | 528,80 | 2 | 51 | 2020 |  |
| 61 | 11а п. Звёздный (общежитие) | 1 | № 67-р от 04.04.2014 | 8 | 0 | 8 | 0 | 317,90 | 1 | 24 | 2020 |  |
| 62 | 11А мкр. Кедровая | 6 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 514,60 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 63 | 11А мкр. (ОБПТиК) | 2 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 718,80 | 2 | 55 | 2020 |  |
| 64 | 11А мкр.ПНМК-6 | 5 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 756,10 | 2 | 50 | 2020 |  |
| 65 | СУ-62 | 1 | № 67-р от 04.04.2014 | 19 | 8 | 11 | 0 | 324,80 | 1 | 24 | 2020 |  |
| 66 | СУ-62 | 3 | № 67-р от 04.04.2014 | 18 | 7 | 11 | 0 | 314,60 | 2 | 24 | 2020 |  |
| 67 | СУ-62 | 4 | № 67-р от 04.04.2014 | 35 | 14 | 21 | 0 | 627,50 | 1 | 68 | 2020 |  |
| 68 | СУ-62 | 8 | № 67-р от 04.04.2014 | 16 | 0 | 3 | 0 | 896,20 | 2 | 53 | 2020 |  |
| 69 | СУ-62 | 9 | № 67-р от 04.04.2014 | 15 | 0 | 7 | 1 | 872,50 | 2 | 60 | 2020 |  |
| 70 | 11 мкр. | 5 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 13 | 3 | 0 | 895,10 | 2 | 69 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 45- п |  |
| 71 | 11 мкр. | 6 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 9 | 7 | 0 | 879,50 | 2 | 58 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 45- п |  |
| 72 | 11 мкр. | 15 | № 165-р от 12.09.2014 | 32 | 19 | 13 | 1 | 972,90 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 73 | 11 мкр. | 25 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 10 | 6 | 1 | 905,60 | 2 | 67 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 26.01.2015 № 32- п |  |
| 74 | 11 мкр. | 34 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 737,10 | 2 | 40 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1225- п |  |
| 75 | 11 мкр. | 37 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 2 | 14 | 11 | 893,00 | 2 | 48 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1225- п |  |
| 76 | 11 мкр. | 38 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 0 | 20 | 14 | 884,30 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 77 | 11 мкр. | 40 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 12 | 4 | 0 | 891,40 | 2 | 49 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 78 | 11 мкр. | 54 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 6 | 10 | 0 | 891,60 | 2 | 58 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.201 № 46- п |  |
| 79 | 11 мкр. | 55 | № 165-р от 12.09.2014 | 15 | 7 | 8 | 0 | 832,50 | 2 | 54 |  |  |
| 80 | 11 мкр. | 63 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 16 | 16 | 12 | 893,08 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 81 | 11 мкр. | 64 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 5 | 11 | 0 | 895,40 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 82 | 11 мкр. | 65 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 6 | 10 | 4 | 895,80 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 83 | 11 мкр. | 66 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 791,10 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 84 | 11 мкр. | 67 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 10 | 6 | 0 | 932,00 | 2 | 81 | 2020 |  |
| 85 | 11 мкр. | 80 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 5 | 7 | 1 | 791,10 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 86 | 11 мкр. | 84 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 1 | 15 | 12 | 908,00 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 87 | 11 мкр. | 85 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 3 | 13 | 1 | 902,00 | 2 | 48 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 131- п |  |
| 88 | 11 мкр. | 96 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 3 | 13 | 12 | 896,40 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 89 | 11 мкр. | 102 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 19 | 1 | 0 | 891,70 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1224- п |  |
| 90 | 11 мкр. | 103 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 17 | 3 | 1 | 901,60 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1224- п |  |
| 91 | 11 мкр. | 104 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 14 | 6 | 0 | 896,80 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 07.11.2014 № 1224- п |  |
| 92 | 11 мкр. | 105 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 13 | 7 | 0 | 898,70 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 132- п |  |
| 93 | 11 мкр. | 107 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 17 | 3 | 0 | 909,50 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 94 | 6 мкр. | 65 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 493,90 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 95 | 6 мкр. | 70а | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 499,70 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 96 | 6 мкр. | 31 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 497,10 | 2 | 31 | 2020 |  |
| 97 | 6 мкр. | 53 | № 217-р от 13.11.2014 | 11 | 4 | 7 | 0 | 494,70 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 98 | 7 мкр. | 25а | № 217-р от 13.11.2014 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 065,00 | 2 | 65 | 2020 |  |
| 99 | 11 мкр. | 3 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 735,50 | 2 | 55 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 45- п |  |
| 100 | 11 мкр. | 4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 1 | 738,00 | 2 | 43 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 45- п |  |
| 101 | 11 мкр. | 9 | № 217-р от 13.11.2014 | 32 | 23 | 9 | 0 | 1 087,80 | 2 | 81 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 45- п |  |
| 102 | 11 мкр. | 29 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 14 | 6 | 0 | 900,10 | 2 | 55 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 26.01.2015 № 32- п |  |
| 103 | 11 мкр. | 52 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 5 | 3 | 0 | 521,00 | 2 | 39 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 46- п |  |
| 104 | 11 мкр. | 59 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 742,30 | 2 | 57 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 46- п |  |
| 105 | 11 мкр. | 60 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 7 | 9 | 5 | 830,30 | 2 | 48 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 46- п |  |
| 106 | 11 мкр. | 97 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 19 | 1 | 0 | 882,90 | 2 | 55 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 131- п |  |
| 107 | 11 мкр. | 106 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 16 | 4 | 0 | 894,40 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 108 | 11 мкр. | 108 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 15 | 5 | 0 | 909,80 | 2 | 60 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 24.02.2015 № 133- п |  |
| 109 | 11А мкр. | 20 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 763,70 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 110 | 11А мкр. Березовая | 4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 518,90 | 2 | 39 | 2020 |  |
| 111 | 11А мкр. Березовая | 4а | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 734,30 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 112 | 11А мкр. Березовая | 6 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 528,70 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 113 | 11А мкр. Березовая | 8 | № 217-р от 13.11.2014 | 18 | 11 | 7 | 2 | 770,60 | 2 | 68 | 2020 |  |
| 114 | 11А мкр. Кедровая | 1 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 516,40 | 2 | 27 | 2020 |  |
| 115 | 11А мкр. Кедровая | 2 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 508,70 | 2 | 33 | 2020 |  |
| 116 | 11А мкр. Кедровая | 3 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 517,50 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 117 | 11А мкр. Кедровая | 4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 518,50 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 118 | 11А мкр. Кедровая | 5 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 516,60 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 119 | 11А мкр. Спортивная | 5 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 743,80 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 120 | 11А мкр. Спортивная | 6 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 5 | 3 | 0 | 485,10 | 2 | 26 | 2020 |  |
| 121 | СУ-905 | 41 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 154,00 | 1 | 12 | 2020 |  |
| 122 | СУ-62 | 11 | № 217-р от 13.11.2014 | 15 | 0 | 5 | 0 | 916,20 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 123 | СУ-62 | 12 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 5 | 1 | 910,40 | 2 | 60 | 2020 |  |
| 124 | СУ-62 | 16 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 4 | 0 | 790,30 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 125 | СУ-62 | 17 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 2 | 0 | 895,90 | 2 | 56 | 2020 |  |
| 126 | СУ-62 | 20 | № 217-р от 13.11.2014 | 29 | 0 | 22 | 0 | 618,20 | 2 | 84 | 2020 |  |
| 127 | 17 мкр. | 3 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 0 | 8 | 0 | 394,24 | 1 | 28 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 128 | 17 мкр. | 5 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 212,70 | 1 | 11 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 129 | 17 мкр. | 6 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 163,00 | 1 | 11 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 130 | 17 мкр. | 7 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 213,00 | 1 | 14 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 131 | 17 мкр. | 9 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 164,00 | 1 | 14 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 132 | 17 мкр. | 10 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 157,00 | 1 | 12 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 133 | 17 мкр. | 12 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 148,40 | 1 | 12 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 134 | 17 мкр. | 13 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 156,00 | 1 | 11 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 135 | 17 мкр. | 14 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 156,00 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 136 | 17 мкр. | 15 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 176,00 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 137 | 17 мкр. | 16 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 0 | 12 | 0 | 155,00 | 1 | 13 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 138 | 17 мкр. | 17 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 163,00 | 1 | 12 | постановление администрации города "О развитии застроенной территории" от 28.01.2015 № 47- п |  |
| 139 | 17 мкр. | 19 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 206,70 | 1 | 14 | 2020 |  |
| 140 | 17 мкр. | 20 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 155,00 | 1 | 16 | 2020 |  |
| 141 | 17 мкр. | 21 | № 217-р от 13.11.2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 159,20 | 1 | 19 | 2020 |  |
| 142 | 11 мкр. | 10 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 6 | 0 | 997,60 | 2 | 75 | 2020 |  |
| 143 | 11 мкр. | 11 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 6 | 0 | 1 006,70 | 2 | 73 | 2020 |  |
| 144 | 11 мкр. | 12 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1 021,80 | 2 | 61 | 2020 |  |
| 145 | 11 мкр. | 16 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 8 | 0 | 924,20 | 2 | 70 | 2020 |  |
| 146 | 11 мкр. | 17 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 14 | 10 | 1 | 1 013,80 | 2 | 76 | 2020 |  |
| 147 | 11 мкр. | 81 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 7 | 5 | 1 | 756,10 | 2 | 54 | 2020 |  |
| 148 | 11А мкр. | 21 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 10 | 2 | 0 | 735,70 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 149 | 11А мкр. | 22 | № 258-р от 30.12.2014 | 29 | 17 | 12 | 5 | 621,20 | 2 | 68 | 2020 |  |
| 150 | 11А мкр. | 24 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 733,20 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 151 | 11А мкр. Березовая | 61 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 150,40 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 152 | 11А мкр. Спортивная | 62 | № 258-р от 30.12.2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 378,40 | 1 | 13 | 2020 |  |
| 153 | 11А мкр. Спортивная | 63 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 147,90 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 154 | 11А мкр. Спортивная | 64 | № 258-р от 30.12.2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 292,50 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 155 | 11А мкр. Спортивная | 65 | № 258-р от 30.12.2014 | 9 | 0 | 9 | 0 | 356,90 | 1 | 23 | 2020 |  |
| 156 | 11А мкр. Спортивная | 66 | № 258-р от 30.12.2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 165,20 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 157 | 11А мкр. Спортивная | 67 | № 258-р от 30.12.2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 137,10 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 158 | 11А мкр. Спортивная | 68 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 201,30 | 1 | 11 | 2020 |  |
| 159 | 11А мкр. Спортивная | 69 | № 258-р от 30.12.2014 | 7 | 0 | 7 | 0 | 221,10 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 160 | 11А мкр. Спортивная | 70 | № 258-р от 30.12.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 117,20 | 1 | 7 | 2020 |  |
| 161 | 11 А мкр. Магистральная | 30 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 488,80 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 162 | СУ-62 | 5 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 767,60 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 163 | СУ-62 | 6 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 754,80 | 2 | 27 | 2020 |  |
| 164 | СУ-62 | 7 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 750,80 | 2 | 39 | 2020 |  |
| 165 | СУ-62 | 10 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 0 | 4 | 0 | 763,60 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 166 | СУ-62 | 13 | № 258-р от 30.12.2014 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 007,80 | 2 | 59 | 2020 |  |
| 167 | СУ-62 | 15 | № 258-р от 30.12.2014 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 039,40 | 2 | 61 | 2020 |  |
| 168 | СУ-62 | 18 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 038,50 | 2 | 63 | 2020 |  |
| 169 | СУ-62 | 19 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 043,40 | 2 | 73 | 2020 |  |
| 170 | Аэропорт | 2 | № 258-р от 30.12.2014 | 11 | 10 | 1 | 1 | 672,30 | 2 | 31 | 2020 |  |
|  |  |  |  | 2 420 | 1 067 | 1 182 | 136 | 106 066,82 |  | 7 351 |  |  |

Согласование

проекта постановления администрации города

«О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении  муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

| 1.Визы: Первый заместитель главы администрации города |  | С.П.Сивков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города |  | Ю.А.Власов |
| Начальник юридическо- правового управления |  | Д.М.Черепанич |
| Директор департамента финансов |  | Л.И.Щегульная |
| Исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации |  | С.И.Нечаева |
| Директор департамента градостроительства |  | А.В.Байгушкин |
| Директор департамента имущественных и земельных отношений |  | В.Н.Абрагимова |
| Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства |  | А.В.Скачков |
| Директор департамента образования и молодежной политики |  | Т.М.Мостовщикова |

2.Проект разработан:

начальником отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта департамента градостроительства Ю.В.Валовой.

Телефон: 24 54 48.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Департамент по делам администрации

Департамент имущественных и земельных отношений

Департамент образования и молодежной политики

Департамент финансов

Дума города.