АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

23.09.2011 											  № 2643

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске                на 2012 - 2015 годы» (с изм. на 22.06.2012 №1702; на 27.08.2012 №2477)

В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Нефтеюганска, руководствуясь ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03. 2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.12.2009 № 2681 (с изм. на 04.08.2011 № 2118) «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска», постановляю:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы»  согласно приложению.

2.Департаменту финансов администрации города (Щегульная Л.И.) производить финансирование Программы в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований на финансовый год.

3.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности главы

администрации города 						                       С.П.Сивков

# Приложение

# к постановлению

администрации города

от 23.09.2011 № 2643

Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) Разработчик Программы Муниципальный заказчик - координатор Программы | Распоряжение администрации города Нефтеюганска «О создании рабочей группы по подготовке муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Нефтеюганска на 2012-2015 годы» от 23.08.2011 № 538-р Постановление администрации города Нефтеюганска «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы» от______№_______ Департамент по делам администрации города Нефтеюганска Департамент по делам администрации города Нефтеюганска |
| Муниципальные заказчики Цели и задачи программы | 1.Департамент образования администрации города Нефтеюганска. 3.Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска. 4.Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 5.Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска. 6.Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Цель Программы: -формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. |
|  | Задачи программы: -оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; -повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; -устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; -обеспечение равного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации Программы) Сроки и этапы реализации Программы Перечень подпрограмм Объемы и источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем объеме приоритетных объектов, доступных для инвалидов. 2.Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объеме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования. 3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. I этап – 2012 – 2013 годы II этап – 2014 – 2015 годы нет Общий прогнозный объём финансирования Программы за счёт средств бюджета города на 2012- 2015 годы составляет 8 165,8 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 1 926,0 тыс. рублей; 2013 год – 1 999,8 тыс. рублей; 2014 год – 1 888,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 352,0 тыс. рублей. Ежегодный объём финансирования Программы за счёт средств бюджета города определяется в соответствии с утверждённым бюджетом города на соответствующий финансовый год. -Увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем объёме приоритетных объектов, доступных для инвалидов, до 43,5%; -увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объеме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, до 22,0%; -увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 2,5%. |

1.Характеристика проблемы

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

Численность инвалидов, состоящих на учёте  в Управлении социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, составляет 3119 человек, в том числе дети-инвалиды – 284 человека; инвалиды, зарегистрированные в Федеральном регистре лиц, имеющих право на государственную социальную помощь – 5198 человек; инвалиды по зрению – 58 человек, в том числе взрослые – 31 человек, дети – 27 человек; инвалиды по слуху – 87 человек, в том числе взрослые – 63 человека, дети – 24 человека; инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на 01.01.2011 – 219 человек, в том числе I группы – 7 человек, II группы – 64 человека, III группы – 148 человек.

Численность маломобильных групп населения:

-граждане пенсионного возраста - 23026 человек;

-дети до 3 лет - 8071 человек;

-граждане, временно не трудоспособные по медицинским показаниям – 17508 человек;

-беременные женщины - 1261 человек.

В настоящее время на территории города Нефтеюганска находится            85 муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Согласно данным структурных подразделений администрации города, в ведомстве которых находятся учреждения, общий процент соответствия указанных объектов социальной сферы обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в среднем по городу составляет 18,8 (16 муниципальных объектов). Из них полностью оборудован в соответствии с условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 объект, частично оборудованы 15 объектов.

В разрезе отраслей муниципальные объекты образования оснащены на 5%, культуры - на 18,2%, спорта - на 21,4%, здравоохранения - на 45%.

| № п/п | Отрасль | Всего объектов |  | Оборудовано полностью |  | Оборудовано частично |  | Не оборудовано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| 1. | Образование | 40 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | 38 | 95 |
| 2. | Культура | 11 | 100 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 |
| 3. | Здравоохранение | 20 | 100 | 0 | 0 | 9 | 45,0 | 11 | 55 |
| 4. | Спорт | 14 | 100 | 0 | 0 | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 |
| Всего: |  | 85 | 100 | 1 | 1,2 | 15 | 17,6 | 69 | 81,2 |

До настоящего времени в городе Нефтеюганске не в полной мере созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, общественным и производственным зданиям и сооружениям.

Значительная часть ранее введённого в эксплуатацию жилья, магазинов, поликлиник, больниц и  других объектов социального обслуживания не учитывает посещение их гражданами с ограниченными возможностями.

Транспортные коммуникации города частично приспособлены к возможностям инвалидов и других маломобильных групп населения. Переходная часть улиц в большинстве случаев (особенно на окраинах города) не обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках, создаёт дополнительные трудности для проезда колясок. В основной своей массе на светофорах отсутствуют сигнальные устройства для инвалидов.

Нерешённость проблемы доступа инвалидов и маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности порождает ряд серьёзных социально-экономических последствий:

-дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающуюся на занятости, образовательном и культурном уровнях инвалидов, уровне и качестве их жизни;

-вынужденную самоизоляцию инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

-негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, что предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

-дискомфорт, ограничение жизнедеятельности иных маломобильных групп населения - лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста.

Учитывая вышеизложенное, обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических проблем, необходимость решения которых вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации.

В связи с социальной значимостью данной проблемы и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175   «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы разработана долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы».

2.Основная цель и задачи программы

2.1.Целью Программы является формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

2.2.Сроки и этапы реализации Программы: 2012 - 2015 годы. Программа реализуется в два этапа: I этап – 2012-2013 годы, II этап – 2014 – 2015 годы.

2.3.Задачи Программы:

-оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;

-обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам с целью интеграции в общество.

- 3.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 2 к Программе.

В течение срока реализации Программы предполагается:

1.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры  г.Нефтеюганска:

-сооружение и обустройство пандусов, поручней, расширение проходов;

-сооружение входных групп для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;

-обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок для беспрепятственного доступа к учреждениям социальной инфраструктуры.

2.Оснащение учреждений социальной инфраструктуры специальными устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов к услугам:

-обустройство специальных мест для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (ванные комнаты, душевые кабины, санитарные узлы и другие объекты);

-приобретение и установка лифтов в учреждениях  социальной инфраструктуры.

Проведение иных мероприятий, предусмотренных Программой.

- 4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города, других источников, не запрещенных законодательством.

Общий прогнозный объём финансирования Программы: за счёт средств бюджета города на  2012-2015 годы составляет 8 165,8 тыс. рублей, в том числе:

2012 год  – 1 926,0 тыс. рублей;

2013 год  – 1 999,8 тыс. рублей;

2014 год  – 1 888,0 тыс. рублей;

2015 год  – 2 352,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета города определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Объём финансирования Программы за счёт других источников, уточняется в бюджете города в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.

Объёмы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении № 2 к Программе.

- 5.Механизм реализации Программы

5.1.Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города в сфере государственной политики по социальной поддержке инвалидов.

5.2.Механизм реализации включает следующие элементы:

-разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

-ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

-совершенствование организационной структуры управления Программой с определением состава, функции, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы;

-размещение в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

5.3.Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор Программы - департамент по делам администрации города.

5.4.Руководителем Программы является директор департамента по делам администрации города.

5.5.Муниципальный заказчик - координатор Программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города.

5.6.Координацию деятельности по механизму реализации программы осуществляет Координационный совет по реабилитации инвалидов при администрации города Нефтеюганска.

5.7.Муниципальный заказчик - координатор Программы:

-контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

-осуществляет оценку результативности программных мероприятий;

-осуществляет ежеквартальный и ежегодный итоговый отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

5.8.Взаимодействие по реализации программных мероприятий с муниципальными заказчиками:

-реализация мероприятий программы по улучшению условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города и перемещения внутри зданий;

-обустройство специальных мест для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения  (ванные комнаты, душевые кабины, санитарные узлы);

-оснащение учреждений социальной инфраструктуры специальными устройствами, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к услугам;

-обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок к учреждениям социальной инфраструктуры.

5.9.Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы ежегодно согласовывает с соисполнителями уточненные мероприятия Программы на соответствующий год.

5.10.Контроль за реализацией целевой Программы осуществляет заместитель главы администрации города, курирующий деятельность департамента по делам администрации города Нефтеюганска.

5.11.В случае выявления отклонения в показателях характеризующих эффективность реализации Программы, либо в программных мероприятиях вопрос о дальнейшей реализации Программы может быть вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии.

- 6.Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится по мере сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации программных мероприятий.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, приведена в приложении № 1 к Программе.

Результатом реализации программных мероприятий станет:

1.Увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем объёме приоритетных объектов, доступных для  инвалидов:

на 2012 год – 30,6%

на 2013 год – 32,9%

на 2014 год – 42,4%

на 2015 год – 43,5%

2.Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объёме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования:

на 2012 год – 7,0%

на 2013 год – 10,0%

на 2014 год – 15,0%

на 2015 год – 22,0%

3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

на 2012 год – 2,1%

на 2013 год – 2,2%

на 2014 год – 2,3%

на 2015 год – 2,5%

В целом по результатам программы:

-увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем объёме приоритетных объектов, доступных для  инвалидов, до 43,5%;

-увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объёме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, до 22,0%;

-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 2,5%.

- Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы»

Система показателей,

характеризующих результаты реализации целевой программы

«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, в общем объёме приоритетных объектов, доступных для инвалидов | 18,8% | 30,6% | 32,9% | 42,4% | 43,5% | 43,5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объёме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования | 5,0% | 7,0% | 10,0% | 15,0% | 22,0% | 22,0% |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 2% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,5% | 2,5% |

- Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы»

Основные

мероприятия долгосрочной целевой программы

«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012 - 2015 годы»

| № п/п | Мероприятия целевой программы | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструктивные мероприятия. Пешеходные пути |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1 | -ПИР. Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) -СМР. Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 | 588,0 |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1.1.2 | Нежилое строение инфекционного отделения на 25 коек МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.10 корп.1. (Реестровый № 57491) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | -ПИР. Нежилое помещение «Центр здоровья» МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.11, помещ.1. (Реестровый № 347742) -СМР. Нежилое помещение «Центр здоровья» МУЗ НГБ, | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 588,0 |  |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.11, помещ.1. (Реестровый № 347742) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Нежилое помещение МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 8а мкр., д.16. (Реестровый № 600598) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | -ПИР. Нежилое помещение женской консультации МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 8а мкр., д.16. (Реестровый № 600600) -СМР. Нежилое помещение женской консультации МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 8а мкр., д.16. (Реестровый № 600600) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 |  |  | 62,0 588,0 |  | бюджет муници- пального образова-ния |
| 1.2 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Нежилое здание средней школы № 4, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.31. (Реестровый № 308045) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.2 | Часть нежилого здания, МОУ «Средняя обще-образовательная школа № 5 «Многопрофиль-ная», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.29, первая часть (Реестровый № 538635) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Нежилое строение средней школы № 6, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 8 мкр., д.28. (Реестровый № 24975) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Часть нежилого здания школы № 9, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.60, первая часть. (Реестровый № 368475) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | -ПИР. Нежилое здание средней школы № 13, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.20. (Реестровый № 308094) - СМР. Нежилое здание средней школы № 13, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.20. (Реестровый № 308094) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 |  |  | 588,0 | бюджет муници-пального образова- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.6 | -ПИР. Помещение МБОУ ДОД «Дом детского творчества» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, д.20 корп.1, первая часть. (Реестровый № 586844) - СМР. Помещение МБОУ ДОД «Дом детского творчества» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, д.20 корп.1, первая часть. (Реестровый № 586844) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 |  | 588,0 |  | бюджет муници-пального образова- ния |
| 1.2.7 | -ПИР. Нежилое здание расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31, «Детский сад № 13». (Реестровый № 308065) - СМР. Нежилое здание расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31, «Детский сад № 13». (Реестровый № 308065) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 | 588,0 |  |  | бюджет муници-пального образова- ния |
| 1.3 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | -ПИР. Помещение 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 | 62,0 |  |  |  | бюджет муници-пального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 9 мкр., д.28, помещ.1. (Реестровый № 533938) - СМР. Помещение 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.28, помещ.1. (Реестровый № 533938) |  | 588,0 |  |  |  | 588,0 | образова-ния |
| 1.3.2 | Нежилое здание ДК «Юность» филиала МУ «Историко-художественного музейного комплекса» «Художественная галерея «Метаморфоза», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 10 мкр., д.14. (Реестровый № 564857) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Нежилое здание ДК «Юность» МБУК «Творческое объединение «Культу-ра» филиал МЦ «Юность», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 10 мкр., д.14. (Реестровый № 564857) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Нежилое здание МБУК «Творческое объединение «Культу-ра» филиал КЦ «Лира» расположенное по |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | адресу: г.Нефтеюганск, гор. СУ-62, д.2, (Реестровый № 432011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | ПИР. Нежилое здание НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 мкр., д.22. (Реестровый № 363543) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 |  | 62,0 |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1.4 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нежилое строение (Северо-восточная зона МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). (Реестровый № 498111) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Сооружение хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., около средней школы № 3. (Реестровый № 474030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | -ПИР. Здание МУ ФиС «Спортсервис», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр, здание №34. (Реестровый № 555889) - СМР. Здание МУ ФиС «Спортсервис», расположенное по | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 |  |  | 588,0 | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр, здание № 34. (Реестровый № 555889) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Нежилое строение спортивного зала «Авангард» МОУ ДОД СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, строение № 15. (Реестровый № 528246) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проектирование и устройство пандусов и поручней в общественной организации Всероссийского общества инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | -ПИР. Нежилое помещение нефтеюган-ской городской общест-венной организации Всероссийского общества инвалидов, расположенное по адр. г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.33, помещ. 16 (Реестровый № 600716) - СМР. Нежилое помещение нефтеюган-ской городской общест-венной организации Всероссийского общества инвалидов, расположенное по адр. г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.33, помещ. 16 | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 588,0 |  |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (Реестровый № 600716) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проектирование и устройство пандусов в структурных подразделениях администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | -ПИР. Нежилое здание администрации, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.25. Здание Администрации. (Реестровый № 277440) -СМР. Нежилое здание администрации, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.25. Здание Администрации. (Реестровый № 277440) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 |  | 588,0 |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1.6.2 | -ПИР. Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) - СМР. Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 |  |  | 62,0 | 588,0 | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Нежилое помещение департамента имущественных и земельных отношений администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6, помещ.73. (Реестровый № 57516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Административное здание департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона р-н. ул. Строителей, д.4, «Нежилое административное здание». (Реестровый № 10501) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Нежилое помещение департамента градостроительства администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.26, помещ.1 (Реестровый № 286482) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7 | Устройство подъемного механизма для доступа инвалидов колясочников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Нежилое здание администрации, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.25. Здание Администрации. (Реестровый № 277440) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обустройство пешеходных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | МУ «Центр национальных культур» расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 11 мкр., д.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Установка светофорных объектов со звуковой сигнализацией на пешеходных переходах по ул. Нефтяников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | В районе поликлиники №1, расположенной по адр. г.Нефтеюанск, 5 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | В районе автобусной остановки «МОУ «СОШ № 9», расположенной по адр. г.Нефтеюганск, 16 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Оснащение светофорного объекта на перекрестке: ул.Гагарина – ул.Нефтяников системой звукового сопровождения сигнала | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 130,0 | 130,0 |  |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по подразделу 1: |  | 7342,0 | 1864,0 | 1238,0 | 1888,0 | 2352,0 |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сооружение входных групп в муниципальных учреждениях здравоохранения для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | -ПИР. Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) -СМР. Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) | Департамент градостроительства администрации города | 62,0 588,0 | 62,0 | 588,0 |  |  | бюджет муници-пального образования |
| 2.1.2 | Нежилое помещение женской консультации МУЗ НГБ, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а мкр., д.16. (Реестровый № 600600) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Нежилое строение инфекционного отделения на 60 коек МУЗ НГБ, расположенное по |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.10 корп.1. (Реестровый № 57491) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Здание лечебного корпуса МУЗ НГБ на 60 коек, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.12. (Реестровый № 57495) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка автоматических дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Нежилое строение (Северо-восточная зона МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). (Реестровый № 498111) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Сооружение хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., около средней школы № 3. (Реестровый № 474030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт и обустройство подъездных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обустройство подъезд-ных путей к городским остановкам обществен-ного транспорта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 173,8 |  | 173,8 |  |  | бюджет муници-пального образова-ния |
| 2.3.2 | Сооружение хоккейного корта, расположенного по |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., около средней школы № 3. (Реестровый № 474030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Здание МУ ФиС «Спортсервис», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр, здание № 34. (Реестровый № 555889) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Нежилое строение спортивного зала «Авангард» МОУ ДОД СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, строение № 15. (Реестровый № 528246) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обустройство специальных мест для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (расширение дверных проёмов, ванные комнаты, душевые кабины, санитарные узлы и другие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Нежилое строение хирургического корпуса МУЗ НГБ, расположенное по |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.14 корп.1. (Реестровый № 57530) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Нежилое строение хирургического корпуса МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.14 корп.2. (Реестровый № 57528) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Здание лечебного корпуса на 362 места МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.8. (Реестровый № 57497) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Здание лечебного корпуса МУЗ НГБ на 60 коек, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.12. (Реестровый № 57495) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Нежилое строение спортивного зала «Авангард» МОУ ДОД СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, строение № 15. (Реестровый №528246) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.7 | Сооружение хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., около средней школы № 3. (Реестровый № 474030) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Нежилое здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а мкр., д.17. (Реестровый № 11797) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Оснащение МУЗ «Нефтеюганская городская больница» устройствами для подъема и спуска инвалидов на колясках в муниципальных учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Замена лифта: Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (Реестровый № 57493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Оснащение оборудованием для звуковой и видеосвязи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Нежилое здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8а мкр., д.17. (Реестровый № 11797) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Нежилое здание расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31, «Детский сад № 13». (Реестровый № 308065) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Нежилое здание МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообщество», расположенного по адр.: г.Нефтеюганск, 10 мкр., д.16 (Реестровый № 308047) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | МУЗ НГБ: -при проведении капитальных ремонтов и реконструкций стационарных отделений городской больницы устанавливать кнопки вызова медицинской сестры в каждой палате; -обеспечить стационарные отделения городской больницы системами видео-наблюдения с выводом видеорегистрации на сестринские посты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.6.5 | Обустройство специаль-ных мест в актовом зале НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств», креслами с вмонтированной системой индивидуаль-ного прослушивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 2: |  | 823,8 | 62,0 | 761,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подразделу 3: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе |  |  | 8165,8 | 1926,0 | 1999,8 | 1888,0 | 2352,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  | Департамент градостроительства администрации города | 7862,0 | 1796,0 | 1826,0 | 1888,0 | 2352,0 |  |
| ГРБС 2 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйствам администрации города | 303,8 | 130,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 |  |