СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Промышленная зона, ул. Мира, здание 1/1, вторая часть, г. Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  (Тюменская область), 628301

тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail: sp-ugansk@mail.ru  www.admugansk.ru

Информация о работе за II квартал 2015 года

В отчетном периоде Счетная палата, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2011 № 115-V, осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

1. Контрольная деятельность

Во втором квартале 2015 года проведено шесть контрольных мероприятий, в том числе два по поручению Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.

1.1. «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета города на предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения на территории города Нефтеюганска»

Проверка проведена на объектах:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – Департамент);

- Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту –  
НГ МКУ КХ «СЕЗ»);

- открытое акционерное общество «Юганскводоканал» (далее по тексту – ОАО «ЮВК», Общество).

В ходе проверки установлено:

На объекте контрольного мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска:

1. В нарушение пункта 14 решения Думы города от 24.12.2013 № 710-V «О бюджете города Нефтеюганск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение Думы города о бюджете) Департаментом в 2014 году не осуществлялись возложенные полномочия по заключению договора на предоставление субсидии.

2. В нарушение пункта 3.3. Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения на территории города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.11.2013 № 122-нп (далее по тексту – Порядок предоставления субсидии) Департамент не вынес отказ в предоставлении субсидии ОАО «ЮВК», по причине отсутствия в Уставе Общества вида деятельности по содержанию источников противопожарного водоснабжения.

3. Проведен ненадлежащий анализ стоимости планируемых расходов на предмет обоснованности, в части согласования налога на добавленную стоимость, что привело к завышенному размеру субсидии. Фактическая сумма возмещения затрат ОАО «ЮВК» из бюджета города  на выплату налога на добавленную стоимость  составила 552 793 рубля 73 копейки.

На объекте контрольного мероприятия - Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика»:

1. В нарушение подпункта 2.1.2 Договора № 32-14 не запрашивались от получателя субсидии документы, подтверждающие фактические расходы на содержание источников противопожарного водоснабжения.

2. В нарушение пункта 5.4 Договора № 32-14 НГ МКУ КХ «СЕЗ» не начислило неустойку ОАО «ЮВК» за нарушение сроков предоставления акта о приемке оказанных услуг, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы субсидии.

3. Необоснованно возмещены затраты ОАО «ЮВК» на выплату премии  работникам в сумме 314 237 рублей 96 копеек. Фактически в 2014 году премия не выплачивалась.

На объекте контрольного мероприятия - открытое акционерное общество «Юганскводоканал»:

1. В нарушение пункта 15 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию источников противопожарного водоснабжения осуществлялась при отсутствии лицензии.

2. В нарушение приказа Минфина Российской Федерации от 16.11.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»  ПБУ 13/2000», а также  пункта 9.3 Учетной политики ОАО «ЮВК» не велся раздельный учет субсидии на возмещение затрат по содержанию источников противопожарного водоснабжения.

3. В нарушение пункта 6.2 Порядка предоставления субсидии, подпункта 2.3.4 пункта 2.3. договора № 32-14 ОАО «ЮВК»  ежемесячно предоставлял отчеты в Департамент и  НГ МКУ КХ «СЕЗ» без документов, подтверждающих фактически понесенные затраты по обслуживанию источников противопожарного водоснабжения.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ, пунктом 55 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,  с учетом положений договоров аренды объектов муниципальной собственности, ОАО «ЮВК» обязано нести расходы по текущему, капитальному ремонтам, техническому обслуживанию, очистке от снега пожарных гидрантов, которые являются составной частью арендуемых им водопроводных сетей.

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия были выявлены другие нарушения и замечания, а именно:

1. В нарушение пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией города Нефтеюганска не утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения соответствующий решению Думы города от 24.12.2013 № 710-V «О бюджете города Нефтеюганск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Часть 2, пункт 3.4. Порядка предоставления субсидии противоречили решению Думы города о бюджете, а именно согласно Порядка предоставления субсидии, получатель субсидии заключает договор с НГ МКУ КХ «СЕЗ». В решении Думы города о бюджете полномочия по заключению договоров возложены на главного распорядителя бюджетных средств - Департамент.

3. Четыре источника противопожарного водоснабжения, содержание которых осуществлялось за счет субсидий, относились к бесхозяйственным сетям водоснабжения, а именно:

- ПГ-208, ПГ-215 водопровод вдоль ул. Ленина к офису РН «ЮНГ», 2 мкр., здание № 26а;

- ПГ-35 водовод к зданию КНС-3а;

- ПГ-1146 водопровод к зданиям ЖЭУ № 5.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объектов контроля направлены акты, а также 3 представления с рекомендациями.

По результатам рассмотрения представлений:

- необоснованно полученные ОАО «ЮВК» средства в сумме 314 237 рублей 96 копеек возвращены в бюджет города;

- Департаментом проведено рабочее совещание, по итогам которого вынесено решение о невыплате ОАО «ЮВК» субсидии из бюджета города на возмещение затрат, связанных с содержанием источников противопожарного водоснабжения в 2015 году;

- ОАО «ЮВК» представлены документы в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- инженеру 1 категории отдела содержания и обслуживания объектов НГ МКУ КХ «СЕЗ», за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, объявлен выговор.

1.2. «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных в виде субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели»

Проверка проведена в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (далее по тексту – Учреждение, Редакция).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2014 год, Учреждение выполнило Муниципальное задание на 100% в объеме 
732 273 кв. см.

При проверке данных Отчетов о выполнении количественных показателей и фактически выполненных работ установлено, что в отчет включена информация, которая не относилась к показателю объема Муниципального задания, в размере 861 кв. см.

Также установлено, что в №№ 44-51  газеты  напечатанный объем информации в размере 190 956 кв. см не включен в Отчет о выполнении муниципального задания. При этом в указанных номерах печатался официальный портфель, который является обязательным к опубликованию.

Анализируя информацию, размещенную в Газете, а также из пояснений главного редактора следует, что фактический объем информации, размещенной в 2014 году, составил 1 506 899 кв. см, из них:

Таблица № 1

| № п/п | Распределение рабочей печатной площади газеты | кв. см |
| --- | --- | --- |
| 1 | На выполнение муниципального задания | 731 412,0 |
| 2 | Перевыполнение муниципального задания | 190 956,0 |
| 3 | Непечатная площадь: логотип, слоган, выходные данные | 17 000,0 |
| 4 | Печать ТВ-программ | 167 790,0 |
| 5 | Короткие новостные блоки на 2, 3 полосах | 10 225,5 |
| 6 | Выполнение обязательств по договорам ООО «РН-Юганскнефтегаз», «Энергонефть», «Тюменьэнерго», Тюменская областная Дума, «РН-Сервис», Центр занятости | 165 700,0 |
| 7 | Изготовление рекламы, информации | 56 625,0 |
| 8 | Печать материалов согласно заявленной о свидетельстве регистрации средства массовой информации соучредителями газеты тематики | 167 190,5 |
|  | ИТОГО: | 1 506 899,0 |

Следовательно, в Отчетах о выполнении Муниципального задания за 2014 год указана недостоверная информация о показателе объема Муниципального задания.

Администрацией города Нефтеюганска Муниципальное задание формировалось на оказание муниципальной услуги «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска посредством публикаций в периодических печатных изданиях».

При этом в рамках выполнения Муниципального задания Редакцией размещалась информация, не соответствовавшая целям ради которых она создана.

Величина удельного веса необходимого объема Муниципального задания к общему объему информации, размещенной в газете, составляет 66,87%, при этом затраты на услуги по печатанию газеты Редакцией оплачены в объеме 100% из средств, предусмотренных для выполнения Муниципального задания. Таким образом, за счет средств местного бюджета затрачено на услуги печатания газеты на 1 778 965 рублей 95 копеек больше, чем фактически требовалось.

2. Так как, Редакция в соответствии с пунктом 1.2 Устава создана для производства и регулярного выпуска официального печатного издания органов местного самоуправления города Нефтеюганска – газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по информированию жителей города и с учетом того, что субсидия предоставляется на выполнение Муниципального задания, Счетной палатой проведен анализ необходимого количества корреспондентов и обоснованности введения ставки  менеджера по рекламе.

В результате установлено:

- для достижения показателей, установленных в Муниципальном задании, необходим 1 корреспондент.

В проверяемом периоде в Редакции работали 4 корреспондента. Согласно месячному фонду оплаты труда, утвержденному штатным расписанием, в 2014 году расходы на оплату труда 3 корреспондентов составляли 969 012 рублей;

- основные должностные обязанности менеджера по рекламе направлены на получение Редакцией дохода от осуществления предпринимательской деятельности, осуществление оплаты труда за счет субсидии является нецелесообразным.

Согласно месячному фонду оплаты труда, утвержденному штатным расписанием,  в 2014 году расходы на оплату труда менеджера по рекламе   составляли 301 572 рубля.

3. В соответствии с приложением № 1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению», в целях установления единого порядка ведения бухгалтерского учета, муниципальными учреждениями должен применяться табель учета рабочего времени формы 0301008. В Учреждении данная форма не применялась.

4. В нарушение пункта 4.12 решения Думы города Нефтеюганска от 27.09.2012 № 373-V «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск» (далее по тексту – Решение № 373-V) при предоставлении авансового отчета отсутствовала справка, с отметкой в месте проведения отпуска о времени пребывания. Необоснованно оплаченная сумма составила 5 446 рублей 49 копеек.

5. В нарушение пункта 4.18 Решения № 373-V имелись случаи представления заявлений о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно с нарушением сроков, а также в заявлениях о компенсации всех сотрудников, отсутствовали необходимые сведения, а именно:

- фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию расходов;

- дата рождения детей работника;

- место использования отпуска работника и (или) членов его семьи;

- виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;

- маршрут следования.

6. В нарушение пункта 4.20 Решения № 373-V отчет о произведенных расходах на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, представленный сотрудником, принят с нарушением сроков.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля направлен акт. В связи с принятыми мерами в соответствии с рекомендациями,  содержащимися в акте контрольного мероприятия, представление Редакции не направлялось.

Кроме того, главе города Нефтеюганска направлена копия акта по результатам контрольного мероприятия, для вынесения на рассмотрение Думы города Нефтеюганска, а также в адрес главы администрации города Нефтеюганска направлено информационное письмо и копия акта по результатам контрольного мероприятия, для рассмотрения вопроса об обоснованности размера субсидии на выполнение Муниципального задания.

1.3. Проверка исполнения законодательства

при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годы»

Проверка проведена на основании требования Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 10.06.2015 № 07-02-2015, в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства» (далее по тексту – Учреждение, Заказчик).

Период проверки: декабрь 2012 года, 2013 год, 2014 год, с 01.01.2015 по 11.06.2015 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Заказчиком с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «СОК» заключен муниципальный контракт от 29.07.2013 № 38/-13 на выполнение работ по объекту «Канализационно – очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в 
г. Нефтеюганске» (1 этап строительства) на сумму 1 255 978 591 рубль 
44 копейки.

Всего в проверяемом периоде к оплате предъявлено выполненных работ на общую сумму 1 241 126 135 рублей 86 копеек. Указанная сумма оплачена Заказчиком в размере 100 %. Акты о приемке выполненных работ подписывались в соответствии со сметной документацией.

В соответствии с пунктами 11.2, 11.3, 11.4 контракта, оплата за выполненные работы должна производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет за фактически выполненные работы промежуточными платежами в течение 30 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ в размере 100% от сумм, предъявленных к оплате, но не более сумм, выделенных лимитов финансирования на текущий год. При достижении величины оплаты равной 90% от цены контракта заказчик приостанавливает оплату принятых от подрядчика работ до момента приемки готового к эксплуатации объекта. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта приемки готового к эксплуатации объекта заказчиком.

В нарушение пункта 11.3 контракта Заказчик оплатил принятые от подрядчика работы с нарушением порядка оплаты, предусмотренного контрактом.

2. Заказчиком по итогам открытого аукциона в электронной форме 
с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск 7 мкр., строение 57/7 Реестр. 
№ 522074» от 18.12.2012 № 0187300012812000797-0216672-01 на сумму 
561 999 509 рублей.

Согласно части 3 статьи 38 Федерального закона от 21.05.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о размещении заказов), действующего на момент заключения контракта, контракт заключается на условиях, указанных в извещении 
о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

В соответствии с частью 5 статьи 9 Закона о размещении заказов при заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Пунктом 3.6 части II документации об аукционе в электронной форме «Форма, сроки, порядок оплаты работ, в том числе размер авансовых платежей по этапам работ» перечисление аванса не предусматривалось.

В соответствии с пунктами 11.2., 11.3., 11.4. контракта, оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет за фактически выполненные работы промежуточными платежами в течение 30 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ в размере 100% от сумм, предъявленных к оплате, но не более сумм, выделенных лимитов финансирования на текущий год, а именно в 2013 не более 448 576 520 руб., в 2014 году не более 113 422 989 руб. При достижении величины оплаты равной 90% от цены контракта заказчик приостанавливает оплату принятых от подрядчика работ до момента приемки от подрядчика готового к эксплуатации объекта. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта приемки готового к эксплуатации объекта заказчиком.

В нарушение указанного, Заказчиком к контракту от 18.12.2012 
№ 0187300012812000797-0216672-1 заключено дополнительное соглашение от 16.12.2013 № 1, в котором пункт 11.2 заменен на текст следующего содержания: …..Заказчик перечисляет аванс на изготовление и поставку оборудования, мебели и инвентаря в размере до 30 % от стоимости работ по договору, но не более 168 599 852 рубля 70 копеек.

Аванс выплачен в сумме 134 879 863 рубля 42 копейки.

Заказчиком заключено дополнительное соглашение от 16.09.2014 № 2, в котором пункт 11.3 заменен на текст следующего содержания: «При достижении оплаты равной 95 % от цены муниципального контракта муниципальный Заказчик приостанавливает оплату принятых от подрядчика работ».

Заказчик оплатил принятые от подрядчика работы с нарушением порядка, предусмотренного контрактом.

Всего в проверяемом периоде к оплате предъявлено выполненных работ на общую сумму 437 353 218 рублей 78 копеек, оплата произведена в размере 533 538 817 рублей 20 копеек.

В процессе выполнения работ возникла необходимость 
в дополнительных работах. В связи, с чем произведена корректировка проекта и получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа от 16.07.2014 № 86-1-6-0072-14.

Следует отметить, что в проектно-сметной документации на дополнительные работы производилась корректировка объемов и видов работ в сторону уменьшения по основной сметной документации к контракту 
№ 0187300012812000797-0216672-01, так как отсутствовала необходимость в выполнении отдельных работ. В тоже время по работам, в которых отсутствовала необходимость, подписаны акты о приемке выполненных работ.

Фактически выполнены работы на сумму 406 516 827 рублей, а акты о приемке выполненных работ подписаны на сумму 437 353 218 рублей 78 копеек.

3. Заказчиком заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ от 04.12.2014 № 0187300012814000784 с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» на выполнение работ по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск 7 мкр., строение 57/7 Реестр. № 522074» (дополнительные работы) на сумму 300 669 933 рубля 10 копеек.

Всего в проверяемом периоде к оплате предъявлено выполненных работ на общую сумму 254 402 172 рубля 55 копеек, оплата произведена в размере 254 401 773 рубля 85 копеек.

Остаток средств по муниципальному контракту составил 46 268 159 рублей 25 копеек.

Срок исполнения контракта 40 недель с даты подписания сторонами контракта по 22.09.2015 года.

По результатам проверки отчет направлен в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.

1.4. Проверка реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Проверка проведена в соответствии с поручением Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 06.04.2015 № 21-03/2015. Объектами контроля являлись:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» (далее по тексту – МБОУ ДОД «СДЮСШОР по биатлону»);

- муниципальное бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее по тексту - МБУЦФКиС «Жемчужина Югры»);

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее по тексту - МКУ «УКС»);

- департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – департамент образования);

- комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – Комитет);

- муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.» (далее по тексту – МБУФКиС «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.»);

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» (далее по тексту – МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Спартак»);

- Нефтеюганское городское муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» (далее по тексту – НГ МОАУ ДОД СДЮСШОР «Сибиряк»);

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» (далее по тексту – МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо»).

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. В отношении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, проведенного МБОУ ДОД «СДЮСШОР по биатлону», установлены следующие нарушения:

1.1. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 73 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ) в извещении о проведении запроса котировок отсутствовали:

- краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки (техническое задание и перечень оказываемых услуг);

- требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

1.2. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 73 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок отсутствовала форма заявки на участие в запросе котировок (в составе извещения размещена форма заявки на участие в запросе предложений).

2. В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ МБОУ ДОД «СДЮСШОР по биатлону» не сформирован и не размещен в единой информационной системе отчет о результатах исполнения контракта.

3. В нарушение пункта 3 приложения № 5 к Постановлению администрации города Нефтеюганска от 18.11.2014  № 192-нп «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных, спортивных, культурно-развлекательных массовых мероприятий, обеспечение участников города Нефтеюганска в городских, окружных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включенных в муниципальные программы города Нефтеюганска» (далее по тексту – Постановление № 192-нп) МБОУ ДОД «СДЮСШОР по биатлону» оплачены расходы на восстановительные процедуры в сумме 9 390 рублей.

4. В отношении запроса котировок на оказание услуг по технической эксплуатации автоматизации и диспетчеризации автоматизированных инженерных систем, проведенного МБУЦФКиС «Жемчужина Югры» установлены следующие нарушения:

4.1. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 73 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок отсутствовали требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

4.2. В нарушение части 8 статьи 78 Закона № 44-ФЗ протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 31.10.2014 размещен в единой информационной системе не в день подписания, а 03.11.2014.

4.3. В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ МБУЦФКиС «Жемчужина Югры» не формировались и не размещались в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов по трем закупкам.

- 5. В нарушение пункта 9 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом  Министерства  финансов   Российской  Федерации   от  01.12. 2010 № 157н (далее по тексту – Инструкция № 157н), авансовые отчеты в МБУЦФКиС «Жемчужина Югры» оформлялись до факта совершения хозяйственной сделки.

- 6. В нарушение пункта 7 и пункта 8 Инструкции № 157н  МБУЦФКиС «Жемчужина Югры» к учету принимались авансовые отчеты без заполнения всех обязательных реквизитов.

- 7. МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» оплачены суточные расходы в сумме 1 200 рублей  в рамках спортивного мероприятия XI Паралимпийских зимних игр Сочи 2014 года, не предусмотренного Календарным планом. Сотрудники МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» направлялись на указанное мероприятие в составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Организацией и отправкой  делегации занимался Департамент физической культуры и спорта ХМАО - Югры (далее по тексту – Департамент). В соответствии с письмом Департамента от 27.02.2014 № 632 за счет средств Департамента предусмотрено финансирование авиаперелета по маршруту Ханты-Мансийск - Сочи - Ханты-Мансийск, питание и проживание в городе Сочи.

- Суточные расходы на период командировки должны были нести командирующие организации. В связи с чем, суточные расходы необходимо было осуществлять за счет средств, выделяемых на выполнения муниципального задания. Расходы фактически производились за счет субсидий выделенных на иные цели.

8. При проведении проверки реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  администрации  города  Нефтеюганска от   29.10.2013   № 1208-п (далее по тексту – Программа), в МКУ «УКС» проверялось исполнение мероприятия «Строительство спортивных объектов».

По данному мероприятию предусматривалось строительство спортивных объектов:

1) «Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна в 
г. Нефтеюганске».

- Муниципальный контракт  на выполнение подрядных работ  
№ 0187300012813000074-0216672-02 от 25.04.2013 заключен между МКУ «УКС» и ООО «Обьстрой» по объекту «Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна в г. Нефтеюганске» (завершение работ). Стоимость выполнения работ по контракту составляла 1 633 139 293 рубля 50 копеек.

- Работы выполнены согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2)  в 2014 году на сумму 507 847 231 рубль 69 копеек.

- Кассовые расходы по выполненным работам в 2014 году составили 504 015 338 рублей 91 копейка, в том числе кредиторская задолженность 2013 года в размере 177 154 034 рубля 07 копеек. Образовавшаяся кредиторская задолженность на конец 2014 года в размере 180 985 926 рублей 85 копеек оплачена в 2015 году.

2) «Крытый каток в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска».

- МКУ «УКС», по итогам проведения открытого конкурса, с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания СОК» 04.12.2014 года заключен муниципальный контракт на «Выполнение работ по строительству объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска» на сумму 171 738 270 рублей.

- В нарушение части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, МКУ «УКС» принята поступившая в качестве обеспечения исполнения контракта банковская гарантия несоответствующая требованиям, содержащимся в документации о закупке.

- В нарушение части 2 статьи 34, статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пункта 10 части IV конкурсной документации, пункта 2.2.1 муниципального контракта МКУ «УКС» к контракту от 04.12.2014 № 0187300012814000743 на выполнение работ по объекту «Крытый каток в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска» 30.12.2014 заключено дополнительное соглашение № 1. Пункт 2.2.1 заменен на текст следующего содержания: оплата по муниципальному контракту производится в следующем порядке: - Заказчик перечисляет аванс на приобретение металлоконструкций и ограждающих конструкций в сумме 51 679 000 рублей. В пункт 2.2.2 внесены следующие изменения: - Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы производятся за фактически выполненные работы промежуточными платежами в течение 30 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ в размере 100 % от сумм, предъявленных к оплате, с удержанием 40 % в счет погашения авансового платежа.

- Необходимо отметить, что МКУ «УКС» 30.12.2014 года соглашением приостановлены работы по муниципальному контракту в связи с невозможностью передать строительную площадку (земельный участок) подрядчику, так как в Арбитражном суде ХМАО-Югры по исковому заявлению МКУ «УКС» находилось на рассмотрении дело об обязании возвратить строительную площадку (земельный участок). Из этого следует, что подрядная организация не имела возможности приступить к выполнению работ, а, следовательно, отсутствовала целесообразность перечисления аванса.

- В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Постановление № 1084 от 28.11.2013) сведения об изменении муниципального контракта на «Выполнение работ по строительству объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска» МКУ «УКС» в реестр контрактов на официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru направлены с нарушением срока.

- Кроме того, сведения об изменении муниципального контракта в части выплаты аванса, в реестре контрактов на момент проверки отсутствовали.

- 9. Согласно пункту 7 Положения о проведении IX Спартакиады учащихся ХМАО - Югры, утвержденного Департаментом от 23.12.2013, расходы по организации и проведению соревнований, питание участников согласно смете расходов несет АУ «ЮграМегаСпорт». В нарушение вышеизложенного на питание участников IX Спартакиады учащихся ХМАО - Югры выплачена сумма  77 700 рублей на основании авансовых отчетов ДЮСШ, ДДТ.

- 10. В нарушение Постановления администрации города Нефтеюганска от 08.10.2012 № 2866 «О  нормах  расходов  на  организацию  и  проведение физкультурных, спортивных, культурно-развлекательных  массовых мероприятий, обеспечения участников города Нефтеюганска в окружных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включенных в целевые программы города Нефтеюганска» (далее по тексту – Постановление 
№ 2866):

- 10.1.  Производились излишние выплаты, предоставленные в виде расходов на суточные в пути к месту проведения мероприятий и обратно, на общую сумму 1 800 рублей;

- 10.2. МБУФКиС «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.» завышались нормы расходов на проживание участников мероприятий в гостиницах, спортивных базах, центрах, находящихся в субъектах Российской Федерации. Излишне выплаченная сумма составила 1 400 рублей;

- 10.3. МБУФКиС «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.» производилась выдача денег на витаминизацию спортсменам, участвовавшим в спортивных мероприятиях всех уровней. Излишне выплаченная сумма составила 44 400 рублей.

11. В нарушение пункта 3 приложения № 6 к Постановлению 
№ 192-нп, МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Спартак» завышались нормы расходов на проживание участников мероприятий в гостиницах, спортивных базах, центрах, находящихся в субъектах Российской Федерации. Излишне оплаченная сумма составила 850 рублей.

12. НГ МОАУ ДОД СДЮСШОР «Сибиряк» израсходованы средства на вручение денежных призов в рамках окружного соревнования «Рождественские старты среди мальчиков и девушек 05-03 г.р.» в сумме 36 000 рублей в нарушение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 329-ФЗ).

13. В нарушение Федерального закона № 329-ФЗ МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» перечислены средства под отчет сотруднику на награждение в рамках X традиционного открытого окружного детско-юношеского турнира «Звезды Югры» в сумме 48 300 рублей.

По результатам контрольного мероприятия в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру направлено 4 отчета.

1.5. «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города, предоставленных в качестве субсидии на иные цели»

Проверка проведена в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» (далее по тексту - Лицей).

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Предоставление целевых субсидий осуществлялось в соответствии с Соглашением № 66 о порядке и условиях предоставления целевых субсидий, заключенным с департаментом образования 31.12.2013г. (далее по тексту – Соглашение), где определен объем субсидии в сумме 5 934 256 рублей. В течение года размер субсидии увеличился на 622 112 рублей или 10,5% и составил 6 556 368 рублей. Исполнение плановых показателей по расходам Лицея составило 6 481 211 рублей 39 копеек или 98,85% от уточненного плана.

2. Субсидии на иные цели доводились в рамках исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п (далее по тексту – муниципальная программа).

Пунктом 1.7 приложения № 3 к муниципальной программе  предусмотрено мероприятие «Организация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания». Исполнителем указанного мероприятия определен департамент образования.

Пунктом 7.7 раздела 3 муниципальной программы по вышеуказанному мероприятию запланированы организация и проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Участие в региональном и всероссийском этапах конкурсов.

Департаментом образования издан приказ от 01.10.2014 № 478-п «О подготовке к городскому конкурсу «Учитель года – 2014» (далее по тексту – приказ). В соответствии с приказом отделу развития образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной работы и отделу дошкольного образования департамента образования поручено организовать и провести в период с 23.10.2014 по 31.10.2014 городской конкурс «Учитель года – 2014».

В то же время пунктом 5 приказа Лицею поручено оказать содействие по проведению конкурса и произвести финансирование расходов конкурса. Во исполнение приказа в части финансирования Лицею перечислены средства в сумме 35 000 рублей.

Лицеем заключены и оплачены договоры б/н от 23.10.2014 на оказание услуг по:

- видеосъемке церемоний открытия и закрытия городского конкурса «Учитель года – 2014», конкурсных мероприятий на сумму 15 000 рублей;

- оформлению актового зала в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для проведения церемонии открытия и зала в здании КЦ «Обь» для проведения церемонии закрытия городского конкурса «Учитель года – 2014» на сумму 20 000 рублей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Согласно пункту 4 статьи 9.2 вышеуказанного закона бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.

Таким образом, Лицеем в нарушение положений Устава заключены и оплачены договоры на оказание вышеназванных услуг на сумму 35 000 рублей.

3. В нарушение  пункта  345, 346  Инструкции № 157н,  отсутствовал количественно-суммовой номенклатурный учет сувениров, грамот и списание данных материальных ценностей на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». Общая сумма нарушений составила 50 000 рублей.

4. Учителю  информатики  Лицея недоплачена компенсация  стоимости  проезда  к месту использования отпуска и обратно в сумме 2 020 рублей 88 копеек.

Согласно копии платежного поручения, представленной одновременно с подписанным актом по результатам контрольного мероприятия, указанное нарушение устранено.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт. Представление в адрес объекта контроля не направлялось.

Контроль в сфере закупок

1.6. Проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
 для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

- Проверено 113 заказов на сумму 19 056 559 рублей 74 копейки.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Закона № 44-ФЗ:

1. Пункта 1 части 4 статьи 67, Единой межотраслевой комиссией по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд необоснованно допущен к участию в аукционе на поставку электронно-вычислительной техники с начальной (максимальной) ценой контракта 500 000 рублей участник, в составе заявки которого предоставлена недостоверная информация относительно характеристик предлагаемого к поставке товара.

2. Части 13 статьи 78, Заказчиком заключены 2 контракта на общую сумму 144 528 рублей, раньше установленного законом срока.

3. Части 9 статьи 94, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, должностным лицом Заказчика не размещены отчеты об исполнении контрактов, заключенных и исполненных в 2014 году.

4. Части 3 статьи 103, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», сведения о заключении, исполнении пяти договоров (контрактов) на общую сумму 1 965 733 рубля 27 копеек, Заказчиком в реестр контрактов на официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru направлены с нарушением срока. Кроме того, сведения, опубликованные в реестре контрактов о заключении договора, содержали недостоверную информацию в части его цены.

По результатам проверки копия акта направлена в адрес проверяемого объекта. В соответствии с пунктом 2 части 22, частью 23 статьи 99 Закона 
№ 44-ФЗ, Заказчику выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

Счетной палатой во втором квартале осуществлялось:

- согласование заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ.

Всего в отчетном периоде поступило 5 обращений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Обращения рассмотрены, в том числе на предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок, и приняты 5 решений о согласовании заключения контрактов на общую сумму 30 067 621 рубль 11 копеек.

- рассмотрение уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Во втором квартале поступило 2 уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 9 791 рубль 63 копейки, которые проанализированы на соответствие законодательству, нарушений не установлено.

2. Экспертно-аналитическая деятельность

Во втором квартале Счетной палатой проведены:

- экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2014 
№ 933-V «О бюджете города Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 
2014 год;

- экспертиза отчета об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 
1 квартал 2015 года;

- экспертиза проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска;

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования.

2.1. Экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска

«О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2014 № 933-V «О бюджете города Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В отчетном периоде подготовлено 2 заключения на проекты решений Думы города  Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2014 № 933-V «О бюджете города Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (от 18.05.2015 № 147, 
от 16.06.2015 № 200 с дополнением).

2.2. Экспертиза проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска

В первом квартале 2015 года проведена экспертиза и подготовлены 22 заключения на проекты изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска, в том числе:

1. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (от 20.04.2015 № 113, от 30.04.2015 № 129, от 18.05.2015 № 161, 
от 04.06.2015 № 183);

2. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» (от 27.04.2015 № 122);

3. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (от 27.04.2015 № 123);

4. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2020 годы» (от 27.04.2015 № 124, 
от 03.06.2015 № 176);

5. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 28.04.2015 № 126);

6. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 29.04.2015 № 127, от 04.06.2015 
№ 180);

7. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (от 06.05.2015 № 134, от 04.06.2015 
№ 178);

8. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 06.05.2015 № 135, от 11.06.2015 
№ 193);

9. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 30.04.2015 № 131);

10. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 07.05.2015 № 138, от 04.06.2015 №179);

11. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 12.05.2015 № 141, от 04.06.2015 
№ 182, от 29.06.2015 № 218);

12. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 17.06.2015 № 204);

2.3. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования

Во втором квартале 2015 года для проведения экспертизы поступило 9  проектов муниципальных правовых актов, на 6 проектов оформлены заключения, экспертиза 3 проектов не проводилась, в связи с тем, что они не подлежали экспертизе, так как не предусматривали расходных обязательств за счет бюджета города.

2.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

за 2014 год

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год подготовлено 11 заключений, направлено 10 запросов о представлении информации, необходимой для подготовки заключения, а также пояснений по всем установленным фактам несоответствия требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом  Минфина от 28.12.2010  № 191н (далее - Инструкция № 191н).

В результате внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2014 года установлено:

- использование бюджетных средств, в виде оплаты судебных издержек, возмещение госпошлины по судебным искам, штрафов, пеней на недоимки, исполнительных листов на общую сумму 26 006 501 рубль 02 копейки;

- увеличение дебиторской задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и имущество на 36 996 935 рублей 71 копеек;

- нарушения требований Инструкции № 191н, выразившиеся в неполном и неточном заполнении необходимых реквизитов и показателей бюджетной отчетности.

В нарушение пункта 2 статьи 15 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в городе Нефтеюганске, утвержденного решением Думы города от 25.09.2013 № 633-V, а также пункта 1.3. Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Нефтеюганска, утвержденного решением Думы города от 28.03.2013 
№ 531-V, главным администратором бюджетных средств Территориальной избирательной комиссией города Нефтеюганска для внешней проверки годовая бюджетная отчетность не представлена. Остальная годовая бюджетная отчетность представлена главными администраторами бюджетных средств в Счетную палату города Нефтеюганска в соответствии с установленными сроками.

3. Информационная деятельность

Информационная деятельность регламентирована статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате.

В отчетном периоде на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска размещено 18 материалов.

Председатель                                                                                       С.А. Гичкина