Приложение к решению Думы города

от 01.10.2009 № 633

|  | Распределение финансирования по подпрограмме "Проектирование и строительство инженерных сетей города Нефтеюганска на 2007-2010годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость объекта в текущих ценах | Ранее освоено |  | Финансирование по годам тыс. руб. |  |  | Дефицит / профицит (+/-) | Примечание |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 15 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Застройка микрорайона №15 (2, 3 очереди строительства) | 3 581,0 | 0 | 3 581,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Электроснабжение 15 микрорайона (2 и 3 очереди) к жилым домам 1,2,3 | 46 131,0 | 44 779,0 | 0 | 1 352,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Электроснабжение 2 и 3 очереди с переносом трасс ВЛ-6кВ в 15 микрорайоне | 121 461,9 | 0 | 0 | 27 438,6 | 64 023,3 | 30 000,0 | 0 |  |
| 1.4 | Газоснабжение коттеджной застройки в 15 микрорайоне. Газопровод низкого давления | 6 250,0 | 0 | 0 | 5 053,1 | 0 | 0 | 1 196,8 |  |
| 1.5 | Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации 15 микрорайона (2 и 3 очередь строительства) | 73 520,5 | 0 | 0 | 34 143,6 | 39 376,9 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Реконструкция т/с по ул.Нефтяников от МК14-19 до МК14-23 Нефт инв.30051 | 46 618,7 | 0 | 0 | 45 200,5 | 0 | 0 | 1 418,2 |  |
| 1.7 | (ПИР) Перенос ВЛ 6 кВ в КЛ 6 кВ по ул.Пойменная | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | (СМР) Перенос ВЛ 6кВ в КЛ 6 кВ по ул.Пойменная | 3 600,0 | 0 | 0 | 0 | 3 600,0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | (ПИР) Электроснабжение 6 кВ для перевода нагрузок с ПС35/6кВ №195 на ПС35/6 кВ № 194 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | (СМР) Электроснабжение 6 кВ для перевода нагрузок с ПС35/6кВ №195 на ПС35/6 кВ № 194 | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | (ПИР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная | 1 400,0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | (СМР) КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | 14 000,0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 10 000,0 | 0 |  |
| 1.13 | (ПИР) Корректировка проекта "Электроснабжение II, III очереди с переносом трасс ВЛ-6кВ в 15 мкр. г.Нефтеюганска" | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 11-11Б микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (ПИР) Электроснабжение микрорайона 11-Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ "Звездная", электроснабжение микрорайона 11. | 4 100,0 | 0 | 0 | 0 | 4 100,0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | (СМР) Электроснабжение микрорайона 11-Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ "Звездная" | 130 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 100 000,0 |  |
| 2.3 | (ПИР) Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11-Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11. | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 | 6 500,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | (СМР) Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11-Б с КНС | 70 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 000,0 | 40 000,0 |  |
| 2.5 | (СМР) Реконструкция сетей тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 | 85 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,0 | 50 000,0 |  |
| 2.6 | (СМР) Электроснабжение микрорайона11 | 150 000,0 | 0 | 0 | 0 | 19 170,87 | 30 000,0 | 100 829,13 |  |
| 3 | 17-17А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вертикальная планировка 17-17А микрорайонов | 90 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 50 000,0 |  |
|  | Итого: | 862 463,1 | 44 778,6 | 3 581,0 | 113 188,2 | 152 471,07 | 205 000,0 | 343 444,13 |  |