# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О ходе реализации инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы за I полугодие 2011 года

Принято Думой города

1 ноября 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1. Информацию о ходе реализации инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы за I полугодие 2011 года принять к сведению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города								В.А. Бурчевский

« 2 » ноября  2011 года

№ 147 - V

Приложение к решению Думы города

от 2 ноября 2011 года № 147-V

Информация

о ходе реализации инвестиционных программ 
ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск 
на 2011-2013 годы за I полугодие 2011 года»

В 2010 году, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска, утверждённой решением Думы  города от  23.03.2010 № 744-IV,  ОАО «Юганскводоканал» разработаны  инвестиционные программы по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы (далее – инвестиционные программы). Данные инвестиционные программы были утверждены решением Думы  города Нефтеюганска от 14.11.2010 № 866-IV «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года» (с изменениями на 01.12.2010 № 877-IV).

В рамках инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы запланировано выполнение мероприятий по объекту «Реконструкция  магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира».

В ходе реализации программных мероприятий будут выполнены работы по реконструкции 4,6 км водопроводных сетей.

Кольцевой магистральный водопровод Ду 300,400,500мм со второго водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Ленина обеспечивает подачу холодной питьевой воды, поднятой из подземных источников (артезианских скважин) для всех потребителей города.

Водовод Ø 400мм со второго водоподъема по ул.Нефтяников до ул.Мира и водовод Ø  400мм по ул.Нефтяников от ул.Молодежная до ул.Мира предназначены для подачи воды, поднятой из поверхностного источника и прошедшей очистку на водоочистной станции, которая при помощи насосных станций второго подъёма поступает на центральные котельные города.

В 2009 году ОАО «Юганскводоканал» была разработана проектная документация по объекту «Реконструкция  магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 водоподъема по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 водоподъема по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира», получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.09.2009 № 86-1-5-0108-09.

В инвестиционную программу ОАО «Юганскводоканал» вошли мероприятия по строительству вышеуказанного объекта.

Объём финансирования объекта «Реконструкция  магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира» за период 2011-2013 годы составляет 144,0 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки – 57,4 млн.руб.;

-за счёт средств окружного бюджета – 83,8 млн.руб.;

-за счёт средств местного бюджета – 2,8 млн.руб.

В 2011 году объём финансирования по данному объекту предусмотрен в размере 48,0 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки к тарифу – 19,0 млн.руб.;

-за счёт средств окружного бюджета – 29,0 млн.руб. (Таблица № 1).

Таблица № 1

Объём финансирования объекта

«Реконструкция  магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 водоподъёма по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира» в рамках

инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоснабжения на 2011-2012 годы

млн.руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 144,0 | 83,8 | 2,8 | 57,4 |
| 2011 год | 48,0 | 29,0 | 0 | 19,0 |
| 2012 год | 48,0 | 27,4 | 1,4 | 19,2 |
| 2013 год | 48,0 | 27,4 | 1,4 | 19,2 |

Размер инвестиционной надбавкик тарифу на водоснабжение для потребителей в 2011 году составляет 2,07 руб./м3 без НДС (Таблица № 2).

Таблица № 2

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

руб./м3 (без НДС)

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 2,07 | 2,09 | 2,09 |

По состоянию на 01.07.2011, собранные ОАО «Юганскводоканал» финансовые средства за счёт инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение составили 5,7 млн.руб. без НДС.

Инвестиционной программой ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы запланировано выполнение мероприятий по объектам «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» и «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы». В процессе реализации данной программы будут выполнены проектно-изыскательские работы и реконструкция 3,1 км сетей водоотведения.

Самотечные канализационные коллектора № 2 и № 2а используются для отвода стоков от потребителей (3,4,5,6 мкр., частично 7, 8 и 9 мкр., ДК «Юность» 10 мкр., часть предприятий промзоны) на КНС-1А для последующего их отвода на канализационные очистные сооружения. Вышеуказанные коллектора имеют большой процент износа, в связи с чем, показатель аварийности на данных участках очень высок и составляет в среднем около 11,3 ед./км/год.

Объём финансирования объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» составляет 65,9 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки – 51,8 млн.руб.;

-за счёт средств местного бюджета – 14,1 млн.руб.

В 2011 году на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту предусмотрен объём финансовых средств в размере 4,7 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт средств местного бюджета – 4,7 млн.руб. (Таблица № 3).

Т

Таблица № 3

Объём финансирования объекта

«Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» в рамках инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения

на 2011-2012 годы

млн.руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 65,9 | 0 | 14,1 | 51,8 |
| 2011 год | 4,7 | 0 | 4,7 | 0 |
| 2012 год | 31,2 | 0 | 4,7 | 26,5 |
| 2013 год | 30,0 | 0 | 4,7 | 25,3 |

)

Объём финансирования объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» составляет 28,4 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки – 28,4 млн.руб.

В 2011 году на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту предусмотрен объём финансовых средств в размере 3,8 млн.руб., в т.ч.: 	-за счёт инвестиционной надбавки – 3,8 млн.руб. (Таблица № 4).

Таблица № 4

Объём финансирования объекта

«Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» в рамках

инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоотведения на 2011-2013 годы

млн.руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 28,4 | 0 | 0 | 28,4 |
| 2011 год | 3,8 | 0 | 0 | 3,8 |
| 2012 год | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 |
| 2013 год | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 |

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей в 2011 году составляет 0,47 руб./м3 без НДС (Таблица № 5).

Таблица № 5

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 0,47 | 4,79 | 4,57 |

руб./м3 без НДС

По состоянию на 01.07.2011, собранные ОАО «Юганскводоканал» финансовые средства за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение составили 1,2 млн.руб. без НДС.

В марте 2011 года между администрацией города и ОАО «Юганскводоканал» заключен договор № 42-01 о реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и договор № 41-01 о реализации инвестиционной программы  по развитию системы водоотведения.  В июне 2011 года между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ОАО «Юганскводоканал» заключен договор № 42/04 о предоставлении субсидии из бюджета города в 2011 году на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов системы водоотведения, в соответствии с которым ОАО «Юганскводоканал» планируется направить финансовые средства, в размере 4700,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы».