### ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

Об отчете о ходе реализации долгосрочной целевой

Программы «Повышение безопасности дорожного движения

в городе Нефтеюганске на 2011-2012 годы» за 10 месяцев 2011 года

Принято Думой города

30 ноября  2011 года

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума  города решила:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске на 2011-2012 годы» за 10 месяцев 2011 года принять к сведению.

2. Решение вступает в силу  после его подписания.

Глава города							           	В.А.Бурчевский

« 30 » ноября  2011 года

№ 169 - V

Приложение                                                                       к решению Думы города                                                                    от 30 ноября 2011 года № 169 – V

Информация

«О ходе реализации долгосрочной целевой

Программы «Повышение безопасности дорожного движения

в городе Нефтеюганске на 2011-2012 годы» за 10 месяцев 2011 года

Целью Программы «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Нефтеюганске на 2011-2012 годы», утверждённой постановлением администрации города от 18.01.2011 № 49 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске» на 2011-2012 годы» (с изменениями на 17.08.2011              № 2217, на 17.10.2011 № 2906), является совершенствование работы с участниками дорожного движения с целью предупреждения их опасного поведения на дорогах, в том числе:

1.Профилактика детского и юношеского травматизма,

в том числе:

-проведение ежегодных конкурсов в учебно-воспитательных учреждениях, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;

-обеспечение контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети.

2.Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, в том числе:

-мероприятия по обустройству автомобильных дорог (содержание, строительство и реконструкция автодорог, элементов их обустройства, установка технических средств организации дорожного движения).

В рамках Программы на период 2011 года предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Программные мероприятия на 2011 год | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1.Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 1.1. | Приобретение интерактивного оборудования (состоящего из аппаратно-программного комплекса, интерактивной доски, проектора и работ по их монтажу) для двух классов БДД | 160 |
| 1.2. | Приобретение продукции, предназначенной для профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма (баннеры – 2 шт., листовки – 5000 шт., закладки – 5000 шт., видеоролик – 1шт.) | 91 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Цель 2.Формирование материально-технической и информационной базы для развития системы обеспечения и контроля безопасности движения |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования для оснащения службы дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску (рейка универсальная дорожная, курвиметр электронный | 35 |
| 2.2 | Приобретение оборудования для оснащения дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску (конусы дорожные – 60 шт., автомобильные видеорегистраторы – 20шт. ) | 166 |
| 2.3. | Приобретение ручных видео-фотофиксирующих приборов для измерения скорости (5шт.) | 625 |
| 3. | Цель 3.Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий предусмотренных проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | 700 |
| 3.2. | Установка секций пешеходных светофоров на перекрёстках (18 шт.) | 900 |
| 3.3. | Установка табло обратного отчёта времени на пешеходных переходах (20шт.) | 683 |

По состоянию на 01.11.2011 выполнение программных мероприятий:

| № п/п | Программные мероприятия на 2011 год | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1.Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 1.1. | Приобретение интерактивного оборудования (состоящего из аппаратно-программного комплекса, интерактивной доски, проектора и работ по их монтажу) для двух классов БДД | Заявка на поставку оборудования на сумму 122,00 ыс.руб находится в стадии согласования |
| 1.2. | Приобретение продукции, предназначенной для профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма (баннеры – 2 шт., листовки – 5000 шт., закладки – 5000 шт., видеоролик – 1шт.) | в соответстствие с договором с ООО«ИКГ «Атмосфера» на сумму23,4 тыс.руб осуществлена поставка листовок; ведётся работа по подготовке договора на сумму 67,60 тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Цель 2.Формирование материально-технической и информационной базы для развития системы обеспечения и контроля безопасности движения |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования для оснащения службы дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску (рейка универсальная дорожная, курвиметр электронный) | Реализация запланировано на IV квартал 2011 года |
| 2.2 | Приобретение оборудования для оснащения дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску (конусы дорожные – 60 шт., автомобильные видеорегистраторы – 20шт. ) | Реализация запланировано на IV квартал 2011 года |
| 2.3. | Приобретение ручных видео-фотофиксирующих приборов для измерения скорости (5шт.) | Заключен муниципальный контракт на поставку приборов в количестве 2 шт на сумму 248,75 тыс.руб. Подготовлена и направлена в уполномоченный орган (УМЗ) конкурсная документация для согласования на поставку приборов в количестве 3 шт. |
| 3. | Цель 3.Совершенствование условий движения на автомобильных дорогах |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий предусмотренных проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | Конкурс признан несостоявшимся, проводится подготовка к повторному проведению конкурса. |
| 3.2. | Установка секций пешеходных светофоров на перекрёстках (18 шт.) | Реализация запланировано на IV квартал 2011 года |
| 3.3. | Установка табло обратного отчёта времени на пешеходных переходах (20шт.) |  |

С начала реализации Программы произошло снижение уровня аварийности на улично-дорожной сети города Нефтеюганска:

1.снижение дорожно-транспортных происшествий на улично-дородной сети города Нефтеюганска составляет 14,1% (за 9 месяцев 2011 года – 73 происшествия, аналог 2010 года – 85 происшествий);

2.снижение дорожно-транспортных происшествий на улично-дородной сети города Нефтеюганска с участием детей составляет 15,1% (за девять месяцев 2011года – 11, аналог 2010 года – 14 происшествий).