# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в долгосрочную целевую

Программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального образования город Нефтеюганск                                              на 2008-2015 годы

Принято Думой города

20 июля 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п  «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска,  Дума города  решила:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую Программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы, утверждённую решением Думы города Нефтеюганска от 25.06.2008 № 439-IV (с изменениями на 22.12.2010 № 884 - IV), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

3.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Заместитель
председателя думы						           А.А. Белоконь

20 июля 2011 года

№ 90 – V

Приложение

к решению Думы города

от  20.07.2011г. № 90-V

ПРОГРАММА

совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории

муниципального образования город Нефтеюганск

на 2008-2015 годы

Паспорт

долгосрочной целевой Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования

город Нефтеюганск на 2008-2015 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Департамент градостроительства администрации города Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Разработчики программы | Департамент градостроительства администрации города Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители программы | Департамент градостроительства администрации города Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Цели программы | Создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности сети автомобильных дорог на 19,11 км |
| Основные задачи программы | 1)приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 19,11 км; 2)повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 76,56 км; 3)повышение качества строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования протяженностью 63,78 км; 4)Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности (76,56 км) сети автомобильных дорог, подлежащих выполнению мероприятий в части строительства, реконструкции и капитального ремонта. |
| Важнейшие целевые показатели | 2008 год: строительство – 0,00 км; реконструкция – 0,00 км; капитальный ремонт – 2,96 км; 2009 год: строительство – 0,92 км; реконструкция – 0,00 км; капитальный ремонт – 3,34 км; 2010 год: строительство – 0,00 км; реконструкция – 0,00 км; капитальный ремонт – 2,59 км; 2011 год: строительство – 1,1 км; реконструкция – 0,00 км; капитальный ремонт – 1,9 км; 2012 год: строительство – 0,00 км; реконструкция – 1,14 км; капитальный ремонт – 11,07 км; 2013 год: строительство – 8,11 км; реконструкция – 8,19 км; капитальный ремонт – 10,62 км; 2014 год: строительство – 4,58 км; реконструкция – 2,45 км; капитальный ремонт – 8,64 км; 2015 год: строительство – 4,40 км; реконструкция – 1,00 км; капитальный ремонт – 3,55 км; |
| Объем финансирования, источники финансирования | Общий объем финансирования на 2008-2015 годы составляет 2 984 040,44 тыс. рублей, из них местный бюджет – 273 765,92 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 2 710 274,52 тыс. рублей |
| Срок реализации программы | 2008-2015 годы |
| Ожидаемые результаты программы | 1)увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования на 19,11 км; 2)уменьшение протяженности автомобильных дорог и проездов без твердого покрытия на 7,89 км; 3)увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог общего пользования в 1,5 – 2 раза; 4)обеспечение постоянного круглосуточного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования; 5)содействие увеличению валового городского продукта. |
| Контроль над исполнением | Дума города Нефтеюганска |

I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Анализ состояния дорожного движения в городе показывает, что геометрические параметры и пропускная способность существующих автомобильных дорог и проездов не соответствует существующему уровню автомобилизации и тенденции к ее дальнейшему росту.

Строительство новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, тем самым уменьшив число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города, а так же увеличив уровень транспортной доступности населения города.

II.Цели и задачи программы

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности сети автомобильных дорог на 19,11 км.

Задачи Программы:

1)приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 19,11 км;

2)повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 76,56 км;

3)повышение качества строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования протяженностью 63,78 км;

4)повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности 76,56 км сети автомобильных дорог, подлежащих выполнению мероприятий      в части строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Результаты реализации Программы приведены в систему показателей согласно приложению № 1.

III. Основные мероприятия программы

1.Строительства автомобильных дорог протяженностью 19,11 км, согласно приложению № 3.

2.Реконструкции автомобильных дорог протяженностью 12,78 км, согласно приложению № 3.

3.Капитального ремонта автомобильных дорог протяженностью     44,67 км, согласно приложению № 3.

4.Планомерного выполнения ремонтных работ, реконструкции                   и строительства новых автомобильных дорог общего пользования                             в соответствии с приложением № 2, 1 к данной программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования программы за счет средств местного и окружного бюджетов на 2008-2015 годы составляет 2 984 040,44 тыс. рублей, в том числе:

2008 год – 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год – 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год – 25 330,74 тыс. рублей;

2011 год – 97 941,65 тыс. рублей;

2012 год – 340 562,26 тыс. рублей;

2013 год – 1 300 082,35 тыс. рублей;

2014 год – 626 035,62 тыс. рублей;

2015 год – 469 454,88 тыс. рублей.

Средства местного бюджета:

2008 год – 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год – 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год – 7 646,84 тыс. рублей;

2011 год – 4 679,36 тыс. рублей;

2012 год – 17 028,11 тыс. рублей;

2013 год – 65 004,12 тыс. рублей;

2014 год – 31 301,79 тыс. рублей;

2015 год – 23 472,75 тыс. рублей.

Средства бюджета автономного округа:

2010 год – 17 683,9 тыс. рублей;

2011 год – 93 262,29 тыс. рублей;

2012 год – 323 534,15 тыс. рублей;

2013 год – 1 235 078,23 тыс. рублей;

2014 год – 594 733,83 тыс. рублей;

2015 год – 445 982,13 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета города определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы в 2008 – 2010 годах за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяется                 в соответствии  с нормативно-правовыми  актами  автономного округа                     в рамках реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 декабря 2008 года № 256-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 мая 2008 года № 100-п» доля софинансирования                     из бюджета автономного округа реконструкции и капитального ремонта автодорог составляет 50%.

Объем финансирования Программы в 2011 и последующих годах                     за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяется в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы», утверждённой Постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 № 321-п.

В соответствии с условиями вышеуказанной целевой Программы доля софинансирования из бюджета автономного округа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог составляет 95%.

V.Механизм реализации Программы,

управление и контроль за ходом ее реализации

Контракты заключаются заказчиком с исполнителем, победившим             в конкурсе. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы             и сроки их выполнения могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению заказчика Программы.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Нефтеюганск.

Ежегодные мероприятия по ремонту автомобильных дорог                         и искусственных сооружений выполняются согласно соответствующим пунктам бюджета финансирования с учетом опорных планов ремонтных работ, сформированных на основе диагностики сети автомобильных дорог.

VI.Оценка ожидаемой эффективности Программы

Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы приведены в приложении №1 к Программе.

Реализация Программы, в части  строительства автомобильных дорог общего пользования позволит увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на 19,11 км.

Реализация Программы, в части реконструкции автомобильных дорог общего пользования протяженностью 12,78 км, позволит улучшить дорожное полотно проездов и расширить их до 4-х полостного движения, что сократит аварийность автомобильных дорог.

Реализация Программы, в части капитального ремонта  автомобильных дорог общего пользования протяженностью 44,67 км, позволит улучшить состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Показатели оценки эффективности по каждому году:

2008 год: строительство –  0,00 км;

реконструкция – 0,00 км;

капитальный ремонт – 2,96 км;

2009 год: строительство –  0,92 км;

реконструкция – 0,00 км;

капитальный ремонт – 3,34 км;

2010 год: строительство –  0,00 км;

реконструкция – 0,00 км;

капитальный ремонт – 2,59 км;

2011 год: строительство –  1,1 км;

реконструкция – 0,00 км;

капитальный ремонт – 1,9 км;

2012 год: строительство –  0,00 км;

реконструкция – 1,14 км;

капитальный ремонт – 11,07 км;

2013 год: строительство –  8,11 км;

реконструкция – 8,19 км;

капитальный ремонт – 10,62 км;

2014 год: строительство –  4,58 км;

реконструкция – 2,45 км;

капитальный ремонт – 8,64 км;

2015 год: строительство –  4,40 км;

реконструкция – 1,00 км;

капитальный ремонт – 3,55 км.