|  | - Приложение - к решению Думы города - от _____________№_______ |
| --- | --- |

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы»

В соответствии с Федеральным законодательством, устанавливающим необходимость и сроки  разработки, в муниципальном образовании город Нефтеюганск разработана и утверждена постановлением администрации города от 08.11.2010 № 3014 долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы» (далее - Программа).	Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан города Нефтеюганска, совершенствование противопожарной пропаганды, организации профилактики и предупреждения пожаров.

Задачей Программы является объединение усилий структурных подразделений администрации города Нефтеюганска и стабилизация обстановки с пожарами в городе Нефтеюганске, а также снижение потерь от возможных пожаров.

Программа определяет основные направления деятельности администрации города Нефтеюганска в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:

-повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальной собственности;

-уменьшение количества пострадавших на пожарах;

-создание необходимых условий для предотвращения крупных пожаров и спасения жизни людей;

-проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий будет способствовать повышению уровня пожарной безопасности в городе Нефтеюганске.

Программа рассчитана на реализацию в 2010-2011 годах и включает в себя следующие мероприятия:

-содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности;

-приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности объектов муниципальной собственности;

-организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности.

Источник финансирования программы – бюджет города Нефтеюганска. Общий объём финансирования Программы составляет:  18 220,25 рублей  (2010 год - 13 026,35 тыс. рублей, 2011 год - 5 193,90 тыс. рублей.)

Реализация Программы в 2010 и 2011 годах осуществлялась в рамках производственных программ  муниципальных учреждений города  и за счёт бюджетных средств и включает следующие основные мероприятия:

-смена пожарно-охранной сигнализации;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-поставка и монтаж пожарных извещателей в домах  с высокой пожарной опасностью;

-приобретение памяток, листовок для обучения населения мерам пожарной безопасности;

-текущий ремонт по требованиям госпожнадзора.

В 2010 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано 11 993,74 тыс.руб. Распределителями бюджетных средств Программа выполнена в полном объёме. Экономия по Программе в 2010 году составила 544,93 тыс. руб. Подробная Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы» главными распорядителями бюджетных средств за 2010 год представлены в таблице 1 (прилагается).

Объём финансирования Программы в 2011 году составляет  5 193,90 тыс. рублей. В I квартале 2011 года на реализацию мероприятий Программы израсходовано 839,84 тыс.руб., что составило примерно 16 %. Использование остальных средств Программы запланированы на II, III, IV кварталы 2011 года. Подробная Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы» главными распорядителями бюджетных средств за I квартал 2011 года представлены в таблице 2 (прилагается).

Данные по реализации Программы за II квартал 2011 года будут представлены в отдел по делам ГО и ЧС к 20.06.2011 году.

Таблица 1

Информация

о ходе реализацию Долгосрочной целевой программы «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы» главными распорядителями бюджетных средств за 2010 год.

| № п/п | Мероприятия целевой программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Утверждённые ассигнования (тыс.руб.) | Израсходовано средств (тыс.руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача | Совершенствование организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров |  |  |  |  |
| 1.1 | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации | Администрация города | 300,00 | 298,57 | 100 |  |
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений | 98,17 | 98,17 | 100 |  |
|  |  | Департамент градостроительства | 45,00 | 44,21 | 98 |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 12,50 | 12,50 | 100 |  |
| 1.2 | Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 101,00 | 91,14 | 90 |  |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 1776,28 | 1552,74 | 87 | Экономия 223,54 (тыс.руб.) |
|  |  | Комитет по здравоохранению | 1507,90 | 1502,60 | 100 |  |
|  |  | Департамент образования | 23,00 | 23,00 | 100 |  |
| 1.3 | Установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации | Администрация города | 100,00 | 99,71 | 100 |  |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 15,00 | 15,00 | 100 |  |

| 1.4 | Огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей | Администрация города | 36,00 | 25,20 | 70 | Экономия 10,80 (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений | 6,94 | 6,94 | 100 |  |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 21,65 | 21,64 | 100 |  |
|  |  | Комитет по здравоохранению | 901,60 | 901,56 | 100 |  |
|  |  | Департамент градостроительства | 6,20 | 6,20 | 100 |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 32,20 | 32,20 | 100 |  |
|  |  | Департамент образования | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| 1.5 | Смена пожарно-охранной сигнализации нежилого здания детского сада № 25 по адресу: город Нефтеюганск, 12 мкр., строение № 22 | Департамент градостроительства | 2000,00 | 1970,03 | 99 | Экономия 29,97 (тыс.руб.) |
| 1.6 | Поставка и монтаж пожарных извещателей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 100,00 | 99,58 | 100 |  |
| 1.7 | Приобретение средств (огнетушителей) | Департамент по социальным вопросам | 46,00 | 42,00 | 91,3 | Экономия 4,00 (тыс.руб.) |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 40,00 | 39,22 | 98 |  |
| 1.8 | Приобретение средств (план эвакуации) | Департамент по социальным вопросам | 38,00 | 38,00 | 100 |  |
| 1.9 | Приобретение средств (самоспасатель, фонарь) | Управление внутренних дел по г. Нефтеюганску | 43,50 | 41,33 | 95 |  |
| 2 | Задача 2 | Устранение нарушений правил пожарной безопасности, выявленных органами надзорной деятельности |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение экспертизы проектной документации | Департамент по социальным вопросам | 361,76 | 361,76 | 100 |  |
| 2.2 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (Смена пожарно-охранной сигнали-зации нежилого здания по ад-ресу: Тюменская обл., г.Неф-теюганск, 10 мкр., строение № 16. МОУ «Начальная школа – детский сад № 3» | Департамент градостроительства | 1965,28 | 1935,80 | 99 | Экономия 29,48 (тыс.руб.) |
| 2.3 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (ПИР по устройству пожарного гид-ранта производительностью не менее 10 л/с возле строе-ния лыжной базы по адресу: Тюменская область, Нефтею-ганский район, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 02, стр. № 1) | Департамент градостроительства | 240,00 | 21,67 | 9 | Экономия 218,33 (тыс.руб.) |
| 2.4 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (ремонт пожарных гидрантов в 15мкр. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | - | - | Запланировано на 2011 год |
| 2.5 | Текущий ремонт по требованиям госпожнадзора | Департамент образования | 292,37 | 292,36 | 100 |  |
| 2.6 | Текущий ремонт по требованиям госпожнадзора | Департамент по социальным вопросам | 2850,00 | 2354,62 | 83 | * |
| 3 | Задача 3 | Совершенствование пожарной пропаганды |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобритение памяток, листовок | Администрация города | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Всего по программе |  |  | 13026,35 | 11993,75 | 92 | Не исполнение 487,67 (тыс.руб.) Экономия 544,93 (тыс.руб.) |
| В том числе |  | Администрация города | 486,00 | 473,48 | 97 | Экономия 12,52 (тыс.руб.) |
|  |  | Департамент образования | 330,37 | 330,36 | 100 |  |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 5108,69 | 4385,77 | 86 | * |
|  |  | Комитет по здравоохранению | 2409,50 | 2404,16 | 100 |  |
|  |  | Департамент градостроительства | 4256,48 | 3977,91 | 94 | Экономия 278,57 (тыс.руб.) |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 286,70 | 275,63 | 96 |  |
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений | 105,11 | 105,11 | 100 |  |
|  |  | Управление внутренних дел по г. Нефтеюганску | 43,50 | 41,33 | 95 |  |

* - Работы в 2010 году выполнены не в полном объёме МУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» (252,00 тыс.руб.) и МУ «Историко-художественный комплекс (235, 67 тыс.руб.). Экономия составила 235,25 тыс.руб.

По состоянию на 20 мая 2011 года мероприятия по Программе департаментом по социальным вопросам выполнены в полном объёме.

Таблица 2

Информация

о ходе реализацию Долгосрочной целевой программы «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2010-2011 годы» главными распорядителями бюджетных средств за I квартал 2011 года.

| № п/п | Мероприятия целевой программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Утверждённые ассигнования (тыс.руб.) | Израсходовано средств (тыс.руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача | Совершенствование организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров |  |  |  |  |
| 1.1 | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации | Администрация города | 340,00 | 56,7 | 17 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений | 112,26 | 16,36 | 15 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент градостроительства | 45,00 | 7,50 | 17 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 72,00 | 7,16 | 10 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
| 1.2 | Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 60,00 | 10,88 | 18 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 1640,00 | 274,98 | 17 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Комитет по здравоохранению | 1505,90 | 257,1 | 17 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент образования | 23,00 | 4,18 | 18 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
| 1.3 | Установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации | Администрация города | 60,00 | 0 | 0 | План на III кварталы 2011 г. |
| 1.4 | Огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей | Администрация города | 36,00 | 0 | 0 | План на III кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент имущественных и земельных отношений | 7,74 | 0 | 0 | План на II квартал 2011 г. |
|  |  | Департамент по социальным вопросам | 6,00 | 0 | 0 | План на III кварталы 2011 г. |
|  |  | Комитет по здравоохранению | 902,00 | 186,00 | 21 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент градостроительства | 10,00 | 0 | 0 | План на II кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент образования | 15,00 | 0 | 0 | План на II, IV кварталы 2011 г. |
| 1.5 | Смена пожарно-охранной сигнализации нежилого здания детского сада № 25 по адресу: город Нефтеюганск, 12 мкр., строение № 22 | Департамент градостроительства | 0 | - | - |  |
| 1.6 | Поставка и монтаж пожарных извещателей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0 | - | - |  |
| 1.7 | Приобретение средств (огнетушителей) | Департамент по социальным вопросам | 28,00 | 18,98 | 68 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0 | - | - |  |
| 1.8 | Приобретение средств (план эвакуации) | Департамент по социальным вопросам | 0 | - | - |  |
| 1.9 | Приобретение средств (самоспасатель, фонарь) | Управление внутренних дел по г. Нефтеюганску | 0 | - | - |  |
| 2 | Задача 2 | Устранение нарушений правил пожарной безопасности, выявленных органами надзорной деятельности |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение экспертизы проектной документации | Департамент по социальным вопросам | 31,00 | 0 | 0 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
| 2.2 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (Смена пожарно-охранной сигнали-зации нежилого здания по ад-ресу: Тюменская обл., г.Неф-теюганск, 10 мкр., строение № 16. МОУ «Начальная школа – детский сад № 3» | Департамент градостроительства | 0 | - | - |  |
| 2.3 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (ПИР по устройству пожарного гид-ранта производительностью не менее 10 л/с возле строе-ния лыжной базы по адресу: Тюменская область, Нефтею-ганский район, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 02, стр. № 1) | Департамент градостроительства | 0 | - | - |  |
| 2.4 | Текущий ремонт по требова-ниям госпожнадзора (ремонт пожарных гидрантов в 15мкр. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | План на III квартал 2011 г. |
| 2.5 | Текущий ремонт по требованиям госпожнадзора | Департамент образования | 250,00 | 0 | 0 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
| 2.6 | Текущий ремонт по требованиям госпожнадзора | Департамент по социальным вопросам | 0 | - | - |  |
| 3 | Задача 3 | Совершенствование пожарной пропаганды |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобритение памяток, листовок | Администрация города | 50,00 | 0 | 0 | План на III кварталы 2011 г. |

| Всего по программе |  | 5193,90 | 839,84 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе | Администрация города | 486,00 | 56.7 | 12 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Департамент образования | 288,00 | 4,18 | 2 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Департамент по социальным вопросам | 1705,00 | 293.96 | 17 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Комитет по здравоохранению | 2407,90 | 443,1 | 18 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Департамент градостроительства | 55,00 | 7,50 | 14 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 132,00 | 18,04 | 14 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Департамент имущественных и земельных отношений | 120,00 | 16,36 | 14 | План на II, III, IV кварталы 2011 г. |
|  | Управление внутренних дел по г. Нефтеюганску | 0 | - | - |  |