# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Думы города

«Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной  ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы

и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года»

Принято Думой города

29 мая 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с распределением экономии финансовых средств, сложившейся в результате конкурса, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города:

1.Внести в приложение 1 решения Думы города от 24.11.2010 № 866-V      «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной  ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года» (с изменениями на 20.12.2012 № 458-V) следующие изменения:

1.1.Пункт 3 строки 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

«3.Экономические результаты:

- снижение потерь воды до 6,7%;

- снижение удельного расхода электрической энергии на 4%:

  - 2009 год - 1,2 кВт•ч/м3;

  - 2013 год - 1,15 кВт•ч/м3.

  - снижение количества артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте на 31,8%:

  - 2008 год -  88,5 %;

  - 2013 год - 57,7 %.».

1.2.Таблицу № 1 «Целевые показатели инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы» раздела № 1 «Цели, задачи и результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателя (2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,2 |
|  |  | Уровень потерь | % | 6,7 |
|  |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 66,3 |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 36,8 |
|  |  | Количество артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте | ед. | 15 |
| 2 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,15 |
|  |  | снижение количества артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 57,7 |

1.3.Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- Технологических:

- Достижение бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети.

- Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

- Экономических:

- снижение потерь воды до 6,7%;

- снижение удельного расхода электрической энергии на 4%:

  - 2009 год - 1,2 кВт•ч/м3;

  - 2013 год - 1,15 кВт•ч/м3.

  - снижение количества артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте на 31,8%:

  - 2008 год -  88,5 %;

  - 2013 год - 57,7 %.».

1.4.Таблицу № 5 «Перечень мероприятий инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы» раздела № 6 «Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул.Ленина | Реконструкция магистрального водопровода | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города | 2013 год | Снижение уровня потерь, расхода энергоресур-сов |
| 2 | Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира | Реконструкция магистрального водопровода | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города | 2013 год | Снижение уровня потерь, расхода энергоресур-сов |
| 3 | Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира | Реконструкция магистрального водопровода | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города | 2013 год | Снижение уровня потерь, расхода энергоресур-сов |
| 4 | Капитальный ремонт артезианских скважин: -подземный водозабор № 20-549 (инв. №268); -подземный водозабор № 20-532 (инв. №266); -артезианская скважина № 20-529 (инв. № 258); -артезианская скважина № 20-182(инв. № 70242); -артезианская скважина № 20-165 (инв. № 70240); -артезианская скважина № 20-527 (инв. № 256); -артезианская скважина № 20-162 (инв. № 70238) | Капитальный ремонт артезианских скважин | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города | 2013 год | Снижение износа артезианских скважин |

1.5.Раздел № 7 «Этапы реализации мероприятий по развитию системы

водоснабжения - организационный план» изложить в следующей редакции:

«Разработанные мероприятия Программы сформированы в соответствии с существующими проблемами системы водоснабжения, обоснованием необходимости решения проблем эксплуатации.

Мероприятия Программы предусматривают:

- реконструкцию магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п  по  ул. Нефтяников до ул.Ленина) – 1470,0 м.

- Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира – 1650,4 м;

- Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира – 1480,0 м

- Капитальный ремонт артезианских скважин подземного водозабора № 20-549 (инв. № 268); № 20-532 (инв. № 266); № 20-529 (инв. № 258); № 20-182 (инв. № 70242); № 20-165 (инв. № 70240); № 20-527 (инв. № 256); №20-162 (инв. № 70238).

Технологическое обоснование мероприятий Программы, объём выполняемых работ в натуральном измерителе, сроки выполнения представлены в табл. № 6.

В результате реализации Программы предполагается реконструкция 4 600,4 м водопроводной сети, капитальный ремонт 7 артезианских скважин.

Таблица № 6

Организационный план реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Период реализации Программы |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода Ду=300,400,500 мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул.Ленина (от СОЖ через 7 мкр. до ул. Ленина) | м | 1470,0 | 0 | 0 | 1470,0 | 2013 год |
| 2 | Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира | м | 1650,4 | 0 | 0 | 1650,4 | 2013 год |
| 3 | Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира | м | 1480,0 | 0 | 0 | 1480,0 | 2013 год |
|  | Итого: | м | 4600,4 | 0 | 0 | 4600,4 |  |
| 4 | Капитальный ремонт артезианских скважин: -подземный водозабор № 20-549 (инв. № 268); -подземный водозабор № 20-532 (инв. № 266); -артезианская скважина № 20-529 (инв. № 258); -артезианская скважина № 20-182(инв. № 70242); -артезианская скважина № 20-165 (инв. № 70240); -артезианская скважина № 20-527 (инв. № 256); -артезианская скважина № 20-162 (инв. № 70238) | ед. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2013 год |

1.6.Таблицу № 7 «Финансовый план реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы » раздела № 8 «Финансовые потребности ОАО «Юганскводоканал», необходимые для реализации мероприятий  Программы – финансовый план» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода Ду=300,400,500 мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул. Ленина (от СОЖ через 7 мкр до ул. Ленина) | 0,13 | 0 | 30,0 | 120,13 | Средства федерального бюджета, инвестиционная надбавка к тарифу. |
| 2 | Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул. Мира |  | 0 | 45,0 |  | Средства федерального бюджета, инвестиционная надбавка к тарифу. |
| 3 | Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира |  | 0 | 45,0 |  | Средства федерального бюджета, инвестиционная надбавка к тарифу. |
| 4 | Капитальный ремонт артезианских скважин: -подземный водозабор № 20-549 (инв. №268); -подземный водозабор № 20-532 (инв. №266); -артезианская скважина № 20-529 (инв. № 258); -артезианская скважина № 20-182 (инв. № 70242); -артезианская скважина № 20-165 (инв. № 70240); -артезианская скважина № 20-527 (инв. № 256); -артезианская скважина № 20 -162( инв. № 70238) | 0 | 0 | 17,14 | 17,14 | Инвестиционная надбавка к тарифу |
|  | Итого по Программе | 0,13 | 0 | 137,14 | 137,27 |  |

».

1.7.Таблицу № 10 «Оценка экономической эффективности результатов реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы (без НДС)» раздела № 11 «Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование источников финансирования | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого 2011-2013 год |  |
| 1. Реконструкция магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь воды | м3 | 0 | 0 | 2 262,0 | 2 262,0 |  |
|  | Снижение затрат на подъём воды | Руб. | 0 | 0 | 45 737,64 | 45 737,64 |  |
| 2.Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь воды | м3 | 0 | 0 | 2 610,0 | 2 610,0 |  |
|  | Снижение затрат на подъём воды | Руб. | 0 | 0 | 52 744,00 | 52 744,00 |  |
| 3.Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь воды | м3 | 0 | 0 | 4247,0 | 4247,0 |  |
|  | Снижение затрат на подъём воды | Руб. | 0 | 0 | 85 874,34 | 85 874,34 |  |
|  | Итого | Руб. |  |  | 184355,98 | 184355,98 |  |
| 4. Капитальный ремонт артезианских скважин: подземный водозабор № 20-549 (инв. №268); подземный водозабор № 20-532 (инв. №266); артезианская скважина № 20-529 (инв. № 258); артезианская скважина № 20-182(инв. № 70242); артезианская скважина № 20-165 (инв. № 70240); артезианская скважина № 20-527 (инв. № 256); артезианская скважина № 20-162 (инв.№ 70238) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 0 | 0 | 31,8 |  | 31,8 |

1.8.Таблицу № 11 «Оценка социальной эффективности результатов реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы» раздела № 11 «Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода Ду=300,400,500 мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул.Ленина | Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск. Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города. |
| 2 | Реконструкция водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира |  |
| 3 | Реконструкция водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира |  |
| 4 | Капитальный ремонт артезианских скважин: -подземный водозабор № 20-549 (инв. №268); -подземный водозабор № 20-532 (инв. №266); -артезианская скважина № 20-529 (инв. № 258); -артезианская скважина № 20-182(инв. № 70242); -артезианская скважина № 20-165 (инв. № 70240); -артезианская скважина № 20-527 (инв. № 256); -артезианская скважина № 20 -162 (инв. № 70238) |  |

1.9.Таблицу № 12 «Показатели мониторинга инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013г» раздела     № 13 «Показатели мониторинга программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Факт- | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,55 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Уровень потерь | % | 6,73 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 6,70 |
|  |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 66,3 | 66,3 |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 36,8 | 36,8 |
|  |  | Количество артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте | Ед. | 23 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 |
| 2 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | - снижение количества артезианских скважин, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 88,5 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 57,7 | 57,7 |

2.Внести в приложение 2 решения Думы города от 24.11.2010 № 866-IV      «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной  ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года» (с изменениями на 20.12.2012 № 458-V) следующие изменения:

2.1.По всему тексту приложения слова «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д-500мм, L = 837м» заменить на слова «Реконструкция канализационного коллектора № 2А, вдоль ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск».

2.2.По всему тексту приложения слова «Реконструкция самотечного канализационного коллектора №2  до КНС-1А (по ул. Мира, ул. Нефтяников  до КНС-1А) Д=500мм» заменить на слова «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2,   вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс)».

2.3.В абзаце 2 раздела 7 «Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения – организационный план» цифру «636,0 м» заменить на цифру «634,2 м».

2.4. Таблицу № 6 «Организационный план реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы» раздела № 7 «Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения – организационный план» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора № 2А, вдоль ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс)» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А, г.Нефтеюганск (I и II пусковой комплекс) - I пусковой комплекс | м | 634,2 | 0 | 318,0 | 316,2 | 2013 год |
|  | Итого по Программе | м | 634,2 | 0 | 318,0 | 316,2 |  |

3.Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 				                     		      В.А.Бурчевский

29 мая 2013 года

№ 581 - V