### ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О ходе реализации инвестиционных программ

ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск

на 2011-2013 годы за 2012 год

Принято Думой города

19 июня 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Информацию ходе реализации инвестиционных программ ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы за 2012 год принять к сведению.

2.Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города				                                                 В.А.Бурчевский

19 июня 2013 года

№ 604 - V

Информация о ходе реализации инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы в 2012 году

Инвестиционные программы были утверждены решением Думы  города Нефтеюганска от 24.11.2010 № 866-IV «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года» (с изменениями от 20.12.2012 года № 458-V).

Разработанные мероприятия инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск сформированы в соответствии с существующими проблемами системы водоснабжения, обоснованием необходимости решения проблем эксплуатации и предусматривают:

-реконструкцию магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п  по  ул. Нефтяников до ул. Ленина протяженностью 1470,0 м;

-реконструкцию водовода Ду 400мм со 2 в/п по ул. Нефтяников до ул. Мира протяженностью 1650,4 м;

-реконструкцию водовода Ду 400 мм по ул. Нефтяников от ул. Молодёжная до ул. Мира протяженностью 1480,0 м;

-капитальный ремонт артезианских скважин подземного водозабора № 20-549 (инв. № 268), № 20-532 (инв. № 266), № 20-529 (инв. № 258), № 20-182 (инв. № 70242), № 20-165 (инв. № 70240), № 20-527 (инв. № 256).

Общий обьём финансирования на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения составляет 137,27 млн. руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки – 17,27 млн. руб.;

-за счёт средств федерального бюджета – 120,0 млн. руб.

В 2012 году объём финансирования на реализацию мероприятий инвестиционной программы не предусмотрен (Таблица № 1).

Таблица № 1

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы

млн. руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства федерального бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 137,27 | 120,0 | 17,27 |
| 2011 год | 0,13 | 0 | 0,13 |
| 2012 год | 0 | 0 | 0 |
| 2013 год | 137,14 | 120,0 | 17,14 |

Инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение для потребителей на 2012 год не установлена (Таблица № 2).

Таблица № 2

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

руб./м3 (без НДС)

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 2,07 | 0 | 0 |

В марте 2011 года между администрацией города и ОАО «Юганскводоканал» заключен договор № 42-01 о реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

За период реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения в 2011 году за  счёт средств инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение потребителям начислено 17,27 млн. руб. (без НДС).

Из этих средств в 2011 году ОАО «Юганскводоканал»  израсходовано 0,13 млн. руб. на выполнение комплекса землеустроительных работ по установлению границ землепользования, межеванию и постановке на кадастровый учёт участков под объект «Реконструкция магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул. Мира».

Оставшиеся финансовые средства в размере 17,14 млн. руб. не были израсходованы в связи с отсутствием предусмотренного софинансирования из федерального бюджета и бюджета автономного округа.

В целях недопущения  убыточного функционирования  организации коммунального комплекса  в  условиях  реализации  инвестиционной  программы  и обеспечения  доступности  тарифов на холодную воду  для населения  с  2012 года  надбавка к тарифу на холодную воду была отменена, а реализацию инвестиционной программы  ОАО «Юганскводоканал»  по развитию  системы  водоснабжения  муниципального образования  город Нефтеюганск на  2011-2013 годы  запланировано осуществить за счёт  средств  федерального бюджета   и  средств, собранных  за счёт инвестиционной надбавки  в  2011 году.

Для достижения эффективности и результатов от реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»  по развитию  системы  водоснабжения в 2012 году в инвестиционную программу ОАО «Юганскводоканал» были внесены изменения, утвержденные решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2012 года № 458-V «О внесении изменения в решение Думы  города «Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной  ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года».

Изменения коснулись перечня мероприятий инвестиционной программы –в него включены мероприятия по капитальному ремонту шести артезианских скважин, учтённые Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска. Также уточнены источники и объёмы финансирования.

До конца 2012 года ОАО «Юганскводоканал» проведены работы по подготовке технической и конкурсной документации для проведения работ по капитальному ремонту артезианских скважин.

В 2013 году реализация инвестиционной программы  ОАО «Юганскводоканал»  по развитию  системы  водоснабжения  муниципального образования  город Нефтеюганск на  2011-2013 годы  будет осуществляться:

1.За счёт  средств  федерального бюджета в части мероприятия «Реконструкция магистрального водопровода Ду 300, 400, 500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул. Мира».

Финансирование  из средств  окружного бюджета  планируется  в  рамках  Соглашения о реализации проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России», заключенного  администрацией муниципального образования  город Нефтеюганск  с Министерством регионального развития Российской Федерации   9 марта 2010 года,  предусматривающего получение средств из федерального бюджета  на реализацию плана инвестиций  по  итогам реализации  Программы реформирования жилищно-коммунального комплекса  в  городе Нефтеюганске  на 80 и более процентов.

31 августа 2012 года между муниципальным образованием  и Министерством регионального развития Российской Федерации заключен  договор № 201 о реализации плана инвестиций.  19  июля  2012  года   состоялись  торги  в соответствии с процедурами закупок  Международного банка  реконструкции и развития  (далее – банк).  В результате  проведенного анализа  банк   не согласовал  предложения  участников  торгов  и рекомендовал  Минрегиону  провести анализ бюджетной  оценки стоимости подпроектов  и повторные торги.

2.За счёт средств, поступивших от инвестиционной надбавки в 2011 году в части капитального ремонта артезианских скважин в размере 17,14 млн. руб.

Инвестиционной программой ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы запланировано выполнение мероприятий по объектам «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» и «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы». В процессе реализации данной программы запланировано выполнить проектно-изыскательские работы по вышеперечисленным объектам и реконструкцию 636,0 м сетей водоотведения.

Объём финансирования объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» составляет 27,7 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки – 12,4 млн.руб.;

-за счёт средств местного бюджета – 15,3 млн.руб.

В 2012 году на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту предусмотрен объём финансовых средств в размере 12,3 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт средств местного бюджета – 6,1 млн.руб.;

-за счёт инвестиционной надбавки – 6,2 млн.руб. (Таблица № 3).

Т

Таблица № 3

Объём финансирования объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» в рамках инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения на 2011-2013 годы

млн.руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 27,7 | 0 | 15,3 | 12,4 |
| 2011 год | 3,1 | 0 | 3,1 | 0 |
| 2012 год | 12,3 | 0 | 6,1 | 6,2 |
| 2013 год | 12,3 | 0 | 6,1 | 6,2 |

)

Финансирование объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» в 2012 году не предусмотрено. (Таблица № 4).

Таблица № 4

Объём финансирования объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2а от т.11-12 до КНС-1А в 5, 6, 3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы» в рамках инвестиционной программы ООО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения на 2011-2013 годы

млн.руб.

| Объём финансирования мероприятий программы | Всего | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 3,84 | 0 | 0 | 3,84 |
| 2011 год | 3,84 | 0 | 0 | 3,84 |
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей в 2012 году составляет 0,78 руб./м3 без НДС (Таблица № 5).

Таблица № 5

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 0,47 | 0,78 | 0,78 |

руб./м3 без НДС

В марте 2011 года между администрацией города и ОАО «Юганскводоканал» заключен договор № 41-01 о реализации инвестиционной программы  по развитию системы водоотведения.

В июне 2011 года между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ОАО «Юганскводоканал» заключен договор № 42/04 о предоставлении субсидии из бюджета города в 2011 году на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов системы водоотведения, в соответствии с которым ОАО «Юганскводоканал» были направлены финансовые средства в размере 3100,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы». В 2011 году  проектно-изыскательские работы  выполнены.

Во II квартале 2012 года проектно-сметная документация была направлена на государственную экспертизу. После рассмотрения документации Управлением она возвращена для устранения замечаний. Поскольку положительное заключение по проектно-сметной документации не было получено, договор на предоставление субсидии из бюджета города в 2012 году на возмещение затрат по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов системы водоотведения в 2012 году с ОАО «Юганскводоканал» заключен не был.

На сегодняшний день получены положительные заключения государственной экспертизы ПСД по объектам. ОАО «Юганскводоканал» выполняет подготовку технического задания для проведения конкурса на выполнение СМР по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А)  Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы». Объявление о  торгах опубликовано 06.06.2013 года (торги назначены на 02.07.2013 года).

В целях недопущения  убыточного функционирования  организации коммунального комплекса  в  условиях  реализации  инвестиционной  программы  и обеспечения  доступности  тарифов на водоотведение  для населения  с  2012 года из инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск исключен  объект: «Реконструкция  самотечного канализационного коллектора №2а от т.11-12 до КНС-1А  в 5,6,3 мкр.  (по  ул.Нефтяников  от ул.Ленина  до КНС-1А) Д=500мм»  и   2  очередь  объекта  «Реконструкция  самотечного канализационного коллектора №2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А) Д=500мм»,  протяженностью  1664,0 м.