

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**Промышленная зона, ул. Мира, здание 1/1, вторая часть, г. Нефтеюганск,   
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628301**

**тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail: sp-ugansk@mail.ru www.admugansk.ru**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Информация о работе за IV квартал 2014 года**

В отчетном периоде Счетная палата, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011   
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2011 № 115-V, осуществляла муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

**1. Контрольная деятельность**

В четвертом квартале 2014 года проведено два контрольных мероприятия, а именно:

***1.1.* *«Проверка реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы»***

Контрольное мероприятие проведено на объектах: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - ДЖКХ), открытое акционерное общество «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» (далее по тексту – ОАО «ЖЭУ № 4»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

По объекту ДЖКХ:

1. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Нефтеюганска» (далее по тексту – Порядок) принят в нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно утвержден не постановлением администрации города Нефтеюганска, а приказом ДЖКХ от 30.09.2013   
№ 104-нп.

2. При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения соглашения от 21.05.2013 № 14, в рамках которого осуществлялось финансирование мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета, подписанного между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Нефтеюганска (далее по тексту – Соглашение):

- пункта 2.3.6 ДЖКХ не обеспечена достоверность представляемой в округ отчетности;

- пункта 3.4, в договорах не предусмотрен необходимый объем долевого софинансирования собственниками помещений;

- пункта 3.5, в договорах не предусмотрена обязанность получателей субсидии согласовывать акты приемки работ с органами местного самоуправления;

- пункта 3.6, в договорах не предусмотрена обязанность получателей субсидии выплачивать аванс в размере не более тридцати процентов от суммы субсидии.

3. Своевременно не перечислялись субсидии управляющим организациям и товариществу собственников жилья, в срок установленный пунктом 3.3 Соглашения – 30 дней, пунктом 3.8 Порядка – 15 дней.

4. В нарушение разделов 3 «Программные мероприятия» и 5 «Механизм реализации Программы» ДЖКХ не разработал и не утвердил приказом порядок приема, рассмотрения заявок по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В результате не исполнена задача 1 «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов» Программы.

5. В нарушение пункта 5.3 Порядка и пункта 6.4 договоров, заключенных между ДЖКХ, ОАО «ЖЭУ № 4» и ОАО «ЖЭУ № 4», не возвращены в бюджет города денежные средства, не использованные по итогам финансового года.

6. Бюджетные средства, связанные с оплатой расходов на капитальный ремонт доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество многоквартирных домов, по состоянию на 01.10.2014 г. не перечислены управляющим компаниям и товариществу собственников жилья.

7. По результатам контрольного обмера соответствия выполненных работ ИП Герасимчук по капитальному ремонту многоквартирного дома № 22 в 8 микрорайоне установлено, что объемы работ в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) не соответствуют фактически выполненным работам. Размер необоснованно оплаченных работ составил 992 038 рублей, в том числе за счет бюджетов автономного округа и муниципального образования переплата составила 892 834 рубля 20 копеек.

По объекту ОАО «ЖЭУ № 4»:

8. В нарушение пункта 6.2 Порядка, пункта 2.1.2 договора от 01.11.2013 № 84-10/2013 ОАО «ЖЭУ № 4» отразило в отчетах о ходе реализации Программы, об осуществлении расходов недостоверную информацию, не приложило подтверждающие документы и акты о приемке выполненных работ.

9. В нарушение пункта 5.3 Порядка и пункта 6.4 договора от 01.11.2013 № 84-10/2013, не возвращены в бюджет города денежные средства, не использованные по итогам финансового года.

10. По результатам контрольного обмера установлено, что объемы работ в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) не соответствуют фактически выполненным работам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненных работ | Объемы работ по акту приемки выполненных работ  (форма КС-2) | Фактические объемы работ  (контрольный обмер) | Разница |
| 1 | Наружная облицовка стен, цоколя, балконов металлосайдингом | 4 329,31 кв.м | 3 617,03кв.м | 712,68 кв.м |
| 2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | 3 641,71 кв.м | 3 030,84кв.м | 580,95кв.м |
| 3 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 3 641,71 кв.м | 3030,84 кв.м | 580,95кв.м |

В смете № 1 «Обшивка стен фасада металлосайдингом с утеплением жилой дом № 22, 8 мкрн, г. Нефтеюганск» (далее по тексту - смета № 1) предусматривались работы по утеплению стен фасада минераловатными плитами, обшивке фасада металлосайдингом, устройству отмостки, смене оконных блоков, смене ступеней лестничных. При этом не учтена работа пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, что является частью технологического процесса утепления фасада.

В смету № 2 «Обшивка стен фасада металлосайдингом с утеплением жилого дома № 22, 8 мкр, г. Нефтеюганска» (далее по тексту - смета № 2) включен объем пароизоляционного слоя в количестве 3 641,71 кв.м. из пленки полиэтиленовой. При этом, исключены объемы по смене оконных блоков и лестничных ступеней.

Согласно акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат, подрядчиком ИП Герасимчук предъявлены работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 22 в 8 мкр. г. Нефтеюганска в соответствии со сметой № 2 на сумму 6 999 800 рублей.

По результатам контрольного обмера составлена локальная смета и сводный сметный расчет. Стоимость фактически выполненных работ составила 6 007 762 рублей.

Разница между размером фактически выполненных и оплаченных работ подрядчику составила 992 038 рублей в связи с тем, что объемы по площадям стен в смете № 2 изначально завышены:

- по наружной облицовке стен, баконов, низов балконов на 712,68 кв.м,

- по утеплению стен минплитой на 580,95 кв.м,

- по устройству пароизоляционного слоя из пленки на 580,95 кв.м.

Таким образом, ОАО «ЖЭУ № 4» ненадлежаще исполнило обязательства по договору на предоставление субсидии из бюджета города от 01.11.2013 № 84-10/2013. Размер необоснованно оплаченных работ составил 992 038 рублей, в том числе за счет бюджетов автономного округа и муниципального образования переплата составила 892 834 рубля 20 копеек, за счет собственников помещений 99 203 рубля 80 копеек.

По результатам контрольного мероприятия:

1) составлено 2 акта;

2) составлен отчет по результатам проверки соответствия выполненных работ ИП Герасимчук по капитальному ремонту многоквартирного дома   
№ 22 в 8 микрорайоне, который направлен в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру;

3) ОАО «ЖЭУ №4»:

- проведена работа по восстановлению в бюджет города необоснованно использованной субсидии в размере 892 834 рубля 20 копеек,

- произведен возврат собственникам помещений необоснованно использованных средств в сумме 99 203 рубля 80 копеек;

- к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен заместитель генерального директора;

4) в адрес ДЖКХ направлено представление.

***1.2. «Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных***

***нормативно-правовых актов   
о размещении заказов в части заключенных муниципальных контрактов Думой города Нефтеюганска в целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2013 год»****»*

Проверка проведена на объектах: Дума города Нефтеюганска, администрация города Нефтеюганска.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение пункта 7.1.1. раздела 7 Регламента размещения муниципального заказа в городе Нефтеюганске, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.07.2012 № 2195 (далее по тексту - Регламент) 5 документаций об открытых конкурсах утверждались с указанием реквизитов администрации города Нефтеюганска, для перечисления обеспечения исполнения контракта, а не заказчика – Думы города Нефтеюганска.

2. В нарушение пункта 6.1. раздела 6 Регламента, 4 документации об открытых конкурсах содержали реквизиты администрации города Нефтеюганска для перечисления обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах, а не заказчика – Думы города Нефтеюганска.

3. Согласно части 3 статьи 22 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=349905020B54C511544EF55154E241C955BD1585766AB68939CF028B02PFF3H)а от 21.07.2005 года   
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 94-ФЗ) конкурсная документация не должна содержать требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Частью 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006   
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрено, что при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг) технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов. Данная норма запрещает необоснованное укрупнение лотов, то есть включение в один лот продукции (товаров, работ, услуг), технологически или функционально не связанной с предметом торгов; это влечет сокращение количества потенциальных участников торгов, а следовательно, ведет к ограничению конкуренции между ними.

Проанализировав конкурсную документацию по открытому конкурсу   
№ 0187300012812001000, установлено:

- предметом торгов являлось оказание услуг по обслуживанию и модернизации официального сайта органов местного самоуправления;

- в приложении к техническому заданию № 1 указаны наименование, перечень и объем оказываемых услуг, в том числе техническое обслуживание и ремонт четырех интерактивных WEB камер WEB-портала «Электронный Нефтеюганск» (осмотр системы на предмет выявления видимых механических повреждений, действий коррозии, проверка кожухов видеокамер, проверка степени работоспособности программного обеспечения, корректировка настроек системы, протирка стекол, кожухов и объективов, мойка корпусов кожухов видеокамер, в случае незначительной поломки камер, ремонт камер в счет средств контракта).

Таким образом, усматриваются признаки нарушения положений части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части включения в состав конкурсной документации (технического задания) услуг технологически и функционально не связанных с услугами, оказание которых является предметом торгов, а также части 3 статьи 22 Закона № 94-ФЗ, в части содержания в конкурсной документации требования к услугам, которые влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

4. В нарушение [части 2 статьи 46](consultantplus://offline/ref=1422035A9565D4C9FEA729019A8A8DA9CE8F8429CC9052C668C7B244FAE7AB9760D58BE4D76EDFC14FC9E) Закона №94-ФЗ Думой города Нефтеюганска зарегистрирована котировочная заявка общества с ограниченной ответственностью «Астра-Медиа» от 02.04.2013, поданная с использованием факсимильной связи.

5. Согласно пункту 7.1. части 7 статьи 47 Закона № 94-ФЗ, контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В нарушение данной нормы Думой города Нефтеюганска по итогам проведенного запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 16.10.2013 № 0187300008913000007-П), муниципальный контракт от 23.10.2013 № 08-13 на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ города Нефтеюганска и ХМАО-Югры с ценой 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей заключен на седьмой день с момента размещения на официальном сайте Российской Федерации [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

6. Извещением о проведении открытого конкурса на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ города Нефтеюганска и ХМАО-Югры, предусматривалось обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе №0187300012813000020 в размере 7 500,00 рублей (семь тысяч пятьсот рублей). Согласно части 5 статьи 29 Закона   
№ 94-ФЗ, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

В нарушение данной нормы, денежные средства, внесенные участником ООО «Стратегия» в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращены с нарушением срока на 4 рабочих дня. Дата заключения муниципального контракта № 05-13 от 08.04.2013, дата списания денежных средств со счета 19.04.2013.

По результатам контрольного мероприятия составлено 2 акта. В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 года Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
и нормативно-правовых актов о контрактной системе предложения   
и рекомендации по устранению выявленных нарушений отсутствовали.

***1.3.******«Проверка возмещения расходов по найму, аренде жилого помещения приглашенным специалистам»***

Проверка проведена на объектах: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Применяемая муниципальным казенным учреждением «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» ведомость начисления компенсации за жилье, не соответствовала требованиям предъявляемым Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н к первичным документам.

2. В нарушение пункта 5.2. Порядка возмещения расходов по договору найма, аренды жилого помещения приглашенным специалистам, состоящим в трудовых отношениях в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск (далее по тексту – Порядок № 2) в заявлениях приглашенных специалистов отсутствовали сведения о почтовом индексе и месте жительства, о совместно проживающих членах семьи приглашенных специалистов, а так же дата рождения и отчество совместно проживающих членов семьи приглашенных специалистов.

3. В нарушение Порядка № 2, имелись случаи назначения возмещения расходов приглашенным специалистам, без приложенных Выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на праве собственности на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на территории города Нефтеюганска.

4. Недоначисленная сумма денежных выплат приглашенным специалистам составила 46 333 рубль 31 копейки.

5. Излишне начисленная сумма денежных выплат приглашенным специалистам составила 7 051 рубль 61 копейка.

6. В нарушение пункта 2.9. Порядка № 2, не своевременно перечислялись денежные выплаты в размере 676 305 рублей 48 копеек.

**2. Взаимодействие с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой**

В отчетном периоде, в рамках взаимодействия с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой сотрудники Счетной палаты привлекались для проведения следующих контрольных мероприятий:

2.1. Проверка исполнения бюджетного законодательства   
при заключении и исполнении государственных контрактов учреждениями среднего и высшего профессионального образования.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (далее по тексту – Учреждение) 09.06.2014 в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона «Организация летнего досуга обучающимся» с начальной максимальной ценой контракта 556 000 рублей и документация о нем, утвержденная с нарушением требований законодательства о закупках.

Положения аукционной документации не соответствовали требованиям законодательства, так как заказчик, в нарушение части 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), установил требование о представлении в составе второй части заявки документов и информации, не предусмотренных частью 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, а именно подтверждение о правомочности участника закупки заключать контракт;

2.2. Проверка исполнения бюджетного законодательства   
при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию   
автомобильных дорог общего пользования.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

2.2.1. Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее по тексту – Заказчик), по итогам проведения аукциона в электронной форме, с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» заключен муниципальный контракт 10.06.2014 года на выполнение работ по объекту «Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул. Ленина – ул. Гагарина до ул. Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул. Ленина – ул. Гагарина до ул. Молодежная) на сумму 105 638 900 рублей:

1) в нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, Заказчиком принята поступившая в качестве обеспечения исполнения контракта банковская гарантия несоответствующая требованиям, содержащимся в документации о закупке;

2) в нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе Заказчиком к контракту 11.06.2014 заключено дополнительное соглашение об изменении порядка оплаты;

2.2.2. Муниципальный контракт № 0187300012813000888-0240522-01   
от 31.12.2013 на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Нефтеюганска и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска заключен между Нефтеюганским городским муниципальным казенным учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту - НГМКУКХ «СЕЗ») и Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал сервис» (далее по тексту- НГМУП «Универсал сервис»):

1) для расчета стоимости работ по содержанию автомобильных дорог применен сборник ГЕ 80. Следует отметить, что в территориальных сметных нормативах, территориальных единичных расценках на строительные и специальные строительные работы по Ханты-Мансийскому округу данный сборник отсутствует, что свидетельствует о необоснованном применении расценок;

2) в сметной документации применен индекс 4,9 для перехода цен из базисного уровня в текущий. Документы, подтверждающие данный индекс отсутствовали. В связи с чем, индекс 4,9 применен необоснованно;

3) при составлении сметной документации применена Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденная Постановлением Госстроя России от 05.03.2004   
№ 15/1, которая используется при определении стоимости строительства новых, реконструкции, расширении и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений. В сметы включены непредвиденные расходы в размере 2% от сметной стоимости, что составляло 2 213 696 рублей 52 копейки. Указанная методика при расчете стоимости по содержанию автомобильных дорог не применяется. В результате стоимость работ, определенная сметной документацией, завышена на 2 213 696 рублей;

4) в рамках контракта предусматривалось содержание автомобильной дороги по ул. Набережная, на которой согласно контракта   
№ 0187300012814000203 от 10.06.2014 осуществлялись работы по реконструкции. Однако объем и стоимость работ по содержанию дорог не уменьшился.

2.3. Проверка оплаты пескосолянной смеси в рамках исполнения муниципального контракта № 0187300012813000888-0240522 на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования города Нефтеюганска и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска.

При проверке исполнения контракта в части оплаты пескосоляной смеси установлено:

1. Согласно актам выполненных работ пескосоляная смесь использована в количестве 6 197,5 тонн на сумму 10 123 447 рублей 80 копеек.

2. В стоимость калькуляции 1 тонны пескосоляной смеси, представленной в составе приложений к контракту, необоснованно включены затраты в связи с неверным применением формулы при переводе единиц измерения из тонн в метры кубические, а также в результате включения в стоимость арендной платы и налога на имущество, в то время как площадка для накопления и хранения пескосоляной смеси являлась муниципальным имуществом.

В результате, общая сумма необоснованно оплаченной пескосоляной смеси составила 3 082 077 рублей 61 копейка.

По результатам указанных проверок в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры направлены 3 отчета.

**3. Экспертно-аналитическая деятельность**

В четвертом квартале Счетной палатой проведены:

- экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013   
№ 710-V «О бюджете города Нефтеюганска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- экспертиза отчета об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2014 года;

- экспертиза проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска;

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования.

*3****.1. Экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 710-V «О бюджете города Нефтеюганска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»***

Подготовлено 3 заключения на проекты решенийДумы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 710-V «О бюджете города Нефтеюганска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» .

*3****.2. Экспертиза проекта решения Думы города «О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»***

В отчетном периоде проведена экспертиза проекта решения Думы города «О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по результатам которой подготовлено заключение от 15.12.2014 № 843.

***3.3. Экспертиза отчета об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2014 года***

По результатам экспертизы департаменту финансов администрации города Нефтеюганска, комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства администрации города Нефтеюганска, департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска принять действенные меры по освоению бюджетных ассигнований, в целях предотвращения рисков, неисполнения средств бюджета города.

***3.4. Экспертиза проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска***

Проведена экспертиза и подготовлены 47 заключений на проекты изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска, в том числе:

1. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2020 годы» (от 02.10.2014 № 591, от 12.11.2014 № 706, от 08.12.2014 № 780);

2. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 10.10.2014 № 606, от 11.11.2014   
№ 703, от 10.12.2014 № 789);

3. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» (от 01.10.2014 № 584, от 07.10.2014 № 600, от 05.11.2014 № 690, от 10.11.2014 № 699, от 08.12.2014 № 779);

4. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 14.10.2014 № 613, от 16.10.2014 № 622, от 05.11.2014   
№ 686, от 18.11.2014 № 725, от 08.12.2014 № 777).

5. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 13.10.2014 № 611, от 16.10.2014   
№ 623, от 12.11.2014 № 707, от 10.12.2014 № 791).

6. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 10.10.2014 № 604, от 19.11.2014 № 738, от 11.12.2014 № 809);

7. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 13.10.2014 № 612, от 16.10.2014 № 624, от 29.10.2014 № 668, от 18.11.2014 № 735, от 11.12.2014 № 833);

8. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (от 06.10.2014 № 595, от 15.10.2014   
№ 621, от 28.10.2014 № 664, от 12.11.2014 № 708, от 08.12.2014 № 786).

В заключении от 15.10.2014 № 621 Счетной палатой рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения в муниципальную казну специальной техники на сумму 20 000 000 рублей за счет средств местного бюджета для последующей передачи НГ МУП «Универсал сервис» для выполнения комплексных работ по содержанию дорог общего пользования, так как закупка услуг осуществляется с применением конкурентных процедур предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем сделать вывод о том, какой исполнитель будет оказывать услуги по содержанию дорог невозможно.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2014 № 1189-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 22.10.2013 № 1166-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» указанные средства из программы исключены.

9. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 03.10.2014 № 594, от 05.11.2014№ 685);

10. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (от 13.10.2014 № 610, от 29.10.2014№ 667, от 11.11.2014 № 700, от 18.11.2014 № 724, от 10.12.2014 № 794).

11. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» (от 06.10.2014 № 597);

12. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 07.10.2014 № 598, от 12.11.2014 № 705);

13. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (от 10.10.2014 № 605, от 24.10.2014 № 663);

14. Проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (от 28.10.2014 № 665, от 08.12.2014 № 778)

В результате проведения экспертизы проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска установлено 27 замечаний, дано 23 рекомендации.

***3.3. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования***

Для проведения экспертизы поступило 6 проектов муниципальных правовых актов, на которые оформлены соответствующие заключения.

**4. Контроль в сфере закупок**

Счетной палатой в четвертом квартале:

1. Осуществлялось согласование заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Всего в отчетном периоде поступило 165 обращения о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Обращения рассмотрены, в том числе на предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок, и приняты решения

1) о согласовании заключения контрактов по 160 обращениям;

2) об отказе в согласовании заключения контрактов по 5 обращениям по следующим основаниям:

- в нарушение пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчиком не в полном объеме установлены единые требования к участникам закупки, а именно документации об аукционах не содержали требований к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки (о наличии свидетельства о допуске к соответствующим видам работ);

- в нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, согласно которой срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, проект контракта определял, что срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ на 1 месяц.

2. На основании пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее - Заказчик), в связи с поступлением в адрес Счетной палаты уведомления от 31.10.2014 № 09/3118 о заключении договора с единственным исполнителем, в котором установлены факты нарушения норм Закон о контрактной системе.

В ходе проверки установлены нарушения Заказчиком положений части 5 статьи 24, пункта 9 части 1, частей 2-4 статьи 93, части 3 статьи 103 Закона   
о контрактной системе, части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Минэкономразвития России № 544 и Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

**5. Взаимодействие с администрацией города Нефтеюганска**

В отчетном периоде в адрес Счетной палаты поступил проект нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска.

Проведены ряд совещаний с должностными лицами администрации города Нефтеюганска и департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска по обсуждению обоснованности расчета нормативов.

**5. Информационная деятельность**

Информационная деятельность регламентирована статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате.

В отчетном периоде на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска размещено 180 материалов.

Председатель С.А. Гичкина