|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  | |  | Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы  города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» **на 01.03.2014 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | | | Утверждено | | Кассовое исполнение | Причины низкого исполнения | | | | | | | | | | | | | | |
| год | | 01.03.2014 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | | | | 27 584,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | | | | 106,9 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | | | | 9 356,6 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования 1 квартала в сумме 1630,0 т.р. - вносятся изменения в постановление администрации города от 31.01.2013года №2-нп "Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов за предоставленные населению бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек". Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | | | | 687,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Мероприятия по благоустройству домовых территорий | | | | 1 450,8 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | | | | 29 883,5 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | | | | 3 631,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | | | | 300,0  3 050,0  700,0  400,0  100,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 квартал.  МБУФКиС "Юганск-Мастер им. Жилина С.А." заключен договор на внедрение автоматического регулирования системы отопления со сроком исполнения до 31.03.14.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Энергосбережение в жилищном секторе | | | | 1 300,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 772,7 | | 0,0 | Управляющими компаниями ведутся работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению их приборами учета энергетических ресурсов. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | | | | 47 407,2 | | 0,0 | Ведутся работы. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | | | | 1 000,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Энергосбережение на транспорте | | | | 1 000,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 Пропаганда энергосбережения | | | | 150,0 | | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | | | | 92 482,2 | | 6 915,2 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2,4 квартал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Мероприятия по благоустройству и озеленению города | | | | 50 144,4 | | 0,0 | Разработка технических заданий для проведения открытого аукциона по отбору подрядных организаций. Проведение работ запланировано на 2-4 квартала 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | | | 55 115,2 | | 11 968,2 | Расходование оставшихся бюджетных ассигнований 1 квартала будет произведено в марте месяце. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | 99 437,4 | | 13 865,2 | Расходование оставшихся бюджетных ассигнований 1 квартала будет произведено в марте. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | **445 058,9** | | **32 748,6** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  |  |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  |  |  | | |