****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.06.2024 |  | № 1171-п  |

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Нефтеюганск на период до 2030 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 20.02.2019 № 77-п, от 26.03.2019 № 130-п, от 24.04.2019 № 209-п, от 20.05.2019 № 256-п, от 19.06.2019 № 480-п, от 05.09.2019 № 877-п, от 11.10.2019 № 1096-п, от 14.11.2019 № 1274-п, от 19.12.2019 № 1456-п, от 25.12.2019 [№ 1482-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2019/12/1482.docx), от 17.02.2020 [№ 245-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2020/02/245.docx), от 24.03.2020 № 451-п, от 17.04.2020 № 598-п, от 25.05.2020 № 834-п, от 18.06.2020 № 937-п, от 23.09.2020 № 1578-п, от 14.10.2020 № 1750-п, от 20.11.2020 № 2017-п, от 21.12.2020 № 2232-п, от 23.03.2021 № 388-п, от 19.04.2021 № 532-п, от 02.06.2021 № 821-п, от 22.06.2021 № 988-п, от 07.07.2021 № 1111-п, от 21.09.2021 № 1583-п, от 06.10.2021 № 1692-п, от 23.11.2021 № 1979-п, от 25.11.2021 № 1996-п, от 30.12.2021 № 2263-п, от 12.01.2022 № 17-п, от 31.01.2022 № 124-п, от 16.03.2022 № 432-п, от 08.04.2022 № 630-п, от 12.05.2022 № 852-п, от 20.05.2022 № 931-п, от 23.06.2022 № 1218-п, от 02.08.2022 № 1539-п, от 30.08.2022 № 1741-п, от 03.10.2022 № 1996-п, от 14.10.2022 № 2103-п, от 08.11.2022 № 2278-п, от 21.11.2022 № 2368-п, от 20.12.2022 № 2644-п, от 30.12.2022 № 2739-п, от 14.02.2023 № 140-п, от 21.03.2023 № 287-п, от 25.04.2023 № 513-п, от 19.05.2023 № 627-п, от 14.06.2023 № 743-п, 10.07.2023 № 866-п, от 22.08.2023 № 1056-п, от 19.09.2023 № 1192-п, от 13.10.2023 № 1332-п, от 09.11.2023 №1474, от 27.12.2023 № 1874-п; от 29.12.2023 № 1886-п; от 15.02.2024 № 283-п; от 03.04.2024 №640-п, от 15.05.2024 №933-п), а именно: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»:

1.1.1.Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее-ДЖКХ)Заместитель главы города Буженинов Евгений Леонидович |

».

1.1.2.Строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 8 146 912,60325 тыс.руб. |

 ».

1.2.Таблицы 3, 4, 5, 6 муниципальной программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

Временно исполняющий полномочия

главы города А.В.Пастухов

 Приложение

к постановлению

администрации города

от 19.06.2024 № 1171-п

Таблица 3

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система  |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития»*  |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения |  ГП |  |  Шт. | - | 2022 | 1 | - | - | - | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | Департамент градостроительства и земельных отношений (далее-ДГиЗО) |  |  |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  | п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» | ДЖКХ |  |  |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  |  | % | 100 | 2022  | 100 | 100 | 100 |  | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ |  |  |
| 1.4 | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |  | Возрастания | Км. | 0 | 2022 | 0,112 | - | - | 3,06 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДГиЗО |  |  |
| *Цель 2 «Повышение доступности и качества жилищных услуг»*  |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  | шт | 20 | 2022 | 31 | 20 | 20 |  | ч.3 ст. 156 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  | ч.3 ст. 156 ЖК РФ, ч.4 ст.155 ЖК РФ | ДЖКХДепартамент муниципального имущества (далее-ДМИ) |  |  |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  | ч.1 ст. 14 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 3 «Энергосбережение»* |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 96,4 | 2022 | 97,50 | 100,0 | 100,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | Департамент по делам администрации (далее-ДДА) Департамент образования (далее-ДО)Комитет физической культуры и спорта (далее-КФКиС)Комитет культуры и туризма (далее-ККиТ)ДЖКХДМИДГиЗООрганизации коммунального комплекса (далее-ОКК)Управляющие компании товарищества собственников жилья(далее-УК и ТСЖ)Ресурс снабжающие организации (далее-РО) |  |  |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 82,6 | 2022 | 83,20 | 85,0 | 85,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООКК УК и ТСЖРО |  |  |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 93,4 | 2022 | 93,6 | 95,0 | 95,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООКК УК и ТСЖРО |  |  |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 84,5 | 2022 | 85,5 | 86,0 | 86,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗООККУК и ТСЖРО |  |  |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 97,0 | 2022 | 97,0 | 97,5 | 97,5 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДЖКХОККУК и ТСЖРО |  |  |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | кВт\*ч/м² | 48,5 | 2022 | 48,44 | 46,0 | 46,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/м² | 0,22 | 2022 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | Убывания | м³/чел. | 4,75 | 2022 | 4,73 | 4,73 | 4,72 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | м³/чел | 0,66 | 2022 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДАДОКФКиСККиТДЖКХ ДМИДГиЗО |  |  |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | Гкал/м² | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,30 | 0,30 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ ОККРО |  |  |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 30,6 | 2022 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 15,17 | 2022 | 15,16 | 15,10 | 15,10 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт\*ч/м² | 40,7 | 2022 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖОККРО |  |  |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | Убывания | % | 9,36 | 2022 | 9,36 | 9,30 | 9,30 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | Убывания | % | 13,1 | 2022 | 13,1 | 13,1 | 12,0 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | Убывания | кВт\*ч/куб.м | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |  | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| *Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»* |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  |  | тыс. м2 | 1 977,73 | 2022 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  |  | тыс. м2 | 591,56 | 2022 | 1 151,650 | 1 151,650 | 1 151,650 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | Возрастания | Шт. | 180 | 2022 | 215  | 140 | 175 |  | Закон ХМАО – Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ |  |  |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 246 | - | - |  | Ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ | ДЖКХ |  |  |
| 4.5 | Ликвидация несанкционированных свалок | НП | Убывания | куб.м. | 1010 | 2022 | 10 000 | 320 | 320 |  | Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | ДЖКХ | Национальный проект РФ «Экология» |  |
| 4.6 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  |  | тыс. м2 | 4436 | 2022 | 4436 | 4436 | 4436 |  | Закон ХМАО-Югры от 23.12.2016 №102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ханты-мансийского автономного округа – югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» | ДЖКХ |  |  |
| 4.7 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | - | - |  | п.11, п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ |  |  |
| 4.8 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  |  | км | 5,3 | 2022 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» | ДЖКХ |  |  |
| 4.9 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 5 | 6 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.10 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 2 | 3 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 279,54 | 1 500 | 1 500 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 95 | 30 000 | 30 000 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.13 | Количество установленных детских игровых площадок |  |  | Шт. | 5 | 2022 | 2 | 10 | 10 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.14 | Количество установленных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 5 | 5 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.15 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | Возрастания  | Шт. | 10/300 | 2022 | 310/300 | 50/300 | 50/300 |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.16 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии |  |  | % | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 |  | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  | ДЖКХ  |  |  |
| 4.17 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | НП | Убывания | га | 0 | 2022 | 11 | 0 | 0 |  |  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | ДЖКХ | Национальный проект РФ «Экология» |  |
| 4.18 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  | НП | Убывания | шт | 15 | 2022 | 6 | 2 | 0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХДГиЗО | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |
| 4.19 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проектыпо созданию комфортной городской среды | НП |   | % | 17 | 2022 | 30 | 30 | 30 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | ДЖКХ | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |
| 4.20 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  |  | шт | 0 | 2022 | 25 |  |  |  | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.21 | Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер) |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 15 |  |  |  | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.22 | Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации |  |  | Наличие/отсутствие | 0 | 2022 | Наличие |  |  |  | ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.23 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 165 |  |  |  | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.24 | Приобретение и установка урн для мусора |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 97 |  |  |  | Ст. 210 ч. 1 ГК РФСт.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
|  | *Цель 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | Возрастания | % | 60 | 2022 | 65 | 65 | 65 |  | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 N 92-рп  | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 6 «Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов»* |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | Возрастания | % | 2,6 | 2022 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |  | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | - | - |  | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХДГиЗО |  |  |
|  | *Цель 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»* |
| 7.1 | Устройство минерализованной полосы |  |  | Км. | 0 | 2022 | 2,2 | - | - |  | Решение думы города Нефтеюганска от 23.12.2013 №727 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск» | ДЖКХ |  |  |

Таблица 4

План достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Цели/показателимуниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения | ГП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за м ерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,112 |
|  2. | Повышение доступности и качества жилищных услуг |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Энергосбережение  |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,50 |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,20 |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,6 |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,0 |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,44 |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,16 |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 4. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  | тыс. м2 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 | 1 977,73 |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  | тыс. м2 | 1 151,650 | 1 151,650 | 1 151,650 | 1 151,650 |  |  |  |  |  | 1 151,650 | 1 151,650 | 1 151,650 |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 4.5 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 4436 | 4436 |  | 4436 |  |  |  | 4436 |
| 4.6 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |
| 4.8 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 310/300 |  |  | 310/300 |
| 4.9 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 4.10 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |
| 4.11 | Количество установленных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 4.12 | Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер) |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |
| 4.13 | Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации |  | Наличие/отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 4.14 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО (ежемесячно) |  | шт |  |  | 165 | 165 | 165 | 165 |  |  |  |  |  | 165 |
| 4.15 | Приобретение и установка урн для мусора |  | шт |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 4.16 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,54 |  |  | 279,54 |
| 4.17 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 95 |
| 4.18 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |
| 4.19 | Ликвидация несанкционированных свалок | НП | куб.м |  |  |  |  |  | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 665 | 10 000 |
| 4.20 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | НП | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 4.21 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проектыпо созданию комфортной городской среды | НП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 6. | Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 7. | Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
| 7.1 | Устройство минерализованной полосы |  | Км. |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |

Таблица 5

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»Куратор: Буженинов Евгений Леонидович |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города  | Срок реализации (2024-2030) |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Количество реконструированных объектов коммунального значения |
| 1.2 | Региональный проект «Чистая вода»Куратор: Буженинов Евгений Леонидович |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города  | Срок реализации (2024) |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества строительства реконструкции (модернизации) систем водоотведения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска. |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |  | 1. Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод.2. Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |
|  | Задача №2 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| 2. | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент муниципального имущества администрации города  | - |
|  | Задача №1 Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов | Повышение доступности и качества жилищных услуг | 1.Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания).2.Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости.3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда. |
|  | Задача №2 Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки |
| 3. | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» |
|  | Департамент по делам администрации департамент образования администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города, комитет культуры и туризма администрации города, департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, департамент муниципального имущества администрации города, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий муниципальными бюджетными организациями, организациями коммунального комплекса и управляющими организациями | 1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправленияи муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)9. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» |
|  | Организации коммунального комплекса  | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в коммунальной инфраструктуре | 1. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии2. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды3.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования5. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» |
|  | Организации обслуживающие жилой фонд, НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (УКиТСЖ, РО) | - |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в жило м фонде города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)5.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования6. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования8. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования9. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| 4. | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» |
| 4.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Куратор: Буженинов Евгений Леонидович |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Департамент градостроительства и земельных отношений | Срок реализации (2024-2030)  |
|  | Задача 1 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской. |
|  | Задача 2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.2 | Региональный проект «Чистая страна» Куратор: Буженинов Евгений Леонидович |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Срок реализации (2024-2030) |
|  | Задача 1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Восстановление, рекультивация земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | 1.Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде2. Ликвидация несанкционированных свалок |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |
|  | Задача №1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1.Количество отловленных безнадзорных животных2.Ликвидация несанкционированных свалок3.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации4. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию 5.Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период6.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города7. Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ)8.Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности9. Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска10. Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации11. Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО  |
|  | Задача №2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - |
|  | Задача №1 Улучшение эстетического облика города | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество высаженных деревьев и кустарников2. Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт)3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт)4.Количество отремонтированных детских игровых площадок5.Количество отремонтированных спортивных площадок6.Количество установленных детских игровых площадок 7. Количество установленных спортивных площадок8.Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии9. Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер)10. Приобретение и установка урн для мусора11. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |
|  | Задача №2 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»  |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Обеспечение реализации МКУ КХ «Служба единого заказчика» Обеспечение реализации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»Обеспечение реализации МКУ «Реквием» | - |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 6. | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города; | - |
|  | Задача №1 Привлечение долгосрочных частных инвестиций |  | 1. Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию)2.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  | Задача №2 Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса |
| 7. | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | - |
| 7.2 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | Устройство минерализованной полосы |

Таблица 6

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗОДМИКФКиСККиТДДАДООККУКиТСЖРО | 2 671 704,60075 | 1 073 991,36250 | 881 074,70400 | 3 520 141,93600 | 8 146 912,60325 |
| Местный бюджет | 1 528 941,23500 | 808 300,12300 | 787 119,90400 | 3 144 322,73600 | 6 268 683,99800 |
| Окружной бюджет  | 749 221,43039 | 136 480,30000 | 93 954,80000 | 375 819,20000 | 1 355 475,73039 |
| Федеральный бюджет | 27 520,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 520,10000 |
| Внебюджетные источники  | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 1 293 011,02739 | 921 878,72400 | 866 104,20400 | 3 460 259,93600 | 6 541 253,89139 |
| Местный бюджет | 1 091 569,49700 | 785 398,42400 | 772 149,40400 | 3 084 440,73600 | 5 733 558,06100 |
| Окружной бюджет  | 173 921,43039 | 136 480,30000 | 93 954,80000 | 375 819,20000 | 780 175,73039 |
| Федеральный бюджет | 27 520,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 520,10000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 949 028,23800 | 7 931,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 956 959,43700 |
| Местный бюджет | 373 728,23800 | 7 931,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 381 659,43700 |
| Окружной бюджет  | 575 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 575 300,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 59 117,42500 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 124 730,42500 |
| Местный бюджет | 59 117,42500 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 124 730,42500 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 3 180,00000 | 5 565,00000 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 3 180,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 800,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 800,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 425,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 1 140,00000 | 2 135,00000 |
| Местный бюджет | 425,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 1 140,00000 | 2 135,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 2 720,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 11 020,00000 | 19 250,00000 |
| Местный бюджет | 2 720,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 11 020,00000 | 19 250,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | УКиТСЖРО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (всего), в том числе* |   ДГиЗО ДЖКХ ДМИ | 796 084,20300 | 14 852,20800 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 855 716,91100 |
|  Местный бюджет | 300 784,20300 | 14 852,20800 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 360 416,91100 |
|  Окружной бюджет | 495 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 300,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  ДГиЗО | 766 094,26900 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 771 990,37700 |
| Местный бюджет | 270 794,26900 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 276 690,37700 |
| Окружной бюджет  | 495 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 300,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 62 692,70000 |
| Местный бюджет | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 62 692,70000 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.1.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 630 317,72100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 630 317,72100 |
|  Местный бюджет | 135 017,72100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 017,72100 |
|  Окружной бюджет | 495 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 300,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.2.Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:* |  ДГиЗО | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
|  Местный бюджет | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
|  Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» (всего), в том числе:* | ДГиЗОДМИ | 156 649,23000 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 162 545,33800 |
|  Местный бюджет | 156 649,23000 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 162 545,33800 |
|  Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  ДГиЗО | 135 615,39600 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 141 511,50400 |
| Местный бюджет | 135 615,39600 | 5 896,10800 | 0,00000 | 0,00000 | 141 511,50400 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 1.4.* «*Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги**населению» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 62 692,70000 |
|  Местный бюджет | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 8 956,10000 | 35 824,40000 | 62 692,70000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» (всего), в том числе:* | ДЖКХДМИ | 57 650,08300 | 26 718,20000 | 26 718,20000 | 106 872,80000 | 217 959,28300 |
|  Местный бюджет | 57 650,08300 | 26 718,20000 | 26 718,20000 | 106 872,80000 | 217 959,28300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 19 566,49200 | 15 782,70000 | 15 782,70000 | 63 130,80000 | 114 262,69200 |
|  Местный бюджет | 19 566,49200 | 15 782,70000 | 15 782,70000 | 63 130,80000 | 114 262,69200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 38 083,59100 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 103 696,59100 |
|  Местный бюджет | 38 083,59100 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 103 696,59100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» (всего), в том числе:* | ДЖКХДМИ | 57 650,08300 | 26 718,20000 | 26 718,20000 | 106 872,80000 | 217 959,28300 |
|  Местный бюджет | 57 650,08300 | 26 718,20000 | 26 718,20000 | 106 872,80000 | 217 959,28300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДЖКХ | 19 566,49200 | 15 782,70000 | 15 782,70000 | 63 130,80000 | 114 262,69200 |
|  Местный бюджет | 19 566,49200 | 15 782,70000 | 15 782,70000 | 63 130,80000 | 114 262,69200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 38 083,59100 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 103 696,59100 |
| Местный бюджет | 38 083,59100 | 10 935,50000 | 10 935,50000 | 43 742,00000 | 103 696,59100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе:* | ДДАДОКФКиСККиТДМИДГиЗОДЖКХОККУКиТСЖРО | 370 659,91036 | 133 245,93950 | 4 035,00000 | 16 140,00000 | 524 080,84986 |
| Местный бюджет | 4 638,07500 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 16 140,00000 | 28 848,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» (всего), в том числе:* | ДДА ДОКФКиСККиТ ДМИДГиЗОДЖКХ | 4 638,07500 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 16 140,00000 | 28 848,07500 |
| Местный бюджет | 4 638,07500 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 16 140,00000 | 28 848,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 425,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 1 140,00000 | 2 135,00000 |
| Местный бюджет | 425,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 1 140,00000 | 2 135,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 2 720,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 11 020,00000 | 19 250,00000 |
| Местный бюджет | 2 720,00000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 11 020,00000 | 19 250,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО |  КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 3 180,00000 | 5 565,00000 |
|  Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 3 180,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 800,00000 | 1 786,07500 |
|  Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 800,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДМИ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО | ДЖКХ | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
|  Местный бюджет | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ОКК | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» (всего), в том числе:* | УКиТСЖРО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
|  Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 850 882,98839 | 363 889,01500 | 360 473,30400 | 1 437 736,33600 | 3 012 981,64339 |
| Местный бюджет | 719 428,15800 | 355 483,71500 | 352 179,70400 | 1 404 561,93600 | 2 831 653,51300 |
| Окружной бюджет | 113 720,73039 | 8 405,30000 | 8 293,60000 | 33 174,40000 | 163 594,03039 |
| Федеральный бюджет | 17 734,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 734,10000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 667 949,01939 | 361 853,92400 | 360 473,30400 | 1 437 736,33600 | 2 828 012,58339 |
| Местный бюджет | 616 494,18900 | 353 448,62400 | 352 179,70400 | 1 404 561,93600 | 2 726 684,45300 |
| Окружной бюджет | 33 720,73039 | 8 405,30000 | 8 293,60000 | 33 174,40000 | 83 594,03039 |
| Федеральный бюджет | 17 734,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 734,10000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 182 933,96900 | 2 035,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 184 969,06000 |
| Местный бюджет | 102 933,96900 | 2 035,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 104 969,06000 |
| Окружной бюджет | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 146 507,33039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146 507,33039 |
| Местный бюджет | 41 301,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41 301,50000 |
| Окружной бюджет | 95 393,93039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95 393,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 811,90000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 31 507,33039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 507,33039 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 301,50000 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 393,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 811,90000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 115 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 115 000,00000 |
| Местный бюджет | 35 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 000,00000 |
| Окружной бюджет | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.2 «Региональный проект «Чистая страна» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 32 092,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 092,74000 |
| Местный бюджет | 14 487,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 487,54000 |
| Окружной бюджет | 9 683,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 683,00000 |
| Федеральный бюджет | 7 922,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 922,20000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 4.3* «*Улучшение санитарного состояния городских территорий» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 418 150,81700 | 273 850,10400 | 273 738,40400 | 1 090 796,73600 | 2 056 536,06100 |
| Местный бюджет | 409 507,01700 | 265 444,80400 | 265 444,80400 | 1 057 622,33600 | 1 998 018,96100 |
| Окружной бюджет | 8 643,80000 | 8 405,30000 | 8 293,60000 | 33 174,40000 | 58 517,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 4.4 «Благоустройство и озеленение города» (всего), в том числе:* | ДЖКХДГиЗО | 254 132,10100 | 90 038,91100 | 86 734,90000 | 346 939,60000 | 777 845,51200 |
| Местный бюджет | 254 132,10100 | 90 038,91100 | 86 734,90000 | 346 939,60000 | 777 845,51200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 186 198,13200 | 88 003,82000 | 86 734,90000 | 346 939,60000 | 707 876,45200 |
| Местный бюджет | 186 198,13200 | 88 003,82000 | 86 734,90000 | 346 939,60000 | 707 876,45200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 933,96900 | 2 035,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 69 969,06000 |
| Местный бюджет | 67 933,96900 | 2 035,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 69 969,06000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 389 264,43100 | 375 192,20000 | 373 815,60000 | 1 495 262,40000 | 2 633 534,63100 |
| Местный бюджет | 388 808,73100 | 375 192,20000 | 373 815,60000 | 1 495 262,40000 | 2 633 078,93100 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   *Комплекс процессных мероприятий 5.1 "* *Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска "(всего), в том числе:* | ДЖКХ | 66 042,39400 | 64 954,00000 | 64 307,60000 | 257 230,40000 | 452 534,39400 |
| Местный бюджет | 65 586,69400 | 64 954,00000 | 64 307,60000 | 257 230,40000 | 452 078,69400 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе:* |  ДЖКХ | 306 469,10200 | 310 238,20000 | 309 508,00000 | 1 238 032,00000 | 2 164 247,30200 |
| Местный бюджет | 306 469,10200 | 310 238,20000 | 309 508,00000 | 1 238 032,00000 | 2 164 247,30200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» (всего), в том числе:* |  ДЖКХ | 16 752,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 752,93500 |
| Местный бюджет | 16 752,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 752,93500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 204 922,98500 | 160 093,80000 | 107 076,50000 | 428 306,00000 | 900 399,28500 |
| Местный бюджет | 55 391,98500 | 32 018,80000 | 21 415,30000 | 85 661,20000 | 194 487,28500 |
| Окружной бюджет | 139 745,00000 | 128 075,00000 | 85 661,20000 | 342 644,80000 | 696 126,00000 |
| Федеральный бюджет | 9 786,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 786,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *«Комплекс процессных мероприятий 6.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» (всего), в том числе:* | ДЖКХ |  204 922,98500 | 160 093,80000 | 107 076,50000 | 428 306,00000 | 900 399,28500 |
| Местный бюджет | 55 391,98500 | 32 018,80000 | 21 415,30000 | 85 661,20000 | 194 487,28500 |
| Окружной бюджет | 139 745,00000 | 128 075,00000 | 85 661,20000 | 342 644,80000 | 696 126,00000 |
| Федеральный бюджет | 9 786,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 786,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»* | ДЖКХ | 2 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 240,00000 |
| Местный бюджет | 2 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 240,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  *Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 2 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 240,00000 |
| Местный бюджет | 2 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 240,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1.Проект разработан:

начальником отдела учета и отчетности – главным бухгалтером департамента жилищно-коммунального хозяйства И.Х.Калиевой.

Телефон: 22 53 74.

2.Рассылка:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

ИАО ДДА.