Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.02.2016 год.

|  |
| --- |
|  |
| №  п/п | | Мероприятия  муниципальной  программ | Объем финансирования (тыс.руб.) | | |
| Утверждено  на 01.02.2016 год | Кассовое исполнение на 01.02.2016 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 54 523,800 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016 г. В настоящее время производится сбор исходных данных для подготовки аукционной документации. |
| ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 749,900 | 0,000 | Договор о предоставлении данной субсидии заключен 15 января 2016 года. Оплата за январь 2016 года пройдёт в феврале 2016 г., в соответствии с договором. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-4 кв. 2016 г. |
| 1.4 | | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 7 120,400 | 0,000 | Документы находятся на рассмотрении в ДЖКХ, оплата пройдет в конце 1 квартала 2015 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2015 г. |
| 2.1 | | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 37 542,768 | 0,000 | Документы находятся на рассмотрении в ДЖКХ, оплата пройдет в конце 1 квартала 2015 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г. |
| ДИЗО 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 631,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 кв. 2016г. |
| 3.1 | | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 300,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
| ДОиМП 3 050,000 | 0,000 |
| КФКиС 700,000 | 0,000 |
| КК 400,000 | 0,000 |
| ДЖКХ 1 250,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016г. |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 20 900,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
| Ресурсоснаб..орг-ии 23 240,000 | 0,000 |  |
| Специализ.орг-ии 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 95 415,932 | 747,413 | Муниципальные контракты и договора заключены. Ведутся работы. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
| 4.2 | | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 52 724,700 | 0,000 |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 5.1 | | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 194 932,520 | 12 940,537 | Расходование оставшихся бюджетных ассигнований 1 квартала будет произведено в марте 2016 г. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
|  | | Всего по муниципальной программе: | 496 481,020 | 13 687,950 |  |