Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.04.2016 год.

|  |
| --- |
|  |
| №  п/п | | Мероприятия  муниципальной  программ | Объем финансирования (тыс.руб.) | | |
| Утверждено  на 01.04.2016 год | Кассовое исполнение на 01.04.2016 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 54 523,800 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 кв. 2016 г. по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса. |
| ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 749,900 | 93,961 | Оплата произведена по фактическим расходам январь – февраль 2016 года. За март оплата пройдёт в апреле 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-4 кв. 2016 г. |
| 1.4 | | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 7 120,400 | 0,000 | Порядок предоставления данной субсидии находится на рассмотрении в ЮПУ администрации города Нефтеюганска. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г. |
| 2.1 | | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 37 542,768 | 2 316,452 | Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г. |
| ДИЗО 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 631,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 кв. 2016г. |
| 3.1 | | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 300,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
| ДОиМП 3 050,000 | 1 710,000 | Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г. |
| КФКиС 700,000 | 0,000 |  |
| КК 400,000 | 0,000 | работы по утеплению теплового контура зданий запланированы на 2-4 кв.2016г. |
| ДЖКХ 1 250,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016г. |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 20 900,000 | 929,500 | В 1 кв. 2016г. управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2016 г. |
| Ресурсоснаб..орг-ии 23 240,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2016г. |
| Специализ.орг-ии 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 95 415,932 | 27 186,625 | В 1 кв.2016г. оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
| 4.2 | | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 52 724,700 | 165,615 |
| ДГС 50 000,000 | 0,000 |
| 5.1 | | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 194 932,520 | 47 195,205 | В 1 кв.2016г. оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2016 г. |
|  | | Всего по муниципальной программе: | 546 481,020 | 79 597,358 |  |