Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

 «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.09.2016 год.

|  |
| --- |
|  |
|  №п/п | Мероприятиямуниципальнойпрограммы | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Утвержденона 01.09.2016 год | Кассовое исполнение на 01.09.2016 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 54 523,800 | 39 226,310 | Работы на объекте по капитальному ремонту сети теплоснабжения ДУ 500, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, в стадии завершения. Полное освоение средств запланировано в 3 кв-ле. |
| ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 749,900 | 262,247 | Оплата произведена по фактическим расходам январь – июль 2016 года. За август оплата пройдёт в сентябре 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3-4 кв. 2016 г. |
| 1.4 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 7 120,400 | 3 999,140 | Оплата произведена по фактическим расходам январь – июль 2016 года. За август оплата пройдёт в сентябре 2016 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3-4 кв. 2016 г. |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 33 635,411 | 9 057,515 | Заключены м/к с ООО ПКФ Фарм, ООО «Юнайтед», ООО «Городострой». Оплата произведена по 2 контрактам, остальные работы в стадии завершения. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 3-4 кв. 2016 г. |
| ДИЗО 2 267,400 | 0,000 |  |
| 2.2 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 631,000 | 784,578 | Бюджетные ассигнования 3 кв-ла не освоены в полном объеме, т.к. ведутся работы по выселению аварийных домов, запланированных под снос . |
| 3.1 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 0,000 | 0,000 | Запланированы работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок. |
| ДОиМП 3 200,000 | 3 200,000 | Исполнение бюджетных ассигнований на 01.09.2016 г. выполнены в полном объеме. |
| КФКиС 700,000 | 575,000 | Выполнены работы по замене ламп и утеплению теплового контура зданий. |
| КК 400,000 | 150,000 |  Запланированы работы по энергетическим обследованиям утеплению теплового контура зданий, технико-экономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту. Выполнены работы по утеплению теплового контура зданий.  |
| ДЖКХ 1 040,000 | 0,000 | Запланированы работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие светильники. |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 20 900,000 | 10 032,000 | Управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: утепление теплового контура жилых домов, устранение утечек и ремонт трубопроводов, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных блоков на входе в подъезды. |
| Ресурсоснаб..орг-ии 23 240,000 | 0,000 | Запланированы работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения, водоотведения, в электрических сетях и системах наружного освещения.  |
| Специализ.орг-ии 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 138 685,381 | 76 790,272 | Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3-4 кв. 2016 г. |
| 4.2 | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 162 182,244 | 19 913,301 |
| ДГС 50 003,500 | 0,000 |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 195 589,613 | 131 449,037 | Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3-4 кв. 2016 г. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 697 868,649 | 295 439,400 |   |