Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.11.2016 год.

|  |
| --- |
|  |
| №  п/п | | Мероприятия  муниципальной  программы | Объем финансирования (тыс.руб.) | | |
| Утверждено  на 01.11.2016 год | Кассовое исполнение на 01.11.2016 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 59 726,800 | 54 523,780 | Работы на объекте по капитальному ремонту сети теплоснабжения ДУ 500, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, выполнены в полном объеме. |
| ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 628,700 | 349,729 | Оплата произведена по фактическим расходам. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 4 кв. 2016 г. |
| 1.4 | | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 10 318,679 | 4 883,819 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающих возмещение издержек - оплата произведена за фактически оказанные услуги, Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» по состоянию на 01.10.2016 года ОАО "Юганскводоканал" согласно порядку, документы не предоставил. |
| 2.1 | | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 33 635,411 | 12 031,953 | Расходы по содержанию нераспределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных и в части коммунальных услуг - данная выплата носит заявительный характер, на настоящий момент согласованные расчеты выплачены на возмещение затрат только 3 управляющим организациям ( ОАО "ЖЭУ-6", ОАО "ЖЭУ-4", ООО "ЖЭУ-5"). ОАО "ЖЭУ-5" и ОАО "ЖЭУ-3" только заявились, расчеты находятся на стадии проверки. Возмещение недополученных расходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - на настоящий момент из управляющих организаций согласована и выплачена субсидия только ОАО "ЖЭУ-4" и ООО "ЖЭУ-5".ОАО "ЖЭУ-5" и ОАО "ЖЭУ-3" только заявились, расчеты находятся на стадии проверки. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - исполнение БА за 9 мес.- 79%, в связи с произведенным перерасчетом по исключенным из перечня жилым помещениям. |
| ДИЗО 2 267,400 | 0,000 |  |
| 2.2 | | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 631,000 | 784,578 | Заключен м/к 0187300012816000017-0240522-01 от 21.03.2016 с ООО "МеталлТехСтрой" и Муниципальный к 0187300012816000391-0240522-01 от 20.09.2016 с ООО ШАХТА, ведутся работы по выселению аварийных домов, запланированных под снос . |
| 3.1 | | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 0,000 | 0,000 | Запланированы работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок. |
| ДОиМП 3 447,645 | 3 393,480 | Исполнение бюджетных ассигнований на 01.11. 2016 года – 98% на энергетическое обследование, технико-экономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту, внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, утепление теплового контура зданий. |
| КФКиС 700,000 | 699,000 | Выполнены работы по замене ламп и утеплению теплового контура зданий. |
| КК 400,000 | 400,000 | Выполнены работы по энергетическим обследованиям утеплению теплового контура зданий, технико-экономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту, утеплению теплового контура зданий. Выполнены работы по утеплению теплового контура зданий. |
| ДЖКХ 1 040,000 | 1 040,000 | Выполнены работы по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска, замене ламп . |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 20 900,000 | 26 105,500 | Управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: утепление теплового контура жилых домов, устранение утечек и ремонт трубопроводов, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных блоков на входе в подъезды и т.п. |
| Ресурсоснаб..орг-ии 23 240,000 | 11 990,000 | Запланированы работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения, в системе водоотведения, в электрических сетях и системах наружного освещения. |
| Специализ.орг-ии 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 136 117,676 | 93 167,742 | Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. 2016 г. |
| 4.2 | | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 201 613,263 | 70 122,978 |
| ДГС 50 003,500 | 0,000 |
| 5.1 | | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 195 989,613 | 157 236,487 | Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. 2016 г. |
|  | | Всего по муниципальной программе: | 743 659,687 | 436 729,046 |  |