Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 01.03.2017 год.

|  |
| --- |
|  |
|  №п/п | Мероприятиямуниципальнойпрограмм | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Утвержденона 01.03.2017 год | Кассовое исполнение на 01.03.2017 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| ДЖКХ 19 394,300 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2017 года. |
| 1.2 | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 641,000 | 0,000 | Оплата производится по фактическим расходам. За январь,февраль оплата пройдёт в марте 2017 г.  |
| 1.4 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 5 996,300 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2017 г. |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 33 040,000 | 882,618 | Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2017 г. |
| ДИЗО 1 885,300 | 157,115 | Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2017 г. |
| 2.2 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 449,500 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2017 г. |
| 3.1 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 285,000 | 0,000 |  |
| ДОиМП 2 755,000 | 0,000 |
| КФКиС 795,000 | 195,000 |
| КК 200,000 | 0,000 |
| ДЖКХ 1 400,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2017г. |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 20 900,000 | 0,000 |  |
| Ресурсоснаб..орг-ии 23 240,000 | 0,000 |
| Специализ.орг-ии 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 111 060,100 | 15 970,374 | Муниципальные контракты и договора заключены. Ведутся работы. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2017 г. |
| 4.2 | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 50 123,400 | 22, 381 |
| ДГС 0, 000 | 0,000 |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 196 007,620 | 34 561,430 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кв. 2017 г. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 471 172,520 | 51 788,918 |   |