АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018 										       № 120-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении планов мероприятий, направленных на недопущение возникновения задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками в муниципальном образовании город Нефтеюганск

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2018 № 23-р «О плане мероприятий, направленных на недопущение возникновения задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками», Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.План мероприятий по организации учета объемов ресурсов на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План мероприятий, направленный на выработку и отпуск коммунальных ресурсов в сеть для потребителей и повышение качества сбытовой деятельности организаций коммунального комплекса, согласно приложению 3 к постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Ю.Тальянова.

Глава города Нефтеюганска 						         С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 22.03.2018 № 120-п

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые цели реализации мероприятия | Срок реализации | Эффективность мероприятия | Показатель эффективности от реализации мероприятия (полученная экономия или дополнительный доход, тыс. руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение операционных расходов (условно-постоянных) за счет улучшения закупочной деятельности в части осуществления закупок у единственного поставщика | Повышение эффективности использования собственных средств | 01.04.2018 | Оптимизация и снижение условно-постоянных расходов | 1504 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |
| 2. | Снижение расходов (условно-переменных) на энергоресурсы за счет энергосбережения и энергетической эффективности (установка преобразователей частоты для регулирования вращения подпиточных насосов и насосов технической воды) | Повышение эффективности использования собственных средств | 01.10.2018 | Оптимизация и снижение расходов на энергоресурсы | 3241 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Повышение эффективности контроля кредиторской задолженности, увеличение суммы кредитной линии для своевременной оплаты поставщикам энергоресурсов | Повышение эффективности использования оборотных средств | 01.08.2018 | Рост оборачиваемости кредиторской задолженности | 2452 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |
| 4. | Повышение контроля дебиторской задолженности, усиление контроля потребления энергетических ресурсов потребителями нежилых помещений в жилых домах (своевременное начисление пени потребителям нежилых помещений в жилых домах) | Повышение эффективности использования оборотных средств | ежемесячно | Рост оборачиваемости дебиторской задолженности | 863 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |
| 5. | Продвижение энергетического ресурса на новый рынок | Повышение эффективности использования собственных средств | 31.12.2018 | Экономия на масштабе | 7301 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |
| 6. | Применение повышающих коэффициентов недобросовестным потребителям | Повышение эффективности использования оборотных средств | ежемесячно | Оптимизация и повышение доходов на покрытие выпадающих доходов | 1172 | ОАО «Югансктранс-теплосервис» |
| II.Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение мировых соглашений о погашении задолженности по договорам аренды муниципального имущества, с рассрочкой платежей на 30 лет | Повышение эффективности использования собственных средств | 2018-2050 | Уменьшение кредиторской задолженности | 84 700 | ОАО «Юганскводоканал» |
| 2. | Изменение методологии расчета платы за аренду имущества по примеру договора аренды № 17/16 от 17.10.2016 по ставке 0,1% от балансовой стоимости | Повышение эффективности использования собственных средств | 31.12.2018 | Снижение высокой платы за аренду муниципального имущества | 24 270 | ОАО «Юганскводоканал» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Корректировка тарифа на водоснабжение и водоотведение, с целью включения экономически обоснованных расходов, не включённых в необходимую валовую выручку (НВВ) в полном объеме, ввиду ограничения роста платы граждан на коммунальные услуги | Повышение эффективности использования собственных средств | 15.12.2018 | Установление тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность | 80 160 | ОАО «Юганскводоканал» |
| 4. | Системная работа с дебиторами: уведомление абонентов о наличии задолженности, работа по истребованию задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | Повышение эффективности использования собственных средств | ежемесячно | Рост оборачиваемости дебиторской задолженности | 50 350 | ОАО «Юганскводоканал» |
| 5. | Ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания с цехом механической очистки (ЦМО) | Повышение эффективности использования собственных средств | 31.12.2018 | Отсутствие платы за сброс загрязняющих веществ после запуска ЦМО | 1 370 | ОАО «Юганскводоканал» |
| 6. | Выполнение плана по снижению сбросов загрязняющих веществ в протоку Сухой Лог и согласование лимита сброса загрязняющих веществ в Управлении Росприроднадзора по ХМАО-Югре | Согласование лимита сброса загрязняющих веществ | 29.10.2018 | Оформление разрешения на сброс загрязняющих веществ в протоку Сухой Лог в пределах лимитов (до 29.10.2018) | 3 080 | ОАО «Юганскводоканал» |
| 7. | Сокращение расходов за счет уменьшения объемов промывной воды на станцию обезжелезивания после ввода цеха механической очистки | Повышение эффективности использования собственных средств | 31.12.2018 | Уменьшение объема поднятой воды и, как следствие, сокращение потребляемой электроэнергии на работу насосов | 4 570 | ОАО «Юганскводоканал» |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 22.03.2018 	№ 120-п

План мероприятий

по организации учета объемов ресурсов на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение наличия и работоспособности установленных приборов учета на источниках тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения | Определение фактического объема потребления энергетических ресурсов | Реализация ФЗ №2 61-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» | Доведение уровня оснащенности приборами учета на объектах тепло-снабжения водоснабжения и водоотведения до 100% | ОАО «Югансктранс-теплосервис» ОАО «Юганскводоканал» | ежемесячно до 13 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2. | Занесение достоверных данных приборов учета в журналы учета выработки и отпуска коммунальных ресурсов в сеть для потребителей | Определение фактического объема потребления энергетических ресурсов | Подписанный ресурсоснабжающей организацией акт | Наличие журналов учета выработки и отпуска коммунальных ресурсов | ОАО «Югансктранс-теплосервис» ОАО «Юганскводоканал» | ежемесячно до 13 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Мониторинг сроков поверки и истечения нормативного срока использования приборов учета, установленных на потребляемых энергетических ресурсах | Своевременное прохождение процедуры поверки приборов учета на объектах: тепло-, водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» | Доведение уровня оснащенности приборами учета на объектах тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения до 100% | ОАО «Югансктранс-теплосервис» ОАО «Юганскводоканал» | ежемесячно до 13 числа месяца, следующего за отчетным |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 22.03.2018 № 120-п

План мероприятий,

направленный на выработку и отпуск коммунальных ресурсов в сеть для потребителей и повышение качества сбытовой деятельности организаций коммунального комплекса

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коммерческий учет на вводах абонентов. Контроль организации коммерческого учета тепловой энергии у абонентов (имеющих техническую возможность установки приборов учета тепловой энергии): предписания об обязательном приборном учете | Определение фактического объема потребления энергетических ресурсов | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета до 100% | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска ОАО «Югансктранс-теплосервис» | 2018 год постоянно |
| Ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль коммерческих узлов учета ТЭ у абонентов: проверка контрольных пломб, настроек вычислителей (теплорегистраторов), снятие контрольных распечаток (показаний) с приборов учета | Сокращение потерь коммунальных ресурсов | По факту закрытия отчетного месяца, не менее 10% в отопительный период от общего кол-ва КУУТЭ | Минимизация неучтенных расходов энергетических ресурсов | ОАО «Югансктранс-теплосервис» | 2018 год постоянно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Ежемесячное (в отопительный период) проведение обследований по выявлению несанкционированного разбора сетевой воды из системы отопления, бездоговорного потребления тепловой энергии | Сокращение потерь сетевой воды из системы отопления | На основании графика комиссионного обследования предприятий, юридических и физических лиц в муниципальном образовании город Нефтеюганск с целью выявления несанкционированных подключений к системе тепло-водоснабжения для обеспечения подтверждения объемов полезного отпуска с целью корректировки величины полезного отпуска в балансе тепловой энергии | Минимизация неучтенных расходов энергетических ресурсов до 100% | ОАО «Югансктранс-теплосервис» | постоянно (в отопительный период) |
| Потери |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение работ по устройству изоляции ветхих сетей теплоснабжения | Снижение потерь теплоносителя | Проведение работ по устройству изоляции ветхих сетей теплоснабжения | Снижение потерь теплоносителя до 100% | Департамент жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Югансктранс-теплосервис» | постоянно |
| 5. | Ежемесячное (в отопительный период) проведение обследований для подтверждения фактического подключения потребителей к тепловой сети и выявление несанкционированного подключения | Сокращение несанкционированных подключений | Обоснование подтверждения фактического объема потерь тепловой энергии | Доведение до 100% заключения договоров на предоставление коммунальных услуг | ОАО «Югансктранс-теплосервис» | постоянно |
| Режимная наладка, обследования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Контроль за УК и ТСЖ по организации и выполнению требований при подготовке к отопительному сезону (осуществление промывки внутридомовой системы отопления и теплоэнергетических установок) | Наладка системы теплоснабжения, обеспечение безаварийной и бесперебойной работы инженерных коммуникаций и теплоэнергетических установок | Реализация ФЗ от 27.07.2010 № 90-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | 100 % готовность объектов к отопительному сезону | ОАО «Югансктранс-теплосервис» Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | ежегодно до начала отопительного периода |
| 7. | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений с целью формирования актуальной технической документации о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | Получение достоверной информации о технико-экономических показателях и актуальном техническом состоянии объектов системы теплоснабжения | Реализация ФЗ от 27.07.2010 № 90-ФЗ «О теплоснабжении» | 100 % актуализация информации о техническом состояния объектов систем теплоснабжения | ОАО «Югансктранс-теплосервис» | ежегодно и в случае выполнения реконструкции сетей и сооружений |
| II.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Технический учет |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация учета поднятой (изъятой) холодной воды из подземных и поверхностных источников | Получение достоверных объемов поднятой воды | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», требования СанПин и др. нормативные акты, приборный учет поднятой холодной воды | Исключение неучтенных объемов поднятой воды до 100% | ОАО «Юганскводоканал» | 4 квартал 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Организация технического учета электрической энергии для обеспечения раздельного учета затрат на подъем и транспортировку воды | Корректный учет затрат по видам технологических процессов | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», требования СанПин и др. нормативные акты, приборный учет поднятой холодной воды | Ведение раздельного учета затрат на подъем и транспортировку воды | ОАО «Юганскводоканал» | 2018 год |
| 10. | Организация учета воды на котельных города (установка современных коммерческих узлов учета) | Ведение учета воды, используемой на подпитку системы теплоснабжения | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», приборный учет отпуска тепловой энергии | 100% учет воды, используемой на подпитку системы теплоснабжения | ОАО «Юганскводоканал» | декабрь 2018 года постоянно |
| Коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Контроль организации коммерческого учета холодной/ горячей воды у абонентов (имеющих техническую возможность установки приборов учета холодной/ горячей воды): предписания об обязательном приборном учете, переход на коммерческий учет воды расчетным способом | Достоверный учет потребленного ресурса. Расчет с потребителями за фактические потребленные коммунальные ресурсы | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», требования СанПин и др. нормативне акты, приборный учет поставленного ресурса | 100% оснащение коммерческими узлами учета коммунальных ресурсов | ОАО «Юганскводоканал» | 2018 год постоянно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Контроль коммерческого узла учета холодного/горячего водоснабжения у абонентов: проверка контрольных пломб, настроек вычислителей (при наличии), снятие контрольных показаний, распечаток (при наличии тех. устройств) с приборов учета. | Определение работоспособности и опломбировки коммерческих узлов учета холодного и горячего водоснабжения | Подтверждение достоверности данных узлов коммерческого учета | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета до 100% | ОАО «Юганскводоканал» УК и ТСЖ | 2018 год постоянно |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение работы с абонентами, УК и ТСЖ для исключения хищения воды и передачи искаженных данных по ее потреблению | Определение фактического объема потребления и исключение хищения энергетических ресурсов | По потребителям, обеспеченным приборами учета, выполнять внеплановые выездные проверки показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета (до 10% потребителей в месяц) | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета до 100% | ОАО «Юганскводоканал» УК и ТСЖ Председатели ООС | регулярно ежегодно |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Выполнение нормативного расчета расхода воды на собственные нужды станций водоподготовки в соответствии с Методическими указаниями, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.10.2014 г № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды | Подтверждение достоверности | Учет расхода воды на собственные нужды станций водоподготовки | Доведение до нормативных показателей расхода воды на собственные нужды станций водоподготовки до 100% | ОАО «Юганскводоканал» Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | при изменении технических параметров станций водоподготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Техническое инвентаризация системы водоснабжения | Получение достоверной информации о технико-экономических показателях и актуальном техническом состоянии объектов системы водоснабжения и водоотведения. | Реализация ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 100 % актуализация информации о техническом состояния объектов систем водоснабжения и водоотведения. | ОАО «Юганскводоканал» | ежегодно и в случае выполнения реконструкции сетей и сооружений |
| 16. | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений системы водоснабжения на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | Получение достоверной информации о технико-экономических показателях и актуальном техническом состоянии объектов системы водоснабжения | Реализация ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 100 % актуализация информации о техническом состояния объектов систем водоснабжения | ОАО «Юганскводоканал» | 2018-2019 годы |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Технический учет |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация учета стоков на КОС | достоверный учет перекаченных стоков | Реализация ФЗ № 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», требования СанПин и др. нормативные акты, приборный учет стоков | Доведение уровня оснащенности приборами технического учета до 100% | ОАО «Юганскводоканал» | 2018 года |