АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

30.04.2019											№ 228-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда

В соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», Уставом города Нефтеюганска, в целях  решения задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа город Нефтеюганск, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащим сносу или реконструкции, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить адресную программу города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению к постановлению.

- 2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.А.Метелева.

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев

Приложение

к постановлению администрации города

от 30.04.2019 № 228-п

Адресная программа

города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда

- Раздел 1.Паспорт адресной программы

| Наименование программы | Адресная программа города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – адресная программа, программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Исполнители программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска; департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| Цель программы | 1.Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Нефтеюганска, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащим сносу или реконструкции. 2.Планомерное сокращение аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | 1.Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Нефтеюганска и признанного таковым до 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 2.Ликвидация к 01.09.2025 аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2025 годы |
| Целевые показатели программы | 1.Сокращение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащим сносу на 105 779,58 кв.м., в том числе по годам: 2019 -2020 годы – 10 577,95 кв.м.; 2020 - 2021 годы – 21 155,90 кв.м.; 2021 – 2022 годы – 26 444,88 кв.м.; 2022 - 2023 годы – 15 866,92 кв.м.; 2023 - 2024 годы – 21 155,90 кв.м.; 2024 – 2025 годы – 10 578,03 кв.м.; 2.Количество человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017, улучшивших жилищные условия - 7 360, в том числе по годам: 2019 - 2020 годы –736 чел.; 2020 – 2021 годы – 1 472 чел.; 2021 – 2022 годы – 1 840 чел.; 2022 – 2023 годы – 1 104 чел.; 2023 – 2024 годы – 1 472 чел.; 2024 – 2025 годы – 736 чел.; |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы в 2019 – 2025 годах составляет 5 658 662 047,51 рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 915 651 522,57 рубля; бюджета автономного округа – 4 410 999 788,20 рублей; бюджета муниципального образования – 332 010 736,74 рублей; иных источников финансирования – 0,00 рублей; из них: Этап 2019 года – 564 903 114,75 рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –0,00 рублей; бюджета автономного округа – 525 359 896,72 рублей; бюджета муниципального образования автономного округа – 39 543 218,03 рублей; иных источников финансирования – 0,00 рублей. Этап 2020 года – 1 131 946 429,51 рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –0,00 рублей; бюджета автономного округа – 1 052 710 179,44 рублей, бюджета муниципального образования автономного округа – 79 236 250,07 рублей; иных источников финансирования – 0,00 рублей. Этап 2021 года – 1 414 929 024,00 рубля, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –0,00 рублей; бюджета автономного округа – 1 315 883 992,32 рубля, бюджета муниципального образования автономного округа – 99 045 031,68 рубль; иных источников финансирования – 0,00 рублей. Этап 2022 года – 848 959 554,60 рубля, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 305 215 597,11 рублей; бюджета автономного округа – 505 681 880,47 рублей; бюджета муниципального образования автономного округа – 38 062 077,02 рублей; иных источников финансирования – 0,00 рублей. Этап 2023 года – 1 131 946 429,50 рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 406 957 257,72 рублей; бюджета автономного округа – 674 239 929,76 рублей; бюджета муниципального образования автономного округа – 50 749 242,02 рубля; иных источников финансирования – 0,00 рублей. Этап 2024 года – 565 977 495,15 рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 203 478 667,74 рублей; бюджета автономного округа – 337 123 909,49 рублей; бюджета муниципального образования автономного округа – 25 374 917,92 рублей; иных источников финансирования – 0,00 рублей. |

- Раздел 2.Характеристика состояния жилищного фонда города Нефтеюганска

- Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Нефтеюганск по состоянию на 01.01.2019 составила 2000,5 тыс. кв. метров                  (787 МКД), в том числе 256 многоквартирных домов, общей площадью                    155,01 тыс. кв. метров, признаны в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными и подлежащими сносу.

- Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего жилищного фонда по состоянию на 01.01.2019 составлял 7,7 процентов, в том числе аварийный – 5,8 процента.

- Из числа домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными и подлежащими сносу, 196 многоквартирных домов, площадью 116,9 кв. метров, признаны аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017. Из них жилые помещения площадью 105,8 кв. метров подлежат расселению, количество проживающих в них граждан - 8197 человек. Из указанной площади 63 890,82 тыс. кв. метров составляет муниципальный жилищный фонд.

- Информация в отношении указанных многоквартирных домов размещена в информационной системе Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «АИС «Реформа ЖКХ».

- Раздел 3.Целевые показатели программы

- Источником данных об аварийных многоквартирных домах является информационная система Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», об общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах – технические (кадастровые) паспорта.

- Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, жители которых будут переселены в 2019 – 2025 годах, приведен в таблице 1.

- Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного жилищного фонда», используемых в настоящей программе, соответствуют значениям указанных понятий в Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- Информация о ходе реализации программы размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет (www.admugansk.ru), а также в иных доступных средствах массовой информации, включая печатные издания, телевидение и радио.

- Раздел 4.Механизм реализации и основные мероприятия программы,                     обоснование ресурсного обеспечения программы

- 4.1.Программа направлена на достижение 100 - процентных показателей по расселению и ликвидации жилищного фонда, признанного в установленном порядке в период до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования город Нефтеюганск, в срок до 01.09.2025.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).

- План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения приведен в таблице 2.

- Реализация программы осуществляется, исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств  Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

- Одним из основных механизмов реализации программы является проектное управление, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 01.09.2025.

- 4.2.Для эффективного исполнения программы используются следующие механизмы:

- 4.2.1.Обеспечение департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению (приложение к адресной программе), в том числе, путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, при наличии заключенного муниципального контракта на приобретение жилого помещения информацию об адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, а также о лицах, ответственных за переселение граждан в муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адреса сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и телефона горячей линии Фонда.

- 4.2.2.Заключение соглашения с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о финансировании мероприятий в целях совместной реализации адресной программы.

- 4.2.3.Заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 4.2.4.Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

4.3.Средства программы расходуются на следующие цели:

4.3.1.Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60% от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц. Строительная готовность соответствующего дома подтверждается уполномоченным органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство.

Максимальная стоимость 1 кв. метра жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования не может превышать норматива средней рыночной стоимости 1 кв. метра, установленного Региональной службой по тарифам автономного округа для каждого из муниципальных образований автономного округа на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений.

Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах осуществляется путем заключения договоров купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в строящихся многоквартирных домах, путем заключения договоров на участие в долевом строительстве жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.2.Приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, осуществляется путем заключения договоров купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений у застройщиков по цене свыше размера предельной стоимости                   1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,               у лиц, не являющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимости 1 кв. метра, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования.

Приемка жилых помещений, приобретаемых для предоставления гражданам с целью переселения их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией с участием представителей заинтересованной общественности.

Перечень характеристик, проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в таблице 3.

4.3.3.Выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», возмещение за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.4.Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

-обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности исполнителей адресной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий адресной программы, и контролирует их исполнение;

-контролирует выполнение основных мероприятий программы;

-готовит отчет о ходе реализации мероприятий программы;

-осуществляет текущий мониторинг реализации программы.

4.5.Объем финансирования программы определен в соответствии:

с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведенным в таблице 1;

размером стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, приобретаемых с целью предоставления гражданам;

размером планируемым выкупной цены за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, расположенных в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу.

В целях развития застроенных территорий, привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации программы переселения и ликвидации аварийного жилищного фонда застройщикам (инвесторам) оказывается поддержка в соответствии с порядком, установленным в приложении 3 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п.

Средства на снос аварийного жилищного фонда, стоимость оценки рыночной стоимости изымаемого жилого помещения независимого оценщика предусматриваются в составе расходов бюджета города.

|  | Таблица 1 Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |  |  |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х |  |  | х |  |  |
| 1 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 64 | 1987 | 29.12.2014 | 292,50 | 9 | 31.12.2019 |  |  |
| 2 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 10 | 1981 | 29.12.2014 | 997,60 | 75 | 31.12.2019 |  |  |
| 3 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 81 | 1990 | 29.12.2014 | 756,10 | 54 | 31.12.2019 |  |  |
| 4 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 100 | 1986 | 27.12.2013 | 599,70 | 45 | 31.12.2019 |  |  |
| 5 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 21 | 1965 | 31.08.2012 | 341,30 | 34 | 31.12.2019 |  |  |
| 6 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 36 | 1967 | 31.08.2012 | 79,50 | 7 | 31.12.2019 |  |  |
| 7 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 38 | 1965 | 31.08.2012 | 129,40 | 9 | 31.12.2019 |  |  |
| 8 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 39 | 1965 | 31.08.2012 | 87,20 | 10 | 31.12.2019 |  |  |
| 9 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 52 | 1965 | 31.08.2012 | 125,20 | 22 | 31.12.2019 |  |  |
| 10 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 55 | 1966 | 31.08.2012 | 190,90 | 14 | 31.12.2019 |  |  |
| 11 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 39 | 1967 | 08.11.2012 | 29,00 | 2 | 31.12.2019 |  |  |
| 12 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 15 | 1967 | 08.11.2012 | 432,80 | 34 | 31.12.2019 |  |  |
| 13 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 16 | 1969 | 08.11.2012 | 495,40 | 43 | 31.12.2019 |  |  |
| 14 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 22 | 1969 | 08.11.2012 | 443,60 | 48 | 31.12.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 31 | 1967 | 24.10.2014 | 497,10 | 31 | 31.12.2019 |  |  |
| 16 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 52 | 1972 | 20.02.2014 | 495,90 | 42 | 31.12.2019 |  |  |
| 17 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 58 | 1968 | 27.12.2013 | 509,10 | 28 | 31.12.2019 |  |  |
| 18 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. Аэропорт, д. 2 | 1976 | 29.12.2014 | 672,30 | 31 | 31.12.2019 |  |  |
| 19 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 11 | 1986 | 24.10.2014 | 833,10 | 76 | 31.12.2019 |  |  |
| 20 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-905, д. 42 | 1974 | 08.11.2012 | 56,10 | 6 | 31.12.2019 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2019 года |  |  | 8 063,80 | 620 |  |  |  |
| 21 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 22 | 1981 | 29.12.2014 | 621,20 | 68 | 31.12.2020 |  |  |
| 22 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 24 | 1984 | 29.12.2014 | 733,20 | 45 | 31.12.2020 |  |  |
| 23 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 28 | 1989 | 27.12.2013 | 735,20 | 40 | 31.12.2020 |  |  |
| 24 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 6 | 1993 | 24.10.2014 | 528,70 | 42 | 31.12.2020 |  |  |
| 25 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, п. Звездный, д. 1 | 1988 | 20.02.2014 | 72,90 | 5 | 31.12.2020 |  |  |
| 26 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 1 | 1977 | 24.10.2014 | 516,40 | 27 | 31.12.2020 |  |  |
| 27 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 2 | 1977 | 24.10.2014 | 508,70 | 33 | 31.12.2020 |  |  |
| 28 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 6 | 1974 | 20.02.2014 | 514,60 | 38 | 31.12.2020 |  |  |
| 29 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 62 | 1987 | 29.12.2014 | 378,40 | 13 | 31.12.2020 |  |  |
| 30 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 63 | 1987 | 29.12.2014 | 147,90 | 9 | 31.12.2020 |  |  |
| 31 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 11 | 1993 | 27.12.2013 | 914,20 | 67 | 31.12.2020 |  |  |
| 32 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 12 | 1993 | 27.12.2013 | 916,50 | 56 | 31.12.2020 |  |  |
| 33 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 9 | 1981 | 24.10.2014 | 1 087,80 | 81 | 31.12.2020 |  |  |
| 34 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 44 | 1987 | 27.12.2013 | 887,70 | 48 | 31.12.2020 |  |  |
| 35 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 17 | 1983 | 24.10.2014 | 163,00 | 12 | 31.12.2020 |  |  |
| 36 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 19 | 1989 | 24.10.2014 | 206,70 | 14 | 31.12.2020 |  |  |
| 37 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 20 | 1985 | 24.10.2014 | 155,00 | 16 | 31.12.2020 |  |  |
| 38 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 22 | 1965 | 31.08.2012 | 133,70 | 5 | 31.07.2020 |  |  |
| 39 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 42 | 1965 | 31.08.2012 | 35,50 | 3 | 31.12.2020 |  |  |
| 40 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 45 | 1968 | 27.12.2013 | 518,80 | 30 | 31.12.2020 |  |  |
| 41 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 46 | 1968 | 27.12.2013 | 508,80 | 31 | 31.12.2020 |  |  |
| 42 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 48 | 1967 | 27.12.2013 | 501,60 | 38 | 31.12.2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 43 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 72 | 1968 | 27.12.2013 | 487,10 | 43 | 31.12.2020 |  |  |
| 44 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 73 | 1966 | 27.12.2013 | 470,50 | 45 | 31.12.2020 |  |  |
| 45 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 74 | 1968 | 27.12.2013 | 510,00 | 28 | 31.12.2020 |  |  |
| 46 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 7-й, д. 17 | 1968 | 20.02.2014 | 330,40 | 41 | 31.12.2020 |  |  |
| 47 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 7-й, д. 25А | 1970 | 24.10.2014 | 1 020,10 | 56 | 31.12.2020 |  |  |
| 48 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 17 | 1989 | 24.10.2014 | 895,90 | 56 | 31.12.2020 |  |  |
| 49 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 19 | 1989 | 29.12.2014 | 1 043,40 | 73 | 31.12.2020 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2020 года |  |  | 15 543,90 | 1 063 |  |  |  |
| 50 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 8 | 1981 | 24.10.2014 | 738,60 | 67 | 31.12.2021 |  |  |
| 51 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Магистральная, д. 30 | 1988 | 29.12.2014 | 488,80 | 28 | 31.12.2021 |  |  |
| 52 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 70 | 1972 | 29.12.2014 | 117,20 | 8 | 31.12.2021 |  |  |
| 53 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 4 | 1984 | 24.10.2014 | 668,50 | 43 | 31.12.2021 |  |  |
| 54 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 12 | 1983 | 29.12.2014 | 979,70 | 61 | 31.12.2021 |  |  |
| 55 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 15 | 1981 | 29.08.2014 | 939,70 | 80 | 31.12.2021 |  |  |
| 56 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 16 | 1980 | 29.12.2014 | 924,20 | 70 | 31.12.2021 |  |  |
| 57 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 36 | 1983 | 27.12.2013 | 601,80 | 50 | 31.12.2021 |  |  |
| 58 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 38 | 1986 | 29.08.2014 | 783,90 | 60 | 31.12.2021 |  |  |
| 59 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 59 | 1985 | 24.10.2014 | 686,40 | 41 | 31.12.2021 |  |  |
| 60 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 60 | 1984 | 24.10.2014 | 711,60 | 40 | 31.12.2021 |  |  |
| 61 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 63 | 1985 | 29.08.2014 | 819,68 | 46 | 31.12.2021 |  |  |
| 62 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 66 | 1990 | 29.08.2014 | 932,00 | 81 | 31.12.2021 |  |  |
| 63 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 67 | 1985 | 29.08.2014 | 875,70 | 75 | 31.12.2021 |  |  |
| 64 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 74 | 1993 | 08.11.2012 | 890,30 | 62 | 31.12.2021 |  |  |
| 65 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 85 | 1988 | 29.08.2014 | 902,00 | 48 | 31.12.2021 |  |  |
| 66 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 102 | 1987 | 29.08.2014 | 891,70 | 60 | 31.12.2021 |  |  |
| 67 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 103 | 1987 | 29.08.2014 | 901,60 | 60 | 31.12.2021 |  |  |
| 68 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 104 | 1987 | 29.08.2014 | 896,80 | 66 | 31.12.2021 |  |  |
| 69 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 106 | 1988 | 24.10.2014 | 894,40 | 59 | 31.12.2021 |  |  |
| 70 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 108 | 1987 | 24.10.2014 | 869,20 | 60 | 31.12.2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 71 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 13 | 1985 | 24.10.2014 | 156,00 | 11 | 31.12.2021 |  |  |
| 72 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 14 | 1985 | 24.10.2014 | 156,00 | 15 | 31.12.2021 |  |  |
| 73 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 16 | 1985 | 24.10.2014 | 155,00 | 13 | 31.12.2021 |  |  |
| 74 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 16 | 1965 | 31.08.2012 | 132,30 | 13 | 31.07.2021 |  |  |
| 75 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 37 | 1965 | 31.08.2012 | 467,90 | 34 | 31.07.2021 |  |  |
| 76 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 43 | 1965 | 31.08.2012 | 411,50 | 44 | 31.07.2021 |  |  |
| 77 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 44 | 1966 | 31.08.2012 | 223,70 | 7 | 31.07.2021 |  |  |
| 78 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 48 | 1966 | 31.08.2012 | 442,70 | 57 | 31.07.2021 |  |  |
| 79 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 56 | 1966 | 31.08.2012 | 89,90 | 9 | 31.12.2021 |  |  |
| 80 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 62 | 1965 | 31.08.2012 | 42,90 | 6 | 31.12.2021 |  |  |
| 81 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 63 | 1965 | 31.08.2012 | 61,90 | 9 | 31.07.2021 |  |  |
| 82 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 56 | 1966 | 08.11.2012 | 472,70 | 41 | 31.12.2021 |  |  |
| 83 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 11 | 1966 | 08.11.2012 | 501,60 | 33 | 31.12.2021 |  |  |
| 84 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 34 | 1966 | 27.12.2013 | 499,90 | 43 | 31.12.2021 |  |  |
| 85 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 35 | 1967 | 27.12.2013 | 361,80 | 24 | 31.12.2021 |  |  |
| 86 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 36 | 1967 | 27.12.2013 | 492,20 | 34 | 31.12.2021 |  |  |
| 87 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 37 | 1966 | 27.12.2013 | 464,50 | 32 | 31.07.2021 |  |  |
| 88 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 41 | 1967 | 27.12.2013 | 500,10 | 34 | 31.12.2021 |  |  |
| 89 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 42 | 1967 | 27.12.2013 | 503,30 | 31 | 31.12.2021 |  |  |
| 90 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 12 | 1984 | 24.10.2014 | 834,80 | 52 | 31.12.2021 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2021 года |  |  | 23 484,48 | 1 707 |  |  |  |
| 91 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 21 | 1981 | 29.12.2014 | 735,70 | 41 | 31.12.2022 |  |  |
| 92 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 4 | 1977 | 24.10.2014 | 518,90 | 39 | 31.12.2022 |  |  |
| 93 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 61 | 1987 | 29.12.2014 | 150,40 | 8 | 31.12.2022 |  |  |
| 94 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 3 | 1974 | 24.10.2014 | 517,50 | 45 | 31.12.2022 |  |  |
| 95 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 4 | 1977 | 24.10.2014 | 518,50 | 45 | 31.12.2022 |  |  |
| 96 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 5 | 1974 | 24.10.2014 | 516,60 | 40 | 31.12.2022 |  |  |
| 97 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 6 | 1984 | 24.10.2014 | 485,10 | 26 | 31.12.2022 |  |  |
| 98 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 66 | 1974 | 29.12.2014 | 165,20 | 9 | 31.12.2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 99 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 68 | 1974 | 29.12.2014 | 201,30 | 11 | 31.12.2022 |  |  |
| 100 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 69 | 1972 | 29.12.2014 | 221,10 | 10 | 31.12.2022 |  |  |
| 101 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 16 | 1992 | 27.12.2013 | 924,30 | 48 | 31.12.2022 |  |  |
| 102 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 3 | 1984 | 24.10.2014 | 735,50 | 35 | 31.12.2022 |  |  |
| 103 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 34 | 1986 | 29.08.2014 | 737,00 | 40 | 31.12.2022 |  |  |
| 104 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 54 | 1985 | 29.08.2014 | 838,20 | 54 | 31.12.2022 |  |  |
| 105 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 55 | 1984 | 29.08.2014 | 727,40 | 43 | 31.12.2022 |  |  |
| 106 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 107 | 1988 | 29.08.2014 | 909,50 | 60 | 31.12.2022 |  |  |
| 107 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 15 | 1985 | 24.10.2014 | 176,00 | 15 | 31.12.2022 |  |  |
| 108 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 21 | 1983 | 24.10.2014 | 159,20 | 19 | 31.12.2022 |  |  |
| 109 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 38 | 1976 | 08.11.2012 | 194,30 | 18 | 31.12.2022 |  |  |
| 110 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 40 | 1967 | 08.11.2012 | 432,60 | 33 | 31.12.2022 |  |  |
| 111 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 42 | 1966 | 08.11.2012 | 415,20 | 36 | 31.12.2022 |  |  |
| 112 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 12А | 1967 | 08.11.2012 | 499,60 | 39 | 31.12.2022 |  |  |
| 113 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 19 | 1968 | 08.11.2012 | 494,00 | 39 | 31.12.2022 |  |  |
| 114 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 33 | 1969 | 27.12.2013 | 473,30 | 14 | 31.12.2022 |  |  |
| 115 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 75 | 1966 | 27.12.2013 | 502,20 | 44 | 31.12.2022 |  |  |
| 116 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 77 | 1968 | 27.12.2013 | 486,30 | 29 | 31.12.2022 |  |  |
| 117 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 78 | 1978 | 27.12.2013 | 502,90 | 44 | 31.12.2022 |  |  |
| 118 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. ПНМК-6, д. 5 | 1978 | 20.02.2014 | 756,10 | 50 | 31.12.2022 |  |  |
| 119 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 1 | 1982 | 20.02.2014 | 305,60 | 22 | 31.12.2022 |  |  |
| 120 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 4 | 1982 | 20.02.2014 | 591,00 | 66 | 31.12.2022 |  |  |
| 121 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 5 | 1984 | 29.12.2014 | 767,60 | 27 | 31.12.2022 |  |  |
| 122 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 7 | 1984 | 29.12.2014 | 750,80 | 39 | 31.12.2022 |  |  |
| 123 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 8 | 1984 | 20.02.2014 | 842,10 | 52 | 31.12.2022 |  |  |
| 124 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 9 | 1984 | 20.02.2014 | 872,50 | 60 | 31.12.2022 |  |  |
| 125 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 10 | 1984 | 29.12.2014 | 763,60 | 40 | 31.12.2022 |  |  |
| 126 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 16 | 1988 | 24.10.2014 | 790,30 | 41 | 31.12.2022 |  |  |
| 127 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 20 | 1994 | 24.10.2014 | 593,90 | 84 | 31.12.2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2022 года |  |  | 20 271,30 | 1 365 |  |  |  |
| 128 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 2 | 1982 | 20.02.2014 | 718,80 | 50 | 31.12.2023 |  |  |
| 129 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 4а | 1983 | 24.10.2014 | 734,30 | 35 | 31.12.2023 |  |  |
| 130 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 9 | 1974 | 27.12.2013 | 434,10 | 29 | 31.12.2023 |  |  |
| 131 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 5 | 1985 | 29.08.2014 | 895,10 | 67 | 31.12.2023 |  |  |
| 132 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 17 | 1980 | 29.12.2014 | 1 013,80 | 76 | 31.12.2023 |  |  |
| 133 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 25 | 1987 | 29.08.2014 | 904,60 | 67 | 31.12.2023 |  |  |
| 134 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 37 | 1984 | 29.08.2014 | 440,80 | 25 | 31.12.2023 |  |  |
| 135 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 96 | 1987 | 29.08.2014 | 842,30 | 51 | 31.12.2023 |  |  |
| 136 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 105 | 1987 | 29.08.2014 | 898,70 | 60 | 31.12.2023 |  |  |
| 137 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 3 | 1983 | 24.10.2014 | 394,20 | 28 | 31.12.2023 |  |  |
| 138 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 10 | 1985 | 24.10.2014 | 157,00 | 12 | 31.12.2023 |  |  |
| 139 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 12 | 1983 | 24.10.2014 | 148,40 | 12 | 31.12.2023 |  |  |
| 140 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 10 | 1968 | 31.08.2012 | 319,10 | 35 | 31.12.2023 |  |  |
| 141 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 12 | 1965 | 31.08.2012 | 332,30 | 31 | 31.12.2023 |  |  |
| 142 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 14 | 1965 | 31.08.2012 | 342,30 | 25 | 31.12.2023 |  |  |
| 143 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 19 | 1964 | 31.08.2012 | 344,50 | 28 | 31.07.2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 144 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 20 | 1965 | 31.08.2012 | 353,20 | 31 | 31.07.2023 |  |  |
| 145 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 46 | 1966 | 08.11.2012 | 312,40 | 26 | 31.12.2023 |  |  |
| 146 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 54 | 1967 | 08.11.2012 | 251,90 | 24 | 31.12.2023 |  |  |
| 147 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 55 | 1967 | 08.11.2012 | 375,50 | 29 | 31.12.2023 |  |  |
| 148 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 57 | 1967 | 08.11.2012 | 494,20 | 40 | 31.12.2023 |  |  |
| 149 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 13 | 1966 | 08.11.2012 | 530,30 | 31 | 31.12.2023 |  |  |
| 150 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 14 | 1966 | 08.11.2012 | 496,10 | 35 | 31.12.2023 |  |  |
| 151 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 17 | 1965 | 08.11.2012 | 507,70 | 41 | 31.12.2023 |  |  |
| 152 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 43 | 1968 | 08.11.2012 | 314,80 | 24 | 31.07.2023 |  |  |
| 153 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 44 | 1968 | 27.12.2013 | 500,90 | 32 | 31.12.2023 |  |  |
| 154 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 49 | 1967 | 27.12.2013 | 446,70 | 27 | 31.12.2023 |  |  |
| 155 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 60 | 1967 | 27.12.2013 | 496,20 | 34 | 31.12.2023 |  |  |
| 156 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 61 | 1967 | 27.12.2013 | 504,90 | 40 | 31.12.2023 |  |  |
| 157 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 70А | 1966 | 24.10.2014 | 499,70 | 32 | 31.12.2023 |  |  |
| 158 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 3 | 1982 | 20.02.2014 | 278,50 | 23 | 31.12.2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 159 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 6 | 1984 | 29.12.2014 | 754,80 | 26 | 31.12.2023 |  |  |
| 160 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 14 | 1986 | 16.12.2013 | 1 042,70 | 82 | 31.12.2023 |  |  |
| 161 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 15 | 1988 | 29.12.2014 | 1 039,40 | 61 | 31.12.2023 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2023 года |  |  | 18 120,20 | 1 269 |  |  |  |
| 162 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 7 | 1978 | 31.08.2012 | 72,80 | 1 | 31.12.2024 |  |  |
| 163 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 65 | 1974 | 29.12.2014 | 274,80 | 19 | 31.08.2024 |  |  |
| 164 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 6 | 1985 | 29.08.2014 | 879,50 | 60 | 31.12.2024 |  |  |
| 165 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 11 | 1982 | 29.12.2014 | 1 006,70 | 73 | 31.12.2024 |  |  |
| 166 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 40 | 1986 | 29.08.2014 | 891,40 | 48 | 31.12.2024 |  |  |
| 167 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 52 | 1985 | 24.10.2014 | 465,10 | 35 | 31.12.2024 |  |  |
| 168 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 64 | 1985 | 29.08.2014 | 895,40 | 48 | 31.12.2024 |  |  |
| 169 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 65 | 1985 | 29.08.2014 | 841,60 | 48 | 31.12.2024 |  |  |
| 170 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 84 | 1988 | 29.08.2014 | 852,80 | 48 | 31.12.2024 |  |  |
| 171 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 6 | 1983 | 24.10.2014 | 163,00 | 11 | 31.12.2024 |  |  |
| 172 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 7 | 1983 | 24.10.2014 | 213,00 | 16 | 31.12.2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 173 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 9 | 1983 | 24.10.2014 | 164,00 | 14 | 31.12.2024 |  |  |
| 174 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 8 | 1972 | 31.08.2012 | 479,60 | 46 | 01.06.2024 |  |  |
| 175 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 40 | 1965 | 31.08.2012 | 398,70 | 24 | 31.12.2024 |  |  |
| 176 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 32 | 1967 | 27.12.2013 | 500,00 | 33 | 31.12.2024 |  |  |
| 177 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 51 | 1967 | 27.12.2013 | 500,50 | 33 | 31.12.2024 |  |  |
| 178 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 53 | 1966 | 24.10.2014 | 494,70 | 32 | 31.12.2024 |  |  |
| 179 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 62 | 1968 | 27.12.2013 | 504,30 | 35 | 31.12.2024 |  |  |
| 180 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 65 | 1968 | 24.10.2014 | 493,90 | 41 | 31.12.2024 |  |  |
| 181 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 69 | 1967 | 27.12.2013 | 466,50 | 25 | 31.12.2024 |  |  |
| 182 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-905, д. 41 | 1974 | 24.10.2014 | 143,70 | 12 | 31.12.2024 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2024 года |  |  | 10 702 | 702 |  |  |  |
| 183 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 20 | 1980 | 24.10.2014 | 763,70 | 46 | 31.07.2025 |  |  |
| 184 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 1 | 1980 | 27.12.2013 | 722,30 | 56 | 31.07.2025 |  |  |
| 185 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 5 | 1983 | 24.10.2014 | 743,80 | 48 | 31.07.2025 |  |  |
| 186 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 67 | 1974 | 29.12.2014 | 82,30 | 12 | 31.07.2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 187 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 29 | 1987 | 24.10.2014 | 900,10 | 55 | 31.07.2025 |  |  |
| 188 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 80 | 1995 | 29.08.2014 | 791,10 | 49 | 31.07.2025 |  |  |
| 189 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 95 | 1986 | 27.12.2013 | 637,10 | 38 | 31.07.2025 |  |  |
| 190 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 97 | 1991 | 24.10.2014 | 882,90 | 55 | 31.07.2025 |  |  |
| 191 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 110 | 1988 | 27.12.2013 | 843,00 | 56 | 31.07.2025 |  |  |
| 192 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 5 | 1983 | 24.10.2014 | 212,70 | 11 | 31.07.2025 |  |  |
| 193 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 20 | 1966 | 08.11.2012 | 471,80 | 47 | 31.07.2025 |  |  |
| 194 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 21 | 1966 | 08.11.2012 | 496,80 | 39 | 31.07.2025 |  |  |
| 195 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 13 | 1988 | 29.12.2014 | 1 007,80 | 59 | 31.08.2025 |  |  |
| 196 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 18 | 1989 | 29.12.2014 | 1 038,50 | 63 | 31.07.2025 |  |  |
|  |  | Итого по этапу 2025 года. |  |  | 9 593,90 | 634 |  |  |  |

Таблица 2

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017,

по способам переселения

| № п/п | Наименование | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 105 779,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 779,58 | 105 779,58 | 5 658 662 047,51 | 0,00 | 0,00 | 105 779,58 | 5 658 662 047,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 10 577,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 577,95 | 10 577,95 | 564 903 114,75 | 0,00 | 0,00 | 10 577,95 | 564 903 114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 21 155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 155,90 | 21 155,90 | 1 131 946 429,51 | 0,00 | 0,00 | 21 155,90 | 1 131 946 429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 26 444,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 444,88 | 26 444,88 | 1 414 929 024,00 | 0,00 | 0,00 | 26 444,88 | 1 414 929 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 15 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 866,92 | 15 866,92 | 848 959 554,60 | 0,00 | 0,00 | 15 866,92 | 848 959 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 21 155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 155,90 | 21 155,90 | 1 131 946 429,50 | 0,00 | 0,00 | 21 155,90 | 1 131 946 429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 10 578,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,03 | 10 578,03 | 565 977 495,15 | 0,00 | 0,00 | 10 578,03 | 565 977 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Перечень характеристик, проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

| № п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: – Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года №1034/пр; – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 года № 883/пр; – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 года № 798/пр; – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 23 ноября 2015 года № 844/пр; – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 970/пр; – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 года № 693; – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288; – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 года № 590/пр. Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным Приказом Росстандарта от 11 июня 2013 года № 156-ст. Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями). В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| 2 | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие: – несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич панелей. – подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; – внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину. – внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; – принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. – внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); – оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; – освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; – при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; –во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; – отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; – организованный водосток; – благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Функциональное оснащение и отделка помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и: – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); – мойку со смесителем и сифоном; – умывальник со смесителем и сифоном; – унитаз с сиденьем и сливным бачком; – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; – одно-, двухклавишные электровыключатели; – электророзетки; – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Материалы и оборудование | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр. |
| 6 | Эксплуатационная документация дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

Приложение

к адресной программе города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Порядок работы с гражданами, проживающими в жилых помещениях,

расположенных в аварийных домах, подлежащих расселению, а также условий заключения договора мены с оплатой разницы стоимости квартир

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска с целью определения способов и порядка переселения, порядка изъятия жилых помещений и размера возмещения за изымаемые жилые помещения, выявления пожеланий граждан, проживающих в аварийных жилых домах, включенных в текущий этап реализации программы необходимо проводится разъяснительная работа и опрос граждан путем анкетирования, в срок до 01 декабря года, предшествующего году начала реализации каждого этапа адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - адресная программа). С гражданами, проживающими в жилых домах, включенных в этап реализации программы на 2019-2020 годы опрос граждан проводится до 01.06.2019.

По результатам проведенных опросов и составленных гражданами анкет определяются способы переселения и объем планируемых затрат на реализацию этапа адресной программы.

Гражданам, проживающим в жилых помещениях аварийного фонда по договорам социального найма, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Собственнику (собственникам) жилого помещения, расположенного в аварийном доме, предлагается возмещение за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае отказа от возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, собственникам жилых помещений предлагаются жилые помещения, при их наличии в собственности муниципального образования, на условиях договора мены, с оплатой разницы стоимости квартир.

При наличии жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение по договору мены с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение, на основании отчета                 об определении рыночной стоимости расселяемого жилого помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, устанавливается муниципальными образованиями - участниками программы самостоятельно.

По соглашению сторон, общая площадь жилого помещения муниципального жилищного фонда, передаваемого собственнику взамен, может быть меньше или больше отчуждаемого жилого помещения.

Собственник жилого помещения имеет право на заключение договора мены квартир с условием оплаты разницы между стоимостью квартир, с рассрочкой платежа на 5 лет, с уплатой первоначального взноса не менее 10% от разницы в стоимости жилых помещений.

Собственник жилого помещения, относящийся к категории «пенсионер», при предоставлении подтверждающих документов и на основании личного заявления, освобождается от уплаты первоначального взноса, а срок, на который предоставляется рассрочка платежа увеличивается до 10 лет.

Собственник жилого помещения для заключения договора мены с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение предоставляет в уполномоченный орган следующие документы.

-заявление о заключении договора мены.

Копии документов (с предоставлением оригиналов):

-правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор мены, купли-продажи, дарения, передачи (приватизации) жилого помещения в собственность и другие);

-кадастровый паспорт на занимаемое жилое помещение;

- технический паспорт на занимаемое жилое помещение;

-отчёт об оценке рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, полученного от уполномоченного органа в рамках процедуры изъятия жилого помещения;

-документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации), на несовершеннолетних детей до 14 лет - свидетельства                                   о рождении, на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

-СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица), на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

-свидетельство о заключении (расторжении) брака;

-справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, электроэнергию;

-разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения (доли) несовершеннолетнего собственника, участвующего в сделке (при наличии);

-нотариальная копия доверенности (в случае представления интересов доверенного лица).

-справка о составе семьи по форме № 3 с указанием родственных отношений и времени регистрации по месту жительства.

По согласию собственника (собственников) жилого помещения, расположенного в аварийном доме, ему (им) выплачивается возмещение за изымаемое жилое помещение. Цена возмещения за изымаемое жилое помещение, определяется на основании отчета об определении рыночной стоимости расселяемого жилого помещения, определенного статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком работ по оценке изымаемого жилого помещения выступает Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска за счет средств местного бюджета.

Предоставляемые гражданам жилые помещения по договору социального найма должны быть равнозначны как по общей площади, так и по количеству комнат, ранее занимаемым жилым помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то предоставляется жилое помещение большей площади. При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением жилых помещений гражданам большей площади ранее занимаемых жилых помещений, осуществляется за счет собственных средств.