АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.10.2021										       № 266-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по определению возможности придания части территории городских лесов статуса особо охраняемой территории («памятник природы») в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, во исполнение пункта 3.16 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам онлайн-встречи с жителями города Нефтеюганска                      от 06.07.2021:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по определению возможности придания части территории городских лесов статуса особо охраняемой территории («памятник природы») в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Распоряжение вступает в силу после подписания.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска 				                           П.А.Прокопович

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 05.10.2021 № 266-р

План мероприятий администрации города Нефтеюганска («дорожная карта»)

по определению возможности придания части территории городских лесов статуса особо охраняемой территории («памятник природы») в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне

на берегу реки Акопас

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в соответствующую муниципальную программу с выделением необходимого объёма финансирования на проведение комплексного экологического обследования части территории городских лесов, обосновывающего придание этой территории статуса особо охраняемой территории в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – ДЖКХ), департамент финансов администрации города Нефтеюганска | до 30.12.2021 |
| 2. | Заключение муниципального контракта на проведение комплексного экологического обследования части территории городских лесов, обосновывающего придание этой территории статуса особо охраняемой территории в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас | ДЖКХ | до 01.04.2022 |
| 3. | Выполнение работ по комплексному экологическому обследованию части территории городских лесов, обосновывающему придание этой территории статуса особо охраняемой территории в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас | Подрядная организация | 6 месяцев (выполнение работ проводится в период отсутствия снежного покрова) |
| 4. | По результатам комплексного экологического обследования принятие органом местного самоуправления решения об установлении статуса особо охраняемой территории или об отсутствии оснований в установлении данного статуса на территории в районе СНТ «Северная Нива» в северо-восточной зоне на берегу реки Акопас | Администрация города Нефтеюганска ДЖКХ | 2 месяца после получения результатов по муниципальному контракту |