АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

| 18.11.2021; № 1946-п. |  | № 1947-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

- О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы

- в городе Нефтеюганске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»                   (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 08.02.2019 № 60-п, от 21.03.2019 № 122-п, от 23.04.2019                 № 207-п, от 14.05.2019 № 243-п, от 21.06.2019 № 495-п, от 29.08.2019 № 822-п, от 04.10.2019 № 1068-п, от 08.11.2019 № 1243-п, от 11.12.2019 № 1389-п,                      от 25.12.2019 № 1481-п, от 12.02.2020 № 178-п, от 16.04.2020 № 595-п,                          от 21.05.2020 № 775-п, от 15.09.2020 № 1517-п, от 06.11.2020 № 1916-п, от 01.12.2020 № 2074-п, от 24.02.2021 № 207-п, от 21.04.2021 № 561-п; от 07.06.2021 № 871-п, от 05.07.2021 № 1097-п, от 29.09.2021 № 1661-п), изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и распространяется на правоотношения, связанные с формированием бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                             	                                А.В.Пастухов

Приложение

к постановлению

администрации города

от 18.11.2021 № 1947-п

Паспорт

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2022-2030 |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» |
| Куратор муниципальной программы (куратор комплексной муниципальной программы) | Заместитель главы города Нефтеюганска координирующий и контролирующий деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| Цели муниципальной программы | 1.Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. 2.Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог. 3.Повышение уровня безопасности участников дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. 2.Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I «Транспорт» Подпрограмма II «Автомобильные дороги» Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |
| Целевые показатели муниципальной программы | -Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 3 248,179 тысяч человек до 4 986,110 тысячи человек. -Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,844 км (с 57,180 км до 61,024 км). -Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,924 км. -Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 3,844 км. -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 2,080 км. -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 14,660 км. -Снижение общей протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 0 км. -Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100%. -Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, со 100 % до 0 %. -Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) с 6 чел. до 4 чел. -Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) с 60,0 % до 75,0 % |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 4 893 384,400 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году –554 712,800 тыс. рублей; в 2023 году –556 031,200 тыс. рублей; в 2024 году –556 031,200 тыс. рублей; в 2025 году –537 768,200 тыс. рублей; в 2026-2030 годах –2 688 841,000 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения национальных (региональных) проектов |  |
| Объем налоговых расходов города Нефтеюганска |  |

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026- 2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс.чел. | ДЖКХ | 3 248,179 | 4 984, 950 | 4 985, 100 | 4 985,750 | 4 986,000 | 4 986,110 | 4 986,110 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | ДЖКХ | 57,180 | 58,030 | 0 | 0 | 0 | 61,024 | 61,024 |
| 3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,924 | 5,924 |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,844 | 3,844 |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км. | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 2,080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | ДГиЗО ДЖКХ | 5,890 | 0 |  |  |  | 14,660 | 14,660 |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. | ДГиЗО ДЖКХ | 10,431 | 10,431 |  |  |  | 0 | 0 |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | ДГиЗО ДЖКХ | 81,758 | 81,758 |  |  |  | 100 | 100 |
| 9 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | ДЖКХ | 100 | 50 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел. | ДЖКХ | 6 | 5 |  |  |  |  | 4 |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), % | ДГиЗО ДЖКХ | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  |  | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1) | ДЖКХ |  |  | Всего |  | 2 692 352,800 |  | 297 978,400 | 299 296,800 | 299 296,800 | 299 296,800 | 1 496 484,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 692 352,800 |  | 297 978,400 | 299 296,800 | 299 296,800 | 299 296,800 | 1 496 484,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  | Всего |  | 2 692 352,800 |  | 297 978,400 | 299 296,800 | 299 296,800 | 299 296,800 | 1 496 484,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 692 352,800 |  | 297 978,400 | 299 296,800 | 299 296,800 | 299 296,800 | 1 496 484,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4,5,6,7,8) | ДГиЗО |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджет-ные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ДЖКХ |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (7,8) | ДЖКХ |  |  | Всего |  | 2 128 237,200 |  | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 1 182 354,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 128 237,200 |  | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 1 182 354,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | Всего |  | 2 128 237,200 |  | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 1 182 354,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 128 237,200 |  | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 236 470,800 | 1 182 354,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети (9,10) | ДЖКХ |  |  |  | Всего |  | 72 794,400 | 20 263,600 | 20 263,600 | 20 263,600 | 2 000,600 | 10 003,000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 38 352,300 | 12 784,100 | 12 784,100 | 12 784,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 34 442,100 | 7 479,500 | 7 479,500 | 7 479,500 | 2 000,600 | 10 003,000 |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ДГиЗО | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме 3 |  |  |  |  | Всего |  | 72 794,400 |  | 20 263,600 | 20 263,600 | 20 263,600 | 2 000,600 | 10 003,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 38 352,300 |  | 12 784,100 | 12 784,100 | 12 784,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 34 442,100 |  | 7 479,500 | 7 479,500 | 7 479,500 | 2 000,600 | 10 003,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | 4 893 384,400 |  | 554 712,800 | 556 031,200 | 556 031,200 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 38 352,300 |  | 12 784,100 | 12 784,100 | 12 784,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 4 855 032,100 |  | 541 928,700 | 543 247,100 | 543 247,100 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы |  |  |  |  | Всего |  | 4 893 384,400 |  | 554 712,800 | 556 031,200 | 556 031,200 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 38 352,300 |  | 12 784,100 | 12 784,100 | 12 784,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 4 855 032,100 |  | 541 928,700 | 543 247,100 | 543 247,100 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска) |  |  |  |  | Всего |  | 4 893 384,400 |  | 554 712,800 | 556 031,200 | 556 031,200 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 38 352,300 |  | 12 784,100 | 12 784,100 | 12 784,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 4 855 032,100 |  | 541 928,700 | 543 247,100 | 543 247,100 | 537 768,200 | 2 688 841,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 1 (Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска) |  |  |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 3

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| № п/п * | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цель: Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения |  |  |
| Задача: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом |  |  |
| Подпрограмма I «Транспорт» |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | Оказание услуг населению города автомобильным транспортом общего пользования |
| Цель: Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог |  |  |
| Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» |  |  |
| 2.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем осуществления проектирования и строительства новых автомобильных дорог. 2.Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |
| 2.2 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии. |
| Цель: Повышение уровня безопасности участников дорожного движения |  |  |
| Задача: Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения |  |  |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| 3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 1.Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов. 2.Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города. 3.Внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. 4.Обеспечение проведения организационных и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 5.Внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления дорожным движением |