**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Наш двор» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 12.09.2022 по 15.11.2022 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ИП Денисов.

Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта создана современная безопасная игровая площадки.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 10 000,00 руб.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Заключено контрактов на сумму** | **Увеличение стоимости проекта** | **Причины увеличения стоимости проекта** |
| **Бюджет МО** | **Окружной бюджет** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 2 593 329,00 | 2 593 329,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 603 329,00 | 0,00 | Отсутствуют  |