АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.01.2023											  № 11-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по выполнению дополнительных мероприятий по гидропневматической промывке магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения при завершении строительства объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки», г.Нефтеюганск,

7 микрорайон (станция ВОС)

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                       от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ                        «О водоснабжении и водоотведении», Уставом города Нефтеюганска, в целях исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встречи с жителями города Нефтеюганска 02.10.2022:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска по выполнению дополнительных мероприятий по гидропневматической промывке магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения при завершении строительства объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки», г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС), согласно приложению                                                               к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска                                                                Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 19.01.2023 № 11-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по выполнению дополнительных мероприятий по гидропневматической промывке магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения при завершении строительства объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки»,

г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения* | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение гидропневматической промывки магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения города Нефтеюганска | август-сентябрь 2023 | АО «Юганскводоканал» |
| 2. | Проведение промывки внутридомовых систем водоснабжения | август-сентябрь 2023 | Организации, обслуживающие жилищный фонд на территории города Нефтеюганска |

*Сроки исполнения – приняты в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки», г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС, далее - Объект). Могут быть сдвинуты при изменении сроков завершения строительства Объекта.