Итоговый отчет о ходе реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Экокультура!», 15  микрорайон, в районе домов № 11, № 21, № 22 (далее — Проект).

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 28.06.2024 №375-VII.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 19.08.2024 по 13.09.2024.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ИП «Герасимчук В.В.». Работы выполнены в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 0,0 руб.;

- софинансирование юридических лиц 45 000,0 руб.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Заключено контрактов на сумму | Увеличение стоимости проекта | Причины увеличения стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 1 076 120, 00 | 1 031 120, 00 | 0,00 | 45 000,00 | 887 799, 00 | 0,00 | Отсутствуют |

15 микрорайон, в районе дома №11

До

После

15 микрорайон, в районе дома №21

До

После

15 микрорайон, в районе дома №22

До

После