Итоговый отчет о ходе реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Олимпийский резерв!», 12  микрорайон, дом № 9 (далее — Проект).

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 28.06.2023 №375-VII.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 19.07.2024 по 31.09.2024.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ООО «Дельта Плюс» Произведена замена ограждения на спортивной площадке возле дома № 9 12 микрорайона. Работы выполнены в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 5 000,00 руб.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Заключено контрактов на сумму | Увеличение стоимости проекта | Причины увеличения стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 312 370,00 | 307 370,00 | 0,00 | 5 000,00 | 312 370,00 | 0,00 | Отсутствуют |

До

После