## УТВЕРЖДАЮ:

председатель Счётной

палаты города Нефтеюганска

____________ С.А. Гичкина

«18» июля 2024 года

## ОТЧЁТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на проведение ремонтов»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 25 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2024 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность использования средств бюджета города, выделенных на проведение ремонтов.

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» (далее – Учреждение).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 мая по 18 июля 2024 года.

5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность и эффективность использования средств бюджета города, выделенных на проведение ремонтов.

6. Проверяемый период деятельности: 2023 год, 1 квартал 2024 года и иные периоды при необходимости.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. В нарушение части 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) отсутствует журнал эксплуатации здания, сооружения.

7.2. В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013                      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) один контракт заключён не на условиях, предусмотренных документацией                               о закупке.

По объекту закупки «Выполнение работ по текущему ремонту части нежилого помещения (помещение № 9 на 3 этаже), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 2а, здание № 8, пом. 3» (№ 0187300012823000846) локальный сметный расчёт                         № 02-01-02 отличается по видам и объёмам работ от локального сметного расчёта (смета) № 02-01-02, являющегося неотъемлемой частью контракта.

7.3. В нарушение пункта 2.3.5 Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования город Нефтеюганск на 2023 год и на 2024 год (далее – Соглашения) Учреждением допускалось неэффективное использование средств субсидии ввиду не достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности) в общей сумме 207 205 рублей                             91 копейка:

7.3.1. В нарушение Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                 от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика № 421/пр), применены коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов, что привело к завышению сметной стоимости по четырём контрактам на сумму 49 967 рублей 60 копеек.

7.3.2. В нарушение пунктов 83, 84 Методики применения сметных норм, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.07.2022                         № 571/пр  (далее – Приказ № 571/пр), не применены коэффициенты на работы по разборке и (или) демонтажу оборудования, что привело к завышению сметной стоимости по трём контрактам на сумму 5 522 рубля 95 копеек.

7.3.3. В нарушение программного продукта «ГРАНД-Смета» при применении ФЕР 15-04-007-07, утверждённых приказом Минстроя Российской Федерации от 26.12.2019 г. № 876/пр, необоснованно применён коэффициент 2, что привело к завышению сметной стоимости по двум контрактам на сумму 151 715 рублей 36 копеек.

7.4. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Соглашений, Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) Учреждением средства субсидии в размере 91 555 рублей                  52 копейки израсходованы не по целевому назначению, ввиду оплаты материалов, которые фактически не использовались, по пяти контрактам.

В соответствии со статьёй 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридических и должностных лиц за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся, в том числе в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определённым договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

7.5. Отсутствовал должный контроль со стороны ответственных лиц Учреждения за проведением ремонтных работ.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Предложения (рекомендации):

9.1. Провести работу по восстановлению средств на сумму 91 555 рублей              52 копейки.

9.2. Не допускать нарушения БК РФ, ГрК РФ, Закона № 44-ФЗ, Методики № 421/пр, Приказа № 571/пр.

9.3. Привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

9.4. В рамках Соглашения о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и Счётной палатой города Нефтеюганска направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.

Заместитель председателя

Счётной палаты города Нефтеюганска                                         Э.Н. Хуснуллина