Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2024 № 83-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», в 2024 году на территории муниципального образования город Нефтеюганск запланирован объем жилищного строительства в объеме 85,0 тыс.кв.м.

По состоянию на 16.12.2024 введено в эксплуатацию 41,80 тыс.кв.м. жилья, в том числе 3 многоквартирных дома – 35,61 тыс.кв.м., индивидуальные дома – 6,19 тыс.кв.м., что составляет 49,17 % от плана.

Введены в эксплуатацию следующие объекты:

1.«Многоквартирный жилой дом по адресу: 17 мкр., 7 дом, 2 корпус.».

Застройщик - ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория»;

2.«Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, 1 очередь строительства. 1 этап.».

Застройщик - «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

3.«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5, площадью 8,16 тыс.кв.м., квартир 120.».

Застройщик - ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория».

Так же до конца 2024 года предусмотрен ввод жилья в объеме 43,20 тыс.кв.м., в том числе 3 многоквартирных дома.