Итоговый отчет о ходе реализации инициативного проекта.

1. Наименование инициативного проекта: «Территория здоровья», 15 микрорайон, в районе домов № 9 и № 10 (далее — Проект).

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 28.06.2023 №375-VII.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 26.07.2024 по 30.09.2024.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Заключен муниципальный контракт № ЭА.2024.00101 обустройство площадки на территории города Нефтеюганска по адресу:15 микрорайон, в районе домов № 9 и № 10. На данный момент подрядной организацией ООО «Наш Двор», ведется подготовительный период производства малых архитектурных форм (МАФ). Ориентировочный срок начала работ с 13.09.2024.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 0,00 руб.;

- софинансирование индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: гарантийное письмо ООО УК «ЮганскСевер» на 30 000,00 руб.

Имущественное участие граждан, демонтаж теннисного стола, разгрузка малых архитектурных форм.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Заключено контрактов на сумму | Увеличение стоимости проекта | Причины увеличения стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 1 946 546,10 | 1 916 546,10 | 0,00 | 30 000,00 | 1 946 546,10 | 0,00 | Отсутствуют |

ДО

ПОСЛЕ