АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

13.11.2015 										       № 1126-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении  муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 № 90 н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65 н», постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 № 80-нп «О муниципальных программах города Нефтеюганска», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация  города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                         от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 240-п, от 16.04.2014 № 444-п, от 30.04.2014 № 489-п, от 27.05.2014 № 595-п,                        от 17.06.2014 № 693-п, от 28.08.2014 № 969-п, от 08.10.2014 № 1122-п,                     от 05.11.2014 № 1195-п, от 10.11.2014 № 1235-п, от 08.12.2014 № 1360-п,                 от 02.02.2015 № 61-п, от 19.02.2015 № 129-п, от 20.03.2015 № 215-п,                          от 25.03.2015 № 232-п, от 27.03.2015 № 250-п, от 27.04.2015 № 351-п,                        от 14.07.2015 № 643-п, от 15.09.2015 № 866-п) следующее изменение: приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой  направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава администрации города							В.А.Арчиков

Приложение

- к постановлению

- администрации города

- от 13.11.2015 № 1126-п

Муниципальная программа

города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 №1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Цели муниципальной программы | 1.Реализация единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере; 2.Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства; 3.Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 2.Организационное обеспечение деятельности Департамента градостроительства администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения; 3.Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; 4.Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания; 5.Предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности» Основное мероприятие № 1 «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» Основное мероприятие № 2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» Основное мероприятие № 3 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Основное мероприятие № 4 «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» Основное мероприятие № 5 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| Целевые показатели муниципальной программы | Планируется: - 1.Ввод жилья в 2020 году - 416,31 тыс. кв. метра общей площади жилья; - 2.Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, м. – 7 814,32; 3.Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий – 49; 4.Количество молодых учителей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий – 1; 5.Приобретение жилых помещений – 245; 6.Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания – 250. 7.Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года – 289. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2014 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Всего – 1 991 367,142 тыс.рублей: 2014 год – 370 922,129 тыс.руб.; 2015 год – 638 390,922 тыс.руб.; 2016 год – 317 605,723 тыс.руб.; 2017 год – 237 813,223 тыс.руб.; 2018 год – 244 568,545 тыс.руб.; 2019 год – 91 033,300 тыс.руб.; 2020 год – 91 033,300 тыс.руб. В том числе: Бюджет муниципального образования город Нефтеюганск – 796 045,242 тыс. рублей: 2014 год – 125 384,629 тыс.руб.; 2015 год – 145 779,122 тыс.руб.; 2016 год – 115 778,123 тыс.руб.; 2017 год – 111 907,823 тыс.руб.; 2018 год – 115 128,945 тыс.руб.; 2019 год – 91 033,300 тыс.руб.; 2020 год – 91 033,300 тыс.руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 1 182 672,700 тыс.рублей: 2014 год – 245 177,500 тыс.руб.; 2015 год – 492 474,700 тыс.руб.; 2016 год – 189 675,500 тыс.руб.; 2017 год – 125 905,400 тыс.руб.; 2018 год – 129 439,600 тыс.руб.; 2019 год – 0,000 тыс.руб.; 2020 год – 0,000 тыс.руб. Федеральный бюджет Российской Федерации – 12 649,200 тыс.рублей: 2014 год – 360,000 тыс.руб.; 2015 год – 137,100 тыс.руб.; 2016 год – 12 152,100 тыс.руб.; 2017 год – 0,000 тыс.руб.; 2018 год – 0,000 тыс.руб.; 2019 год – 0,000 тыс.руб.; 2020 год – 0,000 тыс.руб. |

- Раздел 1.Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Нефтеюганска

Жилищный фонд г.Нефтеюганска (далее – жилищный фонд) не обеспечивает потребности населения в жилье.

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 10 лет.

Указанные причины, в том числе, породили одну из главных социальных проблем автономного округа – недостаточный (ниже среднего по стране) уровень обеспеченности населения жильем:

| Показатель, кв.м. на чел. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,4 |
| Югра | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,0 | 19,2 |
| Нефтеюганск | - | - | - | - | 15,2 |

При этом, по сведениям органов муниципальной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно осуществляются сделки с недвижимостью, в которые вовлечено порядка 5,3 процента жилых домов и квартир, находящихся в частной собственности, что является существенным показателем развития рынка жилья.

В 2011 году в Российской Федерации 17,6% всех сделок на рынке жилья совершались с использованием ипотечных кредитов, в Югре - 35,2%.

На рынке жилья по-прежнему отмечается как общий, так и структурный дисбаланс спроса и предложения. С одной стороны, в период до финансового кризиса это выражалось в общем превышении платежеспособного спроса населения над предложением жилья, что привело к существенному росту цен на жилье. В 2009-2010 годах произошло их снижение в силу отложенного покупательского спроса и резкого снижения объемов ипотечного жилищного кредитования.

Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. Основную роль здесь стали играть частные, в том числе индивидуальные застройщики. Доля жилья, введенного частными и индивидуальными застройщиками, в общем объеме введенного жилья в 2012 году составила 16,0%.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей со средними и высокими доходами.

Таким образом, анализ современного состояния жилищной сферы показывает, что:

реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий может воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

практически вне рамок муниципальной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья;

рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от административных органов, низким уровнем развития конкуренции.

Достигнутые результаты муниципальной жилищной политики и сложившаяся ситуация обусловливают необходимость дальнейшей реализации запланированных мероприятий и определения новых стратегических целей, направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства и создание условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий граждан, в том числе нуждающихся в муниципальной поддержке.

Приоритеты муниципальной политики в жилищной сфере

1.Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.

В рамках Муниципальной программы поддержка массового жилищного строительства будет осуществляться путем реализации мероприятий подпрограмм, направленных на поддержку градостроительной деятельности, на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Годовой объем ввода жилья в г.Нефтеюганске по планам к 2020 году должен быть доведен до 78,58 тыс. кв.метров жилья в год.

Практика реализации программ жилищного строительства в ряде субъектов Российской Федерации показывает эффективность применения подходов, предусматривающих реализацию проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства.

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

В городе Нефтеюганске обеспеченность градостроительной документацией на 01.01.2013 составляет:

-документами территориального планирования – 84,1%,

-правилами землепользования и застройки – 100%.

Мероприятия муниципальной программы по развитию жилищного строительства представляет собой взаимоувязанный комплекс, направленный на повышение доступности жилья для граждан со средним уровнем доходов, путем массового его строительства, обеспечения строящихся объектов необходимой инженерной инфраструктурой, сокращения сроков решения жилищных проблем населения.

2.Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях.

Основной формой поддержки данных категорий граждан за счет бюджетных средств – это предоставление социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилья, в том числе частичную или полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. Социальные выплаты будут предоставляться из бюджетов в зависимости от категории граждан, в том числе на условиях софинансирования.

- Раздел 2.Цели, задачи и показатели их достижения

Цель 1: Реализация единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере

Подпрограмма I.«Содействие развитию градостроительной деятельности»

Задача 1: Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Задача 2: Организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения.

Цель 2: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства

Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1: Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Задача 2: Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального маневренного жилищного фонда и  создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания.

Цель 3: Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий

Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы»

Задача 1: Предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан.

- Для достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать комплекс мероприятий в период 2014 – 2020 годы согласно стратегии социально-экономического развития территории города Нефтеюганска до 2030 года.

- Стратегия развития жилищного строительства до 2030 года предполагает:

- 1.Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.

- 2.Развитие рынка доступного жилья и развитие жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

3.Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях.

Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы, приведены в приложении 1.

- Раздел 3.Характеристика основных мероприятий

Подпрограмма I. Содействие развитию градостроительной деятельности

В данную подпрограмму предусмотрена реализация основного мероприятия «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, обеспечивающих устойчивое развитие этих территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Территориальное планирование ведется посредством разработки градостроительной документации в виде схем генерального плана города Нефтеюганска.

Для развития территории города Нефтеюганска в соответствии со Стратегией развития города необходимо наличие градостроительной документации.

Отсутствие современных документов планировки территории негативно отражается на общей инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска, сдерживает процессы реального строительства, удлиняет процедуры выбора и предоставления земельных участков под проектирование инвесторам и застройщикам.

Качественная застройка города Нефтеюганска с соблюдением требований градостроительных и технических регламентов основывается на единых нормативах градостроительного проектирования. Регулирование градостроительной деятельности на территории города Нефтеюганска возможно путем совершенствования нормативной правовой базы. В рамках мероприятий подпрограммы планируется внесение изменений в  нормативные правовые акты, что позволит упорядочить деятельность субъектов градостроительных отношений на муниципальном уровне.

Нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганска станут основой для совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства территории города и инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, сохранения и улучшения окружающей природной среды, что в целом приведет к улучшению условий проживания населения города Нефтеюганска.

Необходимым условием эффективного управления территорией города Нефтеюганска является обеспечение объективной и полной информацией о текущем состоянии и прогнозе развития территории города Нефтеюганска органов исполнительной власти города, принимающих решения в области градостроительства, участников градостроительных правоотношений.

В целях реализации Подпрограммы департамент градостроительства обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете автономного округа и бюджете города Нефтеюганска на соответствующий финансовый год.

На базе создания документов планировки территорий будут созданы возможности обеспечения открытости, гласности и обоснованности принятия решений о строительстве объектов капитального строительства на территории города Нефтеюганска.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы состоит в увеличении  доходов  бюджетов всех уровней за счет роста объемов  инвестиций  в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении  эффективности  управления развитием территории города Нефтеюганска, следовательно, подпрограмма обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития города Нефтеюганска в пределах  установленных полномочий администрации города Нефтеюганска.

Основное мероприятие «Организационное обеспечение функционирования отрасли» направлено на организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства и подведомственного учреждения – муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

МКУ «Управление капитального строительства», в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом, выполняет муниципальную работу – реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Подпрограмма II.Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы

В целях обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда муниципальным образованием запланировано приобретение жилья муниципальным образованием (в том числе субсидия за счет средств бюджета автономного округа), строительство жилья.

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры будет осуществляться в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства в рамках основного мероприятия  «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».

В свою очередь, в городе Нефтеюганске, как и в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, продолжает сохраняться проблема улучшения жилищных условий граждан. Для решения данной проблемы в рамках Подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений».

В настоящее время в городе Нефтеюганске 247 домов признаны непригодными для проживания, общая площадь которых составляет 148,2 тыс. кв.метров, из них 170 домов, площадь которых составляет 106,07 тыс. кв. метров, признаны аварийными.

Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными на территории муниципального образования город Нефтеюганск представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

- По итогам инвентаризации, на территории муниципального образования расположено 1 362 приспособленных для проживания строения, в которых проживают 3 792 человека, в неблагоприятных зонах расположено                           339 строений, в которых проживают 1 186 человек.

- Список граждан, проживающих в жилых городках «Юность», НССУ, расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск, представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

- Список граждан, проживающих в жилых городках «ЮЭН Таежная 1», расположенных на территории города Нефтеюганска, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

- Также неблагоприятными факторами, влияющими на жизнь и здоровье граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, являются:

- -недостаточная толщина стен и перекрытий строений. Неблагоприятными признаками, характеризующими данные факторы, являются резкие колебания температуры воздуха и ее значительные понижения в морозные и ветреные дни, плесень на поверхностях ограждающих конструкций;

- -отсутствие системы горячего водоснабжения;

- -критическая изношенность систем холодного водоснабжения и теплоснабжения, что влечет за собой существенные затраты на содержание и ремонт.

Комплексное и системное решение вопросов ликвидации и расселения граждан из указанных строений должно обеспечить безопасное улучшение качества жизни граждан.

Не менее остро стоит проблема в обеспечении жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, принятых на учет  до 01.03.2005 и состоящих в списках очерёдности по месту жительства, а также малоимущих граждан, принятых на учёт после 01.03.2005, в целях получения жилых помещений по договорам социального найма. В настоящее время в списке очерёдности состоит 1 389 семей.

Реализация мероприятий по распределению и предоставлению жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; а также формирования муниципального специализированного жилищного фонда (маневренного, служебного), осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Решением Думы города Нефтеюганска от 26.03.2015 № 998-V «Об утверждении порядка формирования, управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности  города Нефтеюганска.

Подпрограмма III.«Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», а именно по предоставлению мер государственной поддержки в виде субсидий и социальных выплат на приобретение жилых помещений молодым семьям, молодым учителям согласно постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 12 «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», Порядком 14 «Улучшение жилищных условий молодых учителей», утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах».

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», статьей 7.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», реализация мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» осуществляется согласно постановления Правительства автономного округа от 10.10.2006            № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Перечень программных мероприятий содержится в приложении 2 к программным мероприятиям.

Раздел 4.Механизм реализации муниципальной программы

В соответствии с Положением о департаменте градостроительства администрации города Нефтеюганска, департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска является органом администрации города Нефтеюганска, осуществляющим функции по реализации единой муниципальной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями.

Департамент градостроительства является ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий (совместно с соисполнителями муниципальной программы), координацию деятельности, управление и контроль за ее реализацией, мониторинг и оценку результативности реализуемых программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Структурные подразделения администрации города принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Департамент градостроительства осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

- Механизм реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств бюджета автономного округа, иных внебюджетных источников.

- Порядок реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

В соответствии с результатами оценки фактически достигнутых показателей,  в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Исполнители (соисполнители) муниципальной программы несут ответственность за эффективное и целевое использование средств и, с целью координации действий, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы.

Внешние условия и риски реализации Программы:

-отсутствие своевременного и полного доведения финансирования за счет средств бюджета автономного округа;

-уменьшение финансирования из бюджета автономного округа.

- Приложение 1

к муниципальной программе

Целевые показатели

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска

в 2014-2020 годах»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципаль ной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ввод жилья, тыс. кв.м. | 38,044 | 50,8 | 52,30 | 53,64 | 53,71 | 59,51 | 67,77 | 78,58 | 416,31 |
| 2. | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, м. | 10 752,43 | 864,32 | 1 840,00 | 2 082,80 | 1 513,60 | 1 513,60 | - | - | 7 814,32 |
| 3. | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | - | - | 49 |
| 4. | Количество молодых учителей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Приобретение жилых помещений для: (итого количество семей): | - | 80 | 119 | 15 | 15 | 16 | - | - | 245 |
| 5.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания (количество семей) | 3 549 | 56 | 85 | 11 | 11 | 12 | - | - | 3 374 |
| 5.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма (количество семей) | 1 389 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 354 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) (количество квартир) | 295 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | - | - | 330 |
| 6. | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | 339 | - | 49 | 14 | 14 | 12 | - | - | 250 |
| 7. | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 305 | - | - | 16 | - | - | - | - | 289 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

| Номер основного мероприятия | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель (соисполни тель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель 1: Реализация единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности |  | департамент градостроительства | всего | 87 045,288 | 21 166,948 | 7 082,140 | 13 712,800 | 13 707,900 | 13 913,100 | 8 731,200 | 8 731,200 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 15 690,500 | 1 884,500 | 331,200 | 4 433,600 | 4 429,300 | 4 611,900 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 71 354,788 | 19 282,448 | 6 750,940 | 9 279,200 | 9 278,600 | 9 301,200 | 8 731,200 | 8 731,200 |  |
| Задача 2 – Организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | - Организационное обеспечение функционирования отрасли |  | департамент градостроительства | всего | 575 284,377 | 76 996,951 | 84 342,126 | 84 554,000 | 82 485,000 | 82 302,100 | 82 302,100 | 82 302,100 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 575 284,377 | 76 996,951 | 84 342,126 | 84 554,000 | 82 485,000 | 82 302,100 | 82 302,100 | 82 302,100 |  |
|  | - Итого по подпрограмме I |  |  | всего | 662 329,665 | 98 163,899 | 91 424,266 | 98 266,800 | 96 192,900 | 96 215,200 | 91 033,300 | 91 033,300 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 15 690,500 | 1 884,500 | 331,200 | 4 433,600 | 4 429,300 | 4 611,900 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 646 639,165 | 96 279,399 | 91 093,066 | 93 833,200 | 91 763,600 | 91 603,300 | 91 033,300 | 91 033,300 |  |
| Цель 2: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (п. 1, 2 в приложении №1) |  | департамент градостроительства | всего | 295 400,666 | 49 994,866 | 39 919,500 | 111 118,600 | 45 661,800 | 48 705,900 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 252 179,700 | 43 056,000 | 35 869,000 | 100 195,700 | 36 529,500 | 36 529,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 43 220,966 | 6 938,866 | 4 050,500 | 10 922,900 | 9 132,300 | 12 176,400 | 0,000 |  | 0,000 |
| Задача 2 – Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (п.5, 6 в приложении №1) |  |  | всего | 1 013 909,123 | 220 564,000 | 505 662,423 | 94 667,700 | 94 558,000 | 98 457,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 909 643,200 | 198 507,600 | 455 096,100 | 84 256,200 | 84 156,600 | 87 626,700 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 104 265,923 | 22 056,400 | 50 566,323 | 10 411,500 | 10 401,400 | 10 830,300 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 726 817,300 | 220 564,000 | 366 903,200 | 45 211,500 | 45 119,800 | 49 018,800 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 652 741,900 | 198 507,600 | 330 212,800 | 40 238,200 | 40 156,600 | 43 626,700 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1 | - 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 74 075,400 | 22 056,400 | 36 690,400 | 4 973,300 | 4 963,200 | 5 392,100 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | департамент жилищно – коммунального хозяйства | всего | 287 091,823 | 0,000 | 138 759,223 | 49 456,200 | 49 438,200 | 49 438,200 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 256 901,300 | 0,000 | 124 883,300 | 44 018,000 | 44 000,000 | 44 000,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30 190,523 | 0,000 | 13 875,923 | 5 438,200 | 5 438,200 | 5 438,200 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | - Итого по подпрограмме II |  |  | всего | 1 309 309,789 | 270 558,866 | 545 581,923 | 205 786,300 | 140 219,800 | 147 162,900 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 161 822,900 | 241 563,600 | 490 965,100 | 184 451,900 | 120 686,100 | 124 156,200 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 147 486,889 | 28 995,266 | 54 616,823 | 21 334,400 | 19 533,700 | 23 006,700 | 0,000 |  | 0,000 |
| Цель 3: Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (п.3, 4, 7 в приложении №1) |  |  | всего | 19 727,688 | 2 199,364 | 1 384,733 | 13 552,623 | 1 400,523 | 1 190,445 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 649,200 | 360,000 | 137,100 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5 159,300 | 1 729,400 | 1 178,400 | 790,000 | 790,000 | 671,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 919,188 | 109,964 | 69,233 | 610,523 | 610,523 | 518,945 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | департамент образования и молодёжной политики | всего | 7 575,588 | 2 199,364 | 1 384,733 | 1 400,523 | 1 400,523 | 1 190,445 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 497,100 | 360,000 | 137,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5 159,300 | 1 729,400 | 1 178,400 | 790,000 | 790,000 | 671,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 919,188 | 109,964 | 69,233 | 610,523 | 610,523 | 518,945 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | - Итого по подпрограмме III |  |  | всего | 19 727,688 | 2 199,364 | 1 384,733 | 13 552,623 | 1 400,523 | 1 190,445 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 649,200 | 360,000 | 137,100 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5 159,300 | 1 729,400 | 1 178,400 | 790,000 | 790,000 | 671,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 919,188 | 109,964 | 69,233 | 610,523 | 610,523 | 518,945 | 0,000 |  | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего | 1 991 367,142 | 370 922,129 | 638 390,922 | 317 605,723 | 237 813,223 | 244 568,545 | 91 033,300 |  | 91 033,300 |
| в том числе: |  |  |  | федеральный бюджет | 12 649,200 | 360,000 | 137,100 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 182 672,700 | 245 177,500 | 492 474,700 | 189 675,500 | 125 905,400 | 129 439,600 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 796 045,242 | 125 384,629 | 145 779,122 | 115 778,123 | 111 907,823 | 115 128,945 | 91 033,300 |  | 91 033,300 |
| Ответственный исполнитель |  |  | ДГС | всего | 957 730,331 | 148 158,765 | 131 343,766 | 209 385,400 | 141 854,700 | 144 921,100 | 91 033,300 |  | 91 033,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 267 870,200 | 44 940,500 | 36 200,200 | 104 629,300 | 40 958,800 | 41 141,400 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 689 860,131 | 103 218,265 | 95 143,566 | 104 756,100 | 100 895,900 | 103 779,700 | 91 033,300 |  | 91 033,300 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Соисполнитель 1 |  |  | ДОиМП | всего | 7 575,588 | 2 199,364 | 1 384,733 | 1 400,523 | 1 400,523 | 1 190,445 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 497,100 | 360,000 | 137,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5 159,300 | 1 729,400 | 1 178,400 | 790,000 | 790,000 | 671,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 919,188 | 109,964 | 69,233 | 610,523 | 610,523 | 518,523 | 0,000 |  | 0,000 |
| Соисполнитель 2 |  |  | ДИЗО | всего | 738 969,400 | 220 564,000 | 366 903,200 | 57 363,600 | 45 119,800 | 49 018,800 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 12 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 652 741,900 | 198 507,600 | 330 212,800 | 40 238,200 | 40 156,600 | 43 626,700 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 74 075,400 | 22 056,400 | 36 690,400 | 4 973,300 | 4 963,200 | 5 392,100 | 0,000 |  | 0,000 |
| Соисполнитель 3 |  |  | ДЖКХ | всего | 287 091,823 | 0,000 | 138 759,223 | 49 456,200 | 49 438,200 | 49 438,200 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 256 901,300 | 0,000 | 124 883,300 | 44 018,000 | 44 000,000 | 44 000,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30 190,523 | 0,000 | 13 875,923 | 5 438,200 | 5 438,200 | 5 438,200 | 0,000 |  | 0,000 |

- Приложение 3

к муниципальной программе

Реестр жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, микрорайон, № дома | Дата и номер документа о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Количество жилых помещений | Количество помещений в частной собственности | Количество помещений муниципальной собственности | Количество помещений специализированного фонда | Площадь жилых помещений кв.м. | Этажность | Количество проживающих, человек | Год сноса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВПЧ, № 1 | № 196-р от 04.09.2008 | 8 | 2 | 6 | 2 | 340,10 | 2 | 20 | 2015 | частично расселен |
| 2 | ВПЧ, № 2 | № 196-р от 04.09.2008 | 20 | 2 | 18 | 2 | 767,50 | 2 | 43 | 2015 | частично расселен |
| 3 | 11А мкр., № 13 | № 196-р от 04.09.2008 | 37 | 0 | 37 | 0 | 926,10 | 2 | 141 | 2015 | частично расселен |
| 4 | 11А мкр. Березовая, № 10 | № 196-р от 04.09.2008 | 37 | 21 | 16 | 3 | 843,40 | 2 | 72 | 2015 | частично расселен |
| 5 | СУ-905, № 47 | № 406-р от 25.12.2008 | 16 | 0 | 16 | 0 | 422,60 | 2 | 51 | 2015 | частично расселен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | СУ-905, № 48 | № 406-р от 25.12.2008 | 14 | 0 | 14 | 0 | 577,90 | 2 | 47 | 2015 | частично расселен |
| 7 | СУ-905, № 49 | № 406-р от 25.12.2008 | 8 | 0 | 8 | 0 | 362,50 | 1 | 29 | 2016 | частичное расселение в 2015 году |
| 8 | Аэропорт, № 1 | № 406-р от 25.12.2008 | 39 | 1 | 38 | 0 | 791,30 | 2 | 110 | 2016 | частично расселен |
| 9 | 11 мкр., № 8 | № 852-р от 31.12.2010 | 16 | 12 | 4 | 0 | 555,00 | 2 | 51 | 2017 |  |
| 10 | 11А мкр. Березовая, № 3 | № 852-р от 31.12.2010 | 11 | 6 | 5 | 2 | 756,20 | 2 | 21 | 2017 |  |
| 11 | 4 мкр., № 36 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 10 | 6 | 0 | 497,40 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 12 | 4 мкр., № 55 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 9 | 7 | 0 | 499,80 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 13 | 4 мкр., № 56 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 5 | 9 | 0 | 436,90 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 14 | 4 мкр., № 62 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 3 | 13 | 0 | 514,40 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 15 | 4 мкр., № 63 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 6 | 10 | 1 | 500,40 | 2 | 37 | 2020 |  |
| 16 | 4 мкр., № 64 | № 40-р от 04.02.2013 | 16 | 3 | 13 | 4 | 498,30 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 11А мкр., №39 | № 40-р от 04.02.2013 (с изм. на 19.06.2014 № 118-р) | 16 | 10 | 6 | 0 | 889,90 | 2 | 55 | 2020 |  |
| 18 | 6 мкр., № 17 | № 308-р от 19.06.2013 | 16 | 7 | 9 | 0 | 507,90 | 2 | 44 | 2020 |  |
| 19 | 6 мкр., № 22 | № 308-р от 19.06.2013 | 16 | 7 | 9 | 1 | 496,80 | 2 | 53 | 2020 |  |
| 20 | 6 мкр., № 43 | № 308-р от 19.06.2013 | 12 | 4 | 8 | 1 | 505,50 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 21 | СУ-905, № 42 | № 308-р от 19.06.2013 | 6 | 0 | 6 | 0 | 233,10 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 22 | 6 мкр., № 32 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 1 | 500,00 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 23 | 6 мкр., № 33 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 8 | 8 | 0 | 500,00 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 24 | 6 мкр., № 34 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 9 | 7 | 2 | 499,90 | 2 | 43 | 2020 |  |
| 25 | 6 мкр., № 35 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 496,00 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 26 | 6 мкр., № 36 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 1 | 493,20 | 2 | 37 | 2020 |  |
| 27 | 6 мкр., № 37 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 3 | 489,30 | 2 | 33 | 2020 |  |
| 28 | 6 мкр., № 41 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 500,10 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 29 | 6 мкр., № 42 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 1 | 503,30 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | 6 мкр., № 44 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 500,90 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 31 | 6 мкр., № 45 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 518,80 | 2 | 30 | 2020 |  |
| 32 | 6 мкр., № 46 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 5 | 7 | 1 | 508,80 | 2 | 31 | 2020 |  |
| 33 | 6 мкр., № 48 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 14 | 2 | 0 | 501,60 | 2 | 38 | 2020 |  |
| 34 | 6 мкр., № 49 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 4 | 8 | 0 | 498,80 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 35 | 6 мкр., № 51 | № 46-р от 05.03.2014 | 15 | 13 | 2 | 0 | 500,50 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 36 | 6 мкр., № 58 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 509,10 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 37 | 6 мкр., № 60 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 510,20 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 38 | 6 мкр., № 61 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 504,90 | 2 | 34 | 2020 |  |
| 39 | 6 мкр., № 62 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 504,30 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 40 | 6 мкр., № 69 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 497,70 | 2 | 25 | 2020 |  |
| 41 | 6 мкр., № 72 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 503,50 | 2 | 43 | 2020 |  |
| 42 | 6 мкр., № 73 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 9 | 3 | 1 | 511,70 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 43 | 6 мкр. № 74 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 510,00 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 44 | 6 мкр., № 75 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 3 | 9 | 0 | 502,20 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | 6 мкр. № 77 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 486,30 | 2 | 29 | 2020 |  |
| 46 | 6 мкр., № 78 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 6 | 6 | 1 | 502,90 | 2 | 44 | 2020 |  |
| 47 | 11 мкр., № 36 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 5 | 11 | 6 | 881,60 | 2 | 50 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 № 1225-п |  |
| 48 | 11 мкр., № 44 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 10 | 6 | 1 | 887,70 | 2 | 48 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 21.05.2014 № 567-п |  |
| 49 | 11 мкр., № 95 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 11 | 1 | 0 | 762,60 | 2 | 38 |  |  |
| 50 | 11 мкр., № 100 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 4 | 12 | 4 | 891,80 | 2 | 50 |  |  |
| 51 | 11 мкр., № 110 | № 46-р от 05.03.2014 | 20 | 15 | 5 | 1 | 898,90 | 2 | 56 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | 11А мкр., № 28 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 9 | 7 | 1 | 899,00 | 2 | 58 |  |  |
| 53 | 11А мкр., Березовая, № 9 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 4 | 8 | 0 | 509,50 | 2 | 38 |  |  |
| 54 | 11А мкр. Березовая, № 1 | № 46-р от 05.03.2014 | 12 | 3 | 9 | 2 | 722,30 | 2 | 56 |  |  |
| 55 | 11Б мкр., № 11 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 10 | 6 | 2 | 914,20 | 1 | 67 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 132-п |  |
| 56 | 11Б мкр., № 12 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 7 | 9 | 4 | 916,50 | 1 | 56 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 132-п |  |
| 57 | 11Б мкр., № 16 | № 46-р от 05.03.2014 | 16 | 7 | 9 | 0 | 924,30 | 1 | 48 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 132-п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | СУ-62, № 14 | № 46-р от 05.03.2014 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1042,70 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 59 | 6 мкр., №52 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 495,90 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 60 | 7 мкр., №17 | № 67-р от 04.04.2014 | 23 | 3 | 20 | 0 | 528,80 | 2 | 51 | 2020 |  |
| 61 | 11а п. Звёздный (общежитие), №1 | № 67-р от 04.04.2014 | 8 | 0 | 8 | 0 | 317,90 | 1 | 24 | 2020 |  |
| 62 | 11А мкр. Кедрова, №6 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 514,60 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 63 | 11А мкр. (ОБПТиК), №2 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 718,80 | 2 | 55 | 2020 |  |
| 64 | 11А мкр.ПНМК-6, №5 | № 67-р от 04.04.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 756,10 | 2 | 50 | 2020 |  |
| 65 | СУ-62, №1 | № 67-р от 04.04.2014 | 19 | 8 | 11 | 0 | 324,80 | 1 | 24 | 2020 |  |
| 66 | СУ-62, №3 | № 67-р от 04.04.2014 | 18 | 7 | 11 | 0 | 314,60 | 2 | 24 | 2020 |  |
| 67 | СУ-62, №4 | № 67-р от 04.04.2014 | 35 | 14 | 21 | 0 | 627,50 | 1 | 68 | 2020 |  |
| 68 | СУ-62, №8 | № 67-р от 04.04.2014 | 16 | 0 | 3 | 0 | 896,20 | 2 | 53 | 2020 |  |
| 69 | СУ-62, №9 | № 67-р от 04.04.2014 | 15 | 0 | 7 | 1 | 872,50 | 2 | 60 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | 11 мкр., №5 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 13 | 3 | 0 | 895,10 | 2 | 69 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 45-п |  |
| 71 | 11 мкр., №6 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 9 | 7 | 0 | 879,50 | 2 | 58 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 45-п |  |
| 72 | 11 мкр., №15 | № 165-р от 12.09.2014 | 32 | 19 | 13 | 1 | 972,90 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 73 | 11 мкр., №25 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 10 | 6 | 1 | 905,60 | 2 | 67 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 26.01.2015 № 32-п |  |
| 74 | 11 мкр., №34 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 737,10 | 2 | 40 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 1225-п |  |
| 75 | 11 мкр., №37 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 2 | 14 | 11 | 893,00 | 2 | 48 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 № 1225-п |  |
| 76 | 11 мкр., №38 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 0 | 20 | 14 | 884,30 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 77 | 11 мкр., №40 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 12 | 4 | 0 | 891,40 | 2 | 49 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 78 | 11 мкр., №54 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 6 | 10 | 0 | 891,60 | 2 | 58 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.201 № 46-п |  |
| 79 | 11 мкр., №55 | № 165-р от 12.09.2014 | 15 | 7 | 8 | 0 | 832,50 | 2 | 54 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 11 мкр., №63 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 16 | 16 | 12 | 893,08 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 81 | 11 мкр., №64 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 5 | 11 | 0 | 895,40 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 82 | 11 мкр., №65 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 6 | 10 | 4 | 895,80 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 83 | 11 мкр., №66 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 791,10 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 84 | 11 мкр., №67 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 10 | 6 | 0 | 932,00 | 2 | 81 | 2020 |  |
| 85 | 11 мкр., №80 | № 165-р от 12.09.2014 | 12 | 5 | 7 | 1 | 791,10 | 2 | 49 | 2020 |  |
| 86 | 11 мкр., №84 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 1 | 15 | 12 | 908,00 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 87 | 11 мкр., №85 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 3 | 13 | 1 | 902,00 | 2 | 48 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 131-п |  |
| 88 | 11 мкр., №96 | № 165-р от 12.09.2014 | 16 | 3 | 13 | 12 | 896,40 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 89 | 11 мкр., №102 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 19 | 1 | 0 | 891,70 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 № 1224-п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90 | 11 мкр., №103 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 17 | 3 | 1 | 901,60 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 № 1224-п |  |
| 91 | 11 мкр., №104 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 14 | 6 | 0 | 896,80 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 07.11.2014 № 1224-п |  |
| 92 | 11 мкр., №105 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 13 | 7 | 0 | 898,70 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 132-п |  |
| 93 | 11 мкр., №107 | № 165-р от 12.09.2014 | 20 | 17 | 3 | 0 | 909,50 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94 | 6 мкр., №65 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 493,90 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 95 | 6 мкр., №70а | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 499,70 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 96 | 6 мкр., №31 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 497,10 | 2 | 31 | 2020 |  |
| 97 | 6 мкр., №53 | № 217-р от 13.11.2014 | 11 | 4 | 7 | 0 | 494,70 | 2 | 32 | 2020 |  |
| 98 | 7 мкр., №25а | № 217-р от 13.11.2014 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 065,00 | 2 | 65 | 2020 |  |
| 99 | 11 мкр., №3 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 735,50 | 2 | 55 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 45-п |  |
| 100 | 11 мкр., №4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 1 | 738,00 | 2 | 43 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 45-п |  |
| 101 | 11 мкр., №9 | № 217-р от 13.11.2014 | 32 | 23 | 9 | 0 | 1 087,80 | 2 | 81 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 45-п |  |
| 102 | 11 мкр., №29 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 14 | 6 | 0 | 900,10 | 2 | 55 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 26.01.2015 № 32-п |  |
| 103 | 11 мкр., №52 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 5 | 3 | 0 | 521,00 | 2 | 39 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 46-п |  |
| 104 | 11 мкр., №59 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 742,30 | 2 | 57 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 46-п |  |
| 105 | 11 мкр., №60 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 7 | 9 | 5 | 830,30 | 2 | 48 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 46-п |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 106 | 11 мкр., №97 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 19 | 1 | 0 | 882,90 | 2 | 55 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 131-п |  |
| 107 | 11 мкр., №106 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 16 | 4 | 0 | 894,40 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 108 | 11 мкр., №108 | № 217-р от 13.11.2014 | 20 | 15 | 5 | 0 | 909,80 | 2 | 60 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 24.02.2015 № 133-п |  |
| 109 | 11А мкр., №20 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 763,70 | 2 | 46 | 2020 |  |
| 110 | 11А мкр. Березовая, №4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 518,90 | 2 | 39 | 2020 |  |
| 111 | 11А мкр. Березовая, №4а | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 734,30 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112 | 11А мкр. Березовая, №6 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 528,70 | 2 | 42 | 2020 |  |
| 113 | 11А мкр. Березовая, №8 | № 217-р от 13.11.2014 | 18 | 11 | 7 | 2 | 770,60 | 2 | 68 | 2020 |  |
| 114 | 11А мкр. Кедровая, №1 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 516,40 | 2 | 27 | 2020 |  |
| 115 | 11А мкр. Кедровая, №2 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 508,70 | 2 | 33 | 2020 |  |
| 116 | 11А мкр. Кедровая, №3 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 517,50 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 117 | 11А мкр. Кедровая, №4 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 518,50 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 118 | 11А мкр. Кедровая, №5 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 516,60 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 119 | 11А мкр. Спортивная, №5 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 5 | 7 | 0 | 743,80 | 2 | 48 | 2020 |  |
| 120 | 11А мкр. Спортивная, №6 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 5 | 3 | 0 | 485,10 | 2 | 26 | 2020 |  |
| 121 | СУ-905, №41 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 154,00 | 1 | 12 | 2020 |  |
| 122 | СУ-62, №11 | № 217-р от 13.11.2014 | 15 | 0 | 5 | 0 | 916,20 | 2 | 83 | 2020 |  |
| 123 | СУ-62, №12 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 5 | 1 | 910,40 | 2 | 60 | 2020 |  |
| 124 | СУ-62, №16 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 4 | 0 | 790,30 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 125 | СУ-62, №17 | № 217-р от 13.11.2014 | 16 | 0 | 2 | 0 | 895,90 | 2 | 56 | 2020 |  |
| 126 | СУ-62, №20 | № 217-р от 13.11.2014 | 29 | 0 | 22 | 0 | 618,20 | 2 | 84 | 2020 |  |
| 127 | 17 мкр., №3 | № 217-р от 13.11.2014 | 8 | 0 | 8 | 0 | 394,24 | 1 | 28 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 128 | 17 мкр., №5 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 212,70 | 1 | 11 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 129 | 17 мкр., №6 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 163,00 | 1 | 11 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 130 | 17 мкр., №7 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 213,00 | 1 | 14 | постановление администрации города «О развитии застроенной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 131 | 17 мкр., №9 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 164,00 | 1 | 14 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 132 | 17 мкр., №10 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 157,00 | 1 | 12 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 133 | 17 мкр., №12 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 148,40 | 1 | 12 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 134 | 17 мкр., №13 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 156,00 | 1 | 11 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 135 | 17 мкр., №14 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 156,00 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 136 | 17 мкр., №15 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 176,00 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 137 | 17 мкр., №16 | № 217-р от 13.11.2014 | 12 | 0 | 12 | 0 | 155,00 | 1 | 13 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 138 | 17 мкр., №17 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 163,00 | 1 | 12 | постановление администрации города «О развитии застроенной территории» от 28.01.2015 № 47-п |  |
| 139 | 17 мкр., №19 | № 217-р от 13.11.2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 206,70 | 1 | 14 | 2020 |  |
| 140 | 17 мкр., №20 | № 217-р от 13.11.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 155,00 | 1 | 16 | 2020 |  |
| 141 | 17 мкр., №21 | № 217-р от 13.11.2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 159,20 | 1 | 19 | 2020 |  |
| 142 | 11 мкр., №10 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 6 | 0 | 997,60 | 2 | 75 | 2020 |  |
| 143 | 11 мкр., №11 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 6 | 0 | 1 006,70 | 2 | 73 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 144 | 11 мкр., №12 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1 021,80 | 2 | 61 | 2020 |  |
| 145 | 11 мкр., №16 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 16 | 8 | 0 | 924,20 | 2 | 70 | 2020 |  |
| 146 | 11 мкр., №17 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 14 | 10 | 1 | 1 013,80 | 2 | 76 | 2020 |  |
| 147 | 11 мкр., №81 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 7 | 5 | 1 | 756,10 | 2 | 54 | 2020 |  |
| 148 | 11А мкр., №21 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 10 | 2 | 0 | 735,70 | 2 | 41 | 2020 |  |
| 149 | 11А мкр., №22 | № 258-р от 30.12.2014 | 29 | 17 | 12 | 5 | 621,20 | 2 | 68 | 2020 |  |
| 150 | 11А мкр., №24 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 6 | 6 | 0 | 733,20 | 2 | 45 | 2020 |  |
| 151 | 11А мкр. Березовая, №61 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 150,40 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 152 | 11А мкр. Спортивная, №62 | № 258-р от 30.12.2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 378,40 | 1 | 13 | 2020 |  |
| 153 | 11А мкр. Спортивная, №63 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 147,90 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 154 | 11А мкр. Спортивная, №64 | № 258-р от 30.12.2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 292,50 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 155 | 11А мкр. Спортивная, №65 | № 258-р от 30.12.2014 | 9 | 0 | 9 | 0 | 356,90 | 1 | 23 | 2020 |  |
| 156 | 11А мкр. Спортивная, №66 | № 258-р от 30.12.2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 165,20 | 1 | 9 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 157 | 11А мкр. Спортивная, №67 | № 258-р от 30.12.2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 137,10 | 1 | 8 | 2020 |  |
| 158 | 11А мкр. Спортивная, №68 | № 258-р от 30.12.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 201,30 | 1 | 11 | 2020 |  |
| 159 | 11А мкр. Спортивная, №69 | № 258-р от 30.12.2014 | 7 | 0 | 7 | 0 | 221,10 | 1 | 15 | 2020 |  |
| 160 | 11А мкр. Спортивная, №70 | № 258-р от 30.12.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 117,20 | 1 | 7 | 2020 |  |
| 161 | 11 А мкр. Магистральная, №30 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 488,80 | 2 | 28 | 2020 |  |
| 162 | СУ-62, №5 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 767,60 | 2 | 35 | 2020 |  |
| 163 | СУ-62, №6 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 754,80 | 2 | 27 | 2020 |  |
| 164 | СУ-62, №7 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 7 | 5 | 0 | 750,80 | 2 | 39 | 2020 |  |
| 165 | СУ-62, №10 | № 258-р от 30.12.2014 | 12 | 0 | 4 | 0 | 763,60 | 2 | 40 | 2020 |  |
| 166 | СУ-62, №13 | № 258-р от 30.12.2014 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 007,80 | 2 | 59 | 2020 |  |
| 167 | СУ-62, №15 | № 258-р от 30.12.2014 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 039,40 | 2 | 61 | 2020 |  |
| 168 | СУ-62, №18 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 038,50 | 2 | 63 | 2020 |  |
| 169 | СУ-62, №19 | № 258-р от 30.12.2014 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 043,40 | 2 | 73 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 170 | Аэропорт, №2 | № 258-р от 30.12.2014 | 11 | 10 | 1 | 1 | 672,30 | 2 | 31 | 2020 |  |
|  |  |  | 2 420 | 1 067 | 1 182 | 136 | 106 066,82 |  | 7 351 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Список граждан, проживающих в жилых городках «Юность», НССУ, расположенных

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

| № п/п | Почтовый адрес «балка» | Общая площадь строения, кв.м. | Ф. И. О основного нанимателя/владельца | Дата регистрации | Состав семьи | Родственные отношения | Количество семей | Способ обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 2-1 | 26 | Даниленко Сергей Александрович | 1995 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Даниленко Нина Давыдовна | 1995 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Кирилова Елена Сергеевна | 1995 | 3 | дочь |  |  |
|  |  |  | Даниленко Татьяна Сергеевна | 2006 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Кирилов Максим Сергеевич | 2014 |  | внук |  |  |
| 2 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 2-2 | 18 | Захарова Любовь Трофимовна | 1983 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 3 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 2-3 | 32 | Мельчакова Наталья Евгеньевна | 1992 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Мельчаков Александр Геннадьевич | 1989 |  | муж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Мельчаков Максим Александрович | 1999 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Мельчаков Евгений Александрович | 1989 | 1 | сын |  |  |
| 4 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 3 | 28 | Халилов Альберт Рауфович | 1990 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Халилова Людмила Анатольевна | 1990 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Халилов Артем Альбертович | 2001 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Халилова Кристина Альбертовна | 1991 | 1 | дочь |  |  |
| 5 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 5 | 15 | Головин Юрий Васильевич | 1986 | 4 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Головина Наталья Юрьевна | 1986 |  | дочь |  |  |
| 6 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 6 | 25 | Валеев Фирдус Фаизович | 1996 | 1 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в г.Кургане |
|  |  |  | Валеев Эльдар Фирдусович | 2003 | 1 | сын |  |  |
|  |  |  | Ивашкевич Эльвина Фирдусовна | 1996 | 1 | дочь |  |  |
| 7 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 11 | 34 | Бабкеев Александр Александрович | 1993 | 2 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Бабкеева Людмила Григорьевна | 1993 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Бабкеев Александр Александрович | 1993 | 1 | сын |  |  |
|  |  |  | Бикмеева Кристина Александровна | 1993 | 3 | дочь |  |  |
|  |  |  | Бикмеева Карина Альбертовна | 2008 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Бикмеева Диана Альбертовна | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 11 | 28 | Дякивнич Наталия Павловна | 1996 | 2 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Дякивнич Оксана Николаевна | 1996 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Дякивнич Людмила Николаевна | 1996 | 1 | дочь |  | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в г.Кургане |
|  |  |  | Дякинович Николай Николаевич | 1996 | 1 | бывший муж |  | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 9 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 13 | 27 | Костюк Виталий Николаевич | 1989 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Костюк Тамила Петровна | 1998 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Шангина Екатерина Петровна | 2013 | 2 | внучка |  |  |
|  |  |  | Шангина Анастасия Витальевна | 1990 |  | дочь |  |  |
| 10 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 14 | 12 | Крамарь Тамара Ивановна | 1991 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 11 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 17 | 34 | Сулейманов Микаил Рустамович | 1997 | 5 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Сулеманова Маржанат Темирхановна | 1997 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Сулейманова Наргиза Микаиловна |  |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Сулейманова Хадижа Микаиловна |  |  | дочь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Сулейманова Назира Микаиловна |  |  | дочь |  |  |
| 12 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 19 | 37 | Миськова Наталья Сергеевна | 1993 | 4 | дочь | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Миськов Александр Сергеевич | 1995 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Миськов Сергей Андреевич | 1991 |  | заявитель |  |  |
|  |  |  | Миськова Валентина Ивановна | 1993 |  | жена |  |  |
| 13 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 20 | 32 | Токарев Сергей Васильевич | 1988 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Шнаревич Юлия Сергеевна | 1991 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Токарева Ираида Рашидовна | 1990 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Дударь Василина Сергеевна | 1990 | 2 | дочь |  |  |
|  |  |  | Дударь Ярослав Георгиевич | 2009 |  | внук |  |  |
| 14 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 24 | 28 | Мельчакова Нина Александровна | 1988 | 2 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Минченко Татьяна Геннадьевна | 1988 |  | дочь |  |  |
| 15 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 25 | 24 | Выжиловский Александр Петрович | 1992 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Выжиловская Валентина Павловна | 1992 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Гоосен Ирина Александровна | 1992 | 2 | дочь |  |  |
|  |  |  | Гоосен Данил Степанович | 2009 |  | внук |  |  |
| 16 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 27 | 27 | Хохлова Нонна Леонидовна | 1989 | 1 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Мельчакова Евгения Александровна | 1991 | 1 | дочь |  | округе - Югре |
|  |  |  | Седанова Елена Алексеевна | 1989 | 2 | дочь |  |  |
|  |  |  | Седанова Дарья Максимовна | 2013 |  | внучка |  |  |
| 17 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 27-1 | 36 | Бескиеру Михаил Андреевич | 1988 | 5 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Бескиеру Наталья Михайловна | 1988 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Бескиеру Денис Михайлович | 1988 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Шестакова Нина Михайловна | 1988 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Шестаков Сергей Юрьевич | 2008 |  | внук |  |  |
| 18 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 27В | 32 | Хакимова Румия Мадиховна | 1987 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в респ.Татарстан |
|  |  |  | Хакимов Денис Ирекович | 1987 | 2 | сын |  | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 19 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 28 | 33 | Сулейманов Шамиль Рустамович | 1997 | 4 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Мирзаалиева Джамиля Курбанкадиевна |  |  | жена |  |  |
|  |  |  | Сулейманова Зульфия Шамиловна |  |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Сулейманова Элиза Шамильевна |  |  | дочь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 29 | 12 | Дихтяр Кристина Михайловна | 1987 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 21 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 30 | 14 | Верлов Михаил Александрович | 1986 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 22 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 35 | 31 | Петушков Константин Анатольевич | 1994 | 4 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Петушкова Зитта Владимировна | 1994 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Петушков Сергей Константинович | 2002 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Грибоедов Олег Константинович | 2005 |  | сын |  |  |
| 23 | г.Нефтеюганск, НССУ, балок 36 | 27 | Михайлов Илья Алексеевич | 1988 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Ушакова Светлана Алексеевна | 1991 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Михайлов Алексей Ильич | 1991 |  | сын |  |  |
| 24 | п.«Юность» ж/вагончик 2 | 30 | Ширинов Октай Мамазидович | 1984 | 5 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Ширинова Радмила Октаевна | 1999 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Гасанбекова Ольга Октаевна | 1987 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Калбиева Айлин Намиговна | 2012 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Гасанбеков Ислам Вадимович | 2012 |  | внук |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | п.«Юность» ж/вагончик 17 | 24 | Керимов Шовкет Аллахверди оглы | 1987 | 10 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Керимова Эндира Шовкет-кызы | 1999 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Керимова Эльвира Шовкет-кызы | 2000 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Керимова Афсана Шовкет-кызы | 2003 |  | дочь |  |  |
|  |  |  | Керимов Аллахверди Бахтиярович | 2002 |  | внук |  |  |
|  |  |  | Керимова Сабина Бахтияровна | 2004 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Керимов Микаил Самирович | 2011 |  | внук |  |  |
|  |  |  | Керимов Руслан Рамидинович | 2011 |  | внук |  |  |
|  |  |  | Керимов Камал Бахтиярович | 2013 |  | внук |  |  |
|  |  |  | Керимов Сулейман Самирович | 2013 |  | внук |  |  |
| 26 | п.«Юность» ж/вагончик 18 | 23 | Гукова Ольга Николаевна | 1984 | 3 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Гуков Эдуард Алексеевич | 1984 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Гукова София Эдуардовна | 2009 |  | внучка |  |  |
| 27 | п.«Юность» ж/вагончик 36 | 15 | Соловьева Ниля Васильевна | 1987 | 2 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Журавлев Дмитрий Юрьевич | 1992 |  | сын |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | п.«Юность» ж/вагончик 40 | 17 | Алимурадов Нузур Аладдин оглы | 1998 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Алимурадова Бести Зияддин кызы | 1998 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Алимурадов Махсуд Нузурович | 1998 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Алимурадов Максим Нузурович | 1998 | 3 | сын |  |  |
|  |  |  | Алимурадова Милана Максимовна | 2011 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Алимурадов Даниэль Максимович | 2014 |  | внук |  |  |
| 29 | п.«Юность» ж/вагончик 43 | 26 | Зайнагов Назир Назифович | 1987 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Зайнагова Светлана Георгиевна | 1987 |  | жена |  |  |
|  |  |  | Круазе Нелли Назировна | 1988 | 2 | дочь |  |  |
|  |  |  | Круазе Элина Эдуардовна | 2013 |  | внучка |  |  |
| 30 | п.«Юность» ж/вагончик 44 | 27 | Атанова Рисалат Изатбековна | 1988 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 31 | п.«Юность» ж/вагончик 44а | 19 | Фофонова Валентина Николаевна | 1986 | 3 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Фофонов Сергей Александрович | 1999 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Фофонова Дарья Сергеевна | 2007 |  | внучка |  |  |
| 32 | п.«Юность» ж/вагончик 46а | 12 | Ременин Николай Александрович | 2000 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | п.«Юность» ж/вагончик 48а | 14 | Акшенцев Владимир Сергеевич | 1989 | 1 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Пилипченко Анна Алексеевна | 1989 | 1 | жена |  | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Курской области |
| 34 | п.«Юность» ж/вагончик 52 | 16 | Ковтун Анатолий Игнатьевич | 1993 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 35 | п.«Юность» ж/вагончик 54а | 11 | Базык Анна Сергеевна | 1992 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 36 | п.«Юность» ж/вагончик 61 | 12 | Яркина Гульнара Шариповна |  | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
| 37 | п.«Юность» ж/вагончик 65 | 14 | Калабухин Юрий Григорьевич | 1984 | 3 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  |  |  | Калабухин Игорь Юрьевич | 1984 |  | сын |  |  |
|  |  |  | Калабухина Елизавета Игоревна | 2011 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Дьяченко Ирэна Юрьевна | 1984 | 3 | дочь |  |  |
|  |  |  | Дьяченко Дарья Алексеевна | 2003 |  | внучка |  |  |
|  |  |  | Дьяченко ИринаАлексеевна | 2005 |  | внучка |  |  |

Приложение 5

к муниципальной прогграмме

Список граждан, проживающих в жилых городках «ЮЭН Таежная 1», расположенных

на территории города Нефтеюганска

| № п/п | Почтовый адрес строения | Количество балков | Общая площадь строения, кв.м. | Ф. И. О основного нанимателя/владельца | Дата регистрации | Состав семьи | Родственные отношения | Количество семей | Способ обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 1 | 1 | 19,8 | Григорьев Юрий Федорович | 1988 | 2 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Григорьев Павел Федорович | 1988 |  | брат |  |  |
| 2 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 2 | 1 | 22,0 | Попов Анатолий Николаевич | 1983 | 4 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Попова Светлана Александровна | 1988 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Попов Василий Анатольевич | 1988 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Попова Екатерина Анатольевна | 1988 |  | дочь |  |  |
| 3 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 3 | 1 | 26,0 | Зуев Владимир Васильевич | 1983 | 5 | заявитель | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Зуев Павел Владимирович | 1983 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Зуев Василий Владимирович | 1987 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Зуева Анастасия Владимировна | 2002 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Зуева Виктория Владимировна | 2009 |  | внучка |  |  |
| 4 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 7 | 1 | 30,6 | Хасиев Рамазан Ризванович | 1989 | 6 | брат | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Хасиев Салман Ризванович | 1989 |  | заявитель |  |  |
|  |  |  |  | Хасиева Лариса Султановна | 1990 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Хасиев Имран Салманович | 1993 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Хасиева Линда Салмановна | 1999 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Хасиев Денис Салманович | 1991 |  | сын |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 11 | 1 | 34,2 | Саматов Осман Сайдахметович | 1988 | 4 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Саматова Килсан Багаутдиновна | 1988 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Саматова Седа Осман кызы | 1994 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Саматов Бекхан Осман оглы | 1991 |  | сын |  |  |
| 6 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 13 | 1 | 19,5 | Умаханов Алимсолтан Гусейнович | 1988 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
| 7 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 14А | 1 | 19,4 | Тихомиров Василий Иванович | 1983 | 1 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
| 8 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 18 | 1 | 23,0 | Тимаков Сергей Григорьевич | 1983 | 3 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Тимакова Надежда Григорьевна | 1984 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Тимаков Григорий Сергеевич | 1986 |  | сын |  |  |
| 9 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 22 | 1 | 26,2 | Маричев Николай Иванович | 1989 | 3 | заявитель | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Маричева Галина Ивановна | 1989 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Маричева Ирина Николаевна | 1989 |  | дочь |  |  |
| 10 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 31а | 1 | 37,0 | Кузьмин Александр Николаевич | 1984 | 8 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Кузьмина Надежда Игоревна | 1989 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Кузьмина Мария Александровна | 2002 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Кузьмина Елена Алекандровна | 2004 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Кузьмина Зинаида Владимировна | 2002 |  | заявитель |  |  |
|  |  |  |  | Сафронова Анна Николаевна | 1989 |  | дочь |  |  |
|  |  |  |  | Сафронов Кирилл Андреевич | 2007 |  | внук |  |  |
|  |  |  |  | Сафронов Константин Андреевич | 2011 |  | внук |  |  |
| 11 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 31 | 1 | 24,8 | Хайруллин Раис Шаймуллович | 1984 | 4 | заявитель | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Хайруллина Альфия Амирьяновна | 1984 |  | жена |  |  |
|  |  |  |  | Хайруллин Сабина Раисовна | 1987 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Хайруллина Риналь Раисович | 1997 |  | дочь |  |  |
| 12 | г. Нефтеюганск, гор.ЮЭН, Таежная 1, балок 35 | 1 | 35,9 | Торовина Зоя Николаевна | 1988 | 6 | заявитель | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения |
|  |  |  |  | Торовин Денис Влалимирович | 1988 |  | сын |  |  |
|  |  |  |  | Герасимова Наталья Владимировна | 1988 |  | дочь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | Герасимов Алексей Васильевич | 2008 |  | внук |  |  |
|  |  |  |  | Кандаурова Амина Валидовна | 2013 |  | внук |  |  |
|  |  |  |  | Торовнина Елена Владимировна | 1988 |  | дочь |  |  |